Додаток

до рішення міської ради

від 20.02.2019 № 39-LX-7
Зміни та доповнення до Програми економічного і соціального розвитку м. Слов’янська на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 та 2021 роки, затвердженої рішенням Слов’янської міської ради від 19.12.2018 № 6-LVI-7
1.
Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми
	Завдання
	№ з/п
	Зміст заходу
	Термін виконання
	
	Витрати на реалізацію, тис. грн
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	Виконавець
	Всього
	у тому числі за рахунок коштів:
	

	
	
	
	
	
	
	Держ.

бюджету
	місцевих бюджетів:
	підприємств
	інших 

джерел
	Найменування показника
	Значення показника

	
	
	
	
	
	
	
	обл. бюджету
	бюджету міста
	
	
	
	

	3.1.5 Житлове господарство та комунальна інфраструктура

	Викласти в новій редакції Розділ «3.1.5 Житлове господарство та комунальна інфраструктура»:

	1.1.2  Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	
	Забезпечення якісного управління житловим фондом та поліпшення умов проживання мешканців
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	Реконструкція / капітальний ремонт житлових будинків (будівельних конструкцій, інженерних комунікацій)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1
	Розробка та коригування ПКД на капітальний ремонт внутрішньо будинкових мереж водопостачання та каналізації  в багатоквартирних житлових будинках м.Слов’янськ
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	396,000
	0,000
	0,000
	396,000
	0,000
	0,000
	кількість виготовленої ПКД, од.
	22

	
	1.2
	Розробка та коригування ПКД на заміну сталевих труб опалення на пластикові в багатоквартирних житлових будинках м.Слов’янськ
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	324,000
	0,000
	0,000
	324,000
	0,000
	0,000
	кількість виготовленої ПКД, од.
	18

	
	1.3
	Розробка ПКД на капітальний ремонт елеваторних вузлів в багатоквартирних житлових будинках м.Слов’янськ
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	90,000
	0,000
	0,000
	90,000
	0,000
	0,000
	кількість виготовленої ПКД, од.
	6

	
	1.4
	Розробка та коригування ПКД на капітальний ремонт покрівель, під’їзних вікон, міжповерхових дверей, балконів, міжпанельних швів, козирків над входами житлових будинків тощо м.Слов’янськ 
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	882,000
	0,000
	0,000
	882,000
	0,000
	0,000
	кількість виготовленої ПКД, од.
	42

	
	1.5
	Коригування ПКД по об’єкту "Капітальний ремонт житлового будинку з підсиленням несучих та огороджувальних конструкцій по вул.Вільна,1 м.Слов’янськ"
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	50,000
	0,000
	0,000
	50,000
	0,000
	0,000
	кількість виготовленої ПКД з позитивним експертним звітом, од.
	1

	
	1.6
	Коригування ПКД по об’єкту "Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Вільна,9 м.Слов’янськ"
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	300,000
	0,000
	0,000
	300,000
	0,000
	0,000
	кількість виготовленої ПКД з позитивним експертним звітом, од.
	1

	
	1.7
	Реконструкція системи електропостачання житлового будинку по вул.Нарвська, 4 у м.Слов’янськ Донецької області (в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації)
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	300,000
	0,000
	0,000
	300,000
	0,000
	0,000
	кількість житлових будинків, систему електропостачання яких реконструйовано, од.
	1

	
	1.8
	Реконструкція будівлі гуртожитку по вул. Світлодарська,28а м.Слов’янськ під житловий будинок (розробка проектно – кошторисної документації)
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	400,000
	0,000
	0,000
	400,000
	0,000
	0,000
	кількість виготовленої ПКД з позитивним експертним звітом, од.
	1

	
	1.9
	Капітальний ремонт внутрішньо будинкових мереж водопостачання та каналізації в багатоквартирних житлових будинках м.Слов’янськ
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	1950,000
	0,000
	0,000
	1950,000
	0,000
	0,000
	протяжність замінених внутрішньо будинкових мереж: холодного водопостачання, м

каналізації, м
	5180

1650

	
	1.10
	Заміна на пластикові сталевих труб опалення в багатоквартирних житлових будинках м.Слов’янськ
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	3740,000
	0,000
	0,000
	3740,000
	0,000
	0,000
	протяжність замінених трубопроводів опалення, м
	9242

	
	1.11
	Капітальний ремонт елеваторних вузлів в багатоквартирних житлових будинках м.Слов’янськ
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	300,000
	0,000
	0,000
	300,000
	0,000
	0,000
	кількість замінених елеваторних вузлів, од.
	6

	
	1.12
	Капітальний ремонт покрівель, під’їзних вікон, міжповерхових дверей, балконів, міжпанельних швів, козирків над входами житлових будинків тощо м.Слов’янськ 
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	6000,000
	0,000
	0,000
	6000,000
	0,000
	0,000
	площа відремонтованих покрівель, м²: 

м’яких, шиферних;

площа відремонтованих під’їзних вікон, м²; кількість відремонтованих міжповерхових дверей, од.; балконів, од.

міжпанельних швів, м

козирків над входами, од.
	7740

7750

75

56

24

2300

118

	
	2
	Поточний ремонт житлового фонду
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.1
	Ремонт сходових клітин, покрівель, міжпанельних швів, фасадів (у т.ч. цоколя), балконів, внутрішньо будинкових інженерних комунікацій
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	10510,000
	0,000
	0,000
	0,000
	10510,000
	0,000
	кількість відремонтованих конструктивів:
кількість сходових клітин, 
площа покрівель
м’яких, м2:
твердих, м2:
протяжність міжпанельних швів, м;
площа фасадів, м2:
кількість балконів, од.:
протяжність мереж:
холодного водопостачання, м:
центрального опалення
	



348
     
2900
8158
2204,2
6061
76
5386,7

2884,8

5867

	
	3
	Капітальний ремонт, модернізація, заміна, експертна оцінка  ліфтів
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.1
	Модернізація  та  капітальний  ремонт СД, ліфтів житлового фонду м.Слов’янськ, у т.ч. термін експлуатації яких більше 25 років
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	3360,000
	0,000
	0,000
	3360,000
	0,000
	0,000
	кількість відновлених ліфтів, од.
	42

	
	3.2
	Заміна ліфтів в житлових будинках м. Слов’янськ
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	1590,000
	0,000
	0,000
	1590,000
	0,000
	0,000
	кількість замінених ліфтів, од.
	1

	
	4
	Реконструкція та ремонт об’єктів з метою компактного проживання внутрішньо переміщених осіб
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.1
	Додаткові витрати на реалізацію субпроекту «Комунальний гуртожиток по вул.Кільцевій, 2а м.Слов’янськ – капітальний ремонт (модернізація) для розміщення внутрішньо переміщених осіб», які не покриваються субвенцією
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	950,000
	0,000
	0,000
	950,000
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	5
	Підтримка житлового фонду при створені та функціонуванні об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5.1
	Модернізація  та  капітальний  ремонт СД, ліфтів житлового фонду ОСББ,  у т.ч. термін експлуатації яких більше 25 років
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	2800,000
	0,000
	0,000
	2800,000
	0,000
	0,000
	кількість відновлених ліфтів, од.
	35

	
	5.2
	Капітальний ремонт (вибірковий) житлового фонду ОСББ
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	1040,000
	0,000
	0,000
	1040,000
	0,000
	0,000
	площа відремонтованих покрівель, м2
	1335

	
	6
	Відновлення систем автоматичного протипожежного захисту в будинках підвищеної поверховості м.Слов’янськ
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	2000,000
	0,000
	0,000
	2000,000
	0,000
	0,000
	кількість відновлених систем пожежегасіння, од.
	4

	
	
	Забезпечення реалізації заходів з капітального ремонту та реконструкції водопровідно-каналізаційного господарства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	Мережі  водопостачання та фільтрувальна станція
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7.1
	Капітальний  ремонт   водопровідних  колодязів
	2019
	КП "Словміськ водоканал"
	300,000
	0,000
	0,000
	0,000
	300,000
	0,000
	кількість відремонтованих колодязів, од
	150

	
	7.2
	Капітальний ремонт та заміна  водопровідних мереж окремими ділянками
	2019
	КП "Словміськ водоканал"
	380,000
	0,000
	0,000
	0,000
	380,000
	0,000
	протяжність замінених водопровідних мереж, км
	2,2

	
	7.3
	Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту "Реконструкція ділянки водогону № 4 по вул.Батюка (від пров.Парковий до пров. Богомольця), м.Слов’янськ"
	2019
	Управління житлово-комунального господарства, 
КП "Словміськ водоканал"
	190,000
	0,000
	0,000
	190,000
	0,000
	0,000
	кількість виготовленої ПКД з позитивним експертним звітом, од.
	1

	
	7.4
	Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту "Реконструкція аварійної ділянки водопроводу по вул.Василевського (від пров.Богомольця до вул.Олімпійська), м.Слов’янськ"
	2019
	Управління житлово-комунального господарства, 
КП "Словміськ водоканал"
	120,000
	0,000
	0,000
	120,000
	0,000
	0,000
	кількість виготовленої ПКД з позитивним експертним звітом, од.
	1

	
	7.5
	Коригування проектно-кошторисної документації по об’єкту "Реконструкція водопроводу по вул.Бульварна, м.Слов’янськ"
	2019
	Управління житлово-комунального господарства, 
КП "Словміськ водоканал"
	80,000
	0,000
	0,000
	80,000
	0,000
	0,000
	кількість відкоригованої ПКД з позитивним експертним звітом, од.
	1

	
	7.6
	Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту "Реконструкція водопроводу по пров.Парковий (від пров.Виноградний до вул.Батюка), м.Слов’янськ"
	2019
	Управління житлово-комунального господарства, 
КП "Словміськ водоканал"
	140,000
	0,000
	0,000
	140,000
	0,000
	0,000
	кількість виготовленої ПКД з позитивним експертним звітом, од.
	1

	
	7.7
	Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту "Реконструкція водопроводу по пров.Виноградний (від  пров.Виноградний, 9 до вул.Паркова, 5), м.Слов’янськ"
	2019
	Управління житлово-комунального господарства, 
КП "Словміськ водоканал"
	145,000
	0,000
	0,000
	145,000
	0,000
	0,000
	кількість виготовленої ПКД з позитивним експертним звітом, од.
	1

	
	7.8
	Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту "Реконструкція водопровідних мереж по вул.Ясна і пров.Батюка (від вул.Вільна до вул.Батюка), м.Слов’янськ"
	2019
	Управління житлово-комунального господарства, 
КП "Словміськ водоканал"
	135,000
	0,000
	0,000
	135,000
	0,000
	0,000
	кількість виготовленої ПКД з позитивним експертним звітом, од.
	1

	
	7.9
	Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту "Реконструкція мереж водопостачання по вул.Геологічна (від вул.Юмашева до пров.Високий), м.Слов’янськ"
	2019
	Управління житлово-комунального господарства, 
КП "Словміськ водоканал"
	40,000
	0,000
	0,000
	40,000
	0,000
	0,000
	кількість виготовленої ПКД з позитивним експертним звітом, од.
	1

	
	7.10
	Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту "Реконструкція водопровідних мереж с.Північне"
	2019
	Управління житлово-комунального господарства, 
КП "Словміськ водоканал"
	240,000
	0,000
	0,000
	240,000
	0,000
	0,000
	кількість виготовленої ПКД з позитивним експертним звітом, од.
	1

	
	7.11
	Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту "Забезпечення регулювання та моніторингу робочого мережевого тиску в водопровідних мережах м.Слов’янськ (капітальний ремонт)"
	2019
	Управління житлово-комунального господарства, 
КП "Словміськ водоканал"
	150,000
	0,000
	0,000
	150,000
	0,000
	0,000
	кількість виготовленої ПКД з позитивним експертним звітом, од.
	1

	
	7.12
	Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту "Оснащення підводящих вуличних водопровідних мереж та вводів багатоповерхових житлових будинків м.Слов’янськ приладами обліку питної води (капітальний ремонт)" 1етап
	2019
	Управління житлово-комунального господарства, 
КП "Словміськ водоканал"
	165,000
	0,000
	0,000
	165,000
	0,000
	0,000
	кількість встановлених приладів обліку води, од.
	70

	
	7.13
	Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту "Реконструкція водопровідних мереж по вул.Вільна (від вул.Батюка до вул.Ясна), м.Слов’янськ"
	2019
	Управління житлово-комунального господарства, 
КП "Словміськ водоканал"
	107,000
	0,000
	0,000
	107,000
	0,000
	0,000
	кількість виготовленої ПКД з позитивним експертним звітом, од.
	1

	
	7.14
	Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту "Реконструкція водопровідних мереж по вул.Ясна (від вул.Вільна до вул.Батюка, 62), м.Слов’янськ"
	2019
	Управління житлово-комунального господарства, 
КП "Словміськ водоканал"
	150,000
	0,000
	0,000
	150,000
	0,000
	0,000
	кількість виготовленої ПКД з позитивним експертним звітом, од.
	1

	
	7.15
	Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту "Реконструкція водопровідних мереж по вул.Батюка (від вул.Батюка,62 до вул.Батюка, 42), м.Слов’янськ"
	2019
	Управління житлово-комунального господарства, 
КП "Словміськ водоканал"
	120,000
	0,000
	0,000
	120,000
	0,000
	0,000
	кількість виготовленої ПКД з позитивним експертним звітом, од.
	1

	
	7.16
	Коригування проектно-кошторисної документації по об’єкту "Капітальний ремонт водопроводів центральної частини міста Слов’янська (встановлення регуляторів тиску)"
	2019
	Управління житлово-комунального господарства, 
КП "Словміськ водоканал"
	45,000
	0,000
	0,000
	45,000
	0,000
	0,000
	кількість регуляторів тиску, од.
	4

	
	7.17
	Реконструкція системи водопостачання м.Слов’янська із втіленням сучасних технологій очистки води


	2019
	Управління житлово-комунального господарства, 
КП "Словміськ водоканал"
	450,000
	0,000
	0,000
	450,000
	0,000
	0,000
	поліпшення  послуг водопостачання

	
	8
	Водовідведення
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8.1
	Капітальний  ремонт  каналізаційних  колодязів
	2019
	КП "Словміськ водоканал"
	300,000
	0,000
	0,000
	0,000
	300,000
	0,000
	кількість відремонтованих колодязів, од
	150

	
	8.2
	Капітальний ремонт та заміна  каналізаційних мереж окремими ділянками
	2019
	КП "Словміськ водоканал"
	340,000
	0,000
	0,000
	0,000
	340,000
	0,000
	протяжність замінених каналізаційних мереж, км
	0,4

	
	8.3
	Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту "Реконструкція (методом санації) аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектора по вул.Світлодарська від пров.Світлодарський до перехрестя з вул.Вчительська, м.Слов’янськ"
	2019
	Управління житлово-комунального господарства, 
КП "Словміськ водоканал"
	80,000
	0,000
	0,000
	80,000
	0,000
	0,000
	кількість виготовленої ПКД з позитивним експертним звітом, од.
	1

	
	8.4
	Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту "Реконструкція ділянки напірного каналізаційного колектора на ділянці від КНС № 6 у сторону вул.Новосодівська, м.Слов’янськ"
	2019
	Управління житлово-комунального господарства, 
КП "Словміськ водоканал"
	90,000
	0,000
	0,000
	90,000
	0,000
	0,000
	кількість виготовленої ПКД з позитивним експертним звітом, од.
	1

	
	8.5
	Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту "Реконструкція (методом санації) аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектора по вул.Університетська (від вул.Шевченка до вул.Шовковична), м.Слов’янськ"
	2019
	Управління житлово-комунального господарства, 
КП "Словміськ водоканал"
	70,000
	0,000
	0,000
	70,000
	0,000
	0,000
	кількість виготовленої ПКД з позитивним експертним звітом, од.
	1

	
	8.6
	Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту "Реконструкція ділянки напірного каналізаційного колектора на ділянці від КНС № 6 в районі вул.Чорноморська, м.Слов’янськ"
	2019
	Управління житлово-комунального господарства, 
КП "Словміськ водоканал"
	60,000
	0,000
	0,000
	60,000
	0,000
	0,000
	кількість виготовленої ПКД з позитивним експертним звітом, од.
	1

	
	8.7
	Коригування проектно-кошторисної документації по об’єкту "Аварійно-відновлювальні роботи на каналізаційному самопливному колекторі на перехресті вул. Героїв Чорнобиля (вул. Комсомольська) та пров. Героїв Чорнобиля (пров. Комсомольський), м. Слов’янськ" (реконструкція)
	2019
	Управління житлово - комунального господарства, КП "СловУКБ"
	50,000
	0,000
	0,000
	50,000
	0,000
	0,000
	кількість відкоригованої ПКД з позитивним експертним звітом, од.
	1

	
	8.8
	Надання фінансової підтримки підприємству водопровідно-каналізаційного господарства – комунальному підприємству Слов’янської міської ради "Словміськводоканал"
	2019
	Управління житлово – комунального господарства
	20000,000
	0,000
	0,000
	20000,000
	0,000
	0,000
	кількість підприємств, які потребують підтримки
	1

	
	8.9
	Розробка проектно – кошторисної документації по об’єкту  «Реконструкція самопливного каналізаційного колектора від вул. Університетська до КНС №1А (санація), м.Слов’янськ»
	2019
	Управління житлово – комунального господарства
	80,000
	0,000
	0,000
	80,000
	0,000
	0,000
	кількість виготовленої ПКД з позитивним експертним звітом, од.
	1

	
	
	Забезпечення належного  благоустрою території міста
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	Утримання та ремонт дорожньо-мостового господарства (комунального значення)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9.1
	Розробка та корегування проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі (доріг, тротуарів, зовнішнього освітлення, встановлення світлофорів, улаштування закритих водостоків, благоустрій),

 у т.ч.: вул.Батюка, вул.Літературна, вул.Паркова, вул.Ком’яхова, вул.Центральна, вул.Банківська, вул.Світлодарська, вул.Свободи (парна та непарна сторони), вул.Райдужна, вул.Василівська, вул.Голубівська, вул.Машчерметівська, вул.Д.Галицького, вул.Приозерна, вул.Краматорська, 

вул. Університетська,  

вул. Ізюмська, 

вул. Бульварна тощо
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	900,000
	0,000
	0,000
	900,000
	0,000
	0,000
	кількість проектів, од.
	18

	
	9.2
	Капітальний ремонт дорожнього покриття вулично-дорожньої мережі міста (доріг, тротуарів) у т.ч.:

вул. Л.Толстого,

 вул. Університетська, 

вул. Свободи,

 вул. Літературна, 

вул. Ком’яхова,

 вул. Вчительська,    

вул. Батюка, вул. Паркова, вул.  Центральна, 

вул. Банківська,

 вул. Світлодарська, 

вул. Райдужна, вул.Василівська, 

вул. Голубівська,

 вул. Машчерметівська,        вул. Д.Галицького, 

вул. Приозерна,

 вул. Краматорська, 

бул. Героїв Крут,

 площа Привокзальна, 

пров. Вчительський, 

пров. Я.Мудрого, 

вул. Ізюмська,

вул. Бульварна
	2019
	 Управління житлово – комунального господарства
	60000,000
	0,000
	5376,210
	39000,000
	0,000
	15623,790
	Площа ремонту,      тис. м2
	110,0

	
	9.3
	Утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста 
	2019
	Управління житлово – комунального господарства
	15000,0
	0,000
	0,000
	15000,0
	0,000
	0,000
	Площа ремонту/площа утримання, тис. м2
	25,5/952,0

	
	9.4
	Придбання, встановлення, ремонт та утримання технічних засобів регулювання 

дорожнього руху, у т.ч. нанесення дорожньої розмітки
	2019
	Управління житлово – комунального господарства
	4120,0
	0,000
	0,000
	4120,0
	0,000
	0,000
	Кількість світлофорів, од.

Кількість дорожніх знаків, од.

Нанесення розмітки км/м2
	                          14                                                 -                                                       -       110                                                       12,5/  1000,0

	
	9.5
	Поточний ремонт внутрішньоквартальних в’їздів, проїздів та прибудинкових територій
	2019
	Управління житлово – комунального господарства
	5000,000
	0,000
	0,000
	5000,000
	0,000
	0,000
	Площа ремонту, тис.м²
	7,14

	
	9.6
	Капітальний ремонт вулично – дорожньої мережі по вул. Батюка (від вул.Бульварна до вул.Вільна) м. Слов’янськ
	2019
	Управління житлово – комунального господарства
	10944,320
	0,000
	0,000
	10944,320
	0,000
	0,000
	Площа ремонту, тис.м²
	6,50

	
	10
	Утримання, ремонт та очищення зливових каналізаційних, дренажних систем і колодязів
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10.1
	Утримання, ремонт та очищення зливових каналізаційних, дренажних систем і колодязів
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	2100,000
	0,000
	0,000
	2100,000
	0,000
	0,000
	Протяжність,  км 
	14,0 

	
	10.2
	Експлуатаційні витрати на утримання та ремонт водознижуючих насосних станцій (для обслуговування зливової каналізації та дренажних систем) 
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	2325,600
	0,000
	0,000
	2325,600
	0,000
	0,000
	кількість насосних станцій, од.
	31

	
	10.3
	Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту "Будівництво свердловин технічної води"
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	120,000
	0,000
	0,000
	120,000
	0,000
	0,000
	кількість проектів, од.
	10

	
	11
	Утримання та ремонт  об’єктів зовнішнього освітлення
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11.1
	Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію (диспетчеризація) мереж зовнішнього освітлення м.Слов’янськ
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	150,000
	0,000
	0,000
	150,000
	0,000
	0,000
	кількість проектів, од.
	1

	
	11.2
	Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, у т.ч. електроенергія
	2019
	Управління житлово – комунального господарства
	7700,0
	0,000
	0,000
	7700,0
	0,000
	0,000
	Протяжність мереж, км
	122,0

	
	12
	Поточний ремонт та утримання зелених насаджень загального користування
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	4633,000
	0,000
	0,000
	4633,000
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	13
	Боротьба з карантинними об’єктами (амброзія) 
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	400,000
	0,000
	0,000
	400,000
	0,000
	0,000
	територія, га 
	41,2

	
	14
	Утримання та благоустрій місць поховань, поховання безрідних та фінансування робіт з інвентаризації земельних ділянок під кладовища
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	1065,000
	0,000
	0,000
	1065,000
	0,000
	0,000
	кількість об’єктів, од.
	9

	
	15
	Санітарне очищення,  вивезення ТПВ, в т.ч. ліквідація  стихійних звалищ, прибирання площі Соборна,  придбання обладнання 
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	5200,000
	0,000
	0,000
	5200,000
	0,000
	0,000
	кількість одиниць: контейнери/сміттєвоз/не санк. звал.
	280/1/6

	
	16
	Утримання, ремонт, придбання та встановлення дитячих і спортивних майданчиків
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	2000,000
	0,000
	0,000
	2000,000
	0,000
	0,000
	кількість об’єктів, од.
	31/20

	
	17
	Ремонт пам’ятників та братських могил
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	500,0
	0,000
	0,000
	500,0
	0,000
	0,000
	Кількість об’єктів, од.
	3

	
	18
	Утримання та ремонт міського фонтану
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	382,000
	0,000
	0,000
	382,000
	0,000
	0,000
	кількість одиниць
	1

	
	19
	Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво нових зупиночних пунктів на маршрутах громадського транспорту
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	62,000
	0,000
	0,000
	62,000
	0,000
	0,000
	кількість проектів 
	3

	
	20
	Придбання, встановлення, поточний ремонт павільйонів очікування та утримання зупинок
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	1000,0
	0,000
	0,000
	1000,000
	0,000
	0,000
	кількість зупинок
	40

	
	21
	Інші витрати, спрямовані на розвиток, ремонт та утримання об’єктів та елементів благоустрою
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	1100,000
	0,000
	0,000
	1100,000
	0,000
	0,000
	Кількість об’єктів визначається за потребою

	
	22
	Створення рекреаційно – оздоровчої зони "Біля солоних озер" (оз.Вейсове) м.Слов’янськ (нове будівництво)
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	700,000
	0,000
	0,000
	700,000
	0,000
	0,000
	Кількість об’єктів (закінчення робіт), од.
	1 

	
	23
	Приймання безхазяйних об’єктів (мереж) до комунальної власності територіальної громади міста
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	650,000
	0,000
	0,000
	650,000
	0,000
	0,000
	кількість об’єктів визначається за результатами звернень щодо виявлення безхазяйного майна
	

	
	24
	Створення рекреаційно-оздоровчої зони "Біля солоних озер" (оз.Вейсове) м.Слов’янськ (будівництво зовнішніх мереж електропостачання) " (в.т. ч. розробка проектно – кошторисної документації)
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	400,000
	0,000
	0,000
	400,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	Усього по Розділу 3.1.5
	
	
	187460,920
	0,000
	5376,210
	154630,920
	11830,000
	15623,790
	
	

	3.1.10 Формування спроможної територіальної громади

	Викласти в новій редакції розділ «3.1.10 Формування спроможної територіальної громади»:

	1.2.1 Створювати підприємницьку інфраструктуру, спростити та збільшити прозорість адміністративних послуг зокрема на депресивних територіях (у т.ч. малі міста)
	1
	Спрощення процесу замовлення та отримання суб’єктами господарювання адміністративних послуг за рахунок використання порталу державних послуг iGOv
	2019
	Центр надання адміністративних послуг Слов’янської міської ради, надавачі послуг, відділ інформаційного забезпечення
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	кількість послуг, од.
	понад 5 

	2.1.2 Покращувати підзвітність і прозорість роботи органів місцевого самоврядування шляхом внесення змін до організаційної структури та внутрішніх процесів, розвитку кадрового потенціалу, а також впровадження етичних норм та обов’язкової прозорості
	1
	Впровадження інструментів електронного урядування та електронної демократії
	2019
	Слов’янська міська рада, відділ інформаційного забезпечення
	200,000
	0,000
	0,000
	200,000
	0,000
	0,000
	кількість інструментів, од.
	5

	
	2
	Придбання комп’ютерного, офісного та мережевого обладнання, інших предметів довгострокового користування
	2019
	Слов’янська міська рада,

відділ інформаційного забезпечення,

Центр надання адміністративних послуг, 

господарська група
	1000,000
	0,000
	0,000
	1000,000
	0,000
	0,000
	кількість, од.
	40

	
	3
	Придбання комп’ютерного, офісного та мережевого обладнання
	2019
	Управління економічного та інвестиційного розвитку
	110,000
	0,000
	0,000
	110,000
	0,000
	0,000
	кількість обладнання, од.
	15

	
	4
	Придбання комп’ютерного, офісного та мережевого обладнання
	2019
	Управління комунальної власності
	110,000
	0,000
	0,000
	110,000
	0,000
	0,000
	кількість обладнання, од.
	10

	
	5
	Підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування
	2019
	Відділ кадрової роботи 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	кількість посадових осіб
	25

	2.2.1 Надавати допомогу та підтримку процесу об’єднання місцевих громад шляхом сприяння процесу узгодження між громадами, а також інституційному та організаційному зміцненню
	1
	Організація круглих столів семінарів, нарад з питань формування спроможних територіальних громад
	2019
	Відділ з питань внутрішньої політики
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	кількість заходів, од.
	5

	
	2
	Діяльність в рамках Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"
	2019
	Слов’янська міська рада
	58,000
	0,000
	0,000
	58,000
	0,000
	0,000
	кількість заходів, од.
	1

	Інші завдання:    Здійснення делегуючих повноважень органами самоорганізації населення для сприяння виконання на відповідній території законів України і рішень міської ради; створення ефективного механізму взаємодії виконавчих органів Слов’янської міської ради та громадян в бюджетному процесі
	1
	Сприяння розвитку комітетів мікрорайонів
	2019
	Слов’янська міська рада, відділ діловодства та організаційного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності
	1 090,000
	0,000
	0,000
	1 090,000
	0,000
	0,000
	кількість комітетів мікрорайонів, од.
	14

	
	
	Усього по Розділу 3.1.10
	
	
	2568,000
	0,000
	0,000
	2568,000
	0,000
	0,000
	
	

	3.1.13 Управління об’єктами комунальної власності

	Доповнити заходом 5 розділ «3.1.13 Управління об’єктами комунальної власності» та рядок «Усього по Розділу 3.1.13» викласти у новій редакції:

	Інші завдання:                                        Незалежна оцінка нерухомого майна, яке передане в оренду
	5
	Проведення незалежної оцінки нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м.Слов’янська, яке передано в оренду управлінням комунальної власності Слов’янської міської ради
	2019
	Управління комунальної власності
	85,000
	0,000
	0,000
	85,000
	0,000
	0,000
	кількість об’єктів, од.
	106

	
	
	Усього по Розділу 3.1.13
	
	
	291,500
	0,000
	0,000
	291,500
	0,000
	0,000
	
	

	3.1.14 Розвиток інформаційного простору та громадянського суспільства

	Доповнити заходом 8 розділ «3.1.14 Розвиток інформаційного простору та громадянського суспільства» та рядок «Усього по Розділу 3.1.14» викласти у новій редакції:

	2.1.1. Заохочувати і підтримувати участь громадян у прийнятті рішень через Громадські ради, консультації з громадськістю, а також розширювати можливості громадян, особливо вразливих верств населення, приймати участь у громадському житті
	8
	Реалізація міської цільової Програми «Бюджет участі міста Слов’янська» на 2018-2022 роки
	2019
	Головні розпорядники коштів
	800,000
	0,000
	0,000
	800,000
	0,000
	0,000
	кількість реалізованих проектів, од.
	5

	
	
	Усього по Розділу 3.1.14
	
	
	950,000
	0,000
	0,000
	950,000
	0,000
	0,000
	
	

	3.1.15 Соціальний захист населення

	Викласти в новій редакції розділ «3.1.5 Соціальний захист населення»:

	
	
	Соціальний захист населення
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Інші завдання:   Соціальний захист малозабезпечених верств населення, соціальна підтримка сімей та підвищення життєвого рівня населення
	1
	Забезпечити виплату допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, згідно з Законом України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" від 22.03.2001 №2334-ІІІ
	2019
	Управління соціального захисту населення 
	10 111,300
	10 111,300
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	кількість  сімей, яким призначена допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням
	250

	
	2
	Надання допомоги згідно з Законом України від 18.05.2004 №1727-IV "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю"
	2019
	Управління соціального захисту населення 
	10 729,300
	10 729,300
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	кількість осіб, які отримують соціальну допомогу
	575

	
	3
	Надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І та ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним, згідно з постановою КМУ від 02.08.2000 № 1192
	2019
	Управління соціального захисту населення 
	3 089,700
	3 089,700
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	кількість осіб, які отримують щомісячну грошову допомогу
	125

	
	4
	Забезпечити виплату тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, згідно з постановою КМУ від 22.02.2006 №189
	2019
	Управління соціального захисту населення 
	630,000
	630,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	кількість осіб, які отримають тимчасову державну допомогу
	50

	
	5
	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, відповідно до Закону України від 16.11.2000 №2109-ІІІ
	2019
	Управління соціального захисту населення 
	44 453,900
	44 453,900
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	кількість осіб, з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, яким буде надана допомога
	1725

	
	6
	Забезпечити призначення компенсації фізичним особам, що надають соціальні послуги громадянам, на підставі висновків ЛКК
	2019
	Управління соціального захисту населення 
	90,000
	0,000
	0,000
	90,000
	0,000
	0,000
	кількість громадян, яким буде призначена допомога
	30

	
	7
	Забезпечити виплату соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів (відповідно до Постанови КМУ від 28.12.2016 №1045)
	2019
	Управління соціального захисту населення 
	6 200,000
	6 200,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	кількість студентів, які отримають виплату, осіб
	360

	
	8
	Забезпечити виплату щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти , студентам (курсантам) закладів фахової передвищої освіти, закладів передвищої освіти з  числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні згідно з розпорядженням голови  Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації
	2019
	Управління соціального захисту населення 
	690,000
	0,000
	690,000
	0,000
	0,000
	0,000
	кількість учнів, які отримають щомісячну допомогу, осіб
	187

	
	9
	Забезпечити прийом, призначення та перерахунок житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг
	2019
	Управління соціального захисту населення 
	303942,00
	303942,00
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	кількість отримувачів субсидій, тисяч сімей
	24,9

	
	10
	Призначити пільги особам з інвалідністю по зору першої та другої груп (у т.ч. дітям з інвалідністю) на оплату ЖКП послуг та надати допомогу у підготовці документів
	2019
	Управління соціального захисту населення 
	170,100
	0,000
	170,100
	0,000
	0,000
	0,000
	кількість  осіб з інвалідністю, яким буде призначено пільги, осіб
	70

	
	11
	Надання допомоги у встановленні телефонів особам з інвалідністю 1 та 2 групи
	2019
	Управління соціального захисту населення 
	0,200
	0,000
	0,200
	0,000
	0,000
	0,000
	кількість осіб з інвалідністю, яким буде надана допомога, осіб
	2

	
	12
	Забезпечення пільгової категорії населення твердим паливом та скрапленим газом
	2019
	Управління соціального захисту населення 
	287,800
	287,800
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	кількість отримувачів пільг, осіб
	97

	
	13
	Забезпечити надання пільг батькам загиблих в Афганістані у розмірі 50% вартості на житлово-комунальні послуги в межах норм споживання та надання разової грошової допомоги
	2019
	Управління соціального захисту населення, відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення
	59,000
	0,000
	0,000
	59,000
	0,000
	0,000
	кількість сімей, яким  буде надано пільги 
	5

	
	14
	Надання пільг на житлово-комунальні послуги та послуги зв’язку Почесним громадянам міста та їх вдовам, надання матеріальної допомоги, безкоштовне отримання ліків та зубопротезування, поховання та встановлення надгробка
	2019
	Управління соціального захисту населення 
	120,800
	0,000
	0,000
	120,800
	0,000
	0,000
	кількість осіб, які отримають пільги (Почесні громадяни, вдови)
	16

	
	15
	Надання пільг на послуги зв’язку (абон.плата) за користування стаціонарним телефоном
	2019
	Управління соціального захисту населення 
	500,000
	0,000
	0,000
	500,000
	0,000
	0,000
	кількість  пільговиків, осіб
	587

	
	16
	Забезпечити виплату пільг та компенсацій громадянам згідно з Законом України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
	2019
	Управління соціального захисту населення 
	2 108,000
	2 108,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	кількість осіб, які отримуватимуть допомогу, осіб
	450

	
	17
	Надати пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок аварії ЧАЕС
	2019
	Управління соціального захисту населення 
	188,300
	0,000
	188,300
	0,000
	0,000
	0,000
	кількість громадян, які отримають пільги, осіб
	415

	
	18
	Забезпечити виплату допомоги на поховання учасникам бойових дій та особам з інвалідністю війни
	2019
	Управління соціального захисту населення 
	97,100
	0,000
	97,100
	0,000
	0,000
	0,000
	кількість осіб, які отримають виплату, осіб
	45

	
	19
	Забезпечити виплату компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування осіб з  інвалідністю
	2019
	Управління соціального захисту населення 
	25,500
	0,000
	25,500
	0,000
	0,000
	0,000
	кількість осіб з  інвалідністю, яким буде забезпечена виплата, осіб
	75

	
	20
	Продовжити виконання безкоштовних капітальних ремонтів квартир (будинків) пільговій категорії громадянам, які мають  право на таку пільгу
	2019
	Управління соціального захисту населення 
	180,000
	0,000
	0,000
	180,000
	0,000
	0,000
	кількість об’єктів (будинків, квартир), які буде відремонтовано, од.
	10

	
	21
	Забезпечити санаторно-курортне лікування громадян, згідно з Законом України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
	2019
	Управління соціального захисту населення 
	219,800
	219,800
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	кількість громадян, яких буде забезпечено санаторно-курортним лікуванням, осіб
	30

	
	22
	Надання компенсації за невикористане санаторно-курортне лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
	2019
	Управління соціального захисту населення 
	1,600
	1,600
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	кількість громадян, яким буде надано компенсацію за невикористане  санаторно-курортне лікування, осіб
	3

	
	23
	Провести передплату періодичних видань для малозабезпечених верств населення, ветеранів війни та праці
	2019
	Управління соціального захисту населення 
	197,900
	0,000
	0,000
	197,900
	0,000
	0,000
	кількість  примірників, од.
	950

	
	24
	Забезпечити психологічну реабілітацію та соціально-професійну адаптацію учасників антитерористичної операції
	2019
	Управління соціального захисту населення 
	307,500
	307,500
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	кількість учасників  АТО, яким буде забезпечено психологічну та професійну адаптацію, осіб
	47

	
	25
	Надання фінансової підтримки громадським організаціям міста на статутну діяльність, комунальні послуги, передоплату періодичних видань відповідно до постанови КМУ від 14.02.2018 № 156
	2019
	Управління соціального захисту населення 
	397,200
	0,000
	0,000
	397,200
	0,000
	0,000
	кількість недержавних громадських організацій, які отримають фінансову підтримку, од.
	12

	
	26
	Надання компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
	2019
	Управління соціального захисту населення 
	4000,000
	0,000
	0,000
	4000,000
	0,000
	0,000
	кількість пільговиків, які скористаються правом безоплатного проїзду
	29325

	
	27
	Надання компенсаційних виплат на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян
	2019
	Управління соціального захисту населення 
	11 473,800
	0,000
	0,000
	11 473,800
	0,000
	0,000
	кількість пільговиків, які скористаються правом безоплатного проїзду, осіб
	29325

	
	28
	Надання компенсаційних виплат на пільговий проїзд залізничним транспортом окремим категоріям громадян
	2019
	Управління соціального захисту населення 
	1 800,000
	0,000
	0,000
	1 800,000
	0,000
	0,000
	кількість пільговиків, які скористаються правом безоплатного проїзду, осіб
	33540

	
	29
	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги родині, в якій народилася трійня та які зареєстровані і мешкають на території Слов’янської міської ради
	2019
	Управління соціального захисту населення 
	100,000
	0,000
	0,000
	100,000
	0,000
	0,000
	кількість сімей, які отримають допомогу
	5

	
	30
	Надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби
	2019
	Управління соціального захисту населення 
	30,000
	30,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	кількість громадян, яким буде надана матеріальна допомога, осіб
	15

	
	31
	Забезпечити санаторно-курортним лікуванням: 
– осіб з інвалідністю; 
– ветеранів війни та осіб з інвалідністю у санаторіях, підпорядкованих Мінсоцполітики України
	2019
	Управління соціального захисту населення 
	1 126,600
	1 126,600
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	кількість осіб з інвалідністю, яких  буде забезпечено санаторно-курортним лікуванням, осіб
	108

	
	32
	Надання грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям осіб з інвалідністю
	2019
	Управління соціального захисту населення 
	22,200
	22,200
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	кількість осіб з інвалідністю, яких  буде забезпечено компенсацією за санаторно-курортне лікування, осіб
	55

	
	33
	Надання матеріальної допомоги прийомним сім’ям та будинкам сімейного типу до Дня захисту дітей
	2019
	Управління соціального захисту населення 
	75,000
	0,000
	0,000
	75,000
	0,000
	0,000
	кількість сімей, яким буде надана допомога
	13

	
	34
	Надання допомоги на поховання в розмірі прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, особам, які здійснили поховання громадян, що не перебували в трудових відносинах на день смерті 
	2019
	Управління соціального захисту населення 
	380,000
	0,000
	0,000
	380,000
	0,000
	0,000
	кількість осіб, яким буде надана допомога, осіб
	197

	
	35
	Надання грошової компенсації витрат  на автомобільне паливо в розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць, відповідно до діючих цін на паливо (за наявності власного автомобіля) особам, які мають особливі трудові заслуги перед  Батьківщиною – Герої Соціалістичної Праці, Герої України та повні кавалери ордена Трудової Слави
	2019
	Управління соціального захисту населення 
	20,000
	0,000
	0,000
	20,000
	0,000
	0,000
	кількість осіб, які отримають грошову компенсацію, осіб
	1

	
	36
	Надання компенсації вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку особам, які постраждали внаслідок аварії ЧАЕС 1 та 2 категорії
	2019
	Управління соціального захисту населення 
	80,000
	0,000
	0,000
	80,000
	0,000
	0,000
	кількість осіб, яким буде надана компенсація, осіб
	400

	
	37
	Погашення заборгованості за компенсаційні витрати за пільговий  проїзд автомобільним транспортом  за 2015 рік за рішенням  Господарського  суду Донецької області (ФОП Яцура С.В. по справі №905/1904/18 від 19.12.2018 , ПП "Слав-транс") по справі №905/1903/18 від 19.12.2018)
	2019
	Управління соціального захисту населення 
	1307,065
	0,000
	0,000
	1307,065
	0,000
	0,000
	кількість осіб, яким буде надана компенсація, осіб
	37250

	3.1.3 Створити заклади – соціальні служби для надання соціальних послуг відповідно до потреб конкретної громади
	1
	Надати грошову та натуральну допомогу малозабезпеченим сім’ям, самотнім пенсіонерам, особам з інвалідністю та онкохворим громадянам внаслідок ЧАЕС та іншим незахищеним верствам населення
	2019
	Управління соціального захисту населення, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
	492,500
	144,500
	0,000
	338,000
	0,000
	10,000
	кількість осіб, які отримають грошову та натуральну допомогу, осіб
	540

	
	2
	Проводити благодійні заходи для малозабезпечених громадян
	2019
	Управління соціального захисту населення, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
	25,000
	0,000
	0,000
	0,000
	5,000
	20,000
	кількість малозабезпечених громадян, охоплених благодійними заходами, осіб
	320

	
	3
	Поліпшення матеріального та побутового становища непрацюючих, малозабезпечених громадян у межах акцій "Милосердя" та "Щорічне відзначення Міжнародного дня громадян похилого віку"
	2019
	Управління соціального захисту населення, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
	10,000
	0,000
	0,000
	0,000
	5,000
	5,000
	 кількість малозабезпечених громадян, охоплених у межах акцій, осіб
	170

	
	4
	Надання соціальних послуг недержавними надавачами соціальних послуг на паритетних засадах
	2019
	Управління соціального захисту населення, недержавні громадські організації соціального спрямування
	152,700
	0,000
	0,000
	152,700
	0,000
	0,000
	кількість осіб, охоплених соціальними послугами, осіб
	40

	
	5
	Благоустрій приміщення по пров.Лермонтова,30: обладнання підсобного приміщення під дезкамеру та її придбання, ремонт господарських будівель (гараж, комора)
	2019
	Комунальна установа  "Центр обліку бездомних осіб з будинком нічного перебування" 
	150,000
	0,000
	0,000
	150,000
	0,000
	0,000
	кількість відремонтованих приміщень, од.
	2

	
	6
	Здійснювати заходи щодо соціального захисту бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі: працевлаштування; відновлення документів; соціальні виплати; забезпечення одягом, взуттям і білизною; гарячі обіди 
	2019
	Комунальна установа  "Центр обліку бездомних осіб з будинком нічного перебування" 
	261,700
	0,000
	0,000
	162,700
	24,000
	75,000
	кількість осіб, охоплених соціальними заходами
	70

	
	7
	Укріпити матеріально-технічну базу Територіального центру соціального обслуговування
	2019
	Слов’янська міська рада
	180,000
	0,000
	0,000
	180,000
	0,000
	0,000
	кількість одиниць придбаної комп’ютерної техніки, утримання автомобіля, од.
	3

	
	8
	Надання послуг з перевезення дітей з інвалідністю комунальної установи «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Слов’янської міської ради»
	2019
	КУ «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Слов’янської міської ради»
	39,600
	0,000
	0,000
	39,600
	0,000
	0,000
	кількість дітей з інвалідністю, охоплених послугами з перевезення
	50

	
	9
	Виявлення потреби в соціальних послугах та затвердження плану заходів
	2019
	Управління соціального захисту населення 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	задоволення потреб в соціальних послугах
	 

	
	10
	Забезпечити технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю
	2019
	Управління соціального захисту населення 
	4 000,000
	4 000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	кількість укладених договорів, од.
	200

	
	11
	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, власникам квартир, будинків приватного сектору  (індивідуальної забудови), які зруйновані внаслідок проведення антитерористичної операції у розмірі 10,0 тис. грн при повторному зверненні  (144 особи)
	2019
	Управління соціального захисту населення 
	1440,000
	0,000
	0,000
	1440,000
	0,000
	0,000
	кількість отримувачів допомоги
	144

	
	
	Заробітна плата та стан її виплати, охорона праці
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Інші завдання: 

Створити умови для 

підвищення рівня заробітної плати
	1
	Сприяння зростанню середньомісячної заробітної плати на рівні, вищому ніж прогнозний індекс споживчих цін
	2019
	 Слов’янська міська рада, підприємства, профспілки
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	підвищення рівня 
заробітної плати, %
	9,6

	
	2
	Вжиття заходів для системного підвищення середньої заробітної плати в бюджетній сфері у межах чинного законодавства
	2019
	Слов’янська міська рада, підприємства, профспілки
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	підвищення рівня 
заробітної плати, %
	9,6

	
	3
	Залучення, в обов’язковому порядку, представників профспілок до розробки та впровадження систем оплати праці на підприємствах
	2019
	Слов’янська міська рада, підприємства, профспілки
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	підвищення рівня 
заробітної плати, %
	9,6

	Інші завдання:           Вжити заходи щодо скорочення 

заборгованості з виплати заробітної плати та недопущення її виникнення в подальшому
	1
	Здійснення щотижневого 
та щомісячного моніторингу стану виплати заборгованої заробітної плати на території міської ради по галузях економіки міста, в розрізі підприємств
	2019
	Управління соціального захисту населення
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	зменшення заборгованості із заробітної плати на підприємствах міста, % 
	23

	
	2
	Підвищення ефективності роботи тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат
 
	2019
	Слов’янська міська рада, Слов’янське ОУ ПФУ Донецької області, Слов’янсько-Лиманське управління ГУ ДФС у Донецькій області,  управління соціального захисту населення
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	зменшення заборгованості із заробітної плати на підприємствах міста, % 
	23

	
	3
	Забезпечення представництва профспілок у складі комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до Пенсійного фонду та запобігання неплатоспроможності
	2019
	Комісія з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до Пенсійного фонду та запобігання неплатоспроможності
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	зменшення заборгованості із заробітної плати на підприємствах міста, % 
	23

	Інші завдання:   Поліпшити соціально-трудові відносини та запобігти виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), їх прогнозування та сприяння їх своєчасному вирішенню
	1
	Забезпечення здійснення соціального діалогу, укладення територіальної угоди, надання організаційної та методичної допомоги учасникам соціального діалогу з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, укладення угод і колективних договорів та забезпечення їх виконання
	2019
	Слов’янська міська рада, підприємства, установи, організації  міста, профспілки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	кількість заходів організаційної та методичної допомоги учасникам соціального діалогу, од.
	30

	
	2
	Організація проведення семінарів, нарад, зустрічей, круглих столів, інших заходів з питань соціально-трудових відносин
	2019
	 Слов’янська міська рада, Слов’янське ОУ ПФУ Донецької області, 
Слов’янсько-Лиманське управління ГУ ДФС у Донецькій області,  управління соціального захисту населення, Слов’янський міський центр зайнятості
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	кількість заходів щодо підвищення освітнього рівня роботодавців та голів профспілкових комітетів через проведеннясемінарів, нарад, зустрічей, круглих столів, інших заходів, од
	5

	
	3
	Забезпечення безперервної роботи органів соціального діалогу, у тому числі шляхом розроблення дієвого механізму, оперативного формування складу сторін у таких органах, підтримка роботи соціально-економічної ради
	2019
	Слов’янська міська рада, підприємства, установи, організації  міста, профспілки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	узгодження інтересів роботодавців та найманих працівників, покращення стану соціально-трудових відносин на підприємствах міста
	30

	
	4
	Забезпечення проведення попереджувальних заходів щодо виникнення колективних трудових спорів, страйків та акцій протесту під час ускладнень стану соціально-трудових відносин 
	2019
	Слов’янська міська рада, підприємства, установи, організації  міста, профспілки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	узгодження інтересів роботодавців та найманих працівників, покращення стану соціально-трудових відносин 
	відсутність трудових спорів, страйків та колективних звернень

	
	5
	Сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів)
	2019
	Слов’янська міська рада, підприємства, установи, організації  міста, профспілки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	узгодження інтересів роботодавців та найманих працівників, покращення стану соціально-трудових відносин на підприємствах міста
	відсутність трудових спорів, страйків та колективних звернень

	Інші завдання:    Створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням
	1
	Забезпечення виконання обласних та міських «Заходів з поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на період 2018-2022 років» та  «Заходи з профілактики травматизму невиробничого характеру на період 2018-2022 років»
	2019
	Слов’янська міська рада, ГУ ДСНС у Донецькій області, управління соціального захисту населення,  Слов’янський відділ поліції в Донецькій області, управління житлово-комунального господарства,  підприємства міста
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	кількість заходів щодо поліпшення стану охорони праці суб’єктів господарської діяльності усіх форм власності, од.
	4

	
	2
	Моніторинг та аналіз травматизму  виробничого та невиробничого характеру для розробки комплексних заходів з метою зниження травматизму та профзахворювань 
	щокварталу
	управління соціального захисту населення, Слов’янське відділення управління ВДФСС України в Донецькій області, підприємства міста
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	кількість заходів щодо поліпшення стану охорони праці суб’єктів господарської діяльності усіх форм власності, од.
	4

	
	3
	Забезпечення роботи міської ради з питань безпечної життєдіяльності населення щодо поліпшення стану охорони праці суб’єктів господарської діяльності усіх форм власності
	2019
	Слов’янська міська рада, ГУ ДСНС у Донецькій області, управління соціального захисту населення, Слов’янське відділення управління ВДФСС України в Донецькій області, підприємства, установи, організації  міста, профспілки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	кількість заходів щодо поліпшення стану охорони праці суб’єктів господарської діяльності усіх форм власності, од.
	4

	
	4
	Організація проведення  всесвітнього Дня охорони праці та Тижня охорони праці
	Квітень
	 Слов’янська міська рада, управління соціального захисту населення, Слов’янське відділення управління ВДФСС України в Донецькій області, підприємства, установи, організації  міста, профспілки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	кількість заходів щодо поліпшення стану охорони праці суб’єктів господарської діяльності усіх форм власності, од.
	5

	
	5
	Своєчасне проведення атестації робочих місць за умовами праці у відповідності з вимогами чинного законодавства
	2019
	Підприємства, управління соціального захисту населення
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	кількість заходів щодо поліпшення стану охорони праці суб’єктів господарської діяльності усіх форм власності, од.
	6

	Інші завдання:                          Створення умов для легалізації трудових відносин та збільшення економічної активності населення, сталого скорочення нелегальної (тіньової) зайнятості населення
	1
	Проведення роз’яснювальної роботи щодо дотримання законодавства про працю, негативних соціальних наслідків нелегальних трудових відносин 
	2019
	Слов’янська міська рада, Слов’янське ОУ ПФУ Донецької області, Слов’янсько-Лиманське управління ГУ ДФС у Донецькій області, управління соціального захисту населення
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	кількість заходів щодо виявлення та легалізації неоформлених трудових відносин, од.
	500

	
	2
	Забезпечення ефективної діяльності робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення
	2019
	Слов’янська міська рада, управління соціального захисту населення, Слов’янське ОУ ПФУ Донецької області, Слов’янсько-Лиманське управління ГУ ДФС у Донецькій області
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	кількість заходів щодо виявлення та легалізації неоформлених трудових відносин, од.
	12

	
	
3
	Проведення активної співпраці з контролюючими та правоохоронними органами, сторонами соціального діалогу з питання детінізації трудових відносин та виплати заробітної плати "в конвертах"
	2019
	Слов’янська міська рада, Слов’янське ОУ ПФУ Донецької області, Слов’янсько-Лиманське управління ГУ ДФС у Донецькій області, управління соціального захисту населення, Слов’янський міський центр зайнятості, Слов’янський відділ поліції в Донецькій області
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	кількість заходів щодо виявлення та легалізації неоформлених трудових відносин, од.
	24

	
	
	Усього по Розділу 3.1.15
	
	
	411963,165
	387404,200
	1171,200
	23243,765
	34,000
	110,000
	
	

	3.1.17 Захист прав дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

	Викласти в новій редакції розділ «3.1.17 Захист прав дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»:

	Інші завдання:                                         Захист прав дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
	1
	Розвиток сімейних форм виховання дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
	2019
	Служба у справах дітей
	14 683,300
	14 683,300
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	продовження функціювання прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів/піклувальників, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавленні батьківського піклування
	3                     10                 232   

	
	2
	Надання одноразової допомоги на облаштування житла, придбаного за рахунок субвенції з державного бюджету, для новостворених дитячих будинків сімейного типу
	2019
	Служба у справах дітей
	50,000
	0,000
	50,000
	0,000
	0,000
	0,000
	придбання меблів для дитячого будинку сімейного типу, в якому виховується 8 дітей:                         письмовий стіл; шафа - купе;                     ліжко двоярусне; матрац;   стілець для письмового столу; комод, од.
	3

1

3

6

6

4

	Інші завдання:               Захист прав дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах
	1
	Забезпечення належного утримання та виховання дітей у комунальному закладі "Центр соціально — психологічної реабілітації дітей в м.Слов’янську Донецької області"
	2019
	Служба у справах дітей
	4 402,900
	0,000
	4 402,900
	0,000
	0,000
	0,000
	надання комплексної соціальної, психологічної, медичної, правової допомоги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, осіб
	110

	
	2
	Забезпечення функціонування ЕІАС "Діти"
	2019
	Служба у справах дітей
	2,500
	0,000
	0,000
	2,500
	0,000
	0,000
	встановлення антивірусного забезпечення на  комп’ютери, од.
	2

	
	
	Усього по Розділу 3.1.17
	
	
	19138,700
	14683,300
	4452,900
	2,500
	0,000
	0,000
	
	

	3.1.18 Освіта

	Заходи 5,29 викласти у новій редакції та доповнити заходами: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, розділ «3.1.18 Освіта», рядок «Усього по розділу 3.1.18» викласти у новій редакції:

	3.5.2 Розвивати освітньо – наукову інфраструктуру
	5
	Оновлення обладнання харчоблоків та іншого обладнання закладів освіти
	2019
	Відділ освіти
	1822,000
	0,000
	0,000
	1822,000
	0,000
	0,000
	придбання обладнання, од.
	119

	
	29
	Коригування проектно – кошторисної документації за об’єктом "Реконструкція ЗОШ №11 по вул. Вокзальній, буд.22 (вул. Свердлова, буд. 22), м.Слов’янська, Донецької області"
	2019
	Відділ освіти
	400,000
	0,000
	0,000
	400,000
	0,000
	0,000
	кількість комплектів ПКД кількість експертних звітів, од.
	1

1

	1.3.2 Проводити енергоаудит та заходи зі зменшення енерговитрат у адміністративних будівлях та об’єктах соціальної інфраструктури
	34
	Коригування проектно-кошторисної документації за об’єктом "Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №70 по пров. Маломіський, 4 м.Слов’янськ, Донецької області"
	2019
	Відділ освіти
	50,000
	0,000
	0,000
	50,000
	0,000
	0,000
	кількість комплектів ПКД  кількість експертних звітів, од.
	            1            1

	
	35
	Коригування проектно-кошторисної документації за об’єктом "Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №66 по вул. Анатолія Комара, 18 м.Слов’янськ, Донецької області"
	2019
	Відділ освіти
	50,000
	0,000
	0,000
	50,000
	0,000
	0,000
	кількість комплектів ПКД  кількість експертних звітів, од.
	           1            1

	
	36
	Коригування проектно-кошторисної документації за об’єктом "Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 1 по вул. Банківській, 83 м.Слов’янськ, Донецької області "
	2019
	Відділ освіти
	50,000
	0,000
	0,000
	50,000
	0,000
	0,000
	кількість комплектів ПКД  кількість експертних звітів, од.
	          1            1

	
	37
	Коригування проектно-кошторисної документації за об’єктом "Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 6 по вул. Свободи, 11 м.Слов’янськ, Донецької області "
	2019
	Відділ освіти
	50,000
	0,000
	0,000
	50,000
	0,000
	0,000
	кількість комплектів ПКД  кількість експертних звітів, од.
	           1            1

	
	38
	Коригування проектно-кошторисної документації за об’єктом "Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 2 по пров. Батюка, 1 м.Слов’янськ, Донецької області "
	2019
	Відділ освіти
	50,000
	0,000
	0,000
	50,000
	0,000
	0,000
	кількість комплектів ПКД  кількість експертних звітів, од.
	           1            1

	
	39
	Коригування проектно-кошторисної документації за об’єктом "Капітальний ремонт ДНЗ №54 по вул. Г.Батюка, 23  м.Слов’янськ, Донецької області "
	2019
	Відділ освіти
	50,000
	0,000
	0,000
	50,000
	0,000
	0,000
	кількість комплектів ПКД  кількість експертних звітів, од.
	           1            1

	
	40
	Коригування проектно-кошторисної документації за об’єктом "Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 28 по вул. Конєва, 1 м.Слов’янськ, Донецької області"
	2019
	Відділ освіти
	50,000
	0,000
	0,000
	50,000
	0,000
	0,000
	кількість комплектів ПКД  кількість експертних звітів, од.
	           1            1

	
	41
	Коригування проектно-кошторисної документації за об’єктом "Капітальний ремонт будівлі КЗ «СЮТ» за адресою: вул. Торська, 45 м. Слов’янськ, Донецької області "
	2019
	Відділ освіти
	50,000
	0,000
	0,000
	50,000
	0,000
	0,000
	кількість комплектів ПКД  кількість експертних звітів, од.
	           1            1

	
	
	Усього по розділу 3.1.18
	
	
	19130,000
	0,000
	0,000
	19130,000
	0,000
	0,000
	
	

	3.1.19 Охорона здоров’я

	Викласти в новій редакції розділ «3.1.19 Охорона здоров’я»:

	3.5.1 Розвивати інфраструктуру системи охорони здоров’я
	1
	Підвищення кваліфікації лікарів та молодших медичних спеціалістів
	2019
	Відділ охорони здоров’я, КЛПЗ та КНП 
	250,000
	0,000
	0,000
	230,000
	0,000
	20,000
	проатестовано: 
лікарів -
молодших мед.спец. 
підвищення кваліфікації:
лікарів -
молодших мед.спец., осіб
	82
120

98
76

	
	2
	Впровадження електронного документообігу в закладах охорони здоров’я
	2019
	Відділ охорони здоров’я, КЛПЗ та КНП 
	2 671,000
	0,000
	0,000
	2 571,000
	0,000
	100,000
	комп’ютерне оснащення, од. - МІС охоплено - кількість робочих місць 
	120
8
120

	
	3
	Подальша реалізація заходів міських та районних програм «Місцевих стимулів для медичного персоналу» та «Кадри»
	2019
	Відділ охорони здоров’я, КЛПЗ та КНП 
	3 149,600
	0,000
	0,000
	3 149,600
	0,000
	0,000
	кількість медичного персоналу, які отримують стимул, осіб
	170

	
	4
	Розробка проектно  -кошторисної документації по об’єкту "Реконструкція будівлі дитячої лікарні з прибудовою за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 12 м.Слов’янськ"
	2019
	Відділ охорони здоров’я, КЛПЗ 
	862,652
	0,000
	862,652
	0,000
	0,000
	0,000
	кількість виготовленої ПКД з позитивним експертним звітом, од.
	1

	
	5
	Коригування проектно -кошторисної документації по об’єкту "Капітальний ремонт амбулаторії №2 КЗ "Центр первинної медико - санітарної допомоги", вул. Г. Батюка, 25 м.Слов’янськ, Донецька область"
	2019
	Відділ охорони здоров’я, КЛПЗ 
	80,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	80,000
	кількість відкоригованої ПКД з позитивним експертним звітом, од.
	1

	Інші завдання:

Забезпечити профілактику

та лікування найбільш

поширених небезпечних

для здоров’я і життя

людини захворювань
	 
	Забезпечення хворих на ВІЛ-інфекцію і СНІД  та профілактика ВІЛ-інфекції
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	Придбання тест/систем, реактивів та систем відбору крові задля добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію 
	2019
	Відділ охорони здоров’я, КЛПЗ та КНП 
	465,300
	0,000
	0,000
	462,300
	0,000
	3,000
	кількість людей, яким проведено добровільне тестування, осіб
	6 400

	
	2
	Придбання лікарських засобів задля лікування опортуністичних захворювань у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД
	2019
	Відділ охорони здоров’я, КЛПЗ та КНП 
	10,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	10,000
	кількість пацієнтів, що отримали лікування, осіб
	120

	
	3
	Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини
	2020
	Відділ охорони здоров’я, КЛПЗ та КНП 
	40,000
	0,000
	0,000
	40,000
	0,000
	0,000
	загальна кількість паціентів отримавших лікування
	 

	
	 
	Забезпечення хворих на туберкульоз та профілактика захворювання
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


рентгенологічних досліджень, од.

бактеріологічних досліджень, од.

	
	69920                   840

	
	2
	Забезпечення продовольчими пакетами на амбулаторному лікуванні
	2019
	Відділ охорони здоров’я, КЛПЗ та КНП 
	65,000
	0,000
	0,000
	65,000
	0,000
	0,000
	кількість хворих, забезпечених продовольчими пакетами, осіб
	60

	
	3
	Своєчасне щеплення новонароджених від туберкульозу (БЦЖ)
	2019
	Відділ охорони здоров’я, КЛПЗ та КНП 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	кількість дітей, яким проведено щеплення вакциною БЦЖ, осіб
	 

	
	4
	Своєчасне проведення туберкулінодіагностики у дітей 4 - 14 років
	2019
	Відділ охорони здоров’я, КЛПЗ та КНП 
	640,000
	0,000
	0,000
	640,000
	0,000
	0,000
	кількість дітей, яким встановлено пробу Манту, осіб
	6 050

	
	 
	Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	Закупівля препаратів інсуліну
	2019
	Відділ охорони здоров’я, КЛПЗ та КНП 
	3 069,400
	3 069,400
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	кількість хворих, які отримали препарати інсуліну, осіб
	645

	
	2
	Закупівля цукрознижуючих препаратів
	2019
	Відділ охорони здоров’я, КЛПЗ та КНП 
	50,000
	0,000
	0,000
	50,000
	0,000
	0,000
	кількість хворих, які отримали цукрознижувальні препарати, осіб
	2 420

	
	3
	Закупівля глюкометрів та ланцетів
	2019
	Відділ охорони здоров’я, КЛПЗ та КНП 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	кількість хворих, які отримали глюкометри, осіб
	130

	
	4
	Закупівля тест-смужок
	2019
	Відділ охорони здоров’я, КЛПЗ та КНП 
	340,000
	0,000
	0,000
	336,000
	0,000
	4,000
	кількість хворих, які отримали тест-смужки, осіб
	340

	
	 
	Забезпечення хворих на вірусний гепатит С
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	Закупівля лікарських засобів 
	2019
	Відділ охорони здоров’я, КЛПЗ та КНП 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	кількість хворих, які отримали лікарські засоби, осіб
	0

	
	2
	Закупівля діагностичних засобів
	2019
	Відділ охорони здоров’я, КЛПЗ та КНП 
	63,700
	0,000
	0,000
	56,700
	0,000
	7,000
	кількість хворих, забезпечених діагностичними засобами, осіб
	1 100

	
	 
	Забезпечення населення міста медичними імунобіологічними препаратами проти вакцинокерованих інфекцій, зокрема сказу, правцю, ботулізму, туляремії тощо
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	Закупівля вакцин
	2019
	Відділ охорони здоров’я, КЛПЗ та КНП 
	120,000
	0,000
	0,000
	120,000
	0,000
	0,000
	кількість щеплень (імунізація мед.працівників гепатит В, імунізація мед.працівників, хворих, які знаходяться на Д обліку проти грипу), од.
	34 487

	
	2
	Закупівля анатоксинів та сироваток
	2019
	Відділ охорони здоров’я, КЛПЗ та КНП 
	126,200
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	126,200
	кількість хворих, яким введено анатоксин або сироватку, осіб
	40

	
	3
	Закупівля виробів медичного призначення, у т.ч. індикаторних карток
	2019
	Відділ охорони здоров’я, КЛПЗ та КНП 
	59,700
	0,000
	0,000
	59,700
	0,000
	0,000
	кількість хворих, на яких використано ВМП, осіб
	155
46660

	
	 
	Забезпечення онкологічних хворих
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	Закупівля лікарських засобів 
	2019
	Відділ охорони здоров’я, КЛПЗ та КНП 
	1 200,000
	0,000
	0,000
	1 200,000
	0,000
	0,000
	кількість пролікованих онкологічних хворих, осіб
	280

	
	2
	Закупівля діагностичних засобів
	2019
	Відділ охорони здоров’я, КЛПЗ та КНП 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	кількість онкологічних хворих, забезпечених діагностичними засобами, осіб
	 

	
	3
	Забезпечення хворих із захворюваннями серцево-судинної системи тромболітичними препаратами у кардіологічних стаціонарних відділеннях
	2019
	Відділ охорони здоров’я, КЛПЗ та КНП 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	кількість хворих із ССЗ, яким проведено тромболізіс, осіб
	 

	
	 
	Забезпечення пільгової категорії населення
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	Забезпечення пільгової категорії населення медикаментами
	2019
	Відділ охорони здоров’я, КЛПЗ та КНП 
	780,000
	0,000
	0,000
	780,000
	0,000
	0,000
	кількість пільговиків, забезпечених медикаментами, осіб
	5 000

	
	2
	Забезпечення пільгової категорії населення зубним протезуванням
	2019
	Відділ охорони здоров’я, КЛПЗ та КНП 
	300,000
	0,000
	0,000
	300,000
	0,000
	0,000
	кількість пільговиків, яким проведено зубопротезування, осіб
	50

	
	3
	Забезпечення пільгової категорії населення слуховими апаратами
	2019
	Відділ охорони здоров’я, КЛПЗ та КНП 
	577,200
	0,000
	0,000
	546,000
	0,000
	31,200
	кількість пільговиків, забезпечених слуховими апаратами, осіб
	40

	
	4
	Надання якісної стаціонарної допомоги ветеранам ДСВ
	2019
	Відділ охорони здоров’я, КЛПЗ та КНП 
	120,000
	0,000
	0,000
	120,000
	0,000
	0,000
	кількість ветеранів,
кількість палат, 
кількість ліжок,
харчування, койко-день
медикаменти, койко-день
	
80
10
28
19
27

	
	 
	Забезпечення хворих на орфанні захворювання
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Забезпечення хворих на орфанні захворювання лікарськими засобами 
	2019
	Відділ охорони здоров’я, КЛПЗ та КНП 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	дорослих хворих
	
	
	647,000
	0,000
	0,000
	647,000
	0,000
	0,000
	кількість  забезпечених ЛЗ, осіб
	185

	
	2
	дітей
	
	
	678,000
	0,000
	0,000
	678,000
	0,000
	0,000
	кількість забезпечених ЛЗ, осіб
	20

	
	 
	Забезпечення хворих на орфанні захворювання виробами медичного призначення 
	2019
	Відділ охорони здоров’я, КЛПЗ та КНП 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	дорослих хворих 
	
	
	190,000
	0,000
	0,000
	190,000
	0,000
	0,000
	кількість забезпечених ВМП, осіб
	87

	
	2
	дітей
	
	
	176,000
	0,000
	0,000
	176,000
	0,000
	0,000
	кількість забезпечених ВМП, осіб
	46

	
	 
	Забезпечення хворих на гемофілію факторами згортання крові для надання екстреної медичної допомоги
	2019
	Відділ охорони здоров’я, КЛПЗ та КНП 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	дорослих
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	кількість забезпечених факторами згортання крові, осіб
	2

	
	2
	дітей
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	кількість забезпечених факторами згортання крові, осіб
	1

	
	3
	Забезпечення хворих на хронічну ниркову недостатність лікарськими засобами та медичними виробами
	2019
	Відділ охорони здоров’я, КЛПЗ та КНП 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	кількість проведених сеансів гемодіалізу, од.
	 

	
	 
	Надання медичної допомоги жінкам фертільного віку та вагітним
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	Забезпечення сучасними методами пренатальної діагностики вродженої та спадкової патології вагітних групи ризику 100% -вим охопленням 
	2019
	Відділ охорони здоров’я, КЛПЗ та КНП 
	70,000
	0,000
	0,000
	50,000
	0,000
	20,000
	кількість вагітних, яким проведено пренатальну діагностику вродженної та спадкової патології, осіб
	454

	
	2
	Забезпечення контрацептивами (оральні, бар’єрні, ВМК та інші) жінок, якім вагітність та пологи загрожують життю
	2019
	Відділ охорони здоров’я, КЛПЗ та КНП 
	45,900
	0,000
	0,000
	20,000
	0,000
	25,900
	кількість жінок, забезпечених контрацептивами, осіб
	114

	
	3
	Придбання дихальних апаратів для новонародженних, у т.ч. і для недоношених
	2019
	Відділ охорони здоров’я, КЛПЗ та КНП 
	200,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	200,000
	кількість придбаного обладнання, од.
	1

	
	4
	Забезпечення медикаментами для надання невідкладної допомоги (при тяжких гестозах, септичних ускладненнях та анеміях тощо) 
	2019
	Відділ охорони здоров’я, КЛПЗ та КНП 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	кількість жінок, яким надано допомогу при невідкладних станах, осіб
	130

	
	5
	Забезпечення медикаментами при акушерських кровотечах, 
	2019
	Відділ охорони здоров’я, КЛПЗ та КНП 
	91,000
	0,000
	0,000
	10,000
	0,000
	81,000
	кількість жінок, яким надано допомогу при акушерських кровотечах, осіб
	10

	
	
	у т.ч. засоби для зупинки кровотеч місцевої дії
	
	
	91,000
	0,000
	0,000
	10,000
	0,000
	81,000
	кількість жінок, яким застосовували засоби зупинки кровотеч місцевої дії, осіб
	10

	
	6
	Забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурію, продуктами лікувального харчування
	2019
	Відділ охорони здоров’я, КЛПЗ та КНП 
	200,000
	0,000
	0,000
	200,000
	0,000
	0,000
	кількість забезпечених продуктами лікувального харчування, осіб
	2

	
	7
	Забезпечення дітей перших двох років життя з малозабезпечених сімей пільговим харчуванням
	2019
	Відділ охорони здоров’я, КЛПЗ та КНП 
	143,000
	0,000
	0,000
	143,000
	0,000
	0,000
	кількість забезпечених пільговим харчуванням, осіб
	110

	
	8
	Забезпечення хворих дорослого віку, страждаючих на ЮРА, медикаментами
	2019
	Відділ охорони здоров’я, КЛПЗ та КНП 
	20,000
	0,000
	0,000
	20,000
	0,000
	0,000
	кількість хворих на ЮРА, забезпечених медикаментами, осіб
	1

	
	 
	Забезпечення лікарськими засобами хворих на розсіяний склероз
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	дорослих
	2019
	Відділ охорони здоров’я, КЛПЗ та КНП 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	кількість забезпечених ЛЗ, осіб
	15

	
	2
	дітей
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	кількість забезпечених ЛЗ, осіб
	0

	
	 
	Усього по Розділу 3.1.19
	 
	 
	17 641,952
	3 069,400
	862,652
	12 996,600
	0,000
	713,300
	 
	 

	3.1.20 Фізичне виховання та спорт

	Захід 3 розділу «3.1.20 Фізичне виховання та спорт» та рядок «Усього по Розділу 3.1.20» викласти у новій редакції:

	3.5.4 Забезпечити розвиток фізичної культури і спорту, популяризацію здорового способу життя та підтримку провідних спортсменів області, створити доступну спортивну інфраструктуру, розвинути мережу спортивних шкіл та організацій, зокрема шляхом підтримки центрів фізичного здоров’я «Спорт для всіх»
	3
	Надання фінансової допомоги провідним спортсменам (Відповідно до рішення міської ради від 30.03.2016 №3-ІХ-7 "Про затвердження Положення про стипендію Слов’янської міської ради провідним та перспективним спортсменам міста")
	2019
	Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту
	400,000
	0,000
	0,000
	400,000
	0,000
	0,000
	кількість спортсменів
	41

	
	
	Усього по Розділу 3.1.20
	
	
	15488,600
	0,000
	0,000
	13023,600
	1000,000
	1465,000
	
	

	3.1.21 Культура

	Захід 2 викласти у новій редакції та доповнити заходами 28, 29, 30, 31 розділ «3.1.21 Культура» та рядок «Усього по Розділу 3.1.21» викласти у новій редакції:

	3.5.5 Сприяти збереженню та розвивати історико – культурну та духовну спадщину, створювати умови для патріотичного виховання населення
	2
	Проведення паспортизації пам’яток історії та культури місцевого значення, визначення їх майнової оцінки
	2019
	Відділ культури
	500,000
	0,000
	0,000
	300,000
	0,000
	200,000
	кількість паспортизації пам’яток історії та культури, од.
	10

	Інші завдання:     Забезпечити належне утримання об’єктів культури, повноцінне функціонування підпорядкованих закладів культури міста, підтримувати належний технічний стан будівель та приміщень
	28
	Виготовлення проектно – кошторисної документації на об’єкт: "Капітальний ремонт покрівлі та фасаду будівлі контори КП "Парк культури і відпочинку" м.Слов’янська"
	2019
	Відділ культури, управління житлово – комунального господарства
	80,000
	0,000
	0,000
	80,000
	0,000
	0,000
	кількість ПКД, позитивний експертний висновок, од.
	1

1



	
	29
	Коригування проектно – кошторисної документації по об’єкту: "Капітальний ремонт КЗ "Центр культури і довкілля м.Слов’янська" за адресою: вул. Вокзальна (Свердлова), 77 м.Слов’янськ, Донецької області
	2019
	Відділ культури, управління житлово – комунального господарства
	150,000
	0,000
	0,000
	150,000
	0,000
	0,000
	кількість ПКД, позитивний експертний висновок, од.
	1

1



	
	30
	Коригування проектно – кошторисної документації по об’єкту: "Капітальний ремонт будівлі Центральної бібліотеки КЗ "ЦСПБ м.Слов’янська" за адресою: м.Слов’янськ, пл. Соборна, 2а"
	2019
	Відділ культури, управління житлово – комунального господарства
	50,000
	0,000
	0,000
	50,000
	0,000
	0,000
	кількість ПКД, позитивний експертний висновок, од.
	1

1



	
	31
	Коригування проектно – кошторисної документації по об’єкту: "Капітальний ремонт нежитлової будівлі КПСМНЗ "Школа мистецтв м.Слов’янська" розташованої по вул. Поштова, 13 в м.Слов’янську Донецької області"
	2019
	Відділ культури, управління житлово – комунального господарства
	50,000
	0,000
	0,000
	50,000
	0,000
	0,000
	кількість ПКД, позитивний експертний висновок, од.
	1

1



	
	
	Усього по Розділу 3.1.21
	
	
	9528,000
	0,000
	500,000
	7328,000
	0,000
	1700,00
	
	

	рядок «ВСЬОГО, тис.грн» викласти у новій редакції:

	
	
	ВСЬОГО, тис.грн
	
	
	871582,237
	527703,700
	13422,962
	254187,585
	24605,800
	51662,190
	
	



2.
Перелік проектів міста, реалізація яких передбачається у 2019 році

	№ з/п
	Назва проекту
	Термін реалізації проекту
	Виконавець
	Кошторисна вартість проекту, тис.грн
	Потреба у фінансуванні на 2019 рік, тис.грн
	Результативність реалізації проекту

(характеристика,  потужність відповідних об’єктів)


	Відповідність Плану заходів з реалізації  у 2018-

2020 роках Стратегії розвитку Донецької області на період 

до 2020 року **  (номер та назва технічного завдання) або стратегії розвитку міста (району, ОТГ)
	Примітка



	
	
	
	
	
	всього
	у тому числі:
	Інші 

джерела фінансування *
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кошти державного бюджету
	кошти місцевих бюджетів
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Державний

 фонд регіонального розвитку
	інші кошти державного бюджету, включаючи цільові субвенції з державного бюджету на розвиток територій*


	Надзвичайна кредитна програма для відновлення України Європейського інвестиційного банку
	обласний бюджет


	міський бюджет


	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Доповнити пунктами  40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 та пункти 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36  розділу «3.2.3 Житлове господарство та комунальна інфраструктура та рядок «3.2.3 Житлове господарство та комунальна інфраструктура» викласти у новій редакції:

	3.2.3
	Житлове господарство та комунальна інфраструктура
	
	
	304251,021

	243217,106
	13 149,671
	3 890,352
	80717,210
	16462,061
	69916,222
	59081,590
	
	
	

	24
	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних в’їздів, проїздів та провулків у межах житлового кварталу вул.Вокзальна-вул.М.Богуна- вул.Ком’яхова -пров.М.Богуна м.Слов’янськ
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	237,157
	237,157
	
	237,157
	
	
	
	
	протяжність мереж - 0,8км; кількість світильників - 29 од.
	1.1.2
Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	

	25
	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних в’їздів, проїздів та провулків у межах житлового кварталу вул.Василівська-вул.Лозановича-вул.Я.Мудрого-

б-р Пушкіна м.Слов’янськ
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	337,247
	337,247
	
	337,247
	
	
	
	
	протяжність мереж - 0,731км; кількість світильників - 53од.
	1.1.2 Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	

	26
	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних в’їздів, проїздів та провулків у межах житлового кварталу вул.Шовковична-вул.Банківська-вул.Центральна м.Слов’янськ
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	308,543
	308,543
	
	308,543
	
	
	
	
	протяжність мереж -0,573 км; кількість світильників - 42 од.
	1.1.2 Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	

	27
	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних в’їздів, проїздів та провулків у межах житлового кварталу вул.Корольова-вул.Шевченка-пров.Макаренка-пров.Андріївський м.Слов’янськ
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	246,635
	246,635
	
	246,635
	
	
	
	
	протяжність мереж -0,657 км; кількість світильників - 31 од.
	1.1.2
Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	

	28
	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних в’їздів, проїздів та провулків у межах житлового кварталу вул.Ярмаркова-вул.Центральна-вул.Василівська-вул.Шовковична м.Слов’янськ
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	138,235
	138,235
	
	138,235
	
	
	
	
	протяжність мереж -0,357 км; кількість світильників - 19 од.
	1.1.2 Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	

	29
	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних в’їздів, проїздів та провулків у межах житлового кварталу вул.Світлодарська-пров.Глекова-вул.Торська-вул.Куп’янська м.Слов’янськ
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	279,688
	279,688
	
	279,688
	
	
	
	
	протяжність мереж - 0,578 км; кількість світильників - 34од.
	1.1.2
Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	

	30
	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних в’їздів, проїздів та провулків у межах житлового кварталу вул.Олімпійська-вул.Святогірська-вул.Батюка-вул.Василевського

м.Слов’янськ
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	481,538
	481,538
	
	481,538
	
	
	
	
	протяжність мереж - 1,290 км; кількість світильників -514од.
	1.1.2
Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	

	36
	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення 

вул. Свободи м.Слов’янськ
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	1 861,309
	1 861,309
	
	1 861,309
	
	
	
	
	встановлення опор - 30 од. встановлення світильників-60 од.
	1.1.2
Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	

	40
	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Л.Толстого м.Слов’янськ
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	3 764,188
	3 764,188
	
	
	
	
	3 764,188
	
	ремонт дорожньо покриття доріг - 2500 м2, тротуарів - 1390 м2
	1.1.2
Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	

	41
	Капітальний ремонт дорожнього покриття бульвару Героїв Крут м.Слов’янськ
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	10407,157
	10407,157
	
	
	
	
	10407,157
	
	ремонт дорожнього покриття доріг - 10560 м2, тротуарів - 243 м2
	1.1.2
Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	

	42
	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Вчительська

(Калініна) м.Слов’янськ 
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	9 658,807
	9 658,807
	
	
	
	
	9 658,807
	
	ремонт дорожнього покриття доріг - 520 м2, тротуарів - 1750 м2
	1.1.2
Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	

	43
	Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Вчительський (Калініна) м.Слов’янськ 
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	2 294,298
	2 294,298
	
	
	
	
	2 294,298
	
	ремонт дорожнього покриття доріг - 1740 м2, тротуарів - 440 м2
	1.1.2 Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	

	44
	Капітальний ремонт тротуарів скверу в районі житлового будинку по

 вул. Свободи, 13 м.Слов’янськ
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	2 404,975
	2 404,975
	
	
	
	
	2 404,975
	
	ремонт тротуарів - 2446,6 м2
	1.1.2
Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	

	45
	Капітальний ремонт тротуарів 

площі Привокзальна м.Слов’янськ
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	1 856,707
	1 856,707
	
	
	
	
	1 856,707
	
	ремонт тротуарів - 1079,3 м2
	1.1.2 Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	

	46
	Капітальний ремонт дорожнього покриття 

пров. Я.Мудрого м.Слов’янськ 
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	7 038,409
	7 038,409
	
	
	
	
	7 038,409
	
	ремонт дорожнього покриття доріг - 6150 м2, 
	1.1.2 Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	

	47
	Капітальний ремонт тротуарів по

 вул. Свобода (від вул. Поштова до

 вул. Торгова, права сторона) м.Слов’янськ 
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	2 966,146
	1 218,759
	
	
	
	
	1 218,759
	
	ремонт тротуарів - 1244 м2
	1.1.2 Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	

	Виключити пункт 1 розділу «3.2.4 Формування спроможної територіальної громади»:

	3.2.4
	Формування спроможної територіальної громади
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пункт 1 викласти у новій редакції та доповнити пунктом 2 розділ «3.2.5 Соціальний захист населення», рядок «3.2.5 Соціальний захист населення» викласти у новій редакції:

	3.2.5
	Соціальний захист населення
	
	
	14711,157
	12103,034
	0,000
	10313,599
	0,000
	0,000
	1789,435
	0,000
	
	
	

	1
	Капітальний ремонт вбудованого нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м.Слов’янськ, вул. Василівська (колишня Жовтневої революції), 11
	2019
	Управління соціального захисту населення
	14211,157
	11603,034
	
	10313,599
	
	
	1289,435
	
	Створення соціального офісу площею забудови 292,25м², надання громадянам різних соціальних послуг
	3.1.3 Створювати заклади/соціальні служби для надання соціальних послуг відповідно до потреб конкретної громади
	постанова КМУ №1071-р 

	2
	Придбання легкового автомобіля
	2019
	Управління соціального захисту населення
	500,000
	500,000
	
	
	
	
	500,000
	
	Своєчасне обстеження одержувачів соціальних допоміг
	3.1.3 Створювати заклади/соціальні служби для надання соціальних послуг відповідно до потреб конкретної громади
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пункт 6 викласти у новій редакції та доповнити пунктами 9,10,11,12,13 розділ «3.2.7 Освіта» та рядок «3.2.7 Освіта» викласти у новій редакції:

	3.2.7
	Освіта
	
	
	140956,803
	55247,817
	25848,007
	973,070
	0,000
	12317,629
	16109,111
	0,000
	
	
	

	6
	Капітальний ремонт ясла – садка №26 по вул. Ярослава Мудрого, 45 (вул. Урицького,45), м.Слов’янськ Донецької області (утеплення фасаду, зовнішні мережі водопостачання та каналізації, благоустрій та зовнішнє освітлення) (коригування)
	2019
	Відділ освіти, управління житлово – комунального господарства
	8113,076
	6539,726
	
	
	
	
	6539,726
	
	Введення в дію дошкільного закладу на 220 місць
	3.5.2 Розвивати освітньо – наукову інфраструктуру
	

	9
	Придбання лінгафонних кабінетів для закладів освіти Слов’янської міської ради
	2019
	Відділ освіти
	1 000,000
	1 000,000
	
	
	
	
	1 000,000
	
	Придбання 3 лінгафонних кабінетів
	3.5.2 Розвивати освітньо - наукову інфраструктуру
	

	10
	Придбання дитячих майданчиків для закладів дошкільної освіти
	2019
	Відділ освіти
	800,000
	800,000
	
	
	
	
	800,000
	
	Придбання 2 майданчиків
	3.5.2 Розвивати освітньо - наукову інфраструктуру
	

	11
	Придбання пристроїв для програвання компакт-дисків із звуковим записом для підготовки та проведення ЗНО з іноземних мов
	2019
	Відділ освіти
	32,800
	32,800
	
	32,800
	
	
	
	
	Придбання 2 ноутбуків
	3.5.2 Розвивати освітньо - наукову інфраструктуру
	освітня субвенція

	12
	Придбання обладнання та оснащення ресурсної кімнати для учнів з особливими освітніми потребами Слов’янського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 14
	2019
	Відділ освіти
	633,100
	633,100
	
	633,100
	
	
	
	
	Оснащення ресурсної кімнати
	3.5.2 Розвивати освітньо - наукову інфраструктуру
	освітня субвенція

	13
	Придбання обладнання та оснащення природничо-математичних кабінетів Слов’янського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1
	2019
	Відділ освіти
	438,810
	438,810
	
	307,170
	
	
	131,640
	
	Оснащення природно-математичних кабінетів
	3.5.2 Розвивати освітньо - наукову інфраструктуру
	співфінансування державної субвеції та місцевого бюджету

	Доповнити пунктом 17 розділ «3.2.8 Охорона здоров’я» та пункт 16; рядок «3.2.8 Охорона здоров’я» викласти у новій редакції:

	3.2.8
	Охорона здоров’я
	
	
	142631,307
	104238,764
	54966,455
	0,000
	0,000
	22057,684
	9451,725
	17762,900
	
	
	

	16
	Капітальний ремонт дорожнього покриття в’їзду та проїзду до амбулаторії №1 та №2 КЗ «Центр первинної медико – санітарної допомоги м.Слов’янська», за адресою: Донецька обл.. м.Слов’янськ, вул. Банківська, 85 (у тому числі корегування проектно-кошторисної документації)
	2019
	Управління житлово – комунального господарства
	2127,904
	2127,904
	
	
	
	
	2127,904
	
	Благоустрій прилеглої території
	3.5.1 Розвивати інфраструктуру системи охорони здоров’я
	

	17
	Придбання медичного та іншого обладнання для лікувальних закладів
	2019
	Відділ охорони здоров’я, КЛПЗ
	2000,000
	2000,000
	
	
	
	
	2000,000
	
	Покращення матеріально –технічної бази
	3.5.1 Розвивати інфраструктуру системи охорони здоров’я
	

	Пункти 1, 4  викласти у новій редакції та доповнити пунктом 6 розділ «3.2.9 Фізичне виховання та спорт» та рядок «3.2.9 Фізичне виховання та спорт»» викласти у новій редакції:

	3.2.9
	Фізичне виховання та спорт
	
	
	53347,791
	26081,226
	18257,820
	0,000
	0,000
	482,000
	2778,645
	4562,761
	
	
	

	1
	Реконструкція стадіону імені Ю.П.Скиданова комунального закладу "Спортивний клуб за місцем проживання "Культурно-спортивний центр", розташованого по вул. Світлодарська, 45, м.Слов’янськ, Донецької області


	2019
	Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, КЗ "Спортивний клуб за місцем проживання "Культурно-спортивний центр»
	35511,688
	18000,000
	16200,000
	
	
	
	1800,000
	
	Реконструйована площа стадіону 3,6 га
	3.5.4 Забезпечити розвиток фізичної культури і спорту, популяризацію здорового способу життя та підтримку провідних спортсменів області, створити доступну спортивну інфраструктуру, розвинути мережу спортивних шкіл та організацій, зокрема шляхом підтримки центрів фізичного здоров’я «Спорт для всіх»


	ДФРР

	4
	Реконструкція спортивного майданчика зі штучним покриттям на території загальноосвітньої школи №17 за адресою: м.Слов’янськ, вул. Олімпійська, 4 (коригування)


	2019
	Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту
	1499,549
	750,000
	
	
	
	
	750,000
	
	Будівництво спортивного майданчика - 1 од.
	3.5.4 Забезпечити розвиток фізичної культури і спорту, популяризацію здорового способу життя та підтримку провідних спортсменів області, створити доступну спортивну інфраструктуру, розвинути мережу спортивних шкіл та організацій, зокрема шляхом підтримки центрів фізичного здоров’я «Спорт для всіх»


	

	6
	Пристрій ліфта для мало мобільних груп населення за адресою: м.Слов’янськ, 

вул. Короленка, 2
	2019
	Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, КЗ "Фізкультурно-оздоровчий комплекс м.Слов’янська"
	1121,142
	482,000
	
	
	
	482,000
	
	
	Завершення будівництва ліфту – 1 од.
	3.5.4 Забезпечити розвиток фізичної культури і спорту, популяризацію здорового способу життя та підтримку провідних спортсменів області, створити доступну спортивну інфраструктуру, розвинути мережу спортивних шкіл та організацій, зокрема шляхом підтримки центрів фізичного здоров’я «Спорт для всіх»


	Субвенція обласного бюджету

	Доповнити пунктом 8 розділ «3.2.11 Охорона навколишнього природного середовища» та рядок «3.2.11 Охорона навколишнього природного середовища»» викласти у новій редакції:

	3.2.11
	Охорона навколишнього природного середовища
	
	
	215063,387
	173688,630
	0,000
	0,000
	0,000
	162691,630
	10997,000
	0,000
	
	
	

	8
	Придбання контейнерів для збору ТПВ ємністю 1,1 м³, у т.ч. на умовах лізингу
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	5500,000
	5500,000
	
	
	
	
	5500,000
	
	Впровадження системи збору решти змішаних ТПВ шляхом придбання 500-600 контейнерів V=1,1м.куб
	4.8.Впровадження комплексу заходів для вирішення проблем поводження з твердими побутовими відходами


	

	Рядок «Усього» викласти у новій редакції:

	109
	Усього:
	
	
	1018563,752
	750341,604
	135901,463
	17677,021
	80717,210
	223453,987
	118373,188
	174218,735
	
	
	


3.
Перелік міських програм, які передбачені до виконання у 2019 році

Розділ «4 Перелік міських програм, які передбачені до виконання у 2019 році» викласти у новій редакції:

	№ 

з/п
	Назва міської програми
	Термін виконання
	Дата і № рішення міської ради, яким затвердження програму, внесення змін
	Відповідальний виконавець програми

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Програма економічного і соціального розвитку м.Слов’янська на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020-2021 роки
	2019
	19.12.2018

№6- LVI-7
	Управління економічного та інвестиційного розвитку

	Житлове господарство та комунальна інфраструктура

	1
	Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки міста Слов’янська на 2017-2021 роки
	2017-2021
	05.04.2017

№30-ХХII-7
	Управління житлово-комунального господарства

	2
	Програма розвитку та модернізації зовнішнього освітлення у м.Слов’янськ на 2017-2020 роки
	2017-2020
	05.04.2017

№32-ХХII-7
	Управління житлово-комунального господарства

	3
	Програма збереження та відновлення пам’ятників, присвячених перемозі над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років, на 2017-2020 роки у м. Слов’янськ
	2017-2020
	31.05.2017

№8-ХХIV-7
	Управління житлово-комунального господарства

	4
	Програма виділення фінансової підтримки комунальному підприємству Слов’янської міської ради «Водозниження» на 2018 рік та прогноз на 2019 – 2023 роки 
	2019 – 2023
	28.09.2018

№19-LІІ-7


	Управління житлово-комунального господарства

	5
	Програма з організації поточного ремонту та утримання об’єктів благоустрою на 2019-2020 роки у м. Слов’янськ
	2019-2020
	16.11.2018 
№ 15-LIV-7
	Управління житлово-комунального господарства

	6
	Програма фінансової підтримки КП Слов’янської міської ради «Словміськводоканал» на 2019 рік
	2019
	16.11.2018 №16-LIV-7
	Управління житлово-комунального господарства

	Формування спроможної територіальної громади

	1
	Міська цільова Програма «Бюджет участі міста Слов’янська» на 2018-2022 роки у новій редакції
	2018-2022
	19.12.2018 
№4-LVI-7
	Депутат міської ради 

Алтуніна О.М., відділ з питань внутрішньої політики

	Управління об’єктами комунальної власності

	1
	Програма приватизації об’єктів комунальної власності територіальної громади м.Слов’янська на 2018-2019 роки
	2018-2019
	20.12.2017 
№14-ХХХУІІІ-7
	Управління комунальної власності

	2
	Програма по інформаційному забезпеченню питань оренди майна комунальної власності територіальної громади м. Слов’янська на 2018-2019 роки
	2018-2019
	20.12.2017 
№13-ХХХУІІІ-7
	Управління комунальної власності 

	Соціальний захист населення

	1
	Програма соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов’янської міської ради на 2015-2019 роки в межах власних повноважень
	2015-2019
	29.12.2014 
№9-LXXI-6


	Управління соціального захисту населення

	2
	Програма соціального захисту та реінтеграції бездомних осіб на 2016-2020 роки на території Слов’янської міської ради
	2016-2020
	10.02.2016 
№15-VІ-7
	Управління соціального захисту населення

	3
	Програма соціального захисту дітей-інвалідів на 2016-2020 роки на території Слов’янської міської ради
	2016-2020
	10.02.2016 
№16-VІ-7
	Управління соціального захисту населення

	4
	Програма соціального захисту ветеранів війни на території Слов’янської міської ради на 2016-2020 роки
	2016-2020
	25.05.2016 
№18-ХІІ-7
	Управління соціального захисту населення

	5
	Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2017-2020 роки на території Слов’янської міської ради
	2017-2020
	15.02.2017 
№21-ХХ-7


	Управління соціального захисту населення

	6
	Програма сприяння діяльності Управління соціального захисту населення Слов’янської міської ради щодо покращення соціального обслуговування населення на 2017-2020 роки»
	2017-2020
	26.07.2017
 № 5-ХХІХ-7

	Управління соціального захисту населення

	Захист прав дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

	1
	Програма «Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа (віком від 18 до 23 років) на 2018 – 2020 роки у м.Слов’янську»
	2018-2020
	28.09.2018 № 9-LII-7
	Служба у справах дітей Слов’янської міської ради

	Освіта

	1
	Програма розвитку освіти міста Слов’янська на 2018-2020 роки
	2018-2020
	28.02.2018

№18-ХLI-7 (зі змінами)
	Відділ освіти Слов’янської міської ради

	Охорона здоров’я

	1
	Програма імунопрофілактики населення у м.Слов’янську на 2016-2021 роки
	2016-2021
	23.12.2015 
№10-ІV-7
	Відділ охорони здоров’я

	2
	Програма «Місцеві стимули для медичних працівників м.Слов’янська на 2016-2019 роки»
	2016-2019
	30.03.2016 
№11-ІХ-7
	Відділ охорони здоров’я

	3
	Програма дострокового переоснащення матеріально-технічного забезпечення діагностично-лікувального процесу закладів охорони здоров’я міста на 2016-2020 роки
	2016-2020
	30.03.2016 
№12-ІХ-7
	Відділ охорони здоров’я

	4
	Програма протидії захворюванню на туберкульоз в м.Слов’янську на 2017-2019 роки
	2017-2019
	24.12.2016 
№14-ХІХ-7
	Відділ охорони здоров’я

	5
	Програма здоров’я жінок та дітей м.Слов’янська на 2017-2020 роки
	2017-2020
	24.12.2016 
№16-ХІХ-7
	Відділ охорони здоров’я

	6
	Програма надання фінансової підтримки комунальному некомерційному підприємству Слов’янської міської ради «Центр первинної медико – санітарної допомоги міста Слов’янська» на 2018-2019 роки
	2018-2019
	16.11.2018 

№14-LIV-7
	Відділ охорони здоров’я

	7
	Програма безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами та засобами медичного призначення у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, категорії осіб похилого віку та ветеранів праці, хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, здійснення слухового, голосового та зубопротезування на 2019 рік
	2019
	25.01.2019 №2-LIX-7
	Відділ охорони здоров’я

	Фізичне виховання та спорт

	1
	Міська програма розвитку фізичної культури і спорту в м.Слов’янську на 2017-2021 роки «Спорт. Здоров’я. Майбутнє»
	2017-2021
	24.12.2016

№ 18-ХІХ-7
	Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту

	2
	Міська програма «Організація відпочинку і оздоровлення дітей і молоді м.Слов’янськ на 2018-2022 роки»
	2018-2022
	16.03.2018

№3-XLII-7
	Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту

	3
	Міська програма підтримки молоді на 2018-2020 роки
	2018-2020
	27.06.2018

№18-XLVIII-7
	Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту

	Охорона навколишнього природного середовища

	1
	Програма поводження з відходами на території Слов’янської міської ради на 2017-2020 роки
	2017-2020
	05.04.2017

№35-ХХII-7
	Відділ екології та природних ресурсів,

управління житлово-комунального господарства

	2
	Програма розвитку та збереження зелених насаджень м.Слов’янська на 2019-2020 рр.
	2019-2020
	16.11.2018 №13-LIV-7
	Відділ екології та природних ресурсів,

управління житлово-комунального господарства

	3
	Програма «Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека м. Слов’янська на 2019 -2020 роки»
	2019-2020
	19.12.2018

 №3-LVI-7
	Відділ екології та природних ресурсів 

	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

	1
	Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій міста Слов’янська від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2020 роки
	2019-2020
	19.12.2018

 №5-LVI-7
	Відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи


4.
Фінансове забезпечення заходів Програми
Рядки «Житлове господарство та комунальна інфраструктура»; «Формування спроможної територіальної громади»; «Управління об’єктами комунальної власності»; «Розвиток інформаційного простору та громадянського суспільства»; «Соціальний захист населення»; «Захист прав дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»; «Освіта»; «Охорона здоров’я»; «Фізичне виховання та спорт»; «Культура»; «Усього:» викласти у новій редакції:
	Напрями реалізації заходів
	Кількість заходів
	Витрати на реалізацію, тис.грн

	
	
	всього
	у тому числі за рахунок коштів:

	
	
	
	державного бюджету
	місцевих бюджетів
	підприємств
	інших джерел

	
	
	
	
	обласного бюджету
	бюджету міста
	
	

	Житлове господарство та комунальна інфраструктура
	69
	187460,920
	0,000
	5376,210
	154630,920
	11830,000
	15623,790

	Формування спроможної територіальної громади
	10
	1650,000
	0,000
	0,000
	1650,000
	0,000
	0,000

	Управління об’єктами комунальної власності
	5
	291,500
	0,000
	0,000
	291,500
	0,000
	0,000

	Розвиток інформаційного простору та громадянського суспільства
	8
	950,000
	0,000
	0,000
	950,000
	0,000
	0,000

	Соціальний захист населення
	67
	411963,165
	387404,200
	1171,200
	23243,765
	34,000
	110,000

	Захист прав дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
	4
	19 138,700
	14 683,300
	4 452,900
	2,500
	0,000
	0,000

	Освіта
	41
	19130,000
	0,000
	0,000
	19130,000
	0,000
	0,000

	Охорона здоров’я
	45
	17 641,952
	3 069,400
	862,652
	12 996,600
	0,000
	713,300

	Фізичне виховання та спорт
	23
	15488,600
	0,000
	0,000
	13023,600
	1000,000
	1465,000

	Культура
	31
	9528,000
	0,000
	500,000
	7328,000
	0,000
	1700,000

	Усього:
	399
	871582,237
	527703,700
	13422,962
	254187,585
	24605,800
	51662,190


5.
Фінансове забезпечення проектів розвитку Програми

Рядки «Житлове господарство та комунальна інфраструктура»; «Формування спроможної територіальної громади»; «Соціальний захист населення»; «Освіта»; «Охорона здоров’я»; «Фізичне виховання та спорт»; « Охорона навколишнього природного середовища»; «Усього» викласти у новій редакції:
	№ п/п
	Назва розділу
	Кількість проектів
	Потреба у фінансуванні на 2019 рік, тис.грн

	
	
	
	всього
	у тому числі:

	
	
	
	
	кошти державного бюджету
	кошти місцевих бюджетів
	інші джерела фінансування *

	
	
	
	
	Державний фонд регіонального розвитку
	інші кошти державного бюджету, включаючи цільові субвенції з державного бюджету на розвиток територій*
	Надзвичайна кредитна програма для відновлення України Європейського інвестиційного банку
	обласний бюджет
	бюджет міста
	

	3
	Житлове господарство та комунальна інфраструктура
	47
	243217,106
	13 149,671
	3 890,352
	80717,210
	16462,061
	69916,222
	59081,590

	4
	Формування спроможної територіальної громади
	0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Соціальний захист населення
	2
	12103,034
	0,000
	10313,599
	0,000
	0,000
	1789,435
	0,000

	7
	Освіта
	13
	55247,817
	25848,007
	973,070
	0,000
	12317,629
	16109,111
	0,000

	8
	Охорона здоров’я
	17
	104238,764
	54966,455
	0,000
	0,000
	22057,684
	9451,725
	17762,900

	9
	Фізичне виховання та спорт
	6
	26081,226
	18257,820
	0,000
	0,000
	482,000
	2778,645
	4562,761

	11
	Охорона навколишнього природного середовища
	8
	173688,630
	0,000
	0,000
	0,000
	162691,630
	10997,000
	0,000

	
	Усього:
	109
	750341,604
	135901,463
	17677,021
	80717,210
	223453,987
	118373,188
	174218,735


PAGE  
2

