Додаток 1

до рішення міської ради

від 27.06.2018 № 26-XLVIII-7
Розділ 3.1.27. «Охорона навколишнього природного середовища»

	№

з/п
	Зміст природоохоронного  заходу
	Місце реалізації, замовник заходу, відповідальні за виконання
	Термін виконання
	Ступінь   готовності заходу на  01.01.2018  %
	Витрати на реалізацію, що передбачаються у 2018р, тис.грн
	Запланована ступінь готовності заходу  у разі реалізації на 01.01.2019, %
	Очікувані екологічні результати
	Наявність ПКД та експертного висновку, якщо це передбачено законодавством

	
	
	
	
	
	Всього
	у тому числі за рахунок коштів:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	державний фонд ОНПС 
	місцевих бюджетів 
	підприємств
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Найменування показника
	Значення 

показника
	

	
	
	
	
	
	
	
	обласний фонд ОНПС
	Фонд ОНПС міста
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	4.ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РОСЛИННИХ РЕСУРСІВ, РЕСУРСІВ ТВАРИННОГО СВІТУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНО – ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

	4.3.
	Утримання регіонального ландшафтного парку «Слов’янський курорт» 

(п. 57 Постанови КМУ 

від 17.09.96 №1147)
	м. Слов’янськ, Слов’янська міська рада, УЖКГ, РЛП «Слов’янський курорт»
	2018 р.
	0
	665,0
	-
	-
	-
	-
	665,0
	100
	Збереження природно-заповідного фонду міста
	431,31 га
	-

	4.5.
	Реконструкція КП «Парк культури і відпочинку»  міста Слов’янська

(п. 47 Постанови КМУ від 17.09.96г №1147)
	м. Слов’янськ,

Донецька ОДА, Слов’янська міська рада, КП «ПКіВ»
	2017-2018р
	17,6
	19169,742
	-
	19169,742
	-
	-
	-
	100
	Відновлення зеленого фонду міста,  реконструкція зон загального користування 
	15,83 га
	ПКД та експертний звіт в наявності

	
	Разом по 5 заходам:
	
	
	
	35184,742
	-
	34169,742
	120,0
	80,0
	815,00
	
	
	
	

	6. НАУКА, ІНФОРМАЦІЯ, ОСВІТА ТА МОНІТОРИНГ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

	6.2
	Проведення наукових досліджень, а саме, інвентаризація флори і фауни на території РЛП «Слов’янський курорт» 

(п. 78 Постанови КМУ 

від 17.09.96 №1147)
	м. Слов’янськ,

Слов’янська міська рада, УЖКГ, РЛП «Слов’янський курорт»
	2018 р.
	0
	6,8
	-
	-
	6,8
	-
	-
	100
	Розробка наукових основ охорони, відтворення і використання природних об’єктів.
	110 га
	-

	
	Разом по 8 заходам:
	
	
	
	866,3
	-
	-
	90,8
	-
	775,5
	
	
	
	

	
	Разом по 21 заходам Програми
	
	
	
	85304,736
	-
	82693,436
	250,8
	130,0
	2230,5
	
	
	
	



Додаток 2
до рішення міської ради

від 27.06.2018 № 26-XLVIII-7
Розділ 3.1.2. «Енергозабезпечення та енергоефективність»

	Завдання
	№ з/п
	Зміст заходу
	Термін виконання
	Виконавець
	Витрати на реалізацію, тис. грн.
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	Всього
	у тому числі за рахунок коштів:
	

	
	
	
	
	
	
	Держ.

бюджету
	місцевих бюджетів:
	Підприємств
	інших джерел
	Найменування показника
	Значення показника

	
	
	
	
	
	
	
	обл. бюджету
	бюджету міста
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.1.2. Забезпечувати ефективне функціонування житлово – комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	1
	Встановлення приладів обліку теплової енергії
	2018 рік
	ВО ОКП «Донецьктеплокомуненерго»

«Слов’янськтепломережа»
	30000,000
	
	12495,779
	
	
	17504,2
	кількість приладів обліку, од.
	236

	
	2
	Реконструкція котельні №22 с. Семенівка, м. Слов’янськ
	2018 рік
	ВО ОКП «Донецьктеплокомуненерго»

«Слов’янськтепломережа»
	10000,000
	
	10000,000
	
	
	
	відбудова котельні, од.
	1

	
	3
	Реконструкція котельні №17 із заміною котлів, 

м. Слов’янськ
	2018 рік
	ВО ОКП «Донецьктеплокомуненерго»

«Слов’янськтепломережа»
	2500,000
	
	2500,000
	
	
	
	Пр.газ, тис.м³; 

е/е, тис. кВт-год; економія, тис.грн.
	50

15

428,0

	
	4
	Реконструкція котельні №18 із заміною котлів

 м. Слов’янськ
	2018 рік
	ВО ОКП «Донецьктеплокомуненерго»

«Слов’янськтепломережа»
	2000,000
	
	2000,000
	
	
	
	Пр.газ, тис.м³; 

е/е, тис. кВт-год; економія, тис.грн.
	25

5

208,5

	
	5
	Реконструкція теплових мереж із використанням труб в ППУ ізоляції, 

м. Слов’янськ
	2018 рік
	ВО ОКП «Донецьктеплокомуненерго»

«Слов’янськтепломережа»
	162666,667
	
	162666,667
	
	
	
	Зниження втрат теплової енергії, %
	5

	
	6
	Покращення технічного стану тролейбусів
	2018 рік
	КП «Слов’янське ТУ»
	170,000
	
	
	
	170,000
	
	Е/е, тис.кВт-год економія, тис.грн.
	5,0

11,55

	
	7
	Впровадження енергозберігаючого освітлення
	2018 рік
	КП «Слов’янське ТУ»
	12,000
	
	
	
	12,000
	
	Е/е, тис.кВт-год економія, тис.грн.
	1,5

       3,46

	
	8
	Підвищення енергоефективності будівель (заміна вікон та дверей)
	2018 рік
	КП «Слов’янське ТУ»
	19,000
	
	
	
	19,000
	
	Теплоенергія, Гкал

Економія, тис.грн.
	2

4,2

	
	9
	Встановлення приладів обліку теплової енергії на фільтрувальній станції, КНС №1а, КНС №14 

м. Слов’янськ
	2018 рік
	КП «Словміськводоканал»
	80,000
	
	
	
	80,000
	
	кількість приладів обліку теплової енергії, од.
	3

	
	10
	Ремонт другого насосу LOVARA на ВНС №4

 м. Слов’янськ
	2018 рік
	КП «Словміськводоканал»
	111,100
	
	
	
	111,100
	
	е/енергії,

 млн. кВт/год 

економія, тис.грн
	0,024

15,0

	
	11
	Капітальний ремонт (заміна) газового автономного опалення адмінбудівлі на очисних спорудах 

м. Слов’янськ
	2018 рік
	КП «Словміськводоканал»
	235,000
	
	
	
	235,000
	
	пр. газу, млн.м³

економія, тис.грн.
	0,024

45,0

	
	12
	Переведення освітлення на енергозберігаючі лампи в виробничих приміщення 
	2018 рік
	КП "Словміськводоканал"
	20,000
	
	
	
	20,0
	
	е/енергії, млн.кВт/год 
	0,014 

	
	13
	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м.Слов'янська шляхом впровадження LED технологій
	2018 рік
	КП "Наружное освещение"
	12839,500
	
	
	
	
	12839,500
	кількість світильників, од. е/е., млн.кВт/год.
	1750 0,378

	
	14
	Встановлення приладів обліку електроенергії в багатоквартирних житлових будинках м.Слов'янськ
	2018 рік
	УЖКГ, Житлові підприємства
	9,000
	
	
	
	9,0
	
	кількість приладів,од.
	9

	
	15
	Заміна на пластикові сталевих труб опалення в багатоквартирних житлових будинках м.Слов'янськ
	2018 рік
	УЖКГ, Житлові підприємства
	1720,100
	
	
	1720,1
	
	
	пр.газ,млн.м3 заміна труб, %
	0,115 11,3

	
	16
	Капітальний ремонт з проведенням заходів з енергозбереження КЛПЗ "Вузлова лікарня м.Слов’янська" за адресою: вул. Маломіська, 142, м.Слов`янськ 
	2018 рік
	Відділ охорони здоров’я, КЛПЗ
	7777,684
	
	
	
	
	7777,684
	Теплоенергія, тис.Гкал економія,тис.грн.
	0,213 340,92

	
	17
	Капітальний ремонт з проведенням заходів з термомодернізації будівлі жіночої консультації КЛПЗ "Пологовий будинок" за адресою: вул.Свободи,37, м.Слов'янськ, Донецька обл.
	2018 рік
	Відділ охорони здоров’я, КЛПЗ
	2334,885
	
	
	
	
	2334,885
	Теплоенергія, тис.Гкал економія,тис.грн.
	0,291 465,77

	Проводити енергоаудит та заходи зі зменшення енерговитрат в адміністративних будівлях та об’єктах соціальної інфраструктури
	18
	Енергонезалежні дитячі садочки, шляхом використання альтернативних джерел енергії (встановлення геотермального теплового насоса, сонячних колекторів для ГВП)
	2018 рік
	Відділ освіти
	12000,000
	
	
	
	
	12000,000
	Тепло енергія, Гкал

Всього – 

тис. грн.
	400

680,0

	
	19
	Капітальний ремонт будівлі амбулаторії № 4 КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Слов’янська» по вулиці Ярослава Мудрого, 14, 

Капітальний ремонт будівлі амбулаторій №1,2 КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Слов’янська»  по вулиці Банківська, 85
	2018 рік
	Відділ охорони здоров’я
	9300,00
	
	
	
	
	9300,00
	Тепло енергія, Гкал

Всього – 

тис. грн.
	670

1139,0

	
	
	Всього (тис.грн)
	
	
	253794,936
	0,000
	189662,446
	1720,100
	656,100
	61756,290
	
	


Додаток 3
до рішення міської ради

від 27.06.2018 № 26-XLVIII-7
Розділ 3.1.4. «Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури»

	Завдання
	№
з/п
	Зміст заходу
	Термін виконання 
	Виконавець
	Витрати на реалізацію, тис.грн.
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	Всього
	у тому числі за рахунок коштів:
	

	
	
	
	
	
	
	Державного бюджету
	місцевих бюджетів
	підприємств
	інших джерел
	найменування показника
	значення показника

	
	
	
	
	
	
	
	Обласного бюджету
	Бюджету міст і районів
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Ціль 1. Економічний розвиток та підвищення зайнятості населення

	3.1.4. Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури

	Сприяти пошуку та залученню фінансових та інших ресурсів з різних джерел, необхідних для надання соціальних послуг на рівні громади
	1.
	Збільшення міжнародної фінансової та технічної допомоги, фінансової допомоги від державних партнерів
	2018 рік
	Управління економічного та інвестиційного розвитку
	60235,658
	54212,093
	0,000
	6023,565
	0,000
	0,000
	обсяг залучених коштів від ДФРР (тис.грн.) 
	54212,093

	
	
	
	
	
	580,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	580,000
	міжнародної фінансової та технічної допомоги (тис.евро)
	580,0

	Створити позитивний для інвесторів імідж регіону, провести ребрендінг з метою посилення міжрегіональних і міжнародних зв'язків та залучення інвестиційних ресурсів
	2.
	Реалізація інфраструктурних проектів 
	2018 рік
	Управління економічного та інвестиційного розвитку
	695846,211
	
	
	
	
	695846,211
	обсяг інвестицій (тис.грн.)
	695846,211

	Створити позитивний для інвесторів імідж регіону, провести ребрендінг з метою посилення міжрегіональних і міжнародних зв'язків та залучення інвестиційних ресурсів
	3.
	Участь у міських, національних та міжнародних інвестиційних виставках, форумах, виставках-ярмарках тощо
	2018 рік
	Управління економічного та інвестиційного розвитку
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	кількість заходів (од.)
	5

	
	
	Всього (тис.грн)
	
	
	756081,869
	54212,093
	0,000
	6023,565
	0,000
	695846,211
	
	

	
	…
	Всього (евро)
	
	
	580,0
	
	
	
	
	580,0
	
	


Додаток 4
до рішення міської ради

від 27.06.2018 № 26-XLVIII-7
Розділ 3.1.15. «Розвиток громадянського суспільства»

	Завдання
	№ з/п
	Зміст заходу
	Термін виконання
	Виконавець
	Витрати на реалізацію, тис. грн.
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	Всього
	у тому числі за рахунок коштів:
	

	
	
	
	
	
	
	Держ.

бюджету
	місцевих бюджетів:
	Підприємств
	інших джерел
	Найменування показника
	Значення показника

	
	
	
	
	
	
	
	обл. бюджету
	бюджету міста
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Заохочувати і підтримувати участь громадян у прийнятті рішень через Громадські ради, консультації з громадськістю, а також розширювати можливості громадян, особливо вразливих верств населення, приймати участь у громадському житті


	14
	Реалізація проектів-переможців в рамках Програми «Бюджет участі міста Слов’янська»
	2018
	Головні розпорядники коштів
	500,0
	 0
	 0
	500,0
	0
	0 
	Кількість реалізованих проектів
	3

	
	
	Всього
	
	
	530,0
	0
	0
	530,0
	0
	0
	
	



Додаток 5
до рішення міської ради

від 27.06.2018 № 26-XLVIII-7
Розділ 3.1.21. «Захист прав дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

	Завдання
	№ з/п
	Зміст заходу
	Термін виконання
	Виконавець
	Витрати на реалізацію, тис. грн.
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	Всього
	у тому числі за рахунок коштів:
	

	
	
	
	
	
	
	Держ.

бюджету
	місцевих бюджетів:
	Підприємств
	інших джерел
	Найменування показника
	Значення показника

	
	
	
	
	
	
	
	обл. бюджету
	бюджету міста
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Захист прав дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
	2.
	Придбання на вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання житла для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа
	протягом 2018
	Служба у справах дітей, управління комунальної власності
	1500
	0
	750
	750
	0
	0
	Придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, забезпечення їх впорядкованим житлом
	Придбання 3 одиниць впорядкованого житла для 3 осіб з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

	
	
	Всього
	
	
	20247,5
	12963,2
	5781,3
	1503,0
	0
	0
	
	



Додаток 6
до рішення міської ради

від 27.06.2018 № 26-XLVIII-7
Розділ 3.1.23. «Охорона здоров’я»

	Завдання
	№ з/п
	Зміст заходу
	Термін виконання
	Виконавець
	Витрати на реалізацію, тис. грн.
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	Всього
	у тому числі за рахунок коштів:
	

	
	
	
	
	
	
	Держ.

бюджету
	місцевих бюджетів:
	Підприємств
	інших джерел
	Найменування показника
	Значення показника

	
	
	
	
	
	
	
	обл. бюджету
	бюджету міста
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Розвивати інфраструктуру системи охорони здоров’я
	19.
	Капітальний ремонт КЛПЗ «Вузлова лікарня м. Слов’янська» за адресою: вул. Маломіська, 142, 

м. Слов’янськ (2,3 поверх)
	2018
	Відділ охорони здоров’я, ЛПЗ
	13185,12
	0
	0
	0
	0
	13185,12
	Кількість об’єктів в яких буде проведено капітальний ремонт, од.
	1

	
	20.
	Капітальний ремонт з проведення заходів з енергозбереження КЛПЗ «Вузлова лікарня м. Слов’янська» за адресою: вул. Маломіська, 142, 

м. Слов’янськ
	2018
	Відділ охорони здоров’я, ЛПЗ
	7777,68
	0
	0
	0
	0
	7777,68
	Кількість об’єктів в яких буде проведено капітальний ремонт, од.
	1

	
	27.
	Будівництво пожежної сигналізації в будівлі КЛПЗ «Вузлова лікарня м. Слов’янська» за адресою: вул. Маломіська, 142, 

м. Слов’янськ
	2018
	Відділ охорони здоров’я, ЛПЗ
	375,72
	
	
	375,72
	
	
	Кількість об’єктів, од.
	1

	
	28.
	Будівництво пожежної сигналізації в будівлі КЛПЗ «Вузлова лікарня м. Слов’янська» за адресою: вул. Маломіська, 142, м. Слов’янськ (літ. К-2)
	2018
	Відділ охорони здоров’я, ЛПЗ
	87,34
	
	
	87,34
	
	
	Кількість об’єктів, од.
	1

	
	29.
	Будівництво пожежної сигналізації, сповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, та обладнання передавання тривожних сповіщень у будівлі жіночої консультації КЛПЗ «Пологовий будинок» за адресою: вул. Свободи, 37 

м. Слов’янська
	2018
	Відділ охорони здоров’я, ЛПЗ
	300,0
	
	
	300,0
	
	
	Кількість об’єктів, од.
	1

	
	30.
	Розробка проектно-кошторисної документації по проекту: «Капітальний ремонт прилеглої території (благоустрій КЛПЗ «Пологовий будинок») за адресою 

вул. Університетська, 15 

м. Слов’янськ
	Протягом року
	Відділ охорони здоров’я
	150,0
	0,0
	0,0
	150,0
	0,0
	0,0
	Кількість ПКД, експертний звіт
	1

1

	
	31.
	Капітальний ремонт прилеглої території (благоустрій КЛПЗ «Пологовий будинок») за адресою вул. Університетська, 15 

м. Слов’янськ
	Протягом року
	Відділ охорони здоров’я
	5500,0
	0,0
	5500,00
	0,0
	0,0
	0,0
	Кількість об’єктів, од.
	1

	
	
	Усього
	
	
	163299,86
	25635,40
	65016,32
	6872,44
	0,0
	65775,70
	
	

	
	
	Всього по заходам
	
	
	171494,90
	26387,40
	65026,32
	14043,44
	0,0
	66037,74
	
	


Додаток 7
до рішення міської ради

від 27.06.2018 № 26-XLVIII-7
Розділ 3.1.8. «Розвиток підприємницького середовища»

	Завдання
	№ з/п
	Зміст заходу
	Термін виконання
	Виконавець
	Витрати на реалізацію, тис. грн.
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	Всього
	у тому числі за рахунок коштів:
	

	
	
	
	
	
	
	Держ.

бюджету
	місцевих бюджетів:
	Підприємств
	інших джерел
	Найменування показника
	Значення показника

	
	
	
	
	
	
	
	обл. бюджету
	бюджету міста
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Створювати підприємницьку інфраструктуру, спростити та збільшити прозорість адміністративних процедур, зокрема, на депресивних територіях (у т.ч. малі міста)
	2
	Придбання офісного, комп’ютерного та спец обладнання, програмного забезпечення та впровадження електронного врядування
	2018
	Слов’янська міська рада
	250,0
	-
	-
	250,0
	-
	-
	Кількість одиниць
	Обладнання робочих місць

	
	3
	Придбання спеціалізованого обладнання для надання послуг ДМС (ID-карт та закордонних паспортів)
	2018
	Слов’янська міська рада
	944,078
	298,4
	-
	645,678
	-
	-
	Кількість робочих станцій
	3 робочі станції

	
	7
	Придбання обладнання та отримання послуг з впровадження в ЦПАП електронної системи керування чергою
	2018
	Слов’янська міська рада
	400,0
	-
	-
	400,0
	-
	-
	Кількість одиниць
	Обладнання для електронної системи керування чергою

	
	
	Всього
	
	
	13620,336
	298,400
	-
	2604,678
	
	10717,258
	
	



Додаток 8
до рішення міської ради

від 27.06.2018 № 26-XLVIII-7
Розділ 3.1.25. “Культура і туризм”

	Завдання
	№ з/п
	Зміст заходу
	Термін виконання
	Виконавець
	Витрати на реалізацію, тис. грн.
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	Всього
	у тому числі за рахунок коштів:
	

	
	
	
	
	
	
	Держ.

бюджету
	місцевих бюджетів:
	підприємств
	інших джерел
	Найменування показника
	Значення показника

	
	
	
	
	
	
	
	обл. бюджету
	бюджету міста
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	КУЛЬТУРА

	Забезпечення належного утримання об’єктів культури, повноцінного функціонування підпорядкованих закладів культури міста, підтримання належного технічного стану будівель та приміщень
	16
	«Реконструкція КП «Парк культури і відпочинку» міста Слов’янська (коригування) в тому числі проведення експертизи проекту»
	2018
	Відділ культури Слов’янської міської ради
	100,0
	-
	-
	100,0
	-
	-
	Експертний звіт, од.
	1

	
	
	Всього по підрозділу «Культура»
	
	
	43161,624
	3685,192
	0,0
	2028,632
	0,0
	37447,8
	
	

	
	
	Всього по розділу «Культура і туризм»
	
	
	43411,624
	3685,192
	0,0
	2258,632
	0,0
	37467,8
	
	



Додаток 9
до рішення міської ради

від 27.06.2018 № 26-XLVIII-7
Розділ 3.1.19. «Соціальний захист населення та охорона праці»

	Завдання
	№ з/п
	Зміст заходу
	Термін виконання
	Виконавець
	Витрати на реалізацію, тис. грн.
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	Всього
	у тому числі за рахунок коштів:
	

	
	
	
	
	
	
	Держ.

бюджету
	місцевих бюджетів:
	підприємств
	інших джерел
	Найменування показника
	Значення показника

	
	
	
	
	
	
	
	обл. бюджету
	бюджету міста
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Соціальний захист малозабезпечених верств населення, соціальна підтримка сімей та підвищення життєвого рівня населення
	42
	Придбання комп'ютерної техніки та кондиціонеру для комп'ютерного класу КУ "Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Слов'янської міської ради
	2018
	КУ "Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Слов'янської міської ради
	36,6
	
	
	36,6
	
	
	кількість одиниць 
	3 одиниці

	
	43
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
	2018
	УСЗН
	96,5
	
	
	96,5
	
	
	кількість одиниць
	4 особи

	
	
	Всього по розділу
	
	
	598313,73
	527249,60
	1841,10
	19620,03
	34,00
	49569,00
	
	


Додаток 10
до рішення міської ради

від 27.06.2018 № 26-XLVIII-7
Розділ 3.1.20. «Підтримка сім’ї, дітей та молоді»

	Завдання
	№
з/п
	Зміст заходу
	Термін виконання
	Виконавець
	Витрати на реалізацію, тис. грн.
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	Всього
	у тому числі за рахунок коштів:
	

	
	
	
	
	
	
	Держ.

бюджету
	місцевих бюджетів:
	підприємств
	інших джерел
	Найменування показника
	Значення показника

	
	
	
	
	
	
	
	обл. бюджету
	бюджету міста
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Сприяти пошуку та залученню фінансових та інших ресурсів з різних джерел, необхідних для надання соціальних послуг на рівні громади
	4
	Оздоровлення та відпочинок дітей
	2018
	
	5720
	500
	1060
	1160
	300
	2700
	
	

	
	4.2.
	Заходи щодо часткового фінансування вартості путівок дитячим закладам оздоровлення за послуги з оздоровлення дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми
	2018
	Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, департамент у справах сім’ї, молоді та спорту Донецької ОДА
	3120
	0
	560
	560
	0
	2000
	Кількість оздоровлених дітей
	301

	
	
	Всього за розділом
	
	
	8303,3
	500,0
	1060,0
	2638,3
	300,0
	3805,0
	
	


Додаток 11
до рішення міської ради

від 27.06.2018 № 26-XLVIII-7
Розділ 3.1.22. «Освіта»
	Завдання
	№
з/п
	Зміст заходу
	Термін
виконання
	Виконавець
	Витрати на реалізацію, тис.грн.
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	Всього
	у тому числі за рахунок коштів:
	

	
	
	
	
	
	
	Державного бюджету
	місцевих бюджетів
	підприємств
	інших джерел
	найменування показника
	значення показника

	
	
	
	
	
	
	
	Обласного бюджету
	Бюджету міст і районів
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Дошкільна освіта
	3.7.
	Реконструкція частини існуючої будівлі школи № 6 під дошкільний підрозділ по

 вул. Гагаріна, 3,

 м. Слов’янськ Донецької області (коригування)
	2018
	Відділ освіти
	20,5
	 
	
	20,5
	 
	 
	Отримання ПКД з позитивним експертним висновком
	1 одиниця

	
	3.8.
	Реконструкція частини існуючої будівлі школи № 7 під дошкільний підрозділ по  вул. Енергетиків, 24,  м. Слов’янськ Донецької області (коригування)
	2018
	Відділ освіти
	27,8
	
	
	27,8
	
	
	Отримання ПКД з позитивним експертним висновком
	1 одиниця

	 
	 
	Всього по Розділу 3.1.22.:
	
	
	739233,031
	4072,600
	64084,855
	221672,208
	0,000
	449403,368
	 
	 


Додаток 12
до рішення міської ради

від 27.06.2018 № 26-XLVIII-7
Розділ 3.1.6. «Житлове господарство та комунальна інфраструктура»

	 Завдання 
	№ з/п
	Зміст заходу
	Термін виконання
	Виконавець
	Витрати на реалізацію (план), тис. грн.
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	Всього
	у тому числі, за рахунок коштів:
	

	
	
	
	
	
	
	держ бюджету
	місцевих бюджетів:
	підприємств
	інших джерел
	найменування показника
	значення показника

	
	
	
	
	
	
	
	обласного бюджету
	бюджету міста
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Забезпечення належного стану житлово-комунального господарства
	1.1.1.7.
	Реконструкція системи опалення житлового будинку по вул.Нарвська, 4 у м.Слов’янськ Донецької області (у т.ч. розробка проектно-кошторисної документації)
	2018
	УЖКГ
	245,490
	
	
	245,490
	
	
	кількість квартир, в яких реконструйовано систему опалення, од.
	8

	
	1.1.1.9.
	Реконструкція системи електропостачання житлового будинку по вул.Нарвська, 4 у м.Слов’янськ Донецької області (у т.ч. розробка проектно-кошторисної документації)
	2018
	УЖКГ
	120,000
	
	
	120,000
	
	
	кількість житлових будинків, систему електропостачання яких реконструйовано, од.
	1

	
	
	Всього по розділу 1.1.1

«Реконструкція / капітальний ремонт житлових будинків (будівельних конструкцій, інженерних комунікацій)»:
	
	
	8239,576
	
	
	8239,576
	
	
	х
	

	
	
	Всього по розділу 1.1

«Реконструкція / капітальний ремонт житлових будинків»:
	
	
	27948,676
	
	
	9959,676
	
	17989,0
	х
	

	
	
	Всього по розділу 1

«Забезпечення якісного утримання житлового фонду та поліпшення умов проживання мешканців»:
	
	
	40942,746
	
	
	14102,846
	8850,9
	17989,0
	х
	

	
	3.4.2.
	Поточний ремонт пам’ятників, присвячених перемозі над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років
	2018
	УЖКГ
	250,000
	 
	 
	250,000
	 
	 
	Кількість пам'ятників, од.
	5

	
	
	Разом по 3.4
	
	
	1777,8
	
	
	1777,8
	
	
	
	

	
	
	Всього по підрозділу 3
	
	
	152504,500
	
	
	152504,500
	
	
	
	

	
	4.3.12.
	Коригування проектно-кошторисної документації по об’єкту «Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектору по вул.Лісозахисна, м.Слов’янськ для відводу технологічної води з грязевідстойника фільтрувальної станції»
	2018
	УЖКГ
	35,50
	
	
	35,50
	
	
	Кількість відкоригованої ПКД з позитивним експертним звітом, од.
	1

	
	
	Всього по розділу 4.3

Водовідведення
	
	
	54324,333
	
	
	4941,481
	640,00
	48742,852
	
	

	
	
	Всього по розділу 4

Водопровідно-каналізаційне господарство
	
	
	130649,149
	
	
	29852,256
	1300,00
	96496,893
	
	

	
	
	Разом по розділу 3.1.6.:
	
	
	352336,208
	
	
	214632,527
	14301,788
	123401,893
	
	


Додаток 13
до рішення міської ради
від 27.06.2018 № 26-XLVIII-7
3.3.
Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році
3.3.1.
«Перелік інвестиційних проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році»

	№ пор.
	Найменування інвестиційної програми і проектів регіонального розвитку та їх місцезнаходження, вид робіт
	Розпорядники коштів
	Обсяг фінансування у 2018 році, тис. гривень:

	
	
	
	Усього
	в тому числі за рахунок:

	
	
	
	
	коштів державного фонду регіонального розвитку
	коштів місцевого бюджету

	
	
	
	
	
	

	1
	Удосконалення перинатальної допомоги мешканцям 

м. Слов’янська шляхом впровадження новітніх технологій (реконструкція) у пологовому будинку, розташованому по вул.Універсітетській (вул.Леніна), 15 м. Слов’янська
	Відділ охорони здоров'я, Управління інвестицій
	28 483,782
	25 635,404
	2 848,378

	2
	Реконструкція стадіону КПНЗ «Міська КДЮСШ» (перша черга), за адресою: м.Слов’янськ, вул. Григорія Данилевського, 114б
	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури і спорту, Управління інвестицій
	10 555,455
	9 499,910
	1 055,545

	3
	Реконструкція системи з дезінфекції води в басейні ємністю 800м3 без застосування хлору за адресою: м.Слов'янськ, вул. Короленка, 2
	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури і спорту, Управління інвестицій
	2 382,104
	2 143,894
	238,210

	4
	Створення рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солоних озер» (оз.Вейсове) м.Слов’янськ (нове будівництво)
	УЖКГ, Управління інвестицій
	18 814,317
	16 932,885
	1 881,432

	 
	УСЬОГО:
	 
	60 235,658
	54 212,093
	6 023,565


Додаток 14
до рішення міської ради

від 27.06.2018 № 26-XLVIII-7
3.3.
Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році

3.3.4.
«Загальний перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році»

	№ з/п
	Номер та назва технічного завдання Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року*
	Назва проекту
	Кошторисна вартість проекту, тис.грн.
	Потреба у фінансуванні на 2018 рік, тис.грн. 
	Результативність реалізації проекту (характеристика, потужність відповідних об'єктів)

	
	
	
	
	Всього
	у тому числі:
	

	
	
	
	
	
	кошти державного бюджету
	кошти місцевих бюджетів
	Інші джерела фінансування** 
	

	
	
	
	
	
	Державний фонд регіонального розвитку
	субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
	субвенція на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад 
	Надзвичайна кредитна програма для відновлення України Європейського інвестиційного банку (І транш)
	Надзвичайна кредитна програма для відновлення України Європейського інвестиційного банку (ІІ транш)
	Програма підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України Європейського Союзу 
	обласний бюджет
	районний (міський, селищний, сільський) бюджет
	залишки коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Капітальний ремонт водопроводу по вул. Бульварна м. Слов'янська
	501,055
	501,055
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	501,055
	Заміна водопроводу (125пм) та запірної арматури, ремонт і відновлення залізобетонних колодязів шляхом заміни труби водоводу на трубу ПЕ ду110мм, Р = 6атм 

	2
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Реконструкція аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектору з мк-на Артема від вул. Артема до КНС №5 методом санації, м. Слов'янськ
	3 922,694
	3 922,694
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 922,694
	Реконструкція ділянки колектора ( 880 пм) шляхом заміни залізобетонної труби ду800мм колектора на трубу ПЕ ду400мм 

	3
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Будівництво самопливного каналізаційного колектору по вул. Святогірська (вул. К.Лібкнехта) м. Слов'янськ
	434,809
	434,809
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	434,809
	Реконструкція 3-х ділянок колектора (320 пм) шляхом укладання поліетиленової труби ду200мм колектора з пристроєм нових оглядових залізобетонних колодязів 

	4
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Реконструкція напірного каналізаційного колектора від КНС №1А до очисних споруд м. Слов'янськ
	6 717,364
	6 717,364
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 717,364
	Реконструкція ділянки колектора (3000 п.м) шляхом заміни сталевої труби ду-530мм колектора на трубу ПЕ ду400мм Р=10атм із заміною запірної арматури, що вийшла з ладу

	5
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Диспетчеризація і автоматизація КНС №1,1А,5,14 м. Слов'янськ (технічне переоснащення)
	2 442,785
	2 442,785
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 442,785
	Виготовлення шафи системи управління з контролером, установка датчиків і камер, вбудоване безперебійне живлення елементів системи

	6
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектора по вул. Шевченко, м. Слов'янська (коригування)
	3 989,638
	2 509,379
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 509,379
	Заміна колектора на трубу ПЕ ДУ-400 мм (210 п.м), ремонтно-відновлювальний ремонт каналізаційних колодязів 

	7
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектора по вул.Торгова (Фрунзе), м. Слов'янська (коригування)
	5 461,477
	3 950,544
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 950,544
	Заміна колектору на трубу ПЕ ДУ-400 мм (350 п.м) безтраншейним методом труба в трубі, ремонтно-відновлювальний ремонт каналізаційних колодязів 

	8
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Реконструкція самопливного каналізаційного колектору від вул. Райдужна (вул. Будьонного) до вул. Університетська (вул. Леніна) (санація), м. Слов'янськ
	3 845,123
	3 845,123
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 845,123
	заміна труби PE80 SDR17 діаметром 450мм, протяжність - 890м, встановлення люків ( 25шт.)

	9
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Капітальний ремонт водопроводів центральної частини міста Слов’янська (встановлення регуляторів тиску)
	915,469
	894,722
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	894,722
	Заміна водопроводу та запірної арматури

	10
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №16 «Рушничок» за адресою: вул. Батюка, 34а м. Слов’янська Донецької області.
	4 346,090
	4 346,090
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 346,090
	Заміна покрівлі (872 м2), утеплення перекриття мінеральною ватою (657 м2), теплоізоляція фасадів (660 м2), міжкімнатні двері (69 штук), лінолеум (101,56 м2) 

	11
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Капітальний ремонт будівлі КЗ «ЦДЮТ» за адресою: вул. Центральна, 39 м. Слов’янськ, Донецької області
	11 217,602
	11 217,602
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 217,602
	заміна покрівлі (890 м2), утеплення перекриття мінеральною ватою (657 м2), теплоізоляція фасадів (1716 м2), заміна міжкімнатних дверей (40 штук) та вікон (122 шт.), покриття для підлоги (1009 м2), встановлення огорожі (158 м). 

	12
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Капітальний ремонт будівлі КЗ «СЮТ» за адресою: вул. Торська, 45 м. Слов’янськ, Донецької області
	9 303,436
	9 303,436
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 303,436
	ремонт даху ( 1000 м2),-облаштування водостічної системи, утеплення фасаду будівлі ( ≈ 1310 м2), заміна вікон (79 шт.)

	13
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №70 по пров. Маломіський, 4 м. Слов’янськ, Донецької області
	10 783,741
	10 713,938
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 713,938
	заміна покрівля фасаду, даху та цоколю (1835 м2), заміна дверей (207 штук), заміна інженерних комунікацій (222,8м) , облаштування огорожі (226,7м)

	14
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №66 по вул. Анатолія Комара, 18 м. Слов’янськ, Донецької області
	6 646,288
	6 576,287
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 576,287
	заміна покрівля фасаду, даху та цоколю (1660,89 м2), заміна вікон (64 штук) та дверей (45 штук), заміна системи водовідведення (243м2) 

	15
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №25 по вул. Короленко, 7 м. Слов’янськ, Донецької області
	5 970,157
	5 900,279
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 900,279
	заміна покрівля фасаду, даху та цоколю (1460,52 м2), міжкімнатні двері та вікна (120 штук), заміна системи водопостачання та водовідведення (814м2), заміна сантехнічного обладнання (31 од.) 

	16
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №6 по вул. Свободи, 11 м. Слов’янськ, Донецької області
	4 617,646
	4 547,649
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 547,649
	заміна покрівля фасаду, даху та цоколю (1290,4 м2), заміна дверей (52 штук), заміна системи водопостачання та водовідведення (814м2), заміна інженерних комунікацій (192,1м) 

	17
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Реконструкція ДНЗ № 33 по вул. Вокзальній буд. 18 (вул. Свердлова буд. 18) м. Слов’янська Донецької області
	2 777,903
	2 724,391
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 724,391
	заміна покрівлі та дах будівлі (712 м2), заміна вікон (18 штук), заміна системи водопостачання та водовідведення (113м2)

	18
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Капітальний ремонт з проведенням заходів з термомодернізації будівлі жіночої консультації КЛПЗ "Пологовий будинок" за адресою: вул.Свободи, 37 м. Слов'янськ Донецької області 
	2 387,110
	2 334,885
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 334,885
	заміна вікон(39 од.) загальною площею-165,32 м2. та дверей (3 од.) загальною площею – 7,93 м2, теплоізоляція фасадів (6 376 м2), улаштування покрівель (5402 м2), улаштування пандусу (4,23 м3).

	19
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Капітальний ремонт КЛПЗ «Вузлова лікарня м. Слов'янська" за адресою: вул. Маломіська, 142, м. Слов'янськ (2-3 поверх)
	4 590,842
	4 539,909
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 539,909
	заміна вікон (1,168 м²) та дверей (350,189 м²), заміна дерев’яної та цементної підлоги (158,81 м²), лінолеум (1051,66 м²), облицювання поверхонь (658,52 м²)

	20
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Капітальний ремонт з проведенням заходів з енергозбереження КЛПЗ «Вузлова лікарня м.Слов'янськ» за адресою: вул. Маломіська, 142, м. Слов'янськ
	5 109,700
	5 054,163
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 054,163
	заміна дерев’яних вікон (327,3 м²) та дверей (15,244 м²), утеплення фасаду, цоколя будівлі( 444,4 м²), реконструкція даху (1309,62 м²)

	21
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Капітальний ремонт будівлі головного корпусу КЛПЗ «Міська клінічна лікарня» по вул.Шевченка,38
	3 434,417
	3 434,417
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 434,417
	заміна покрівлі та дах будівлі , заміна вікон , заміна системи водопостачання та водовідведення 

	22
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Капітальний ремонт будівлі амбулаторії №4 КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Слов’янськ» по вул. Ярослава Мудрого,14
	2 401,643
	2 401,643
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 401,643
	заміна покрівлі та дах будівлі , заміна вікон , заміна системи водопостачання та водовідведення 

	23
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Реконструкція стадіону імені Ю.П. Скиданова комунального закладу "Спортивний клуб за місцем проживання "Культурно-спортивний центр", розташованого по вул. Світлдарська,45, м. Слов'янськ, Донецької області
	35 511,688
	35 476,841
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35 476,841
	встановлення пластикових водовідводів; будівництво каналізаційних колодязів, демонтаж асфальтобетонного покриття; будівництво бетонного слою; будівництво спортивного покриття; розмітка корту
демонтаж існуючих бігових доріжок; будівництво бетонного слою; будівництво спортивного покриття; розмітка бігових доріжок

	24
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Пристрій ліфта для маломобільних груп населення за адресою: м. Слов'янськ, вул. Короленка, 2
	863,629
	863,629
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	863,629
	встановлення підйомника для осіб з обмеженими фізичними можливостями

	25
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Капітальний ремонт спортивної зали КПНЗ "Міська КДЮСШ", розташованої по вул. Вокзальна (вул. Свердлова), 59 в м. Слов'янськ (заміна підлоги у спортивному залі)
	1 507,787
	1 481,412
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 481,412
	Утеплення стін (960 м2), утеплення стелі, заміна підлоги (900 м2), заміна інженерних комунікації, встановлення індивідуального опалення, будівництво ганку, пандусу; 
реконструкція крівлі будівлі

	26
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Реконструкція стадіону КПНЗ "Міська КДЮСШ" (перша черга) за адресою: м. Слов'янськ, вул. Григорія Данилевського 114б
	10 652,651
	10 555,455
	9 499,91
	
	
	
	
	
	
	1 055,55
	
	
	Капітальний ремонт будівлі (штукатурка, окраска фасаду; штукатурка, окраска внутрішніх стін, стяжка підлоги, встановлення індивідуального опалення адміністративної будівлі);
заміна інженерних комунікацій; встановлення пластикових водовідводів; будівництво каналізаційних колодязів, облаштування бігових доріжок, встановлення ігрових та тренажерних майданчиків (0,77га); 
облаштування футбольного поля та міні-поля; встановлення трибун

	27
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Реконструкція системи з дезінфекції води в басейні ємністю 800м3 без застосування хлору за адрескою: м. Слов'янськ, вул. Короленка,2
	2 406,104
	2 382,104
	2 143,89
	
	
	
	
	
	
	238,21
	
	
	придбання установки (1 од.), фітингів та щит керування для знезараження і підтримки заданого рівня якості води в басейні, монтаж трубопроводів системи дезінфекції води в басейні та обладнання

	28
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Капітальний ремонт КЗ "Центр культури і довкілля м. Слов'янська" за адресою: вул. Вокзальна (Свердлова), 77 м. Слов'янськ, Донецької області
	22 718,824
	22 558,824
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22 558,824
	утеплення фасадів будівлі (1860,0м2), цоколю (531,0м2), укосів (264,0м2) та горища будівлі (2135,6м2), заміна вікон та дверей, ремонт системи дощових водостоків та фундаменту, ремонт підлоги та стелі, заміна інженерних комунікацій

	29
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Капітальний ремонт будівлі будинку культури сел. Семенівка за адресою: м. Слов'янськ, вул. Весняна, 23
	4 377,800
	4 377,800
	
	4 377,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	утеплення фасадів будівлі 1860,0м2, цоколю 531,0м2, укосів 264,0м2 та горища будівлі 2135,6м2, заміна вікон та дверей, ремонт системи дощових водостоків та фундаменту, ремонт підлоги та стелі, заміна інженерних комунікацій

	30
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Капітальний ремонт будівлі Центральної бібліотеки КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська" за адресою: м. Слов'янськ, пл. Соборна,2а
	4 712,017
	4 658,223
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 658,223
	заміна покриття підлоги (605,4м2), стін, дверей (28 штук), вікон (25 од.), заміна системи водовідведення, заміна інженерних комунікацій у підвалі 

	31
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Капітальний ремонт (відновлення) тролейбусного маршруту №5 та тягової підстанції в м. Слов'янськ Донецької області
	20 770,850
	20 770,850
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 770,850
	Заміна ліній електропередачі – 6,0 км, заміна опор (22од), улаштування контактної мережі, 26 зупинок громадського транспорту та благоустрій, встановлення 60 світильників, придбання 2 тролейбусів

	32
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Капітальний ремонт (модернізація) електромереж зовнішнього освітлення м. Слов'янськ
	13 486,826
	13 486,826
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 486,826
	Встановлення системи моніторингу: диспетчерський вузол, сервер з моно схемою, термінали виконавчих пунктів. Встановлене обладнання дозволить дистанційно виявляти технічну несправність об’єктів, проводить діагностику і моніторинг ланцюгів навантаження мереж та світлоточок. 

	33
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Комунальний гуртожиток по вул. Кільцевій, 2а, м. Слов'янськ - капітальний ремонт (модернізація) для розміщення внутрішньо переміщених осіб (коригування)
	71 300,992
	71 300,992
	
	
	
	
	71 300,99
	
	
	
	
	
	Реалізація проекту дозволить відремонтувати 134 житлових кімнати, службові та санітарні приміщення (кухні загального користування, санвузли), провести заміну інженерних комунікацій і заходи з енергозбереження (заміна системи опалення, вікон та утеплення фасадів).підлягає заміні 267 м2 вікон, теплоізоляція фасадів площею - 4742,70 м2.
  Площа покрівлі, що підлягає заміні - 1230,0 м2.
Модернізація комунального житлового фонду дозволить забезпечити комфортним житлом внутрішньо переміщених осіб.

	34
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Розвиток Центру надання адміністративних послуг м.Слов’янськ шляхом технічного оснащення
	5 833,327
	5 833,327
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 833,327
	надання адміністративних послуг (200видів), впровадження електронного документообігу та керування чергами, обладнання робочих місць (60од.)

	35
	Відновлювати пошкоджені внаслідок конфлікту інфраструктурні об’єкти (мости, дороги, залізничні колії тощо)
	Капітальний ремонт дорожнього покриття доріг міста Слов’янськ: вул.Генерала Батюка, вул.Паркова, вул.Миру, вул.Богатикова Юрія
	35 680,460
	35 566,031
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35 566,031
	капітальний ремонт асфальтобетонного дорожнього покриття (47114м2) та тротуарів (10495м2)

	36
	Відновлювати пошкоджені внаслідок конфлікту інфраструктурні об’єкти (мости, дороги, залізничні колії тощо)
	Капітальний ремонт дорожнього покриття доріг міста Слов’янськ: вул.Ізоляторна, вул.Барвенківська. (1, 2 черги)
	20 147,200
	20 085,914
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 085,914
	капітальний ремонт асфальтобетонного дорожнього покриття (25120м2) та тротуарів (5445м2)

	37
	Відновлювати пошкоджені внаслідок конфлікту інфраструктурні об’єкти (мости, дороги, залізничні колії тощо)
	Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров.Ярослава Мудрого (пров.Урицького) м.Слов’янськ (коригування)
	3 610,208
	3 598,162
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 598,162
	капітальний ремонт асфальтобетонного дорожнього покриття (6380м2) та тротуарів (1466м2)

	38
	Відновлювати пошкоджені внаслідок конфлікту інфраструктурні об’єкти (мости, дороги, залізничні колії тощо)
	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Ярмаркова м. Слов’янськ (коригування)
	2 290,039
	2 284,745
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 284,745
	капітальний ремонт асфальтобетонного дорожнього покриття та тротуарів 

	39
	Відновлювати пошкоджені внаслідок конфлікту інфраструктурні об’єкти (мости, дороги, залізничні колії тощо)
	Капітальний ремонт дорожнього покриття бульвару Героїв Крут м. Слов’янськ
	7 289,017
	7 281,251
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 281,251
	капітальний ремонт асфальтобетонного дорожнього покриття та тротуарів 

	40
	Відновлювати пошкоджені внаслідок конфлікту інфраструктурні об’єкти (мости, дороги, залізничні колії тощо)
	Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Одеська м. Слов’янськ 
	4 501,379
	4 495,787
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 495,787
	капітальний ремонт асфальтобетонного дорожнього покриття та тротуарів 

	41
	Відновлювати пошкоджені внаслідок конфлікту інфраструктурні об’єкти (мости, дороги, залізничні колії тощо)
	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.О. Тихого (вул.Ленінградська) (від кап. ремонту до вул.Криворізька) м.Слов’янськ
	3 092,989
	3 079,705
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 079,705
	капітальний ремонт асфальтобетонного дорожнього покриття (7410м2) та тротуарів (612м2)

	42
	Відновлювати пошкоджені внаслідок конфлікту інфраструктурні об’єкти (мости, дороги, залізничні колії тощо)
	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Криворізька м.Слов’янськ (коригування)
	2 718,088
	2 705,997
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 705,997
	капітальний ремонт асфальтобетонного дорожнього покриття (7010м2)

	43
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Реконструкція нежитлової будівлі по вул.Ваилівська, 11 під "Прозорий соціальний офіс" у м. Слов'янськ Донецької області
	30 000,000
	30 000,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30 000,000
	створення "Прозорий соціальний офіс", впровадження електронного документообігу, робочі місця (85од.)

	44
	Створення підприємницької інфраструктури, спрощення та збільшення прозорості адміністративних процедур, зокрема на депресивних територіях (у т.ч. мономістах); диверсифікація економіки мономіст ( у т.ч. вугільної галузі).
	Створення рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солоних озер» (оз.Вейсове) м.Слов’янськ (нове будівництво)
	18 814,317
	18 814,317
	16 932,89
	
	
	
	
	
	
	1 881,43
	
	
	створення комфортних умов для відпочинку та забезпечення сталого розвитку території курорту шляхом активізації містобудівної, інвестиційної діяльності та облаштування рекреаційно-оздоровчих зон курорту

	45
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Розчистка водоспуску староріччя ріки Казенний Торець у районі колишньої насосної станції “Задамбова” м. Слов'янськ (капітальний ремонт)
	4 052,795
	4 052,795
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 052,795
	зниження рівня ґрунтової води, відведення талої та дощової води

	46
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Капітальний ремонт відкритих дренажних систем в мікрорайоні “Залізничний-2” м. Слов'янськ
	818,153
	818,153
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	818,153
	зниження рівня ґрунтової води, відведення талої та дощової води

	47
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Капітальний ремонт дренажних систем від вул. Ізюмська до вул.Сользаводська, від вул.Сользаводська до станції Славкурорт м. Слов'янськ 
	977,796
	977,796
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	977,796
	зниження рівня ґрунтової води, відведення талої та дощової води

	48
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Розчистка русла річки Колонтаївка м. Слов'янськ з відновленням її водоносності (капітальний ремонт) 
	2 851,310
	2 851,310
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 851,310
	зниження рівня ґрунтової води, відведення талої та дощової води

	49
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Будівництво напірних колекторів водозниження по вул.Варшавська і вул.Райдужна у мікрорайоні "Словважмаш" м. Слов'янськ 
	2 417,368
	2 417,368
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 417,368
	Зниження рівня ґрунтової води, відведення талої та дощової води

	50
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Реконструкція насосної станції "Маяки" с. Сидорове Слов’янського району (модернізація насосного обладнання на водозаборі) 
	1 905,192
	1 905,192
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 905,192
	Покращення надання послуг з водопостачання

	51
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Реконструкція очисних споруд м. Слов'янськ (коригування)
	38 250,112
	38 250,112
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	38 250,112
	Зменшення кількості заторів каналізації на каналізаційних мережах

	52
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Реконструкція водопроводу по вул.Батюка на ділянці від вул. Бульварна до вул.Вільна м. Слов'янськ (проектні роботи)
	771,331
	771,331
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	771,331
	Покращення надання послуг з водопостачання

	53
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення г.Слов’янська шляхом впровадження LED технологій
	12 839,534
	12 839,534
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 839,534
	Замінено 1760 світильників, встановлено нові опори, прокладено 69,0 м. кабелю. Загальна кількість освітлених вулиць - 79.

	55
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Реконструкція КП "Парк культури і відпочинку міста Слов’янська (коригування)
	36 672,449
	36 672,449
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	36 672,449
	Забезпечення належної організації міських культурно-масових заходів

	56
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Капітальний ремонт зелених насаджень спеціального призначення вул. Центральна м. Слов`янськ
	1 343,165
	1 343,165
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 343,165
	покращення екологічного та естетичного стану в місті

	57
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Капітальний ремонт зелених насаджень спеціального призначення вул. Шевченка м. Слов`янськ
	1 479,808
	1 479,808
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 479,808
	покращення екологічного та естетичного стану в місті

	58
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Капітальний ремонт покрівлі будівлі КП "Лазно-оздоровчий комплекс" по вул.Торська, 6а м. Слов'янськ
	510,517
	481,559
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	481,559
	Покращення якості обслуговування населення

	59
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Оновлення (придбання) екологічно чистого транспорту для міста-курорту Слов’янськ
	15 750,000
	15 750,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 750,000
	Забезпечення своєчасного транспортного сполучення між районами міста

	60
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Будівництво резервуару для фільтрувальної станції, м. Слов`янськ
	10 319,969
	10 180,508
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 180,51
	
	Будівництво резервуару 

	61
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Монтаж насосної установки на фільтрувальній станції, м.Слов`янськ (капітальний ремонт)
	6 332,675
	6 282,675
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 282,68
	
	

	62
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Будівництво водопроводу від вул. Я. Мудрого (вул. Урицького) до пров. Богомольця (перемичка), м. Слов`янськ 
	1 040,914
	1 040,914
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 040,91
	
	реконструкція ділянки водоводу шляхом заміни залізобетонної труби 

	63
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Реконструкція мереж водопостачання по вул. Шевченко, вул. Василівська (вул. Ж.Революції), бул. Пушкіна (вул.Шевченка), м. Слов'янськ
	711,951
	677,900
	
	
	
	
	
	
	
	
	677,90
	
	реконструкція ділянки водоводу шляхом заміни залізобетонної труби 

	64
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Встановлення індивідуальних підкачувальних станцій на багатоповерхові та малоповерхові житлові будинки м. Слов'янськ (капітальний ремонт)
	5 654,036
	5 088,600
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 088,60
	
	Встановлення індивідуальних підкачувальних станцій

	65
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Реконструкція аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектору з мк-ну Артема від вул. Артема до КНС №5 методом санації, м. Слов'янськ
	3 922,694
	3 922,694
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 922,694
	заміна колектору на трубу ПЕ ДУ-400 мм, ремонтно-відновлювальний ремонт каналізаційних колодязів

	66
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Аварійно-відновні роботи на каналізаційному самопливному колекторі на перехресті вул. Героїв Чорнобиля (вул.Комсомольска) та пров. Героїв Чорнобиля (пров. Комсомольский), м. Слов'янськ (реконструкція
	1 254,019
	1 254,019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 254,019
	заміна колектору на трубу ПЕ ДУ-400 мм, ремонтно-відновлювальний ремонт каналізаційних колодязів

	67
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Капітальний ремонт відкритих дренажних систем в районі вул.Гранична, вул.Героїв Пілотів м.Слов`янськ 
	1 179,943
	1 138,433
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 138,43
	
	зниження рівня ґрунтової води, відведення талої та дощової води

	68
	Відновлювати пошкоджені внаслідок конфлікту інфраструктурні об’єкти (мости, дороги, залізничні колії тощо)
	Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров.Вчительський (пров.Калініна) м. Слов'янськ (коригування)
	1 071,752
	964,577
	
	
	
	
	
	
	
	
	964,58
	
	капітальний ремонт асфальтобетонного дорожнього покриття та тротуарів 

	69
	Відновлювати пошкоджені внаслідок конфлікту інфраструктурні об’єкти (мости, дороги, залізничні колії тощо)
	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Вчительський (вул.Калініна) м. Слов'янськ (коригування)
	1 383,316
	1 245,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 245,00
	
	капітальний ремонт асфальтобетонного дорожнього покриття та тротуарів 

	70
	Відновлювати пошкоджені внаслідок конфлікту інфраструктурні об’єкти (мости, дороги, залізничні колії тощо)
	Відновлення доріг внутрішньо-міського сполучення м.Слов'янськ (капітальний ремонт)
	33 010,016
	29 709,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	29 709,00
	
	капітальний ремонт асфальтобетонного дорожнього покриття та тротуарів 

	71
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Реконструкція будівлі головного корпусу КЛПЗ «Міська клінічна лікарня Слов'янська» за адресою: вул. Шевченко, 38
	16 263,000
	16 263,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 263,00
	
	заміна покрівлі та дах будівлі , заміна вікон , заміна системи водопостачання та водовідведення 

	72
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Реставрація (ремонтно-реставраційні роботи) будівлі хірургічного відділення №1 КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов'янська» за адресою вул. Шевченка, 31
	10 859,700
	10 859,700
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 859,70
	
	заміна покрівлі та дах будівлі , заміна вікон , заміна системи водопостачання та водовідведення 

	73
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Капітальний ремонт будівлі поліклініки КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов'янська» за адресою вул. Шевченка,40
	9 021,587
	9 021,587
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 021,59
	
	заміна покрівлі та дах будівлі , заміна вікон , заміна системи водопостачання та водовідведення 

	74
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Капітальний ремонт будівлі КЛПЗ "Міська дитяча лікарня" по вул.Ярослава Мудрого, 12 (Урицького,12) в м. Слов'янськ Донецької області (заміна вікон)
	2 832,648
	2 832,648
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 832,65
	
	заміна покрівлі та дах будівлі , заміна вікон , заміна системи водопостачання та водовідведення 

	75
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Удосконалення перинатальної допомоги мешканцям м.Слов’янська шляхом впровадження новітніх технологій (реконструкція) у пологовому будинку, розташованому по вул.Універсітетській (вул.Леніна), 15 м. Слов’янська
	36 167,609
	28 483,782
	25 635,40
	
	
	
	
	
	
	2 848,38
	
	
	заміна покрівлі та дах будівлі , заміна вікон , заміна системи водопостачання та водовідведення 

	76
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Реконструкція будівлі амбулаторії №7 КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Слов'янськ" за адресою: вул. Донська, 5 м.Слов'янськ Донецької області
	8 000,000
	8 000,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 000,000
	заміна покрівлі та дах будівлі , заміна вікон , заміна системи водопостачання та водовідведення 

	77
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Реконструкція ЗОШ №13 по вул. Ясній,буд.19, м. Слов'янська, Донецької області 
	89 851,509
	66 415,921
	
	
	
	
	
	
	
	
	66 415,92
	
	заміна покрівлі та дах будівлі , заміна вікон , заміна системи водопостачання та водовідведення 

	78
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Зовнєшнє оздоблення господарчих корпусів КЛПЗ "Міська клінична лікарня м Слов'янська" за адресою: вул. Шевченка, 31 м Слов'янська (капітальний ремонт)
	586,333
	527,700
	
	
	
	
	
	
	
	
	527,70
	
	заміна покрівлі, заміна вікон

	79
	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	Реконструкція будівлі КЛПЗ "Міська дитяча лікарня" за адресою: вул. Ярослава Мудрого (Урицького),12 в м. Слов`янськ (І черга)
	11 591,283
	11 591,283
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 591,28
	
	заміна покрівлі та дах будівлі , заміна вікон , заміна системи водопостачання та водовідведення 

	
	
	Всього
	
	756 081,869
	54 212,093
	4 377,800
	0,000
	0,000
	71 300,992
	0,000
	0,000
	6 023,565
	173 839,446
	446 327,973
	



Додаток 15
до рішення міської ради

від 27.06.2018 № 26-XLVIII-7
3.4.
ПЕРЕЛІК
місцевих програм, реалізація яких пропонується 2018 року 
	№ 
з/п
	Зміст заходу
	Дата затвердження програми, 
№ рішення
	Розробник
	Витрати на реалізацію (план), тис. грн.

	
	
	
	
	ВСЬОГО
	у тому числі, за рахунок коштів:

	
	
	
	
	
	Держ.

бюджету
	місцевих бюджетів:
	підприємств
	інших джерел

	
	
	
	
	
	
	обл. бюджету
	бюджету міста
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	3
	Програма впровадження політики енергозбереження у м. Слов’янську на 2016-2018 роки
	29.07.2016
№ 17-ХІІІ-7
	Управління економічного та інвестиційного розвитку
	253794,936
	0
	189662,446
	1720,10
	656,10
	61756,290

	
	Всього (план)
	-
	-
	597243,217
	44693,31
	290383,646
	56913,929
	656,10
	204896,232


Додаток 16
до рішення міської ради

від 27.06.2018 № 26-XLVIII-7
	4.2. КЛЮЧОВІ ІНДИКАТОРИ

	ефективності реалізації заходів та проектів Програми


	№
з/п
	Завдання Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року / Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії
	Назва індикатору
	Базове значення

(станом на 01.01.2018)
	Прогнозне значення

(01.01.2019)

	Розділ 3.1.2. «Енергозабезпечення та енергоефективність»



	1
	 Встановлення приладів обліку теплової енергії у споживачів у м.Слов'янськ. 
	Кількість приладів обліку теплової енергії, од.
	218
	457

	2
	Встановлення приладів обліку електроенергії в багатоквартирних житлових будинках м.Слов'янськ
	Кількість приладів обліку електроенергії, од.
	0
	9

	3
	Реконструкція теплових мереж із використанням труб в ППУ ізоляції, м.Слов'янськ.
	Відсоток витрат теплоносія, %
	12
	5

	4
	Заміна на пластикові сталевих труб опалення в багатоквартирних житлових будинках м.Слов'янськ
	заміна труб, %
	100
	88,7

	5
	 Капітальний ремонт з проведенням заходів з енергозбереження КЛПЗ "Вузлова лікарня м.Слов’янська" за адресою: вул. Маломіська,142, м.Слов'янськ. 
	Видатки на оплату енергоносіїв, %
	100
	75,0

	6
	Капітальний ремонт з проведенням заходів з термомодернізації будівлі жіночої консультації КЛПЗ "Пологовий будинок" за адресою: вул.Свободи, 37, м.Слов'янськ, Донецька обл.
	Видатки на оплату енергоносіїв, %
	100
	75,0

	7
	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м.Слов'янська шляхом впровадження LED технологій
	заміна світлоточок, %
	100
	40



Додаток 17
до рішення міської ради

від 27.06.2018 № 26-XLVIII-7
	4.2. КЛЮЧОВІ ІНДИКАТОРИ

	ефективності реалізації заходів та проектів Програми

Розділ 3.1.4. «Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури»


	№ з/п
	Завдання Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року / Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії
	Назва індикатору
	Базове значення
(станом на 01.01.2018)
	Прогнозне значення
(01.01.2019)

	1.
	Сприяти пошуку та залученню фінансових та інших ресурсів з різних джерел, необхідних для надання соціальних послуг на рівні громади
	Обсяг залучених коштів від ДФРР 
(млн.грн.)
	11,3
(2 проекти)
	54,212 (4 проекта)

	
	Збільшення міжнародної фінансової та технічної допомоги, фінансової допомоги від державних партнерів
	Обсяг міжнародної техічної допомоги (млн.ЄВРО) 
(2 проекти) 
	1,381
(1 проект НЕФКО,
1 проект ЄС)
	0,58 
(1 проект НЕФКО)

	2.
	Створити позитивний для інвесторів імідж регіону, провести ребрендінг з метою посилення міжрегіональних і міжнародних зв'язків та залучення інвестиційних ресурсів
	Обсяг інвестицій (тис.грн.)
	214,169
(47 проектів)
	701,869
(79 проектів)

	
	Реалізація інфраструктурних проектів 
	
	
	

	3.
	Створити позитивний для інвесторів імідж регіону, провести ребрендінг з метою посилення міжрегіональних і міжнародних зв'язків та залучення інвестиційних ресурсів
	кількість заходів (од.)
	3
	5

	
	Участь у міських, національних та міжнародних інвестиційних виставках, форумах, виставках-ярмарках тощо
	
	
	



Додаток 18
до рішення міської ради

від 27.06.2018 № 26-XLVIII-7
	4.2. КЛЮЧОВІ ІНДИКАТОРИ

	ефективності реалізації заходів та проектів Програми


	№ з/п
	Завдання Стратегії розвитку Донецької області на період 

до 2020 року / Плану заходів з реалізації у 2018-

2020 роках Стратегії
	Назва індикатору
	Базове значення

(станом на 01.01.2018)
	Прогнозне значення

(01.01.2019)

	3.1.15. Розвиток громадянського суспільства

	1
	Заохочувати і підтримувати участь громадян у прийнятті рішень через Громадські ради, консультації з громадськістю, а також розширювати можливості громадян, особливо вразливих верств населення, приймати участь у громадському житті
	Кількість засідань ГР, ФМР  за рік
	6
	9

	2
	
	Кількість консультацій з громадськістю за рік
	3
	7

	3
	
	Кількість засідань робочої групи за рік 
	9
	10

	4
	
	Факт затвердження  Статуту
	Ні
	Так

	5
	
	Факт затвердження  Положення
	Ні
	Так

	6
	
	Кількість засідань з ІГС за рік
	46
	60

	7
	
	Факт оприлюднення переліку ГО
	Ні
	Так

	8
	
	Факт оприлюднення банку ініціатив ІГС
	Ні
	Так

	9
	
	Кількість спільних заходів за рік
	30
	45

	10
	
	Кількість презентаційних заходів ГО за рік
	7
	20

	11
	
	Кількість оновлень у розділі “Громадянське суспільство” за рік
	14
	32

	12
	
	Кількість інформаційних матеріалів на веб-сайті та ЗМІ за рік
	27
	40

	13
	
	Кількість інформаційних матеріалів щодо програм для ГО за рік
	8
	25

	14
	
	Кількість реалізованих  проектів
	-
	3


Додаток 19
до рішення міської ради

від 27.06.2018 № 26-XLVIII-7
	4.3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ   
	

	заходів "Програми економічного і соціального розвитку території Слов'янської міської ради на 2018 рік"
	

	
	
	
	
	
	
	тис. грн.
	

	Напрями реалізації заходів
	Витрати на реалізацію,

	
	ВСЬОГО
	у тому числі за рахунок коштів:

	
	
	державного бюджету
	місцевих бюджетів
	підприємств
	інших джерел

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	обласного бюджету
	бюджету міста
	
	

	Промисловий комплекс
	2 073,6 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	2 073,6 
	0,0 

	Агропромисловий комплекс
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	Енергозабезпечення та енергоефективність
	253 794,936 
	0,0 
	189 662,446 
	1720,100 
	656,100 
	61756,290 

	Розвиток зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної і міжрегіональної співпраці
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури
	756 081,869
	54 212,093 
	0,0 
	6 023,565
	0,0 
	695 846,210 

	Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури,  тис.євро
	580,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	580,0 

	Дорожньо-транспортний комплекс
	48 818,60 
	15000,00 
	0,0 
	12347,75 
	700,0 
	20770,850 

	Житлове господарство та комунальна інфраструктура
	352336,208
	0,0 
	0,0 
	214632,527
	14301,788
	123401,893

	Житлове будівництво
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	Розвиток підприємницького середовища
	13620,336
	298,400
	0,0 
	2604,678
	0,0 
	10 717,258

	Побутове обслуговування населення
	2 890,0
	0,00
	0,00 
	0,00
	2 890,0 
	0,00

	Розвиток внутрішньої торгівлі 
	6285,00
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	6285,00
	0,0 

	Ринок праці. Зайнятість населення
	795,0 
	0,0 
	0,0 
	397,5 
	0,0 
	397,5

	Формування спроможних територіальних громад
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	Впровадження заходів територіального планування
	4 911,0 
	94,0 
	11,0 
	4 806,0 
	0,0 
	0,0 

	Розвиток земельних відносин
	34944,6
	0,0
	0,0
	930,0
	0,0
	34014,6

	Розвиток громадянського суспільства
	530,0 
	0,0 
	0,0 
	530,0 
	0,0 
	0,0 

	Соціальний захист населення та охорона праці
	598313,73 
	527 249,6 
	1 841,1 
	19620,03 
	34,0 
	49 569,0 

	Підтримка сім’ї, дітей та молоді
	8303,3 
	500,0 
	1060,0 
	2638,3 
	300,0 
	3 805,0 

	Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
	20247,5 
	12 963,2 
	5781,3 
	1503,0 
	0,0 
	0,0 

	Освіта
	739233,031
	4072,600
	64084,855
	221672,208
	0,0
	449403,368

	Охорона здоров’я
	171494,90
	26 387,40
	65026,32
	14043,44
	 0,0
	66037,74

	Фізичне виховання та спорт
	55590,1 
	11 643,8 
	1121,2
	16 685,8 
	850,0 
	25289,3 

	Культура і туризм
	43411,624
	3685,192
	0
	2258,632
	0
	37467,8

	Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на території міста. Підтримка внутрішньо переміщених осіб
	64699,2 
	64598,0 
	0,0 
	101,2 
	0,0 
	0,0 

	Охорона навколишнього природного середовища
	85304,736
	-
	82693,436
	250,8
	130,0
	2230,5

	Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку
	815,0 
	0,0 
	0,0 
	815,0 
	0,0 
	0,0 

	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
	5065,0
	0,0 
	0,0 
	5065,0
	0,0 
	0,0 

	Розвиток інформаційного простору 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	Управління об'єктами комунальної власності
	237,9
	0,0
	0,0
	237,9
	0,0
	0,0

	ВСЬОГО:
	3269797,170
	720704,285
	411281,657
	528883,430
	28220,488
	1580707,310

	ВСЬОГО, тис. євро
	580,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	580,0 


Додаток 20
до рішення міської ради

від 27.06.2018 № 26-XLVIII-7
4.4. Кількість заходів 
«Програми економічного і соціального розвитку території СЛОВ’ЯНСЬКОЇ міської ради на 2018 рік» 

	№ з/п
	Напрямки реалізації заходів 
(розділи Програми)
	Кількість заходів, одиниць

	1
	Промисловий комплекс
	5

	2
	Харчова промисловість
	1

	3
	Енергозабезпечення та енергоефективність
	19

	4
	Розвиток зовнішньоекономічної діяльності, 
міжнародної і міжрегіональної співпраці
	2

	5
	Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури
	3

	6
	Дорожньо-транспортний комплекс
	9

	7
	Житлово-комунальне господарство 
та комунальна інфраструктура
	126

	8
	Житлове будівництво
	0

	9
	Розвиток підприємницького середовища
	14

	10
	Розвиток внутрішньої торгівлі
	4

	11
	Побутове обслуговування населення
	3

	12
	Ринок праці. Зайнятість населення.
	19

	13
	Формування спроможних територіальних громад
	4

	14
	Впровадження заходів територіального планування
	5

	15
	Розвиток земельних відносин
	14

	16
	Розвиток громадянського суспільства
	14

	17
	Демографічна ситуація
	0

	18
	Доходи населення та заробітна плата
	11

	19
	Пенсійне забезпечення та соціальне страхування
	2

	20
	Соціальний захист населення та охорона праці
	57

	21
	Підтримка сім’ї, дітей та молоді
	18

	22
	Захист прав дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування
	7

	23
	Освіта
	40

	24
	Охорона здоров’я
	81

	25
	Фізичне виховання та спорт
	41

	26
	Культура і туризм
	33

	27
	Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на території міста. Підтримка внутрішньо переміщених осіб.
	13

	28
	Охорона навколишнього природного середовища
	21

	29
	Захист прав і свобод громадян, 
забезпечення законності та правопорядку
	25

	30
	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
	7

	31
	Розвиток інформаційного простору
	8

	32
	Податково-бюджетна діяльність
	0

	33
	Управління об’єктами комунальної власності
	4

	
	ВСЬОГО заходів:
	609



Додаток 21
до рішення міської ради

від 27.06.2018 № 26-XLVIII-7
ПАСПОРТ
	10.
	Джерела і обсяги фінансування:

	
	ВСЬОГО, тис. грн.,
3 269 797,170
в т.ч.: державний бюджет; 
720 704,285
обласний бюджет
411 281,657
місцевий бюджет 
(бюджет міста, фонд ОНПС); 
528 883,430
кошти підприємств; 
28 220,488
інші джерела.
1 580 707,310
ВСЬОГО, тис. євро
580,0


	11.
	Кількісні та якісні критерії ефективності:

	
	Заплановано виконати 609 заходів. 
Витрати на реалізацію заходів: 
3 млрд. 269 млн. 797 тис. 170 грн. 
580 тис. євро.


PAGE  
48

