   


































Додаток 

до рішення міської ради
                                                                                                                                                                                                         від 25.07.2019 №10-LXVII-7
Зміни та доповнення до Програми економічного і соціального розвитку м.Слов’янська на 2019 рік та основні напрями розвитку

 на 2020 та 2021 роки, затвердженої рішенням Слов’янської міської ради від 19.12.2018 №6-LVI-7
 1.Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми

	Завдання
	№ з/п
	Зміст заходу
	Термін виконання
	Виконавець
	Витрати на реалізацію, тис. грн
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	Всього
	у тому числі за рахунок коштів:
	

	
	
	
	
	
	
	Державно

го     бюджету
	місцевих бюджетів
	підприєм

ств
	інших 

джерел
	Найменування показника
	Значення показника

	
	
	
	
	
	
	
	обласного бюджету
	міського бюджету 
	
	
	
	

	3.1.5 Житлове господарство та комунальна інфраструктура

	Заходи 7.23, 8.8 розділу 3.1.5 «Житлове господарство та комунальна інфраструктура» та рядок «Усього по Розділу 3.1.5» викласти у новій редакції:

	1.1.2  Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	7.23
	Капітальний ремонт водопроводу по вул.Волзька, м.Слов'янськ
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	300,000
	0,000
	0,000
	300,000
	0,000
	0,000
	протяжність заміненого водопроводу діам.160 мм, м
	100

	
	8.8
	Надання фінансової підтримки підприємству водопровідно-каналізаційного господарства – комунальному підприємству Слов’янської міської ради «Словміськводоканал»
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	37000,000
	0,000
	0,000
	37000,000
	0,000
	0,000
	кількість підприємств, які потребують підтримки
	1

	
	
	Усього по Розділу 3.1.5
	
	
	211940,840
	0,000
	5376,210
	179110,840
	11830,000
	15623,790
	
	

	3.1.13 Управління об’єктами комунальної власності

	Доповнити заходом 6 розділ 3.1.13 «Управління об’єктами комунальної власності» та рядок «Усього по Розділу 3.1.13»  викласти у новій редакції:

	Інші завдання: Інформаційні послуги в засобах масової інформації
	6
	Інформаційні послуги в засобах масової інформації стосовно придбання житла для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особах
	2019
	Управління комунальної власності
	6,900
	0,000
	0,000
	6,900
	0,000
	0,000
	кількість публікацій
	7

	
	
	Усього по Розділу 3.1.13
	
	
	349,950
	0,000
	0,000
	349,950
	0,000
	0,000
	
	

	 3.1.14 Розвиток інформаційного простору та громадянського суспільства

	Доповнити заходами 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 розділ «3.1.14 Розвиток інформаційного простору та громадянського суспільства»

	2.1.1 Заохочувати і підтримувати участь громадян у прийнятті рішень через Громадські ради, консультації з громадськістю, а також розширювати можливості громадян, особливо вразливих верств населення, приймати участь у громадському житті
	
	у т.ч:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8.1
	Допомога безпритульним тваринам
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	150,000
	0,000
	0,000
	150,000
	0,000
	0,000
	Кількість реалізованих проектів
	1

	
	8.2
	Мотузкове містечко «LaZanka»
	2019
	Відділ освіти
	149,952
	0,000
	0,000
	149,952
	0,000
	0,000
	Кількість реалізованих проектів
	1

	
	8.3
	Сквер родинного відпочинку
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	150,000
	0,000
	0,000
	150,000
	0,000
	0,000
	Кількість реалізованих проектів
	1

	
	8.4
	Скульптурний парк «АРТ-ХУТОРОК»
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	150,000
	0,000
	0,000
	150,000
	0,000
	0,000
	Кількість реалізованих проектів
	1

	
	8.5
	Вуличний спортивний майданчик «Територія здоров'я»
	2019
	Управління житлово - комунального господарства
	148,350
	0,000
	0,000
	148,350
	0,000
	0,000
	Кількість реалізованих проектів
	1

	
	8.6
	«Баскетбол єднає всіх. Встановлення баскетбольного майданчика»
	2019
	Відділ освіти
	51,698
	0,000
	0,000
	51,698
	0,000
	0,000
	Кількість реалізованих проектів
	1

	3.1.18 Освіта

	Захід 45 розділу 3.1.18 «Освіта» викласти у новій редакції:

	3.5.2 Розвивати освітньо- наукову інфраструктуру
	45
	Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту на території ЗОШ № 10 за адресою: вул. Бульварна, буд.6, м.Слов’янська, Донецької області (у т.ч. розробка ПКД)
	2019
	Відділ освіти, управління житлово-комунального господарства
	100,000
	0,000
	0,000
	100,000
	0,000
	0,000
	кількість комплектів ПКД  кількість експертних звітів, од.
	           1            1

	3.1.20 Фізичне виховання та спорт

	Доповнити заходом 11 розділ 3.1.20 «Фізичне виховання та спорт» та рядок «Усього по Розділу 3.1.20»  викласти у новій редакції:

	3.5.4 Забезпечити розвиток фізичної культури і спорту, популяризацію здорового способу життя та підтримку провідних спортсменів області, створити доступну спортивну інфраструктуру, розвинути мережу спортивних шкіл та організацій, зокрема шляхом підтримки центрів фізичного здоров’я «Спорт для всіх»
	11
	Здійснення адресних виплат спортсменам та тренерам на території Донецької області для придбання житла на умовах співфінансування з місцевих бюджетів міст (Смирнову Віктору Сергійовичу)
	2019
	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту, Фінансове управління
	580,295
	0,000
	289,172
	291,123
	0,000
	0,000
	кількість спортсменів, яким надається допомога, осіб
	1

	
	
	Усього по Розділу 3.1.20
	
	
	16458,895
	0,000
	289,172
	13704,723
	1000,000
	1465,000
	
	

	рядок «ВСЬОГО, тис.грн» викласти у новій редакції:

	
	
	ВСЬОГО, тис.грн
	
	
	922649,992
	532821,460
	17132,434
	298884,208
	24605,800
	49206,090
	
	


2. Перелік проектів міста, реалізація яких передбачається у 2019 році

	№ з/п


	Назва проекту
	Термін реалізації проекту
	Виконавець
	Кошторисна вартість проекту, тис.грн
	Потреба у фінансуванні на 2019 рік, тис.грн
	Результативність реалізації проекту

(характеристика,  потужність відповідних об'єктів)


	Відповідність Плану заходів з реалізації  у 2018-

2020 роках Стратегії розвитку Донецької області на період 

до 2020 року **  (номер та назва технічного завдання) або стратегії розвитку міста (району, ОТГ)


	Примі

тка



	
	
	
	
	
	всього
	у тому числі:
	Інші 

джерела фінансу

вання *


	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кошти державного бюджету
	кошти місцевих бюджетів
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Державний

 фонд регіонального розвитку


	інші кошти державного бюджету, включаючи цільові субвенції з державного бюджету на розвиток територій*


	Надзвичайна кредитна програма для відновлення України Європейського інвестиційного банку


	обласний бюджет


	міський бюджет


	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


	Пункт 2 розділу 3.2.6 «Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» та рядок  3.2.6 «Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» викласти у новій редакції:

	3.2.6
	Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
	
	
	5000,000
	5000,000
	0,000
	2500,000
	0,000
	1250,000
	1250,000
	0,000
	
	
	

	2
	Придбання на вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа (віком від 18 до 23 років)
	2019
	Управління комунальної власності;
Служба у справах дітей;  Слов'янська міська рада, Відділ з обліку та розподілу житлової площі 


	1500,000
	1500,000
	
	
	
	750,000
	750,000
	
	придбання 4 одиниць впорядкованого житла для 4 осіб,з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
	Інші завдання:  Захист прав дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
	лист Донецької облдержадміністрації від 05.04.2019 №0.6/16/756/0/2-19



	Доповнити пунктом 15 розділ 3.2.7 «Освіта» та рядок «3.2.7 Освіта» викласти у новій редакції:

	3.2.7
	Освіта
	
	
	143348,354
	57639,368
	25848,007
	2531,870
	0,000
	12317,629
	16941,862
	0,000
	
	
	

	15
	Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям на території загальноосвітньої школи № 12
 за адресою: м.Слов'янськ, бульвар Пушкіна ,4
	2019
	Відділ освіти, управління житлово-комунального господарства
	2 246,868
	2 246,868
	 
	1 558,800
	 
	 
	688,068
	 
	1 спортивний майданчик зі штучним покриттям
	3.5.2 Розвивати освітньо - наукову інфраструктуру
	співфінансування державної субвеції та місцевого бюджету

	Пункт 1 розділу «3.2.12 Управління об’єктами комунальної власності» та рядок «3.2.12 Управління об’єктами комунальної власності» викласти у новій редакції:

	3.2.12
	Управління об’єктами комунальної власності
	
	
	3424,000
	3424,000
	0,000
	1712,000
	0,000
	1712,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	1
	Придбання у комунальну власність 10 двокімнатних квартир на вторинному ринку впорядкованого житла для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам
	2019
	Управління комуналь
ної власності; Слов'янсь
ка міська рада; Управління житлово-комунального господарства; Управління економічного та інвестиційного розвитку
	3424,000
	3424,000
	 
	1712,000
	 
	 1712,000
	0,000
	 
	10 двокімнатних квартир на вторинному ринку нерухомого майна, загальною площею не менш 
432,0 м²
	Інше завдання: Надання житла в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам
	Постанова КМУ від 4 жовтня 2017 р. №769

	Рядок «Усього» викласти у новій редакції:

	114
	Усього
	
	
	1027001,403
	758875,633
	134656,257
	20947,821
	80717,210
	225178,366
	125285,144
	172090,835
	
	
	


3. Перелік міських програм, які передбачені до виконання у 2019 році

Доповнити пунктом 2 розділ «Формування спроможної територіальної громади»; доповнити пунктами 7, 8 розділ «Соціальний захист населення», доповнити пунктом 11 розділ «Охорона здоров’я» та вилучити пункт 2 розділу «Фізичне виховання та спорт»  Розділу «4 Перелік міських програм, які передбачені до виконання у 2019 році»:

	№ 

з/п
	Назва міської програми
	Термін виконання
	Дата і № рішення міської ради, яким затвердження програму, внесення змін
	Відповідальний виконавець програми

	1
	2
	3
	4
	5

	Формування спроможної територіальної громади

	2
	Програма підтримки органів самоорганізації населення м.Слов’янська на 2019-2021 роки
	2019-2021
	29.05.2019 №12-LXV-7
	Відділ діловодства та організаційного забезпечення Слов’янської міської ради

	Соціальний захист населення

	7
	Міська програма соціального захисту внутрішньо переміщених осіб на 2019-2020 роки
	2019-2020
	29.05.2019 №13-LXV-7
	Управління соціального захисту населення

	8
	Програма Організація відпочинку і оздоровлення дітей і молоді м. Слов’янськ на 2018-2022 роки в новій редакції
	2018-2022
	29.05.2019 №14-LXV-7
	Управління соціального захисту населення

	Охорона здоров’я

	11
	Програма надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам Слов’янської міської ради на 2019 рік
	2019
	29.05.2019 №15-LXV-7
	Відділ охорони здоров’я

	Фізичне виховання та спорт

	2
	Міська програма «Організація відпочинку і оздоровлення дітей і молоді м.Слов’янськ на 2018-2022 роки»
	2018-2022
	16.03.2018

№3-XLII-7
	Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту


4. Фінансове забезпечення заходів Програми
Рядки «Житлове господарство та комунальна інфраструктура»; «Управління об’єктами комунальної власності»; «Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;  «Фізичне виховання та спорт»; «Усього:» викласти у новій редакції:
	Напрями реалізації заходів
	Кількість заходів
	Витрати на реалізацію, тис. грн

	
	
	всього
	у тому числі за рахунок коштів:

	
	
	
	державного бюджету
	місцевих бюджетів
	підприємств
	інших джерел

	
	
	
	
	обласного бюджету
	міського бюджету 
	
	

	Житлове господарство та комунальна інфраструктура
	88
	211940,840
	0,000
	5376,210
	179110,840
	11830,000
	15623,790

	Управління об’єктами комунальної власності
	6
	349,950
	0,000
	0,000
	349,950
	0,000
	0,000

	Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
	5
	19637,430
	14683,300
	4452,900
	501,230
	0,000
	0,000

	Фізичне виховання та спорт
	26
	16458,895
	0,000
	289,172
	13704,723
	1000,000
	1465,000

	Усього:
	441
	922649,992
	532821,460
	17132,434
	298884,208
	24605,800
	49206,090


5. Фінансове забезпечення проектів розвитку Програми

Рядки  «Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського»; «Освіта»; «Управління об’єктами комунальної власності»; «Усього» викласти у новій редакції:
	№ п/п
	Назва розділу
	Кількість проектів
	Потреба у фінансуванні на 2019 рік, тис.грн

	
	
	
	всього
	у тому числі:

	
	
	
	
	кошти державного бюджету
	кошти місцевих бюджетів
	інші джерела фінансування *

	
	
	
	
	Державний фонд регіонального розвитку
	інші кошти державного бюджету, включаючи цільові субвенції з державного бюджету на розвиток територій*
	Надзвичайна кредитна програма для відновлення України Європейського інвестиційного банку
	обласний бюджет
	міський бюджет
	

	6
	Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
	3
	5000,000
	 
	2500,000
	 
	1250,000
	1250,000
	 

	7
	Освіта
	15
	57639,368
	25848,007
	2531,870
	
	12317,629
	16941,862
	

	12
	Управління об'єктами комунальної власності
	1
	3424,000
	 
	1712,000
	 
	1712,000
	 
	 

	
	Усього:
	114
	758875,633
	134656,257
	20947,821
	80717,210
	225178,366
	125285,144
	172090,835


