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ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника Слов'янської міської військової адміністрації 

29.10.2024 № 1936
Програма робіт з ремонту багатоквартирних житлових будинків всіх форм власності, гуртожитків, розташованих на території Слов'янської міської територіальної громади Краматорського району Донецької області, пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ, на 2025 рік

Слов'янськ, 2024

І. Паспорт Програми

	1
	Мета Програми
	Виконання першочергових робіт і заходів, спрямованих на ліквідацію небезпечних наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд: капітальний ремонт та реконструкція багатоквартирних житлових будинків всіх форм власності, гуртожитків комунальної форми власності, розташованих на території Слов'янської міської територіальної громади (далі – Громади), які пошкоджені в результаті обстрілів, починаючи з 24 лютого 2022 року, задля припинення подальшого руйнування об’єктів та зменшення обсягів можливих матеріальних втрат

	2
	Цілі, визначені Стратегією розвитку Донецької області, Стратегією розвитку Слов’янської міської територіальної громади (за наявності) (іншими стратегічними документами), на досягнення яких спрямована Програма
	Ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх і внутрішніх викликів

	3
	Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення проєкту Програми
	Розпорядження начальника Слов’янської міської військової адміністрації від 16.09.2024 № 1673 «Про розробку проєкту Програми робіт з ремонту багатоквартирних житлових будинків всіх форм власності, гуртожитків, розташованих на території Слов'янської міської територіальної громади Краматорського району Донецької області, пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ, на 2025 рік»

	4
	Головний розробник Програми
	Управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської військової адміністрації

	5
	Відповідальний виконавець Програми
	Управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської військової адміністрації

	6
	Співвиконавці  Програми
	

	7
	Строки реалізації Програми
	2025 рік

	8
	Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми
	Всього

тис.грн
	у тому числі за джерелами

	
	
	
	державний бюджет
	облас ний бюджет
	бюджет те-риторіальної громади
	кошти підпри

ємств
	інші кошти

	
	Всього
	192 298,799
	
	
	192298,799
	
	

	
	у тому числі за роками:
	
	
	
	
	
	

	8.1
	2025
	192 298,799
	
	
	192298,799
	
	

	9
	Очікуваний результат виконання Програми
	-проведено технічне обстеження пошкоджених об'єктів;
-виконано капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків всіх форм власності та гуртожитків комунальної форми власності, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації проти України – 59 од.;
-поліпшено стан благоустрою житлового сектору громади 

	10
	Ефективність Програми
	Забезпечено безпеку проживання мешканців пошкоджених будівель внаслідок воєнних дій, зупинення процесу подальшого руйнування житлових об'єктів, мінімізовані ризики для життя та здоров'я людей, створено основи для подальшої відбудови та відновлення нормального життя в громаді


II. Визначення проблеми, на вирішення якої спрямована Програма

Програма розроблена відповідно до основних положень Конституції України, Цивільного кодексу України, Указу Президента України від 23.07.2024 № 469/2024 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 23.07.2024 № 3891-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 № 473 «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд».

Здійснення прямої збройної агресії Російської Федерації проти України призвело до руйнації цивільної інфраструктури, соціальних об'єктів, житла мешканців на території Слов'янської міської територіальної громади Краматорського району Донецької області.

За дорученням Офісу Президента України, Донецької обласної військової адміністрації збирається та узагальнюється інформація щодо пошкодженої та зруйнованої інфраструктури, соціальних об’єктів, пам’яток культури, житлових будинків внаслідок бойових дій військ Російської Федерації на території України, в тому числі і на території громади. 

З початку збройної агресії Російської Федерації, внаслідок вибухів було пошкоджено/зруйновано:

43 об'єкти соціальної інфраструктури;

1140 багатоповерхових, приватних житлових будинків та прибудинкових споруд, з яких близько 60-ти повністю зруйновані та 1080 частково пошкоджені.
У 2024 році, щоб запобігти гуманітарній катастрофі та захистити життя і здоров’я мешканців громади від наслідків збройної агресії Російської Федерації, проведено ремонт житлових будинків відповідно до «Програми робіт з ремонту багатоквартирних житлових будинків всіх форм власності, гуртожитків, розташованих на території Слов'янської міської територіальної громади Краматорського району Донецької області, пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ, на 2024 рік». 

Станом на 01.10.2024 року виконано капітальний ремонт 9109 м2 покрівель житлових будинків за наступними адресами: (конфіденційна інформація) та здійснено технічний нагляд за виконанням робіт в житлових будинках за адресами: (конфіденційна інформація); завершено заміну вікон в місцях загального користування житлових будинків по (конфіденційна інформація). Також, з метою зменшення обсягів можливих матеріальних втрат та недопущення попадання опадів до приміщень через розбиті вікна та пошкодження майна, близько двох тисяч квадратних метрів вікон у пошкоджених багатоквартирних житлових будинках тимчасово закрито матеріалами, такими як поліетиленова плівка та плити ОSB.
На теперішній час обстежено 14 багатоквартирних житлових будинків та один гуртожиток. З них на 3-х житлових будинках розпочато виконання робіт з капітального ремонту за кошти бюджету територіальної громади, 12 будинків потребують проведення ремонту у наступному році. 

На сьогоднішній день гостро стоїть питання щодо продовження виконання першочергових робіт і заходів, спрямованих на ліквідацію небезпечних наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд: капітальний та поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків всіх форм власності, гуртожитків комунальної форми власності, розташованих на території Слов'янської міської територіальної громади, які пошкоджені в результаті обстрілів, починаючи з 24 лютого 2022 року. В зв’язку з необхідністю припинення подальшого руйнування житлових будинків та зменшення обсягів можливих матеріальних втрат (зокрема ремонт покрівель та закриття віконних блоків тимчасовими матеріалами), а також проведення технічних обстежень об’єктів, задля прийняття рішення про подальшу їх експлуатацію (у тому числі відновлення шляхом капітального ремонту, реконструкції, реставрації) або демонтаж (ліквідацію) об’єкту, виникла потреба в розробці Програми робіт з ремонту багатоквартирних житлових будинків всіх форм власності, гуртожитків, розташованих на території Слов'янської міської територіальної громади Краматорського району Донецької області, пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ, на 2025 рік для планування фінансування та виконання зазначених заходів.

Програмою передбачені заходи, фінансування яких здійснюватиметься за рахунок бюджету Слов’янської міської територіальної громади з використанням матеріалів, отриманих від благодійних організацій (у разі надходження).

III. Визначення мети Програми

Мета Програми виконання першочергових робіт і заходів, спрямованих на ліквідацію небезпечних наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд: капітальний ремонт, реконструкція, технічне обстеження багатоквартирних житлових будинків всіх форм власності, гуртожитків комунальної форми власності, розташованих на території Слов'янської міської територіальної громади, які пошкоджені в результаті обстрілів, починаючи з 24 лютого 2022 року, задля припинення подальшого руйнування об’єктів та зменшення обсягів можливих матеріальних втрат.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строків виконання Програми

Ремонт пошкоджених багатоквартирних житлових будинків всіх форм власності, гуртожитків комунальної форми власності, розташованих на території громади, здійснюється з урахуванням інтересів власників та співвласників пошкодженого житла та балансоутримувачів пошкодженого майна.

Протягом 2025 року для розв’язання проблем та досягнення поставленої мети Програми передбачається здійснити комплекс заходів, спрямованих на:

- проведення технічного обстеження пошкоджених об'єктів;

- капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків всіх форм власності, гуртожитків комунальної форми власності, пошкоджених внаслідок воєнних дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України;

- реконструкцію багатоквартирних житлових будинків всіх форм власності, гуртожитків комунальної форми власності, пошкоджених внаслідок воєнних дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України.

Програма розроблена і фінансується у межах коштів, передбачених у бюджеті Слов’янської міської територіальної громади на 2025 рік.

В ході реалізації Програми можливі корегування, пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів робіт виходячи з можливостей бюджету громади.

Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2025 року.

V. Перелік завдань і заходів Програми

Реалізація Програми буде здійснюватися за такими напрямами:

- проведення технічного обстеження пошкоджених об'єктів;

- капітальний ремонт пошкоджених багатоквартирних житлових будинків всіх форм власності та гуртожитків комунальної форми власності, розташованих на території громади;

- реконструкція пошкоджених багатоквартирних житлових будинків всіх форм власності та гуртожитків комунальної форми власності, розташованих на території громади.

Завдання та заходи Програми, спрямованні на отримання очікуваного результату виконання Програми, наведені у додатку до Програми (додається). 

Внесення змін до переліку здійснюватиметься з урахуванням пріоритетності заходів відповідно до наявної потреби.

VI. Очікувані результати виконання Програми та її ефективність

Виконання Програми дасть змогу:

- забезпечити умови комфортного та безпечного проживання мешканців громади;

- поліпшити стан благоустрою житлового сектору громади; 

- здійснити технічне обстеження пошкоджених об'єктів;

- провести капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків всіх форм власності та гуртожитків комунальної форми власності, розташованих на території громади, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України; 59 од.

- зменшити обсяги можливих матеріальних втрат.

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Загальне керівництво та контроль за ходом реалізації Програми здійснює управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської військової адміністрації.
Контроль за використанням бюджетних коштів, направлених на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством.

Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської військової адміністрації у встановленому порядку надає начальнику Слов’янської міської військової адміністрації звіти про хід виконання Програми.

Начальник управління ЖКГ





Ольга ЗАРУБА

Додаток до Програми 

(розділ 5)




Перелік завдань і заходів Програми робіт з ремонту багатоквартирних житлових будинків всіх форм власності, гуртожитків, розташованих на території Слов'янської міської територіальної громади Краматорського району Донецької області, пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ, на 2025 рік
	№ і назва завдання Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року/Стратегії громади (за наявності)
	№
з/п
	Зміст заходу
	Термін
виконання

	Виконавець
	Витрати на реалізацію, тис.грн
	Очікуваний 
результат

	
	
	
	
	
	Всього
	у тому числі за рахунок коштів:
	

	
	
	
	
	
	
	Держав-ного бюджету
	місцевих бюджетів
	підпри-ємств
	інших джерел
	найменування показника
	значення показника

	
	
	
	
	
	
	
	обласного бюджету
	бюджету територіальної громади
	
	
	
	

	 3.1.1 Підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати та ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій
	1
	Капітальний ремонт (аварійно-відновлювальні роботи) покрівель житлових будинків, гуртожитків Слов’янської міської ТГ (ліквідація наслідків збройної агресії РФ), в тому числі:
	2025
	Управління житлово-комунального господарства
	63788,457
	
	
	63788,457
	
	
	кількість об’єктів, од.

площа покрівель, що ремонтується, м2
	47
37351

	
	1.1
	(конфіденційна інформація)
	
	
	1940,708
	
	
	1940,708
	
	
	площа покрівлі, що ремонтується, м2
	1096

	
	1.2
	(конфіденційна інформація)
	
	
	1559,942
	
	
	1559,942
	
	
	-//-
	932

	
	1.3
	(конфіденційна інформація)
	
	
	1496,098
	
	
	1496,098
	
	
	-//-
	1045

	
	1.4
	(конфіденційна інформація)
	
	
	1972,829
	
	
	1972,829
	
	
	-//-
	1128

	
	1.5
	(конфіденційна інформація)
	
	
	1104,306
	
	
	1104,306
	
	
	-//-
	607

	
	1.6
	(конфіденційна інформація)
	
	
	1833,533
	
	
	1833,533
	
	
	-//-
	1050

	
	1.7
	(конфіденційна інформація)
	
	
	1969,888
	
	
	1969,888
	
	
	-//-
	1087

	
	1.8
	(конфіденційна інформація)
	
	
	2006,004
	
	
	2006,004
	
	
	-//-
	1112

	
	1.9
	(конфіденційна інформація)
	
	
	1416,427
	
	
	1416,427
	
	
	-//-
	1082

	
	1.10
	(конфіденційна інформація)
	
	
	745,772
	
	
	745,772
	
	
	-//-
	390

	
	1.11
	(конфіденційна інформація)
	
	
	1416,427
	
	
	1416,427
	
	
	-//-
	780

	
	1.12
	(конфіденційна інформація)
	
	
	877,742
	
	
	877,742
	
	
	-//-
	435

	
	1.13
	(конфіденційна інформація)
	
	
	609,184
	
	
	609,184
	
	
	-//-
	266

	
	1.14
	(конфіденційна інформація)
	
	
	1032,178
	
	
	1032,178
	
	
	-//-
	570

	
	1.15
	(конфіденційна інформація)
	
	
	690,420
	
	
	690,420
	
	
	-//-
	370

	
	1.16
	(конфіденційна інформація)
	
	
	664,927
	
	
	664,927
	
	
	-//-
	373

	
	1.17
	(конфіденційна інформація)
	
	
	1525,616
	
	
	1525,616
	
	
	-//-
	1090

	
	1.18
	(конфіденційна інформація)
	
	
	1205,556
	
	
	1205,556
	
	
	-//-
	452

	
	1.19
	(конфіденційна інформація)
	
	
	1184,683
	
	
	1184,683
	
	
	-//-
	792

	
	1.20
	(конфіденційна інформація)
	
	
	423,707
	
	
	423,707
	
	
	-//-
	205

	
	1.21
	(конфіденційна інформація)
	
	
	407,122
	
	
	407,122
	
	
	-//-
	203

	
	1.22
	(конфіденційна інформація)
	
	
	2022,452
	
	
	2022,452
	
	
	-//-
	1116

	
	1.23
	(конфіденційна інформація)
	
	
	1312,879
	
	
	1312,879
	
	
	-//-
	735

	
	1.24
	(конфіденційна інформація)
	
	
	3389,240
	
	
	3389,240
	
	
	-//-
	1756

	
	1.25
	(конфіденційна інформація)
	
	
	2099,484
	
	
	2099,484
	
	
	-//-
	1484

	
	1.26
	(конфіденційна інформація)
	
	
	1792,097
	
	
	1792,097
	
	
	-//-
	1157

	
	1.27
	(конфіденційна інформація)
	
	
	1713,212
	
	
	1713,212
	
	
	-//-
	1132

	
	1.28
	(конфіденційна інформація)
	
	
	959,440
	
	
	959,440
	
	
	-//-
	572

	
	1.29
	(конфіденційна інформація)
	
	
	656,614
	
	
	656,614
	
	
	-//-
	356

	
	1.30
	(конфіденційна інформація)
	
	
	635,675
	
	
	635,675
	
	
	-//-
	355

	
	1.31
	(конфіденційна інформація)
	
	
	695,064
	
	
	695,064
	
	
	-//-
	420

	
	1.32
	(конфіденційна інформація)
	
	
	819,769
	
	
	819,769
	
	
	-//-
	470

	
	1.33
	(конфіденційна інформація)
	
	
	1170,307
	
	
	1170,307
	
	
	-//-
	765

	
	1.34
	(конфіденційна інформація)
	
	
	1110,209
	
	
	1110,209
	
	
	-//-
	704

	
	1.35
	(конфіденційна інформація)
	
	
	1866,886
	
	
	1866,886
	
	
	-//-
	1028

	
	1.36
	(конфіденційна інформація)
	
	
	1557,438
	
	
	1557,438
	
	
	-//-
	840

	
	1.37
	(конфіденційна інформація)
	
	
	1344,412
	
	
	1344,412
	
	
	-//-
	775

	
	1.38
	(конфіденційна інформація)
	
	
	1457,884
	
	
	1457,884
	
	
	-//-
	912

	
	1.39
	(конфіденційна інформація)
	
	
	1777,058
	
	
	1777,058
	
	
	-//-
	1100

	
	1.40
	(конфіденційна інформація)
	
	
	1031,483
	
	
	1031,483
	
	
	-//-
	656

	
	1.41
	(конфіденційна інформація)
	
	
	1168,093
	
	
	1168,093
	
	
	-//-
	700

	
	1.42
	(конфіденційна інформація)
	
	
	2056,582
	
	
	2056,582
	
	
	-//-
	1155

	
	1.43
	(конфіденційна інформація)
	
	
	488,923
	
	
	488,923
	
	
	-//-
	353

	
	1.44
	(конфіденційна інформація)
	
	
	1893,487
	
	
	1893,487
	
	
	-//-
	1085

	
	1.45
	(конфіденційна інформація)
	
	
	1066,026
	
	
	1066,026
	
	
	-//-
	575

	
	1.46
	(конфіденційна інформація)
	
	
	2151,911
	
	
	2151,911
	
	
	-//-
	1195

	
	1.47
	(конфіденційна інформація)
	
	
	1468,763
	
	
	1468,763
	
	
	-//-
	890

	
	2
	Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Реконструкція гуртожитку комунальної власності по (конфіденційна інформація) м. Слов’янськ (ліквідація наслідків збройної агресії РФ)»
	2025
	Управління житлово-комунального господарства
	1000,000
	
	
	1000,000
	
	
	кількість комплектів ПКД/кількість експертних звітів, од.
	4/1

	
	3
	Капітальний ремонт житлового будинку по (конфіденційна інформація)  м. Слов’янськ (ліквідація наслідків збройної агресії РФ)
	2025
	Управління житлово-комунального господарства
	3080,183
	
	
	3080,183
	
	
	кількість відновлених будинків, од.
	1

	
	4
	Капітальний ремонт житлового будинку по (конфіденційна інформація) м. Слов’янськ (ліквідація наслідків збройної агресії РФ) (в т.ч. розробка проєктно-кошторисної документації)
	2025
	Управління житлово-комунального господарства
	2000,000
	
	
	2000,000
	
	
	кількість відновлених будинків, од.
	1

	
	5
	Капітальний ремонт житлового будинку по (конфіденційна інформація) м.Слов’янськ (ліквідація наслідків збройної агресії РФ) (в т.ч. коригування проєктно-кошторисної документації)
	2025
	Управління житлово-комунального господарства
	1500,000
	
	
	1500,000
	
	
	кількість відновлених будинків, од.
	1

	
	6
	Капітальний ремонт житлового будинку по (конфіденційна інформація) м. Слов’янськ (ліквідація наслідків збройної агресії РФ) (в т.ч. коригування проєктно-кошторисної документації)
	2025
	Управління житлово-комунального господарства
	3970,881
	
	
	3970,881
	
	
	кількість відновлених будинків, од.
	1

	
	7
	Капітальний ремонт житлового будинку по (конфіденційна інформація) м.Слов’янськ (ліквідація наслідків збройної агресії РФ) (в т.ч. розробка проєктно-кошторисної документації)
	2025
	Управління житлово-комунального господарства
	4000,000
	
	
	4000,000
	
	
	кількість відновлених будинків, од.
	1

	
	8
	Капітальний ремонт житлового будинку по (конфіденційна інформація)  м.Слов’янськ (ліквідація наслідків збройної агресії РФ) (в т.ч. коригування проєктно-кошторисної документації)
	2025
	Управління житлово-комунального господарства
	1500,000
	
	
	1500,000
	
	
	будівельна готовність об’єкту, %
	100

	
	9
	Капітальний ремонт житлового будинку по (конфіденційна інформація) м. Слов’янськ (ліквідація наслідків збройної агресії РФ)
	2025
	Управління житлово-комунального господарства
	10226,532
	
	
	10226,532
	
	
	кількість відновлених будинків, од.
	1

	
	10
	Капітальний ремонт житлового будинку по (конфіденційна інформація) м. Слов’янськ (ліквідація наслідків збройної агресії РФ)
	2025
	Управління житлово-комунального господарства
	24748,050
	
	
	24748,050
	
	
	кількість відновлених будинків, од.
	1

	
	11
	Капітальний ремонт житлового будинку по (конфіденційна інформація) м.Слов’янськ (ліквідація наслідків збройної агресії РФ) (в т.ч. коригування проєктно-кошторисної документації)
	2025
	Управління житлово-комунального господарства
	1500,000
	
	
	1500,000
	
	
	будівельна готовність об’єкту, %
	100

	
	12
	Капітальний ремонт житлового будинку по (конфіденційна інформація) м. Слов’янськ (ліквідація наслідків збройної агресії РФ) (в т.ч. коригування проєктно-кошторисної документації)
	2025
	Управління житлово-комунального господарства
	33675,278
	
	
	33675,278
	
	
	кількість відновлених будинків, од.
	1

	
	13
	Капітальний ремонт житлового будинку по вул. (конфіденційна інформація) м. Слов’янськ (ліквідація наслідків збройної агресії РФ) (в т.ч. коригування проєктно-кошторисної документації)
	2025
	Управління житлово-комунального господарства
	40809,418
	
	
	40809,418
	
	
	кількість відновлених будинків, од.
	1

	
	14
	Капітальний ремонт плити покриття 4-го під’їзду житлового будинку по (конфіденційна інформація) м.Слов’янськ, пошкодженого внаслідок збройної агресії рф (в т.ч. розробка проєктно-кошторисної документації)
	2024
	Управління житлово-комунального господарства
	500,000
	
	
	500,000
	
	
	кількість відновлених об’єктів, од.
	1

	
	
	ВСЬОГО
	
	
	192298,799
	
	
	192298,799
	
	
	
	


