Додаток
до рішенням міської ради
від 28.02.2018 № 16-XLI-7
П Р О Г Р А М А 

розвитку міського електротранспорту 

міста Слов’янська на 2018 рік 

м. Слов’янськ 


ПАСПОРТ

«Програми розвитку міського електротранспорту 
міста Слов’янська на 2018 рік» 

	1
	Ініціатор 

розробки Програми
	Слов’янська міська рада

	2
	Дата, номер і назва розпорядчого документа про затвердження Програми
	ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням сесії міської ради 

від _______________ № _______________ .

	3
	Головний 

розробник Програми
	Відділ транспорту та зв’язку Слов’янської міської ради

	4
	Співрозробники Програми
	---

	5
	Відповідальний виконавець Програми
	Управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради

	6
	Співвиконавці 

(учасники) Програми
	Управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради, комунальне підприємство «Слов’янське тролейбусне управління»

	7
	Термін 

реалізації Програми
	2018 рік

	8
	Мета Програми
	· покращення якості надання послуг, підвищення культури обслуговування пасажирів; 

· створення стабільних і безпечних умов роботи комунального підприємства «Слов’янське тролейбусне управління»; 

· забезпечення віддалених районів міста соціально значимим, екологічно чистим видом транспорту. 

	9
	Джерела і обсяги фінансування Програми – ВСЬОГО, тис. грн., 
	36750,85

	9.1.
	в т.ч.:  державний бюджет; 
	15000

	
	обласний бюджет; 
	---

	
	бюджет міста; 
	280

	
	кошти підприємств; 
	700

	
	інші джерела.
	20770,85

	10.
	Очікувані 

результати виконання
	· Стабільна робота електротранспорту міста Слов’янська; 

· підвищення якості перевезень пасажирів за рахунок збільшення регулярності руху міського електротранспорту; 

· зростання обсягу перевезених пасажирів міським електротранспортом; 

· збільшення доходів від перевезення платних пасажирів; 

· забезпечення віддалених районів міста соціально значимим, екологічно чистим видом транспорту. 

	11.
	Ключові 

показники ефективності
	Капітальний ремонт (відновлення) тролейбусного маршруту №5 в м. Слов’янськ, Донецької обл. 

Придбання 6 тролейбусів.



1.
Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма 

Електротранспорт міста Слов’янська забезпечує значну частину міських пасажироперевезень, основна частина яких – перевезення громадян пільгових категорій, в т.ч. внутрішньо переміщених осіб. 

Перевезення пасажирів міським електротранспортом – основний вид діяльності КП «Слов’янське тролейбусне управління». Підприємство, також, надає послуги з розміщення реклами та ін. 
На балансі КП «Слов’янське тролейбусне управління» знаходяться: 

· 16 пасажирських тролейбусів, в т.ч.: 

	ЗІУ-9
	 – 1 од. 

	ЮМЗ Т-1
	 – 2 од.

	ЮМЗ Т-2
	 – 8 од.

	ЛАЗ Е-183
	 – 5 од.

	· вантажний тролейбус
	 – 1 од.

	· контактна мережа
	 – 40,045 км

	· тягових підстанцій
	 – 6 од.

	· експлуатаційне депо на 100 машиномісць
	 – 1 од. 

	· диспетчерський пункт, будівлі, споруди
	 – 2 од.

	· автотранспорт різного призначення
	 – 5 од.


Із 16 пасажирських тролейбусів, 11 машин (68,8%) – відпрацювали свій нормативний термін використання (10 років) і мають терміни експлуатації: 

· понад 15 років – 11 одиниць;
· менше 10 років – 5 одиниць.
На лінії працюють всього 11 тролейбусів, 8 з них – відпрацювали свій нормативний термін експлуатації, морально застарілі, мають енергоємне обладнання, не відповідають вимогам сучасного комфорту для перевезення пасажирів.
На теперішній час виникла гостра необхідність в оновленні рухомого складу тролейбусного парку, в т.ч. з урахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями. 

2.
Мета Програми 

Мета «Програми розвитку міського електротранспорту міста Слов’янська на 2018 рік» – покращення якості надання послуг, підвищення культури обслуговування пасажирів, створення стабільних і безпечних умов роботи комунального підприємства «Слов’янське тролейбусне управління», забезпечення віддалених районів міста соціально значимим, екологічно чистим видом транспорту. 

3.
Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники результативності Програми 

«Програма розвитку міського електротранспорту міста Слов’янська на 2018 рік»» (далі – Програма) розроблена на підставі Законів України «Про міський електричний транспорт» та «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Заходами Програми (додаток 1) передбачено: 

· виконати капітальний ремонт (відновлення) тролейбусного маршруту №5 в м. Слов’янськ, Донецької області; 

· оновити парк тролейбусів шляхом придбання запасних частин, матеріалів та комплектуючих (автошин), проведення капітальних, середніх та поточних ремонтів рухомого складу, тощо; 

· придбати 3 тролейбуси. 

Показники результативності Програми – (додаток 2). 

4.
Очікувані результати виконання Програми 

Виконання Програми сприятиме: 

· стабільній роботі електротранспорту міста Слов’янська; 

· підвищенню якості перевезень пасажирів за рахунок збільшення регулярності руху міського електротранспорту; 

· зростанню обсягу перевезених пасажирів міським електротранспортом; 

· збільшенню доходи від перевезення платних пасажирів; 

· забезпеченню віддалених районів міста соціальним, екологічно чистим видом транспорту.
5.
Обсяги та джерела фінансування Програми 

Фінансування заходів Програми (додаток 3) здійснюватиметься, відповідно до законодавства України, за рахунок коштів з державного бюджету, бюджету міста, коштів підприємств та інших джерел фінансування. 

6.
Строки та етапи виконання Програми 

Заходи Програми заплановано виконати протягом 2018 року. 

7.
Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координацію за ходом виконання Програми здійснюють відділ транспорту та зв’язку Слов’янської міської ради, управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради.
Відділ транспорту та зв’язку Слов’янської міської ради: 

· готує звіт про стан виконання Програми з наростаючим підсумком, відповідно до рішення міської ради від 31.05.2017 № 9-XXIV-7 «Про затвердження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання»; 

· надає пропозиції щодо уточнення показників, обсягів та джерел фінансування; 

· здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання Програми за рік, та, у разі потреби, розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших завдань, включення додаткових завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування; 

· публікує звіт про результати виконання Програми на офіційному сайті Слов’янської міської ради. 

Контроль за виконанням Програми здійснюють: 

· Слов’янська міська рада; 

· постійні депутатські комісії. 

Додаток 1

ЗАХОДИ ПРОГРАМИ
	Завдання
	№ з/п
	Зміст заходів
	Термін виконання
	Виконавець
	Витрати на реалізацію, тис. грн.,
	Очікуваний результат:

	
	
	
	
	
	Всього
	у т.ч. за рахунок:
	найменування показника
	значення показника

	
	
	
	
	
	
	Держ.

бюджету
	місцевих бюджетів:
	підприємств
	інших джерел
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	обл. бюджету
	бюджету міста
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Розвиток міського електротранспорту
	1.
	Капітальний ремонт (відновлення) тролейбусного маршруту №5 в м. Слов’янськ, Донецької області
	2018
	УЖКГ, КП «Слов’янське тролейбусне управління»
	20770,85
	-
	-
	-
	-
	20770,85
	1) Лінії електропередач, км;
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2) опори, од.;
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3) капітальний ремонт тягової підстанції, од.;
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4) улаштування та благоустрій зупинок громадського транспорту, од.;
	26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5) встановлення світильників, од.;
	60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6) придбання тролейбусів, од.;
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7) забезпечення віддалених районів міста соціально значимим видом транспорту, тис. пас.
	10

	Збереження міського електротранспорту
	2.
	Оновлення парку тролейбусів, у т.ч. придбання запасних частин, матеріалів та комплектуючих (автошин), проведення капітальних, середніх та поточних ремонтів рухомого складу, тощо 
	2018
	УЖКГ, КП «Слов’янське тролейбусне управління»
	980
	
	
	280
	700
	
	Підтримка тролейбусів у належному технічному стані
	Безпечні та комфортні перевезення пасажирів міським електротранспортом

	
	3
	Придбання тролейбусів
	2018
	УЖКГ, КП «Слов’янське тролейбусне управління»
	15000
	15000
	-
	-
	-
	-
	Тролейбуси, од.
	3

	ВСЬОГО:
	36750,85
	15000
	-
	280
	700
	20770,85
	х



Додаток 2

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ 

	№ з/п
	Назва показника
	Одиниця виміру
	Вихідні дані 

на початок дії Програми

	1
	2
	3
	4

	
	І. Показники витрат

	1.1.
	Обсяг видатків – всього
	тис. грн.
	36750,85

	1.2.
	Капітальний ремонт (відновлення) тролейбусного маршруту №5 в м. Слов’янськ, Донецької області
	тис. грн.
	20770,85

	1.3.
	Оновлення парку тролейбусів, у т.ч. придбання запасних частин, матеріалів та комплектуючих (автошин), проведення капітальних, середніх та поточних ремонтів рухомого складу, тощо
	тис. грн.
	980

	1.4.
	Придбання тролейбусів
	тис. грн.
	15000

	
	ІІ. Показники продукту

	2.1.
	Встановлення лінії електропередач
	км
	6

	2.2.
	Встановлення опор
	одиниць
	22

	2.3.
	Виконання капітального ремонту тягової підстанції
	одиниць
	1

	2.4.
	Улаштування та благоустрій зупинок громадського транспорту
	одиниць
	26

	2.5.
	Встановлення світильників
	одиниць
	60

	2.6.
	Придбання тролейбусів
	одиниць
	6

	
	ІІІ. Показники ефективності

	3.1.
	Забезпечення віддалених районів міста соціально значимим видом транспорту
	тис. пас.
	10

	
	ІV. Показники якості

	4.1.
	Безпечні та комфортні перевезення пасажирів міським електротранспортом
	тис. пас.
	116


Додаток 3

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

	Найменування показника
	Витрати на виконання Програми, 
тис. грн.

	1
	2

	Обсяг ресурсів – ВСЬОГО, тис. грн., 
	36750,85

	в т.ч.:  державний бюджет; 
	15000

	обласний бюджет; 
	---

	бюджет міста; 
	280

	кошти підприємств; 
	700

	інші джерела.
	20770,85








PAGE  
1

