     Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови 

від __09.04.2020_№__92р_
Заходи з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства міста Слов'янська, соціальної інфраструктури, комунального електротранспорту до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років
1. Характеристика об’єктів теплового господарства м.Слов'янськ
Послуга з централізованого теплопостачання в місті Слов'янську надається виробничою одиницею "Слов'янськтепломережа" обласного комунального підприємства "Донецьктеплокомуненерго". Крім того, обслуговуються котельні, від яких опалюються об’єкти соціальної сфери. Зазначені котельні знаходяться на балансі (2 од.) відділу освіти Слов'янської міської ради.

Загалом теплопостачання здійснюється від _35__ котелень сумарною потужністю __334,32__ МВт/год. 

З них працюють на: газовому паливі _35___ од.; твердому паливі _-__ од.; рідкому паливі _-__ од.; електричній енергії _-__ од.; інших видах палива __-__ од. 

Загальна кількість котлів у котельнях _106__ од., з них: газових__106_од.; вугільних _-_ од.; на рідкому паливі _-_од.; електричних_-__ од.; на інших видах палива _-__ од.

Протяжність теплових мереж у двотрубному обчисленні всього __62,873___ км, у тому числі в розрізі підприємств: 

1.
___ВО "Слов'янськтепломережа"_____61,893_____ км;
Знаходяться в аварійному стані ____ км теплових мереж (___ % від загальної протяжності), у тому числі в розрізі підприємств: 

1.
_________________(назва підприємства) _____ км;

2.
_________________(назва підприємства) _____ км.
Таблиця 1. Узагальнена характеристика теплового господарства:

	Назва населеного пункту
	Назва підприємства

(або виконкому, сільської ради і т.п.)
	Кількість котелень, од.
	Протяжність теплових мереж, км
	Кількість об’єктів до яких подається теплоносій, од.

	
	
	
	загальна протяжність у двотрубному обчисленні
	з них в аварійному стані
	житлових будинків
	загальноосвітніх навчальних закладів
	дитячих дошкільних закладів
	закладів охорони здоров’я
	інші

	м.Слов'янськ
	ВО "Слов'янськтепломережа" ОКП "Донецьктеплокомуненерго"
	33
	
	
	499
	2
	21
	7
	


І. Котельні комунальної форми власності всього _35___ од.

з них працюють на: газовому паливі __35__ од.; твердому паливі __-_ од.; рідкому паливі _-__ од.; електричній енергії _-__ од.; інших видах палива __-__ од. 

Загальна кількість котлів у комунальних котельнях _106__ од., з них: газових_106_од.; 

вугільних _-_ од.; на рідкому паливі _-_од.; електричних_-__ од.; на інших видах палива _-__ од.

Таблиця 2. Характеристика котелень комунальної форми власності в розрізі підприємств:
	Назва підприємства
	Кількість котелень, од.
	Кількість котлів у котельнях, од.

	
	на газі
	на тевердому паливі
	на рідкому паливі
	на електричній енергії
	на інших видах палива
	на газі
	на тевердому паливі
	на рідкому паливі
	на електричній енергії
	на інших видах палива

	ВО "Слов'янськтепломережа" ОКП "Донецьктеплокомуненерго
	33
	-
	-
	-
	-
	104
	-
	-
	-
	-


ІІ. Котельні підприємств іншої форми власності (не належать до комунальної власності та не підпорядковуються жодному з Міністерств України) _-__ од.:

з них працюють на: газовому паливі _-___ од.; твердому паливі _-__ од.; рідкому паливі _-__ од.; електричній енергії _-__ од.; інших видах палива __-__ од. 

Загальна кількість котлів у котельнях _-__ од., з них: газових_-_од.; 

вугільних _-_ од.; на рідкому паливі _-_од.; електричних__-_ од.; на інших видах палива __-_ од.
Таблиця 3. Характеристика котелень іншої форми власності в розрізі підприємств:

	Назва підприємства
	Кількість котелень, од.
	Кількість котлів у котельнях, од.

	
	на газі
	на тевердому паливі
	на рідкому паливі
	на електричній енергії
	на інших видах палива
	на газі
	на тевердому паливі
	на рідкому паливі
	на електричній енергії
	на інших видах палива

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


ІІІ. Котельні, що опалюють тільки об’єкти соціальної сфери _2___ од., 

з них працюють на: газовому паливі __2__ од.; твердому паливі _-__ од.; рідкому паливі _-__ од.; електричній енергії _-__ од.; інших видах палива _-___ од. 

Загальна кількість котлів у котельнях _2__ од., з них: газових_2__од.; 

вугільних _-_ од.; на рідкому паливі _-_од.; електричних_-__ од.; на інших видах палива _-__ од.

Таблиця 4. Характеристика котелень, що опалюють тільки заклади соціальної сфери в розрізі підприємств (або виконкомів, сільських рад і т.п.):

	Назва підприємства

(або виконкому, сільської ради і т.п.)
	Об’єкти соціальної сфери
	Кількість котелень, од.
	Кількість котлів у котельнях, од.

	
	
	на газі
	на тевердому паливі
	на рідкому паливі
	на електричній енергії
	на інших видах палива
	на газі
	на тевердому паливі
	на рідкому паливі
	на електричній енергії
	на інших видах палива

	1.Відділ освіти Слов'янської міської ради
	Загальноосвітні навчальні заклади
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-

	
	Дошкільні навчальні заклади
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Заклади охорони здоров’я
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	інші
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


ІV. Відомчі котельні всього _-__ од., 

з них працюють на: газовому паливі __-__ од.; твердому паливі _-__ од.; рідкому паливі _-__ од.; електричній енергії _-__ од.; інших видах палива __-__ од. 

Загальна кількість котлів у котельнях __-_ од., з них: газових_-__од.; 

вугільних _-_ од.; на рідкому паливі _-_од.; електричних_-__ од.; на інших видах палива _-__ од.

Таблиця 5. Характеристика відомчих котелень в розрізі Міністерств та підприємств:

	Назва Міністерства України
	Назва підприємства
	Кількість котелень, од.
	Кількість котлів у котельнях, од.

	
	
	на газі
	на тевердому паливі
	на рідкому паливі
	на електричній енергії
	на інших видах палива
	на газі
	на твердому паливі
	на рідкому паливі
	на електричній енергії
	на інших видах палива

	Міненерговугілля
	1.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мінекономрозвитку
	1.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Міноборони
	1.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мінінфраструктури
	1.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МОЗ
	1.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МОН
	1.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Інших відомств
	1.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


2. Заходи з підготовки об’єктів теплопостачання міста Слов'янська до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років
Загальна кількість котелень з врахуванням сільських, селищних та відомчих котелень __35__ одиниць __334,32_МВт/год.
Загальна протяжність теплових мереж з врахуванням сільських, селищних та відомчих теплових мереж _62,873_ км.
	№ з/п
	Види робіт
	Код рядка
	Одиниця виміру
	Всього в експлуатації
	Завдання з підготовки
	Фактично підготовлено
	% підготовки
	Кіль-кість актів готов-ності

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Підготовка котелень – всього
	1
	одиниць
	35
	35
	-
	-
	-

	
	у тому числі:
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1. Комунальні котельні місцевих рад 
	2
	одиниць
	33
	33
	-
	-
	-

	
	1.2. Котельні іншої форми власності
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	1.3. Котельні соціальної сфери
	
	
	2
	2
	-
	-
	-

	
	1.4. Відомчі котельні - всього
	3
	одиниць
	-
	-
	-
	-
	-

	
	у тому числі:
	
	
	 
	 
	
	
	

	
	- Міненерговугілля
	4
	одиниць
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- Мінекономрозвитку
	5
	одиниць
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- МОЗ
	6
	одиниць
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- МОН
	7
	одиниць
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- Міноборони
	8
	одиниць
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- Мінінфраструктури
	9
	одиниць
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- Інші
	10
	одиниць
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Підлягають капітальному ремонту або реконструкції – всього 
	11
	одиниць
	Х
	1
	-
	-
	-

	
	у тому числі:
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.1. Комунальні котельні місцевих рад
	12
	одиниць
	Х
	1
	-
	-
	-

	
	2.2. Котельні іншої форми власності
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2.3. Котельні соціальної сфери
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2.4. Відомчі котельні  - всього 
	13
	одиниць
	Х
	-
	-
	-
	-

	
	у тому числі:
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Міненерговугілля
	14
	одиниць
	Х
	-
	-
	-
	-

	
	- Мінекономрозвитку
	15
	одиниць
	Х
	-
	-
	-
	-

	
	- МОЗ
	16
	одиниць
	Х
	-
	-
	-
	-

	
	- МОН
	17
	одиниць
	Х
	-
	-
	-
	-

	
	- Міноборони
	18
	одиниць
	Х
	-
	-
	-
	-

	
	- Мінінфраструктури
	19
	одиниць
	Х
	-
	-
	-
	-

	
	- Інші
	20
	одиниць
	Х
	-
	-
	-
	-

	3
	Заміна котлів - всього
	21
	одиниць
	106
	-
	-
	-
	-

	
	у тому числі:
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3.1. На комунальних котельнях місцевих рад 
	22
	одиниць
	104
	-
	-
	-
	-

	
	3.2. На котельнях іншої форми власності
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	3.3. На котельнях соціальної сфери
	
	
	2
	-
	-
	-
	-

	
	3.4. На відомчих котельнях -всього
	23
	одиниць
	-
	-
	-
	-
	-

	
	у тому числі:
	
	
	
	
	
	
	 

	
	- Міненерговугілля
	24
	одиниць
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- Мінекономрозвитку
	25
	одиниць
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- МОЗ
	26
	одиниць
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- МОН
	27
	одиниць
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- Міноборони
	28
	одиниць
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- Мінінфраструктури
	29
	одиниць
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- Інші
	30
	одиниць
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Капітальний ремонт котлів кому-нальних котелень місцевих рад 
	31
	одиниць
	106
	2
	-
	-
	-

	5
	Підготовка теплових  мереж (у двотрубному обчисленні), випробування – всього 
	32
	км
	62,873
	-
	
	
	 

	
	у тому числі:
	
	
	
	
	
	
	 

	
	5.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад
	33
	км
	62,873
	-
	
	
	 

	
	5.2. Мережі котелень іншої форми власності
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	5.3. Мережі котелень соціальної сфери
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	5.4. Мережі відомчих котелень – всього 
	34
	км
	-
	-
	-
	-
	-

	
	у тому числі:
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Міненерговугілля
	35
	км
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- Мінекономрозвитку
	36
	км
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- МОЗ
	37
	км
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- МОН
	38
	км
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- Міноборони
	39
	км
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- Мінінфраструктури
	40
	км
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- Інші
	41
	км
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Протяжність теплових  мереж, що підлягає заміні (у двотрубному обчисленні) – всього
	42
	км
	Х
	-
	-
	-
	-

	
	у тому числі:
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад - всього
	43
	км
	Х
	-
	-
	-
	-

	
	з них:
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- на попередньо тепло ізольовані ППУ
	44
	км
	Х
	-
	-
	-
	-

	
	6.2. Мережі котелень іншої форми власності
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	з них:
	
	
	
	
	
	
	

	
	- на попередньо тепло ізольовані ППУ
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	6.3. Мережі котелень соціальної сфери
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	з них:
	
	
	
	
	
	
	

	
	- на попередньо тепло ізольовані ППУ
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	6.4. Мережі відомчих котелень всього
	45
	км
	Х
	-
	-
	-
	-

	
	у тому числі:
	
	
	 
	
	
	
	 

	
	- Міненерговугілля
	46
	км
	Х
	-
	-
	-
	-

	
	- Мінекономрозвитку
	47
	км
	Х
	-
	-
	-
	-

	
	- МОЗ
	48
	км
	Х
	-
	-
	-
	-

	
	- МОН
	49
	км
	Х
	-
	-
	-
	-

	
	- Міноборони
	50
	км
	Х
	-
	-
	-
	-

	
	- Мінінфраструктури
	51
	км
	Х
	-
	-
	-
	-

	
	- Інші
	52
	км
	Х
	-
	-
	-
	-

	7
	Підготовка центральних теплових пунктів місцевих рад
	53
	одиниць
	
	
	
	
	 

	8
	Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт теплопостачання місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування)
	54
	тис. грн.
	Х
	9050,00
	-
	-
	-


3. Заходи з підготовки об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства міста Слов'янська до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років
Загальна кількість водопровідних мереж з врахуванням сільських, селищних та відомчих мереж __328,3______ км. 

Загальна кількість каналізаційних мереж з врахуванням сільських, селищних та відомчих мереж ___132,76_____ км. 

Загальна кількість водопровідних насосних станцій з врахуванням сільських, селищних та відомчих __3____ од. 

Загальна кількість каналізаційних насосних станцій з врахуванням сільських, селищних та відомчих __19____ од.
Загальна кількість водопровідних  очисних споруд з врахуванням сільських, селищних та відомчих ___1__ од.   

Загальна кількість каналізаційних  очисних споруд з врахуванням сільських, селищних та відомчих __1____ од.   

Загальна кількість водозаборів з поверхневих джерел з врахуванням сільських, селищних та відомчих водозаборів _1_од

Загальна кількість свердловин з врахуванням сільських, селищних та відомчих  свердловин ____-_____ од.
	№ з/п
	Види робіт
	Код

рядка
	Одиниця виміру
	Завдання з підгото-вки
	Фактично підготовлено
	%

підгото-вки

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Підготовка водопровідно-каналізаційної мережі
	
	
	
	
	

	
	Ремонт або заміна водопровідних мереж, всього
	1
	км
	2,04
	-
	-

	
	у тому числі:
	
	
	
	
	

	
	комунальних мереж
	2
	км
	2,04
	-
	-

	
	відомчих  мереж
	3
	км
	
	
	

	
	Ремонт або заміна каналізаційних мереж, всього
	4
	км
	0,06
	-
	-

	
	у тому числі:
	
	
	
	
	

	
	комунальних мереж
	5
	км
	0,06
	-
	-

	
	відомчих  мереж
	6
	км
	
	-
	-

	2
	Підготовка споруд та обладнання
	
	
	
	
	

	
	Водопровідних насосних станцій /ВНС/, всього
	7
	одиниць
	3
	-
	-

	
	у тому числі:
	
	
	
	
	

	
	комунальних ВНС
	8
	одиниць
	3
	-
	-

	
	відомчих  ВНС
	9
	одиниць
	
	
	

	
	Каналізаційних насосних станцій /КНС/, всього
	10
	одиниць
	19
	-
	-

	
	у тому числі:
	
	
	
	
	

	
	комунальних КНС
	11
	одиниць
	19
	-
	-

	
	відомчих  КНС
	12
	одиниць
	
	
	

	
	Водопровідних  очисних споруд /ВОС/, всього
	13
	одиниць
	1
	-
	-

	
	у тому числі:
	
	
	
	
	

	
	комунальних ВОС
	14
	одиниць
	1
	-
	-

	
	відомчих  ВОС
	15
	одиниць
	
	
	

	
	Каналізаційних  очисних споруд /КОС/, всього
	16
	одиниць
	1
	-
	-

	
	у тому числі:
	
	
	
	
	

	
	комунальних КОС
	17
	одиниць
	1
	-
	-

	
	відомчих  КОС
	18
	одиниць
	
	
	

	
	Водозаборів з поверхневих джерел, всього
	19
	одиниць
	1
	-
	-

	
	у тому числі:
	
	
	
	
	

	
	комунальних водозаборів
	20
	одиниць
	1
	-
	-

	
	відомчих  водозаборів
	21
	одиниць
	-
	-
	-

	
	У тому числі:
	
	
	
	
	

	
	Свердловин,  всього
	22
	одиниць
	-
	-
	-

	
	у тому числі:
	
	
	
	
	

	
	комунальних свердловин
	23
	одиниць
	-
	-
	-

	
	відомчих  свердловин
	24
	одиниць
	-
	-
	-

	3
	Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт водопостачання  та водовідведення місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування)
	25
	тис. грн.
	1107,42
	
	


4. Заходи з комплексної підготовки житлового фонду міста Слов'янська до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років

Загальна кількість будинків з врахуванням сільського, селищного та відомчого житлового фонду ___620______ одиниць _____1,2_____ млн. кв.м.
	№ з/п
	Види робіт
	Код рядка
	Одиниця виміру
	Завдання з підготовки
	Фактично підготов-лено
	% готовності
	К-ть паспорт.готовності, од.
	К-ть актів готовності од.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Комплексна підготовка будинків до зими з видачею паспортів готовності - всього
	1
	Од.
	468
	
	
	
	

	
	у тому числі які обслуговуються:
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Управителями
	2
	Од.
	355
	
	
	
	

	
	2. Житловий фонд ОСББ, ЖБК
	3
	Од.
	113
	
	
	
	

	
	3. Відомчий житловий фонд - всього
	4
	Од.
	
	
	
	
	

	
	У тому числі:
	5
	
	
	
	
	
	

	
	- Міненерговугілля
	6
	Од.
	
	
	
	
	

	
	- Мінекономрозитку
	7
	Од.
	
	
	
	
	

	
	- МОЗ
	8
	Од.
	
	
	
	
	

	
	- МОН
	9
	Од.
	
	
	
	
	

	
	- Міноборони
	10
	Од.
	
	
	
	
	

	
	- Мінінфраструктури
	11
	Од.
	
	
	
	
	

	
	- Інші
	12
	Од.
	
	
	
	
	

	1.1
	Комплексна підготовка будинків з централізованим опаленням до зими з видачею паспортів готовності
	13
	Од.
	456
	
	
	
	

	1.2
	Заповнення систем опалення
	14
	Од.
	456
	
	
	
	

	1.3
	Кількість будинків обладнаних ІТП
	15
	Од.
	14
	
	
	
	

	2
	Житловий фонд, який обслуговується управителями, у якому проводиться:
	16
	
	-
	
	
	
	

	
	- ремонт покрівлі
	17
	Од.
	214
	
	
	
	

	
	- ремонт (заміна) опалювальних систем
	18
	Од.
	343
	
	
	
	

	
	- промивання опалювальних систем
	19
	Од.
	343
	
	
	
	

	
	- ремонт систем гарячого водопостачання
	20
	Од.
	-
	
	
	
	

	
	- ремонт систем холодного водопостачання
	21
	Од.
	209
	
	
	
	

	
	- ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових)
	22
	Од.
	161
	
	
	
	

	
	- ремонт опалювальних печей
	23
	Од.
	-
	
	
	
	

	3
	Підготовка об’єктів соціально-культурного призначення  - всього
	24
	Од.
	49
	
	
	
	

	
	у тому числі:
	
	
	
	
	
	
	

	
	- заклади освіти
	25
	Од.
	21
	
	
	
	

	
	- дошкільні навчальні  заклади
	26
	Од.
	21
	
	
	
	

	
	- заклади охорони здоров′я
	27
	Од.
	7
	
	
	
	

	4
	Загальні обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування)  на виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді 
	28
	тис. грн.
	9700,0
	
	
	
	


7. Планування використання коштів на підготовку житлово-комунального господарства міста Слов'янська до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років

	№ з/п
	Найменування заходів з підготовки об’єктів
	Сума коштів, тис. грн.

	
	
	Всього
	
	в тому числі
	

	
	
	
	місцевий бюджет
	кошти підприємств
	інші джерела

	1.
	Теплопостачання
	9050,0
	-
	9050,0
	-

	2.
	Житлове господарство
	9700,0
	-
	9700,0
	-

	3.
	Водопровідно-каналізаційне господарство
	1107,12
	-
	1107,12
	-


Начальник управління ЖКГ






В.Г.Башкаєв

Заступник міського голови -

керуючий справами виконкому





В.М.Воропаєв
Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови 

від _09.04.2020 №____92р___

СКЛАД
комісії з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства міста Слов'янська, соціальної інфраструктури, комунального електротранспорту до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років
	Секлецов А.В.
	заступник міського голови, голова комісії

	Башкаєв В.Г.
	начальник управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради, заступник голови комісії

	Члени комісії:
	

	Глушковський Г.В.
	директор КП Слов’янської міської ради «Благоустрій»

	Джим О.Ю.
	начальник відділу охорони здоров’я Слов’янської міської ради

	Жиров І.В.
	в.о. генерального директора КП Слов’янської міської ради «Словміськводоканал»

	Заруба О.В.

	заступник начальника управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради

	Колесник В.В.
	начальник Слов’янського РЕМ (за згодою)

	Микитишин С.В.
	директор ВО «Слов’янськтепломережа» ОКП «Донецьктеплокомуненерго» (за згодою)

	Рубльовський І.М.
	начальник  відділу освіти Слов’янської міської ради

	Сабакар Н.В.
	державний інспектор з енергетичного нагляду інспекції   Держенергонагляду у Донецькій області.(за згодою)

	Фарзалиєв С.Г.
	директор КП Слов’янської міської ради «Водозниження»


Начальник управління ЖКГ






В.Г.Башкаєв

Заступник міського голови -

керуючий справами виконкому





В.М.Воропаєв

