Додаток 
до рішення виконавчого комітету від_16.09.2020_____№__1140_____
Програма розвитку велоінфраструктури м.Слов'янськ на 2020 рік
Слов'янськ
Програма розвитку велосипедної інфраструктури  у м.Слов’янськ на 2020 (далі – Програма) розроблена у відповідності до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», Правил дорожнього руху, ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці і дороги населених пунктів», ДБН Б.2.2.-12:2018 «Планування та забудова територій», ДБН Б.2.2.-5:2011 «Благоустрій території», ДСТУ 4100-2002 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови, правила застосування», ДСТУ 4092-2002 «Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки», та інших нормативно-правових актів з метою врегулювання відносин у сфері розвитку велосипедної інфраструктури.
Необхідність розробки Програми на 2020 рік викликана пошуком шляхів комплексного підходу до розвитку велосипедної інфраструктури на 2020 рік та імплементації Стратегії розвитку туризму та курортно-рекреаційної діяльності у м.Слов’янськ в умовах кризи, викликаної наслідками бойових дій на Сході України, на період до 2027 року.
Реалізація Програми сприятиме підвищенню рівня безпеки велосипедистів, зменшенню кількості ДТП за участю велосипедистів, збільшенню кількості велокористувачів на вулицях міста, зменшенню кількості викидів, здійснюваних транспортним сектором, у навколишнє середовище, а також зменшенню рівня акустичного забруднення, покращенню здоров’я мешканців завдяки активному способу пересування, зменшенню використання невідновлювальних різновидів енергоресурсів та туристичній привабливості міста. Програма стане інтегрованою частиною загальноміських програм та проектів у частині розвитку сталої мобільності. 
В основі Програми лежить принцип рівноправності чотирьох учасників руху у громадському просторі міста: пішоходів, велосипедистів, громадського транспорту і приватних автомобілів. 
Програма на 2020 рік передбачає перші завдання щодо розвитку велосипедної інфраструктури у 2020 році. 
У зв’язку з тим, що чинним законодавством України громадянське суспільство визнано повноправним учасником та активним суб’єктом процесів, що відбуваються в державі, а одним із визначальних напрямів внутрішньої політики України, відповідно до Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 01.07.2010, визначено взаємодію органів влади з інститутами громадянського суспільства як гарантами демократичного розвитку держави, при розробці Програми вивчено та враховано практичний досвід у сфері розвитку та впровадження велоінфраструктурних рішень не лише європейських країн, а й таких громадських організацій як: U-Сycle (Громадська організація «Асоціація велосипедистів Києва»), «Спільно HUB», «Свідоме місто», «Урбан-рух «Запоріжжя велосипедне» тощо.
Програма реалізується громадськими організаціями "Платформа ініціатив "Теплиця" та "Східноукраїнський велоклуб ТОР" у співпраці з громадською організацією "Спільно HUB" та Слов'янською міською радою в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу (ЄС). Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).
Програму підтримують тринадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.
У цій Програмі поняття та терміни вживаються в такому значенні:
велосипед — транспортний засіб, крім крісел колісних, що приводиться в рух мускульною силою людини, яка знаходиться на ньому;
велосипедист, міський велосипедист — особа, яка використовує велосипед для регулярних та періодичних поїздок;
велосипедна інфраструктура — сукупність об’єктів і заходів, необхідних для безпечного та зручного руху велосипедистів у населеному пункті;
велорух - загальне поняття масового пересування на велосипедах вулицями міста;
велосипедна доріжка - доріжка з покриттям поза межами проїзної частини вулиці та\або дороги, розташована окремо чи суміжно з тротуаром або пішохідною доріжкою, що призначена для руху на велосипедах, інвалідних колясках, немоторизованих засобах пересування і позначена дорожнім знаком та горизонтальною розміткою;
велосипедна смуга - смуга, призначена для руху велосипедистів в межах проїзної частини вулиці та\або дороги, яка виділена за допомогою дорожньої розмітки або конструктивно;
вело-пішохідна доріжка — доріжка, призначена для спільного користування пішоходами і велосипедистами;
велопарковка (стійка) - загальне поняття для об’єкту, споруди або території, призначеної для тимчасової та тривалої масової стоянки велосипедів;
велопереїзд - виділене відповідною розміткою та ознакуванням місце перетину форми велоруху (зазвичай велодоріжка, велосмуга чи вело-пішохідна доріжка) з проїзною частиною вулиці або дороги в межах чи поза межами перехрестя;
вулиці, сприятливі для велоруху – вулиці, або ділянки вулиць, що не потребують відмежування велосмуг чи будівництва окремих велодоріжок, а безпека і зручність велоруху досягається засобами заспокоєння руху: місцеві вулиці і проїзди, житлові вулиці, внутрішньо квартальні і внутрішньорайонні проїзд;
заспокоєння руху – планувальні та адміністративні заходи з обмеження швидкості та інтенсивності автомобільного руху, що сприяють підвищенню безпеки руху і роблять вулиці сприятливими для велоруху і пішохідного руху;
захисна смуга - в обмежених умовах виділена на правому (за напрямом руху) краю проїзної частини переривчастою лінією розмітки смуга руху велосипедів, на яку допускається виїзд автомобілів в окремих випадках;
збалансована транспортна політика - політика у сфері транспорту, що передбачає інтермодальність транспортної системи та ставить у пріоритет пішоходів, велосипедистів і громадський транспорт, має на меті створення умов розвитку міста, зручного для життя;
стала мобільність - критерій, що показує ступінь зручності міської транспортної інфраструктури для його мешканців і гостей; загальне визначення усіх видів пересувань містом;
рекреаційний веломаршрут - система форм велоруху, що пролягає рекреаційними територіями (парк, ліс, набережна, заповідна зона тощо), подалі від вулиць з інтенсивним рухом автомобільного транспорту;
форми велоруху - велодоріжки, велосмуги та інші форми, засоби організації велоруху на вулицях міста.
1. Паспорт Програми розвитку велоінфраструктури м.Слов'янськ на 2020 рік (далі - Програма)
	1.
	Ініціатор розроблення Програми
	управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради, відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, ГО "Платформа ініціатив "Теплиця", ГО "Східноукраїнський велоклуб ТОР", ГО "Спільно HUB"

	2.
	Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми
	

	3. 
	Головний розробник Програми
	управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради

	4.
	Співрозробники Програми
	відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту

	5. 
	Відповідальний виконавець Програми
	управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради

	6.
	Співвиконавці (учасники) Програми
	відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, ГО "Платформа ініціатив "Теплиця", ГО "Східноукраїнський велоклуб ТОР", ГО "Спільно HUB"

	7.
	Термін реалізації Програми
	2020 рік

	7.1
	Етапи виконання Програми (для довгострокової програми)
	-

	8. 
	Мета Програми
	Пошук шляхів комплексного підходу до розвитку велосипедної інфраструктури на 2020 рік та імплементації Стратегії розвитку туризму та курортно-рекреаційної діяльності у м.Слов’янськ в умовах кризи, викликаної наслідками бойових дій на Сході України, на період до 2027 року

	9.
	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього
	161,565 тис.грн.

	9.1 
	в тому числі:
-коштів міського бюджету;
-коштів обласного бюджету;
-коштів державного бюджету;
-кошти інших джерел
	161,565 тис.грн.

	10.
	Очікувані результати виконання
	Підвищення рівня безпеки велосипедистів, зменшення кількості ДТП за участю велосипедистів, збільшення кількості велокористувачів на вулицях міста, зменшення кількості викидів, здійснюваних транспортним сектором, у навколишнє середовище, а також зменшення рівня акустичного забруднення, покращення здоров’я мешканців завдяки активному способу пересування, зменшення використання невідновлювальних різновидів енергоресурсів та підвищення туристичної привабливості міста

	11.
	Ключові показники ефективності
	Розробка “Концепції розвитку велоінфраструткури Слов’янська” та затвердження цього документу на сесії міської ради як основоположного у сфері розвитку велосипедної інфраструктури.
Облаштування велопарковок на територіях 5-ти установ (по 3-ри стійки)


2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма
Під час аналізу транспортної інфраструктури проблема заторів спричиняє погіршення екологічного стану в місті, зниження мобільності громадян та стану їх здоров’я. Саме розвиток велосипедного руху у місті сприятиме поліпшенню екологічної ситуації, підвищенню рівня мобільності та соціальної рівності, а також матиме позитивний економічний ефект. Створення пішохідно-велосипедних зон у місті сприятиме зниженню показників забруднення навколишнього середовища до норм, прийнятних для життя та діяльності мешканців і гостей міста. 
Необхідність розвитку велоінфраструктури спричинена також: 
- відсутністю цілісної, комфортної та безпечної веломережі (велодоріжки, велосмуги, велопішохідні доріжки, велопаркінги тощо); 
- наявністю ДТП за участю велосипедистів;
- низьким рівнем туристичної привабливості міста;
- зниженням рівня соціально-економічного потенціалу розвитку велосипедного бізнесу;
- низьким рівнем мобільності громадян та стану їх психологічного та фізичного здоров’я.
Ситуація з низьким розвитком велосипедної інфраструктури є неприйнятною та призводить до погіршення соціально-економічного стану міста, загострення соціального напруження, збільшення кількості постраждалих осіб від ДТП, хвороб через сидячий образ життя та ін. 
Програмою передбачається розроблення та прийняття на сесії міської ради Концепції розвитку велосипедної інфраструктури та облаштування місць для паркування велосипедів у громадських місцях. 
Розробка проєктно-кошторисної документації для будівництва велосипедних доріжок в історичних та рекреаційних зонах міста Слов'янська може стати наступним кроком для реалізації Програми. 
Заходи Програми спрямовані на збільшення кількості велокористувачів у місті та скорочення поїздок до центра міста на автомобілях. 
Сполучення густонаселених районів міста з центром за допомогою велоінфраструктури.
3. Мета Програми
Програма велосипедної інфраструктури спрямована, у першу чергу, на створення безпечних та комфортних умов для руху велосипедистів та врахування потреб велосипедистів під час будівництва та реконструкції доріг/ вулиць. Програмою передбачається створення веломережі разом з супутньою велоінфраструктурою.
Програма передбачає, що умовами розвитку велосипедної інфраструктури є:
- створення комфортних, безпечних та доступних міських умов для використання велосипедом;
- імплементація концепції розвитку велосипедної інфраструктури;
- проведення інформаційної кампанії щодо заохочення мешканців до користування велосипедами;
- впровадження додаткових засобів з безпеки руху для велосипедистів на вулицях зі спільним авто- і велорухом, на яких не передбачено окремих велодоріжок, у житлових зонах та на ділянках багатофункціонального призначення з окремими велодоріжками;
- організацію руху велосипедистів при реконструкції або будівництві об’єктів транспортної інфраструктури за участі громадськості через публічні консультації;
- впровадження сталої транспортної політики.
4. Шляхи і способи розв’язання проблеми виконання Програми
Питання розвитку велосипедної інфраструктури необхідно вирішувати комплексно за участю органів місцевого самоврядування, виконавчої влади та громадськості: 
- розробка та затвердження на сесії міської ради Концепції розвитку велосипедної інфраструктури у місті Слов’янську;
- облаштування велосипедних майданчиків для паркування у місті Слов’янську;
- заохочення мешканців до використання велосипеда як транспорту через створення безпечної та комфортної велоінфраструктури;
- запровадження щорічних фестивалів, акцій, парадів  щодо популяризації велосипеда як засобу пересування;
- надання пріоритету пішоходам, велосипедам та громадському транспорту в історичній частині міста; 
- створення рекреаційних велосипедних маршрутів;
- обмін позитивним досвідом та налагодженню партнерських відносин з іншими областями України та зарубіжними країнами щодо розвитку велосипедної інфраструктури;
- ведення моніторингу ситуації у сфері розвитку велосипедної інфраструктури;
- здійснення інформаційно - просвітницької роботи  серед  населення  щодо позитивних аспектів використання велосипеду, як транспорту пересування по місту.
- здійснення інформаційно-просвітницької роботи серед населення щодо необхідності дотримання правил дорожнього руху при їзді на велосипеді;
ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

	№ з/п
	Завдання
	Зміст заходів
	Строк виконання заходу
	Виконавці
	Джерела фінансування
	Обсяги фінансування по роках, тис.грн
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	
	2020 рік
	

	
	
	
	
	
	
	План 
	Факт
	Всього
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	
	
	17

	1
	Розвиток велосипедної інфраструктури Слов'янської територіальної громади
	1.1 розробка Концепції розвитку велоінфраструктури м.Слов'янськ
	2020
	управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради, відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, ГО "Платформа ініціатив "Теплиця", ГО "Східноукраїнський велоклуб ТОР", ГО "Спільно  HUB"
	Інші джерела не заборонені законодавством
	119,565
	-
	161,565
	Реалізація Програми сприятиме підвищенню рівня безпеки велосипедистів, зменшенню кількості ДТП за участю велосипедистів, збільшенню кількості велокористувачів на вулицях міста, зменшенню кількості викидів, здійснюваних транспортним сектором, у навколишнє середовище, а також зменшенню рівня акустичного забруднення, покращенню здоров’я мешканців завдяки активному способу пересування, зменшенню використання невідновлювальних різновидів енергоресурсів та туристичній привабливості міста. Програма стане інтегрованою частиною загальноміських програм та проектів у частині розвитку сталої мобільності.

	
	
	
	
	
	
	42,00
	-
	
	

	
	
	1.2 встановлення велопарковок на територіях 5-ти установ (по 3-ри стійки)
	
	
	
	
	
	
	


ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ
	№ з/п
	Назва показника
	Одиниця виміру
	Вихідні дані на початок програми
	2020 рік

	1
	2
	3
	4
	5

	І.Показники витрат

	1.1
	Обсяг видатків
	тис.грн
	161,565
	161,565

	ІІ. Показники продукту

	2.1
	Кількість розроблених  Концепцій розвитку велоінфраструктури м.Слов'янськ
	од.
	1
	1

	2.2
	Кількість встановлених  велопарковок у м.Слов'янськ біля муніципальних установ
	од
	5 (по 3 стійки)
	5 (по 3 стійки)

	ІІІ. Показники ефективності

	3.1.
	Середня вартість заходу з розробки Концепції  розвитку велоінфраструктури м.Слов'янськ, тис.грн
	тис.грн.
	119,565
	119,565

	3.2
	Середня вартість заходу з встановлення  велопарковок у м.Слов'янськ біля муніципальних установ
	тис.грн.
	8,4
	8,4

	IV Показники якості

	4.1.
	Відсоток виконання заходів програми
	%
	100
	100


5. Строки та етапи реалізації заходів Програми
З метою організації системного розвитку велосипедної інфраструктури  необхідно налагодити ефективну роботу та взаємодію комунальних підприємств, управлінь з проектувальними організаціями, установами та закладами на період 2020 року.
Строк виконання програми – 2020 рік.
Основні напрямки комплексного підходу в сфері розвитку велосипедної інфраструктури: 
1.
Розробка та затвердження Концепції розвитку велосипедної інфраструктури міста Слов’янка на сесії міської ради.
Розробка та затвердження концепції є одним із важливих та необхідних етапів, який зафіксує стратегічний розвиток міста у сфері розвитку велоінфраструктури.
З метою ефективної розробки Концепції буде розпочато процес обговорення з представниками громадянського суспільства, думка та рекомендації яких має бути враховано у Концепції розвитку велоінфраструктури.
2.
Облаштування майданчиків для паркування велосипедів у громадських місцях. 
3.
Інформаційно-просвітницькі заходи щодо розвитку велоруху.
При проведенні інформаційно-просвітницьких заходів шляхом розміщення соціальної реклами, розповсюдження інформації в засобах масової інформації, мається на меті необхідність розвитку велосипедної інфраструктури, використання велосипеда як транспорту та для відпочинку, можливість пересування до закладів освіти.
Необхідно інформувати населення  міста про роботу, яка ведеться в цьому напрямку і про результати, які очікується отримати.
Також доцільно в межах 2020 р. провести публічні заходи (обговорення, публічні консультації громадськості та влади, провести тематичні програми на ТВ, радіо, тощо). 
При реалізації Програми також доцільно залучити Патрульну поліцію для професійної промоції  з розвитку велосипеду як виду основного транспорту.
4.
Співпраця з громадянським суспільством. 
Саме громадянське суспільство гарантує кожній людині вільний вибір свого економічного життя, стверджує пріоритет прав людини, виключає монополію однієї ідеології, єдиного світогляду, гарантує свободу совісті. З огляду на це, доцільно будь-які заходи щодо розвитку велосипедної інфраструктури обговорювати з громадянським суспільством.
5.
Реалізація Програми.
Програма має комплексний підхід до розвитку велосипедної інфраструктури та повинна працювати в поєднанні з Правилами благоустрою м.Слов’янська, чинного законодавства України.
Реалізація Програми передбачає фінансування за рахунок міжнародних організацій, міського бюджету, або інших джерел фінансування та здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 
6. Очікувані результати виконання Програми
Затвердження і реалізація передбачених заходів створить основу для ефективної систематизованої роботи у сфері розвитку велоінфраструктури в місті, що буде сприяти:
– формуванню у підростаючого покоління розуміння зміни пріоритетів між використанням велосипеда та автомобіля як особистого транспорту – у бік велосипеда;
– впровадженню міжнародного позитивного досвіду у вирішенні питань велоінфраструктури;
– зменшенню кількості ДТП на дорогах за участю велосипедистів та автомобілістів;
– формуванню усвідомленої потреби вивчення правил дорожнього руху для велосипедистів;
– поліпшенню екологічного стану міста;
– зменшенню кількості заторів у місті;
– зменшенню рівня захворювань населення;
– підвищенню міжнародного іміджу та туристичної привабливості України і міста в результаті дотримання європейських стандартів розробки та впровадження велоінфраструктури.
7. Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься відповідно до чинного законодавства за рахунок:
-
коштів державного бюджету;
-
коштів міського бюджету;
-
позабюджетних коштів – добровільних внесків юридичних та фізичних осіб;
-
інших джерел не заборонених законодавством.
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
	Джерела фінансування
	Обсяг фінансування, тис.грн
	Фінансування за роками
2020 рік

	Державний бюджет
	-
	-

	Обласний бюджет
	-
	-

	Міський бюджет
	-
	-

	Інші джерела (можуть включати гранти, власні кошти, залучені кредити, інші джерела, не
заборонені чинним законодавством)
	161,565
	161,565


8. Організаційне забезпечення
Організаційне забезпечення реалізації Програми і контроль за виконанням передбачених Програмою заходів здійснює Слов’янська міська рада та громадські організації у сфері велосипедних ініціатив. 
З метою координації діяльності виконавців Програми, розпорядженням міського голови створюється робоча група, куди залучається виконавчі органи Слов’янської міської ради та громадські організації у сфері велосипедних ініціатив. 
З метою здійснення моніторингу фізичні особи та представники громадських організацій у сфері велосипедних ініціатив мають право долучатись до прийняття рішень у кожному з заходів Програми.
