

Додаток
до рішення міської ради від___________№_________
ЗВІТ
про результати виконання Програми фінансової підтримки 
КП Слов’янської міської ради «Словміськводоканал»  на  2019 рік
Дата і номер рішення,
яким затверджено Програму та зміни до неї
рішення Слов'янської міської ради від 16.11.2018 №16-LIV-7, 








від 18.09.2019 №22-LXIX-7






Відповідальний виконавець Програми

управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської







 ради













Термін реалізації Програми



2019 рік


1. Виконання заходів Програми
	№з/п
	Пріоритетні завдання
	Зміст заходів
	Строк виконання заходу
	Виконавці
	Річний обсяг фінансування, тис.грн
	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн
	Відсоток виконання заходу,%
	Інформація про виконання або причини невиконання заходу

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Забезпечення надання фінансової підтримки підприємству водопровідно-каналізаційного господарства
	Фінансова підтримка
	2019 рік
	Управління ЖКГ
	37 000,0
	32 200,0
	87,03
	Захід виконано у межах бюджетного фінансування


2. Виконання результативних показників Програми
	№ з/п
	Найменування показника
	Планове значення показника
	Фактичне значення показника
	Причини невиконання
	Що зроблено для виправлення ситуації

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Обсяг видатків, тис.грн
	37 000,00
	32 200,0
	фінансування здійснювалося в межах бюджетного фінансування (січень - жовтень 2019)
	

	
	Кількість підприємств, які потребують підтримки, од.
	1
	1
	-
	-

	
	Кількість підприємств, яким планується надання підтримки, од.
	1
	1
	-
	-

	
	Середня сума підтримки одного підприємства, тис.грн
	37 000,0
	32 200,0
	фінансування здійснювалося в межах бюджетного фінансування (січень - жовтень 2019)
	-

	
	Відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують, %
	100
	100
	-
	-


3. Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми: За 10 місяців 2019 року Програму профінансовано на ___87,03%_____________%.

Додаток
до рішення міської ради від___________№_________
ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ
про результати виконання
Програми фінансової підтримки КП  Слов’янської міської ради «Словміськводоканал»  на  2019 рік
1. Основні дані
Програма фінансової підтримки КП Слов’янської міської ради «Словміськводоканал» на 2019 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 16.11.2018 №16-LIV-7 (із змінами).
Відповідальний виконавець Програми - управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради.
Термін реалізації Програми - 1 рік (2019 рік).
2. Мета програми та результати її досягнення
Програма фінансової підтримки КП  Слов’янської міської ради «Словміськводоканал»  на 2019 рік розроблена на виконання ст.91 Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Комунальне підприємство КП "Cловміськводоканал" є стратегічно важливим підприємством для міста Слов’янськ, яке забезпечує місто централізованим водопостачанням та водовідведенням та є монополістом в відповідній галузі м.Слов’янськ, згідно зведеного переліку суб’єктів природних монополій, який складено у відповідності до розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 №874-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.12.2012 за №2119/22431, «Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій».
Постановою КМУ від 27 грудня 2018 р. № 1141 "Про внесення зміни до переліку послуг, що становлять загальний економічний інтерес" внесені зміни до переліку послуг, що становлять загальний економічний інтерес, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018р. №420, доповнивши переліком послуг у сфері надання житлово-комунальних послуг: послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого водопостачання; послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з централізованого водовідведення;
У відповідності до ст.3 ЗУ "Про державну допомогу суб’єктам господарювання", дія цього Закону не поширюється на підтримку господарської діяльності, пов’язаної з наданням послуг, що становлять загальний економічний інтерес, у частині компенсації обґрунтованих витрат на надання таких послуг. 
Діючі тарифи на послуги зазначеного підприємства забезпечують відшкодування витрат на їх надання на рівні 58,7% - водопостачання, 70,2% - водовідведення. Зростання тарифів на енергоносії,  витрати на оплату праці, придбання необхідних матеріалів, сплату податків, тощо, призводить до збиткової діяльності та неспроможності своєчасно та в повному розмірі розраховуватись за зобов’язаннями. Несвоєчасна оплата за нарахованими податковими зобов’язаннями, зобов’язаннями зі сплати за спожиті енергоносії, інших складових витрат підприємства призводить до нарахування їм значних штрафних санкцій та пені і, відповідно, до збільшення збитків підприємства.
Вищенаведені чинники призвели до зменшення  у підприємства власних обігових коштів для забезпечення належного надання послуг з централізованого водопостачання, водовідведення (на погашення заборгованості із виплат заробітної плати, придбання матеріалів для виконання робіт по утриманню та оновленню інженерних мереж, придбання необхідних технічних засобів, оновлення матеріальної бази підприємства за рахунок капітальних вкладень та інші).
Метою Програми є забезпечення розвитку та стабільної роботи КП Слов’янської міської ради «Словміськводоканал», відповідно до його функціональних призначень щодо надання мешканцям міста належних послуг.
Надання фінансової підтримки КП "Словміськводоканал" було спрямоване на погашення заборгованості за спожиті енергоносії, покупну воду.
3. Фінансування
Фінансове забезпечення Програми здійснено за рахунок коштів міського бюджету. Фінансування заходів Програми здійснено у межах видатків, що передбачаються джерелами фінансування. Обсяг бюджетних коштів визначався протягом 2019 року, враховуючи фінансові можливості бюджету.
4. Виконання заходів Програми
Для забезпечення реалізації завдання Програми - надання фінансової підтримки підприємству водопровідно-каналізаційного господарства, фінансова підтримка, запланована у сумі 37,00 млн.грн., фактично профінансовано у звітному періоді - 32 200,00 тис.грн., у т.ч. на оплату за покупну воду - 22 400,00 тис.грн., за спожиту електроенергію - 9 800,00тис.грн., відсоток виконання заходу - 87,03%.
Захід виконано у межах фінансування.
5. Оцінка ефективності виконання Програми
За 10 місяців 2019 року Програму профінансовано на 87,03%, період реалізації програми - 1 рік.
Пропонуємо Програму фінансової підтримки КП  Слов’янської міської ради «Словміськводоканал» на 2019 рік вважати виконаною, виходячи з фінансової можливості місцевого бюджету.
Додаток
до рішення міської ради від___________№_________
Програма фінансової підтримки КП  Слов’янської міської ради «Словміськводоканал»  на 2020-2023 роки
Слов'янськ
1. Паспорт Програми
	1.
	Ініціатор розроблення Програми
	Управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради

	2.
	Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми
	ст.71, 91 Бюджетного кодексу України, керуючись п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

	3. 
	Головний розробник Програми
	Управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради

	4.
	Співрозробники Програми
	-

	5. 
	Відповідальний виконавець Програми
	Управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради

	6.
	Співвиконавці (учасники) Програми
	КП Слов’янської міської ради «Словміськводоканал»

	7.
	Термін реалізації Програми
	2020-2023 роки

	7.1
	Етапи виконання Програми (для довгострокової програми)
	-

	8. 
	Мета Програми
	забезпечення стабільної роботи комунального підприємства "Словміськводоканал" та безперебійного функціонування відповідно до статутної діяльності, що сприятиме покращенню умов для виробництва і реалізації якісних послуг населенню міста та, в цілому, забезпечить сприятливі умови для його життєдіяльності, виконання зобов'язань з виплати заробітної плати працівникам, надійність та безпеку експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж підприємства, шляхом фінансової підтримки комунального підприємства Слов’янської міської ради «Словміськводоканал»

	9.
	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього
	243 000,00 тис.грн.

	9.1 
	в тому числі:
-коштів міського бюджету;
-коштів обласного бюджету;
-коштів державного бюджету;
-кошти інших джерел.
	243 000,00 тис.грн

	10.
	Очікувані результати виконання
	- упорядкування розрахунків підприємства з енергопостачальними організаціями за спожиті в процесі виробництва послуг енергоносії (електроенергія, питна вода) та скороченню у разі наявності кредиторської заборгованості;
- своєчасне проведення розрахунків з бюджетами всіх рівнів по податках і зборах;
- створення умов для стабільної роботи комунального підприємства при здійсненні своєї господарської діяльності.
- підвищення якісних і кількісних показників наданих підприємством послуг;
- підвищення надійності роботи виробничих потужностей комунального  підприємства;
- ефективне використання майна, що є власністю територіальної громади міста;
- дотримання нормативів, норм, стандартів, порядків і правил при виробництві і наданні послуг

	11.
	Ключові показники ефективності
	забезпечення стабільної роботи підприємства


2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма
Комунальне підприємство Слов'янської міської ради «Cловміськводоканал є стратегічно важливим підприємством для міста Слов’янськ, яке забезпечує місто централізованим водопостачанням та водовідведенням та є монополістом в відповідній галузі м.Слов’янськ, згідно зведеного переліку суб’єктів природних монополій, який складено у відповідності до розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 №874-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.12.2012 за №2119/22431, «Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій».
На балансі підприємства - 327,95 км водопровідних мереж, з яких 81,7% знаходяться у незадовільному стані та 132,18 км каналізаційних мереж, з яких 79,0% - в незадовільному стані, 3 водопровідних і 17 каналізаційних насосних станцій, 14 - підвищувальних насосних станцій, водозабір і фільтрувальна станція, очисні споруди.
Загальна кількість мешканців, які користуються послугою з централізованого водопостачання складає 94060 осіб, 47970 осіб користуються послугою з централізованого водовідведення.
1 січня 2019 року набув чинності новий Закону України «Про ринок електричної енергії», згідно з яким енергопостачання підприємств здійснюється лише на умовах 100% передоплати. 
Тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення для КП "Словміськводоканал" встановлені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року №2868 "Про встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) суб’єктам господарювання, які є виконавцями цих послуг", із змінами внесеними постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 26.02.2019 №267.
Відповідно до фінансового аналізу, що виконується на підставі щорічних фінансових звітів підприємство не отримує достатніх оборотних коштів за надані послуги по водопостачанню та водовідведенню. Через брак обігових коштів підприємство не може своєчасно розраховуватися з постачальниками та погашати податкові зобов'язання. Станом на 01.08.2019 комунальне підприємство "Словміськводоканал" (ЄДРПОУ 35420080) має загальний податковий борг у сумі 28,2 млн.грн.
У 2009 році керівництвом комунального підприємства «Словміськводоканал» був підписаний субкредитний договір на участь міжнародного компонента в проекті «Розвиток міської інфраструктури». Кредит наданий на 17 років. Основні етапи реалізації проекту: заміна насосного обладнання, запірної арматури, зниження енерговитрат.
Підприємство має два рази на рік сплачувати 148 698,31 доларів США за вищезазначеним договором. Стрімке зростання валютного курсу  унеможливлює повернення валютного кредиту підприємством у встановлені терміни. Заборгованість за кредитом Світового банку складає понад 55,0 млн. грн.
За несвоєчасне погашення обов'язків перед кредиторами підприємству нараховуються пені та штрафи.
Разом з фінансовим навантаженням, браком обігових коштів, з кожним роком зростає технічна зношеність водопровідних та каналізаційних мереж, виробничих об'єктів, що призводить до збільшення понаднормативних втрат покупної води до 60-70% щомісяця.
Разом з проблемами сталого енергопостачання енергоємних об'єктів підприємства, до критичного стану призвела ситуація з заборгованістю за покупну воду комунальному підприємству Донецької обласної ради "Компанія "Вода Донбасу". КП "Словміськводоканал" не забезпечує в повному обсязі споживачів питною водою власного виробництва та щомісяця закупає підготовану воду у КП "Компанія "Вода Донбасу".
На початку року об'єкти КП "Компанія "Вода Донбасу" опинились перед загрозою відключення від електропостачання у зв'язку з заборгованістю за спожиту активну та реактивну електроенергію.
На виконання абзацу 1 пункту 2 протокольного доручення наради під головуванням Віце-прем’єр-міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Зубко Г.Г. від 03 квітня 2019 року з забезпечення сталої роботи комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу» КП "Словміськводоканал" укладений договір про реструктуризацію заборгованості за покупну воду, сума договору складає майже 85,0 млн.грн., щомісяця сума сплати складає 1,418 млн.грн.
Крім того, відповідно до протокольного доручення голови Донецької обласної державної адміністрації КП "Словміськводоканал" зобов'язано щомісячно забезпечити 100% рівень сплати за покупну воду КП "Компанія "Вода Донбасу", щомісяця сума сплати складає 3,6 млн.грн.
Щомісяця дохід підприємства складає близько 5,0 млн.грн., щомісячні витрати підприємства повинні бути не менше 10,9 млн.грн., у т.ч (без урахування суми за кредитом Світового банку): 100% оплата за покупну воду, разом з оплатою за договором реструктуризації заборгованості, - 5,4 млн.грн, електроенергія - 1,8 млн.грн, оплата праці - 3,0 млн.грн., податки та збори - 0,6 млн.грн., мінімально необхідні виробничі витрати - 0,5 млн.грн. Витрати перевищують доходну частину підприємства.
У зв'язку неможливістю забезпечення підприємством своєчасної сплати за обов'язками, Слов'янською міською радою за період з січня по жовтень 2019 року забезпечено погашення заборгованості КП "Словміськводоканал" за покупну воду КП "Компанія "Вода Донбасу" та за спожиту електроенергію у сумі 32 200,00 тис.грн.
3. Мета Програми
Основною метою Програми - є забезпечення стабільної роботи комунального підприємства "Словміськводоканал" та безперебійного функціонування відповідно до статутної діяльності, що сприятиме покращенню умов для виробництва і реалізації якісних послуг населенню міста та, в цілому, забезпечить сприятливі умови для його життєдіяльності, виконання зобов'язань з виплати заробітної плати працівникам, надійність та безпеку експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж підприємства, шляхом фінансової підтримки комунального підприємства Слов’янської міської ради «Словміськводоканал».
4. Обґрунтування розв'язання проблеми, показники результативності
Пріоритетними завданнями, на виконання яких спрямована Програма є:
-
зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства Слов’янської міської ради «Словміськводоканал»;
-
сприяння створенню належних умов для здійснення комунального підприємства Слов’янської міської ради «Словміськводоканал» своєї поточної діяльності по виробництву і наданню якісних послуг споживачам міста;
-
залучення додаткових коштів на оновлення виробничих потужностей та зниження рівня аварійності об’єктів;
-
своєчасне і в повному обсязі проведення інвестиційної діяльності, направленої на переоснащення, відновлення та реконструкцію виробничих потужностей комунального підприємства.
Кошти фінансової підтримки спрямовуються на: 
- здійснення заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази підприємства шляхом поповнення статутного капіталу;
- забезпечення виконання капітальних ремонтів об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, з розробкою проектно-кошторисної документації;
- покращення якості послуг;
- погашення заборгованості за спожиті енергоносії, покупну воду;
- попередження подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій;
- погашення заборгованості за кредитом Світового банку.
Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється у відповідності до чинного законодавства за рахунок коштів міського бюджету м.Слов'янськ в межах бюджетних призначень, затверджених на її виконання на відповідний бюджетний період, з урахування виконання доходної частини міського бюджету.
Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься на підставі листа-подання (клопотання) КП "Словміськводоканал" з наведеним обґрунтуванням щодо необхідності відповідної фінансової підтримки підприємства. 
Надання фінансової підтримки КП "Словміськводоканал" буде спрямоване на погашення заборгованості за спожиті енергоносії, покупну воду, кредиту Світового банку, здійснення робіт з ремонту об'єктів підприємства.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фонду міського бюджету.
ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
	№ з/п
	Завдання
	Зміст заходів
	Строк виконання заходу
	Виконавці
	Джерела фінансування
	Обсяги фінансування по роках, тис.грн
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	
	І рік
	ІІ рік
	ІІІ рік
	IV рік
	Всього
	

	
	
	
	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План 
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.
	Забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне водопостачання та водовідведення об'єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров'я, житлового фонду
	Надання фінансової підтримки підприємству водопровідно-каналізаційного господарства - комунальному підприємству Слов'янської міської ради "Словміськводоканал"
	2020-2023
	Управління ЖКГ
	Місцевий бюджет
	60 000,0
	
	60 500,0
	
	61 000,0
	
	61 500,0
	
	243 000,0
	
	Безперебійне, функціонування КП «Словміськводоканал»


ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ

	№ з/п
	Назва показника
	Одиниця виміру
	Вихідні дані на початок програми
	2020 рік
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	І.Показники витрат
	

	1.1
	Обсяг видатків
	тис.грн
	243 000,0
	60 000,0
	60 500,0
	61 000,0
	61 500,0

	1.2
	Кількість підприємств, які потребують підтримки, од.
	од.
	1
	1
	1
	1
	1

	ІІ. Показники продукту
	

	2.1
	Кількість підприємств, яким планується надання підтримки
	од.
	1
	1
	1
	1
	1

	ІІІ. Показники ефективності
	

	3.1.
	Забезпечення стабільної роботи підприємства
	од.
	1
	1
	1
	1
	1

	IV Показники якості
	

	4.1.
	Відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують
	%
	100
	100
	100
	100
	100


5. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дозволить:
- упорядкувати розрахунки підприємства з енергопостачальними організаціями за спожиті в процесі виробництва послуг енергоносії (електроенергія, питна вода) та скороченню у разі наявності кредиторської заборгованості;
- своєчасно проводити розрахунки з бюджетами всіх рівнів по податках і зборах;
- створити умови для стабільної роботи комунального підприємства при здійсненні своєї господарської діяльності.
- підвищити якісні  і кількісні показники наданих підприємством послуг;
- підвищити надійність роботи виробничих потужностей комунального  підприємства;
- ефективно використовувати майно, що є власністю територіальної громади міста;
- дотримуватися нормативів, норм, стандартів, порядків і правил при виробництві і наданні послуг;
- зменшити заборгованість за кредитом Світового банку.
6. Обсяги та джерела фінансування Програми
Протягом року обсяг фінансування Програми за рахунок коштів міського бюджету може змінюватись відповідно до рішення міської ради про внесення змін до бюджету міста на відповідний рік, виходячи з наявного фінансування ресурсу міського бюджету міста Слов’янськ.
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
	Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми
	Етапи виконання програми
	Всього витрат на виконання програми

	
	2020
	2021
	2022
	2023
	

	1
	2
	3
	4
	
	5

	Обсяг ресурсів - всього, (тис.грн)
у тому числі:
	60 000,0
	60 500,0
	61 000,0
	61 500,0
	243 000,0

	державний бюджет
	-
	-
	-
	
	-

	обласний бюджет
	-
	-
	-
	
	-

	міський бюджет
	60 000,0
	60 500,0
	61 000,0
	61 500,0
	243 000,0

	кошти інших джерел
	-
	-
	-
	
	-


7. Строки та етапи виконання Програми
Виконання міської цільової Програми розраховано на чотири роки - 2020-2023.
8. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради.
Порядок виділення та використання коштів з міського бюджету у формі фінансової підтримки КП "Словміськводоканал" визначений згідно з додатком 1 до Програми.
Додаток 1 до Програми фінансової підтримки КП Слов’янської міської ради «Словміськводоканал» на 2020-2023 роки
Порядок виділення та використання коштів з міського бюджету у формі фінансової підтримки КП Слов'янської міської ради "Словміськводоканал"
1.
Цей Порядок визначає механізм надання та використання коштів з міського бюджету у вигляді фінансової підтримки комунальному підприємству Слов'янської міської ради "Словміськводоканал" у рамках «Програми фінансової підтримки КП Слов'янської міської ради "Словміськводоканал" на 2020-2023 роки".
2.
Фінансова підтримка комунальному підприємству надається на підставі статей 71, 91 Бюджетного кодексу України, статей 26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 143 Конституції України.
3.
Фінансова підтримка надається комунальному підприємству Слов'янської міської ради "Словміськводоканал" на безповоротній основі для забезпечення належної реалізації статутних завдань, посилення фінансово-бюджетної дисципліни, вжиття заходів для виробництва та надання якісних, безпечних, безперебійних послуг населенню з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності міста і сприяння поліпшенню фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства відповідно до затверджених міською радою програм. 
4.
Фінансова підтримка комунальному підприємству Слов'янської міської ради "Словміськводоканал" здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м.Слов'янськ в обсягах, передбачених рішенням про міський бюджет на відповідний рік, з урахуванням виконання доходної частини міського бюджету. Кошти фінансової підтримки використовуються відповідно до погодженого в установленому порядку плану використання бюджетних коштів.
5. Фінансова підтримка виділяється виключно на покриття (відшкодування) витрат комунального підприємства, які виникають в процесі господарської діяльності, напрямок якої відповідає меті і завданням цієї Програми, у разі якщо такі витрати не покриваються доходами підприємства.
Не підлягають забезпеченню за рахунок коштів міського бюджету витрати комунального підприємства: 
- на премії та інші стимулюючі виплати, передбачені колективним договором;
- на відрахування профспілковим організаціям для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи; 
- на сплату податкових та неподаткових платежів до бюджетів всіх рівнів, за оренду нежитлових приміщень;
- на утримання об’єктів соціально-культурної інфраструктури підприємств; 
- на надання спонсорської і благодійної допомоги; 
- на інші непродуктивні витрати, які безпосередньо не пов’язані із основним напрямком діяльності підприємства, який не передбачений Статутом підприємства та не відповідає меті і завданням Програми.
6.
Підставою для надання коштів за рахунок коштів міського бюджету є клопотання комунального підприємства з наведеними обґрунтуванням щодо необхідності відповідної фінансової підтримки.
7. Головний розпорядник коштів Програми – управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради готує звіт про стан її виконання з наростаючим підсумком, відповідно до рішення міської ради від 31.05.2017 №9-XXIV-7 "Про затвердження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання" готує пропозиції щодо уточнення показників, обсягів та джерел фінансування.
8. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів забезпечує головний розпорядник коштів міського бюджету.
9.
 Використання коштів з іншою метою, яка не відповідає цьому Порядку, є нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.
10.
КП "Словміськводоканал" подає щомісяця до 20 числа місяця, що настає за звітним, головному розпоряднику коштів міського бюджету фінансові звіти про використані кошти з пояснювальною запискою.
11.
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» керівник КП "Словміськводоканал" несе персональну відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності.
12.
Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.
13. Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради наприкінці року здійснює обґрунтовану оцінку результатів програми, та у разі потреби розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших завдань, включення додаткових завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування.
14. Головний розпорядник публікує звіт про результати Програми на офіційному сайті міської ради.
