Додаток

до рішення міської ради від___________№_________

| ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА |
| --- |
| Комунального підприємства Слов’янської міської ради «Словміськводоканал» |  |  |
| на 2020 рік |  |

| СХВАЛЕНО Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО В.о.генерального директора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Комунального підприємства Слов’янської міської ради «Словміськводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |
| від_______________________№___________ |  |  |  |  | ___________________О.Р.ШУРКО |  |  |
|  |  |  |  |  | ( підпис) (П.І.Б) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "____"_______________ 2019 р. |  |  |
| М.П. |  |  |  |  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОГОДЖЕНО: Рішення сесії Слов’янської міської ради Від __________________№_____________ |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |
| ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА |  |  |  |  |  |
| Комунального підприємства Слов’янської міської ради «Словміськводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2020 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |

Зміст

| № з/п |  | № сторінки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Інформаційна картка ліцензіата | 4 |
| 2 | Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2020 рік (із змінами) | 7 |
| 3 | Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців (із змінами) | 12 |
| 4 | План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців | 19 |
| 5 | Аналіз впливу результатів інвестиційної прграми на структуру тарифу централізованого водопостачання у планованому періоді 2020 р. | 22 |
| 6 | Аналіз впливу результатів інвестиційної прграми на структуру тарифу централізованого водовідведення у планованому періоді 2020 р. | 24 |
| 7 | Пояснювальна записка щодо необхідності впровадження Інвестиційної програми | 26 |
| 8 | Узагальнена характеристика об'єктів з централізованого водопостачання та водовідведення станом на 01.01.2019 року | 28 |
| 9 | Реєстр лічильників | 38 |
| 10 | Схема оснащення технологічним обліком систем водопостачання | 40 |
| 11 | Схема оснащення технологічним обліком систем водовідведення | 41 |
| 12 | Опис заходів Інвестиційної програми на 2020 рік | 42 |
| 13 | Забов’язання Ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів | 108 |
| 14 | Обсяги та джерела фінансування.Розрахунок оцінки економічної ефективності інвестиційної програми | 109 |
| 15 | Додатки до Інвестиційної програми КП «Словміськводоканал» на 2020 рік | 110 |

| Додаток 2 |  |  |
| --- | --- | --- |

1. Інформаційна картка ліцензіата до Інвестиційної програми на 2020 рік

Комунального підприємства Слов’янської міської ради

«Словміськводоканал»

(назва підприємства)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

| Найменування ліцензіата | КП «Словміськводоканал» |
| --- | --- |
| Рік заснування | 2008 |
| Форма власності | комунальна |
| Місце знаходження | 84100, м.Слов’янськ , Донецька область,вул.Вчительська ,9( вул.Калініна) |
| Код за ЄДРПОУ | 35420080 |
| Прізвище, ім’я, побатькові посадової особи ліцензіата, посада | В.о.генерального директора Шурко Олексій Родионович |
| Тел., факс, E-mail | (тел.,факс 06262)26091 |
| Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення | серія АГ № 500090 дата видачі 19 лютого 2013 року , термін дії безтерміновий |
| Статутний капітал ліцензіата, тис. грн | 33757 |
| Балансова вартість активів, тис. грн | 57305 |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн | 4870 |
| Заборгованість по сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів) | 20835 |

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

| Цілі інвестиційної програми | зменшення об’ємів втрат питної води ,забезпечення стабільного водопостачання та водовідведення районів міста , зменшення витрат електроенергії |
| --- | --- |
| Строки реалізації інвестиційної програми | 2020 |
| На якому етапі реалізації заходів ,зазначених в інвестиційній програмі , ліцензіат знаходиться) | Наявність кошторисів,експертних звітів, комерційних пропозицій |
| Головні етапи реалізації програми | 1 етап |

3.  ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

| Загальний обсяг інвестицій, тис. грн | 13532,04 |
| --- | --- |
| власні кошти | 5615,55 |
| позичкові кошти |  |
| залучені кошти |  |
| бюджетні інвестиційні асигнування |  |
| інші заходи (розшифрувати) (погашення кредиту) | 7916,49 |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): |  |
| Заходи із зниження питомих витрат,а також втрат ресурсів | 33,5 |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та /або комерційного обліку ресурсів |  |
| Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби |  |
| Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення | 0,8 |
| Заходж щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій |  |
| Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення |  |
| Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | 4,7 |
| Інші заходи | 61,0 |

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

| Чиста приведена вартість |  |  |  |  |  |  |  |  | -11471,74 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутрішня норма дохідності |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,61 % |  |  |  |  |
| Дисконтований період окупності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Індекс прибутковості |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 % |  |  |  |  |
| Керівник ліцензіата |  | ______________ |  |  |  |  | О.Р. ШУРКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М..П. |  |  |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, побатькові) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

| Додаток 3 ПОГОДЖЕНО: Рішення Слов’янської міської ради (найменування органу місцевого самоврядування) Від _______________________№_____________ |  | ЗАТВЕРДЖЕНО : В.о.генеральногодиректора КП "Словміськводоканал" ________________О.Р.ШУРКО «_____»__________________2019 року |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фінансовий план довгострокової інвестиційної програми на 2020 рік |  |  |
| Комунальне підприємство Слов’янської міської ради "Словміськводоканал" |  |  |

(назва підприємства)

| № з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник(одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконанння інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) |  |  |  |  |  |  |  | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн (без ПДВ) |  |  | строк окупності (місяців) | № аркуша обгрунтовуючих материалів | Економія паливно-економічних ресурсів (кВт/год/прогнозний період ) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн / прогнозний період) | Економічний ефект (тис. грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальна сума | у тому числі: |  |  |  |  |  |  | госпо- дарський (вартість матеріаль-них ресурсів) | підряд- ний | планова-ний період | прогнозний період |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | аморти заційні відраху вання |  | виробничі інвестиції з прибутку | позичко-ві кошти | інші залучені кошти, у т. ч. |  | бюджетні інвестиційні асигнування (не підлягають поверненню) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | підлягають поверненню | не підлягають поверненню |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | ВОДОПОСТАЧАННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Реконструкція аварійної ділянки водопроводу від ВНС №4 на м-н Артема | 0,2 км Зас. 2 од | 238,08 | 238,08 |  |  |  |  |  |  | 238,08 |  | 238,08 |  |  | 81 |  | 6725 |  | 35 |
| 1.1.2 | Реконструкція аварійної ділянки всмоктуючого трубопроводу на ВНС №4 | 0,09 км Зас. 2 од | 247,04 | 247,04 |  |  |  |  |  |  | 247,04 |  | 247,04 |  |  | 215 |  | 2652 |  | 13,8 |
| 1.1.3. | Реконтрукція аварійної ділянки водопроводу по пр.Богомольця | 0,35 км Зас. 3 од | 243,31 | 243,31 |  |  |  |  |  |  | 243,31 |  | 243,31 |  |  | 51 |  | 10974 |  | 57,2 |
| 1.1.4 | Улаштування перетворювача частоти на насосній станції першого підйому, ВНС №9 | 2 од | 1510,01 | 1510,01 |  |  |  |  |  |  | 1510,01 |  | 1510,01 |  |  | 12 |  | 592800 |  | 1492,9 |
| 1.1.5 | Реконструкція вдопроводу в машзалі ВНС №2-А | 0,12 км Зас.4 од | 182,56 | 182,56 |  |  |  |  |  |  | 182,56 |  | 182,56 |  |  | 228 |  | 1844 |  | 9,6 |
| усього за розділом 1.1. |  |  | 2421,0 | 2421,0 |  |  |  |  |  |  | 2421,0 |  | 2421,0 |  |  |  |  | 592800 кВт 22195 м3 |  | 1608,5 |
| 1.2 | Заходи щодо забезпеченн технологічного ,та/або комерційного обліку ресурсів,з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| усього за розділом 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби,з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| усього за розділом 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водогону на території насосної станції першого підйому,с.Сидорове,Слов'янський район | 0,03 км, 1 засувка | 105,30 | 105,3 |  |  |  |  |  |  |  | 105,3 | 105,3 |  |  | 13,5 |  | 14694 |  | 93,3 |
| усього за розділом 1.4. |  |  | 105,3 | 105,3 |  |  |  |  |  |  |  | 105,3 | 105,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів соціального та спеціального призначення , з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Інші заходи,з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Заміна аварійних пожежних гідрантів | 16 од | 342,94 | 342,94 |  |  |  |  |  |  | 342,94 |  | 342,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.2 | Погашення тіла кредиту Міжнародного банку реконструкції та розвитку |  | 4829,06 |  |  | 4829,06 |  |  |  |  |  |  | 4829,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| усього за розділом 1.8 |  |  | 5172,0 | 342,94 |  | 4829,06 |  |  |  |  | 342,94 |  | 5172,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом 1 |  |  | 7698,3 | 2869,24 |  | 4829,06 |  |  |  |  | 2763,94 | 105,3 | 7698,3 |  |  |  |  | 592800 кВт 36889 м3 |  | 1701,8 |
| ІІ | ВОДОВІДВЕДЕННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Диспетчеризація та автоматизація КНС №1, 1-А, 5, 14 м.Слов'янськ | 4 од | 2035,67 |  | 2035,67 |  |  |  |  |  |  | 2035,67 | 2035,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Улаштування плавного пуску на каналізаційній насосній станції №1-А | 1 од | 71,93 |  | 71,93 |  |  |  |  |  | 71,93 |  | 71,93 |  |  | 3,6 |  | 94900 |  | 238,99 |
| Усього за розділом 2.1 |  |  | 2107,6 |  | 2107,6 |  |  |  |  |  | 71,93 | 2035,67 | 2107,6 |  |  |  |  | 94900 |  | 238,99 |
| 2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів,з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Реконструкція аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектору КНС №6 | 10 м зап.арм. 1 од. | 88,58 |  |  |  |  |  |  |  | 88,58 |  | 88,58 |  |  |  |  |  |  | безаварійна робота КНС №6 |
| 2.5.2 | Реконструкція ділянки напірного каналізаційного колектора від КНС №5 до КНС №1 по вул.Растроповича | 1,7 км зап.арм. 1 од. | 550,13 |  |  |  |  |  |  |  | 550,13 |  | 550,13 |  |  |  |  |  |  | безаварійна робота КНС №5 |
| Усього за розділом 2.5 |  |  | 638,71 | 638,71 |  |  |  |  |  |  | 638,71 |  | 638,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Інші заходи,з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Погашення тіла кредиту Міжнародного банку реконструкції та розвитку |  | 3087,43 |  |  | 3087,43 |  |  |  |  |  |  | 3087,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом 2.2.6 |  |  | 3087,43 |  |  | 3087,43 |  |  |  |  |  |  | 3087,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом ІІ |  |  | 5833,74 | 2746,31 |  | 3087,43 |  |  |  |  | 710,64 | 2035,67 | 5833,74 |  |  |  |  | 94900 |  | 238,99 |
| Усього за інвестпрограмою |  |  | 13532,04 | 5615,55 |  | 7916,49 |  |  |  |  | 3474,58 | 2140,97 | 13532,04 |  |  |  |  | 687700 кВт 36889 м3 |  | 2060,3 |

Головний  інженер                                             О.Р.ШУРКО

|  |  | Додаток 4 ПОГОДЖЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рішення Слов’янської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.о. генеральногодиректора КП "Словміськводоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (найменування органу місцевого самоврядування) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________________О.Р.ШУРКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | від _________________ №_____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____"________2019 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Річний інвестиційний план на 2020 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КП "Словміськводоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (найменування ліцензіата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  | Найменування заходів (пооб'єктно) |  | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн (без ПДВ) |  |  | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн (без ПДВ) | Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5 + гр.6. + гр. 11 + гр. 12 тис. грн (без ПДВ) |  | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |  |  |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн (без ПДВ) |  |  |  |  |  |  |  | Строк окупності (місяців)* | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік) |  | Економія фонду заробітної плати (тис. грн/рік) |  | Економічний ефект (тис. грн )** |  |  |
|  |  |  |  |  | загальна сума |  | з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | госпо дарський (вартість матеріальних ресурсів) |  | підряд ний |  | І кв. | ІІ кв. |  |  | ІІІ кв. |  | ІV кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | аморти заційні відраху вання |  | виробничі інвестиції з прибутку |  | отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню |  | отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню |  | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | що підлягають поверненню |  | що не підлягають поверненню |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 |  |  | 18 |  | 19 |  | 20 | 21 | 22 |  | 23 |  | 24 |  |  |
| І |  |  |  | ВОДОПОСТАЧАННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Реконструкція аварійної ділянки водопроводу від ВНС №4 на м-н Артема |  | 0,2 км Зас. 2 од | 238,08 |  | 238,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238,08 |  | 238,08 |  |  |  |  |  |  |  | 238,08 |  |  |  | 81 |  | 6725 |  |  |  | 35 |  |  |
| 1.1.2 |  | Реконструкція аварійної ділянки всмоктуючого трубопроводу на ВНС №4 |  | 0,09 км Зас. 2 од | 247,4 |  | 247,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247,04 |  | 247,04 |  |  |  |  |  |  |  | 247,04 |  |  |  | 215 |  | 2652 |  |  |  | 13,8 |  |  |
| 1.1.3 |  | Реконтрукція аварійної ділянки водопроводу по пр.Богомольця |  | 0,35 км Зас.3 од | 243,31 |  | 243,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,31 |  | 243,31 |  |  |  |  | 243,31 |  |  |  |  |  |  | 51 |  | 10974 |  |  |  | 57,2 |  |  |
| 1.1.4 |  | Улаштування перетворювача частоти на насосній станції першого підйому, ВНС №9 |  | 2 од | 1510,01 |  | 1510,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1510,01 |  | 1510,01 |  |  |  | 1510,01 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 592800 |  |  |  | 1492,9 |  |  |
| 1.1.5 |  | Реконструкція вдопроводу в машзалі ВНС №2-А |  | 0,12 км Зас. 4 од | 182,56 |  | 182,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,56 |  | 182,56 |  |  |  |  |  |  |  | 182,56 |  |  |  | 228 |  | 1844 |  |  |  | 9,6 |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1 |  |  |  |  | 2421,0 |  | 2421,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2421,0 |  | 2421,0 |  |  |  | 1510,01 | 243,31 |  |  | 667,68 |  |  |  |  |  | 592800 кВт 22195 м3 |  |  |  | 1608,5 |  |  |
| 1.2 |  |  |  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | Капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водогону на території насосної станції першого підйому,с.Сидорове,Слов'янський район |  | Засувка 1 од | 105,30 |  | 105,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,3 |  |  |  | 105,3 |  |  |  |  |  |  |  | 105,3 |  | 13,5 |  | 14694 |  |  |  | 93,3 |  |  |
| Усього за підпунктом 1.4 |  |  |  |  | 105,3 |  | 105,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,3 |  |  |  | 105,3 |  |  |  |  |  |  |  | 105,3 |  | 13,5 |  | 14694 |  |  |  | 93,3 |  |  |
| 1.5 |  | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  |  |  | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  |  |  | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.2 |  | Заміна аварійних пожежних гідрантів |  | 16 од | 342,94 |  | 342,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342,94 |  | 342,94 |  |  |  |  | 171,47 |  |  | 171,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.3 |  | Погашення тіла кредиту Міжнародного банку реконструкції та розвитку |  |  | 4829,06 |  |  |  | 4829,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4829,06 |  |  |  |  |  |  | 2414,53 |  |  |  |  | 2414,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.8 |  |  |  |  | 5172,0 |  | 342,94 |  | 4829,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5172,0 |  | 342,94 |  |  |  |  | 2586,0 |  |  | 171,47 |  | 2414,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом І |  |  |  |  | 7698,3 |  | 2869,24 |  | 4829,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7698,3 |  | 2763,94 |  | 105,3 |  | 1510,01 | 2829,31 |  |  | 839,15 |  | 2519,83 |  |  |  | 36889 м3 592800кВт |  |  |  | 1701,75 |  |  |
| ІІ |  |  |  | ВОДОВІДВЕДЕННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Диспетчеризація та автоматизація КНС №1, 1-А, 5, 14 м.Слов'янськ |  | 4 од | 2035,67 |  | 2035,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2035,67 |  |  |  | 2035,67 |  |  |  |  |  |  |  | 2035,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. |  | Улаштування плавного пуску на каналізаційній насосній станції №1-А |  | 1 од | 71,93 |  | 71,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,93 |  | 71,93 |  |  |  |  | 71,93 |  |  |  |  |  |  | 3,6 |  | 94900 |  |  |  | 238,99 |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1 |  |  |  |  | 2107,6 |  | 2107,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2107,6 |  | 71,93 |  | 2035,67 |  |  | 71,93 |  |  |  |  | 2035,67 |  |  |  | 94900 |  |  |  | 238,99 |  |  |
| 2.2 |  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 |  | Реконструкція аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектору КНС №6 |  | 10 м зап.арм. 1 од. | 88,58 |  | 88,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,58 |  | 88,58 |  |  |  |  |  |  |  | 88,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | безаварійна робота КНС №6 |  |  |
| 2.5.2 |  | Реконструкція ділянки напірного каналізаційного колектора від КНС №5 до КНС №1 по вул.Растроповича |  | 1,7 кмзап.арм. 1 од. | 550,13 |  | 550,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,13 |  | 550,13 |  |  |  |  |  |  |  | 550,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | безаварійна робота КНС №5 |  |  |
| Усього за підпунктом 2.5 |  |  |  |  | 638,71 |  | 638,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 638,71 |  | 638,71 |  |  |  |  |  |  |  | 638,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2. |  | Погашення тіла кредиту Міжнародного банку реконструкції та розвитку |  |  | 3087,43 |  |  |  | 3087,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3087,43 |  |  |  |  |  |  | 1543,71 |  |  |  |  | 1543,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.6 |  |  |  |  | 3087,43 |  |  |  | 3087,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1543,71 |  |  |  |  | 1543,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом ІІ |  |  |  |  | 5833,74 |  | 2746,31 |  | 3087,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 710,64 |  | 2035,67 |  |  | 1615,64 |  |  | 638,71 |  | 3579,39 |  |  |  | 94900 |  |  |  | 238,99 |  |  |
| Усього за інвестиційним планом |  |  |  |  | 13532,04 |  | 5615,55 |  | 7916,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13532,04 |  | 3474,58 |  | 2140,97 |  | 1510,01 | 4444,95 |  |  | 1477,86 |  | 6099,22 |  |  |  | 687700 кВт 36889 м3 |  |  |  | 2060,33 |  |  |

Головний  інженер                                             О.Р.ШУРКО

### Додаток 5

### 4.План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців

Комунальне підприємство Слов’янської міської ради «Словміськводоканал»________________________________________________________
(назва підприємства)

| з/п | Найменування заходів | Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальна сума | з урахуванням: |  |  |  |
|  |  |  | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у плановому періоді | сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановому періоді |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| I | Водопостачання |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 2421,0 | 2421,0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання | 105,3 | 105,3 |  |  |  |  |
| 1.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Інші заходи | 5172,0 | 342,94 | 4829,06 |  |  |  |
|  | Усього за розділом I | 7698,3 | 2869,24 | 4829,06 |  |  |  |
| II | Водовідведення |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 2107,6 | 2107,6 |  |  |  |  |
| 2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | 638,71 | 638,71 |  |  |  |  |
| 2.6 | Інші заходи | 3087,43 |  | 3087,43 |  |  |  |
|  | Усього за розділом II | 5833,74 | 2746,31 | 3087,43 |  |  |  |
|  | Усього за інвестиційною програмою | 13532,04 | 5615,55 | 7916,49 |  |  |  |

| В.о.генерального директора (посадова особа ліцензіата) | ________ (підпис) | О.Р.ШУРКО (прізвище, ім'я, по батькові) |
| --- | --- | --- |
| М. П. |  |  |
| Головний бухгалтер | ________ (підпис) | А.Ю.СІДНЄВА (прізвище, ім'я, по батькові) |
| Начальник ВТВ (посада відповідального виконавця) | ________ (підпис) | Т.О.МОДЕНКО (прізвище, ім'я, по батькові) |

| 5.Аналіз впливу результатів інвестиційної програми на структуру тарифу централізованого водопостачанняу плановому періоді 2020 року Без ПДВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування показників | Тариф, затверджений Постановою НКРЕКП від 26.02.2019 №266 |  |  | після впровадження інвестиційної програми |  |  | відхилення |  |  |
|  |  | тис. грн на рік | грн/м3 |  | тис. грн на рік | грн/м3 |  | тис. грн на рік | грн/м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1 | Виробнича собівартість, у т. ч.: | 67 425,0220 | 11,6299 |  | 65 782,2483 | 11,3465 |  | -1 642,7737 | -0,2834 |  |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, у т. ч.: | 47 062,6440 | 8,1176 |  | 45 419,8703 | 7,8343 |  | -1 642,7737 | -0,2834 |  |
| 1.1.1 | електроенергія | 8 354,9090 | 1,4411 |  | 6 904,3270 | 1,1909 |  | -1 450,5820 | -0,2502 |  |
| 1.1.2 | витрати на придбання води в інших підприємств | 37 512,0000 | 6,4703 |  | 37 319,8083 | 6,4371 |  | -192,1917 | -0,0332 |  |
| 1.1.3 | витрати на реагенти | 559,1370 | 0,0964 |  | 559,1370 | 0,0964 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 1.1.4 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) | 636,5980 | 0,1098 |  | 636,5980 | 0,1098 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 7 808,9950 | 1,3469 |  | 7 808,9950 | 1,3469 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 1.3 | інші прямі витрати, у т. ч.: | 5 391,3290 | 0,9299 |  | 5 391,3290 | 0,9299 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 1 717,9790 | 0,2963 |  | 1 717,9790 | 0,2963 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 1.3.2 | амортизаційні відрахування | 2 713,9000 | 0,4681 |  | 2 713,9000 | 0,4681 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 1.3.3 | підкачка води сторонніми організаціями | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 1.3.4 | інші прямі витрати | 959,4500 | 0,1655 |  | 959,4500 | 0,1655 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 1.4 | загальновиробничі витрати, у т. ч.: | 7 162,0540 | 1,2354 |  | 7 162,0540 | 1,2354 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 1.4.1 | витрати на оплату праці | 4 377,7000 | 0,7551 |  | 4 377,7000 | 0,7551 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 963,0940 | 0,1661 |  | 963,0940 | 0,1661 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 1.4.3 | амортизаційні відрахування | 60,0000 | 0,0103 |  | 60,0000 | 0,0103 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 1.4.4 | витрати, повʾані зі сплатою податків, зборів та інших, предбачених законодавством обовʾязкових платежів | 336,3790 | 0,0580 |  | 336,3790 | 0,0580 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 1.4.5 | інші витрати | 1 424,8810 | 0,2458 |  | 1 424,8810 | 0,2458 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 2 | Адміністративні витрати, у т. ч.: | 3 255,6250 | 0,5615 |  | 3 255,6250 | 0,5615 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 2.1 | витрати на оплату праці | 2 392,4950 | 0,4127 |  | 2 392,4950 | 0,4127 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 2.2 | відрахування на соціальні заходи | 526,3490 | 0,0908 |  | 526,3490 | 0,0908 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 2.3 | амортизаційні відрахування | 59,6000 | 0,0103 |  | 59,6000 | 0,0103 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 2.4 | витрати, повʾані зі сплатою податків, зборів та інших, предбачених законодавством обовʾязкових платежів | 14,4090 | 0,0025 |  | 14,4090 | 0,0025 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 2.5 | інші витрати | 262,7720 | 0,0453 |  | 262,7720 | 0,0453 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 3 | Витрати на збут, у т. ч.: | 1 750,6920 | 0,3020 |  | 1 750,6920 | 0,3020 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 3.1 | витрати на оплату праці | 1 108,5760 | 0,1912 |  | 1 108,5760 | 0,1912 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 3.2 | відрахування на соціальні заходи | 243,8870 | 0,0421 |  | 243,8870 | 0,0421 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 3.3 | амортизаційні відрахування | 34,8000 | 0,0060 |  | 34,8000 | 0,0060 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 3.4 | інші витрати | 363,4290 | 0,0627 |  | 363,4290 | 0,0627 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 4 | Інші операційні витрати | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 5 | Фінансові витрати | 295,2100 | 0,0509 |  | 295,2100 | 0,0509 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 6 | Повна собівартість | 72 726,5490 | 12,5443 |  | 71 083,7753 | 12,2609 |  | -1 642,7737 | -0,2834 |  |
| 7 | Розрахунковий прибуток, у т. ч.: | 6 293,5420 | 1,0855 |  | 6 293,5420 | 1,0855 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 7.1 | податок на прибуток | 960,0320 | 0,1656 |  | 960,0320 | 0,1656 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 7.2 | дивіденди | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 7.3 | резервний фонд (капітал) | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 7.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 5 333,5100 | 0,9200 |  | 5 333,5100 | 0,9200 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 7.5 | інше використання прибутку | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 8. | Сума компенсації/вилучення витрат на електроенергію, податки та збори, на оплату праці за попередній звітний період | 1 870,5400 | 0,3226 |  | 1 870,5400 | 0,3226 |  | 1 870,5400 | 0,3212 |  |
| 8 | Вартість централізованого водопостачання за відповідним тарифом, тис. грн | 80 890,631 |  |  | 79 247,857 |  |  | -1 642,774 |  |  |
| 9 | Тариф на централізоване водопостачання, грн/м3 | 13,89 |  |  | 13,61 |  |  | -0,28 |  |  |
| 11 | Обсяг реалізації, тис. м3 | 5 823,33 |  |  | 5 823,33 |  |  | 5 823,33 |  |  |
| В.о.генерального директора |  |  |  |  |  |  |  | О.Р.ШУРКО |  |  |
| Вик.: | Провоторова Р.К. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.Аналіз впливу результатів інвестиційної програми  на структуру тарифу централізованого водовідведенняу плановому періоді 2020 року

| № з/п; Найменування показників; Тариф, затверджений Постановою НКРЕКП від 26.02.2019 №266; після впровадження інвестиційної програми; відхилення. тис. грн на рік; грн/м3; тис. грн на рік; грн/м3; тис. грн на рік; грн/м3. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 1; Виробнича собівартість, у т. ч.:; 29 232,4460; 7,3541; 29 000,2257; 5,0021; -232,2203; -2,3520. 1.1; прямі матеріальні витрати, у т. ч.:; 8 348,3840; 2,1002; 8 116,1637; 1,3999; -232,2203; -0,7003. 1.1.1; електроенергія; 7 663,7860; 1,9280; 7 431,5657; 1,2818; -232,2203; -0,6462. 1.1.2; витрати на придбання води в інших підприємств; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000. 1.1.3; витрати на реагенти; 162,8340; 0,0410; 162,8340; 0,0281; 0,0000; -0,0129. 1.1.4; матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти); 521,7640; 0,1313; 521,7640; 0,0900; 0,0000; -0,0413. 1.2; прямі витрати на оплату праці; 9 711,0070; 2,4430; 9 711,0070; 1,6750; 0,0000; -0,7680. 1.3; інші прямі витрати, у т. ч.:; 5 603,2810; 1,4096; 5 603,2810; 0,9665; 0,0000; -0,4432. 1.3.1; відрахування на соціальні заходи; 2 136,4220; 0,5375; 2 136,4220; 0,3685; 0,0000; -0,1690. 1.3.2; амортизаційні відрахування; 2 689,0000; 0,6765; 2 689,0000; 0,4638; 0,0000; -0,2127. 1.3.3; підкачка води сторонніми організаціями; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000. 1.3.4; інші прямі витрати; 777,8590; 0,1957; 777,8590; 0,1342; 0,0000; -0,0615. 1.4; загальновиробничі витрати, у т. ч.:; 5 569,7740; 1,4012; 5 569,7740; 0,9607; 0,0000; -0,4405. 1.4.1; витрати на оплату праці; 3 273,1050; 0,8234; 3 273,1050; 0,5646; 0,0000; -0,2589. 1.4.2; відрахування на соціальні заходи; 720,0830; 0,1812; 720,0830; 0,1242; 0,0000; -0,0569. 1.4.3; амортизаційні відрахування; 22,2000; 0,0056; 22,2000; 0,0038; 0,0000; -0,0018. 1.4.4; витрати, повʾані зі сплатою податків, зборів та інших, предбачених законодавством обовʾязкових платежів; 479,4740; 0,1206; 479,4740; 0,0827; 0,0000; -0,0379. 1.4.5; інші витрати; 1 074,9120; 0,2704; 1 074,9120; 0,1854; 0,0000; -0,0850. 2; Адміністративні витрати, у т. ч.:; 1 215,2250; 0,3057; 1 215,2250; 0,2096; 0,0000; -0,0961. 2.1; витрати на оплату праці; 876,4070; 0,2205; 876,4070; 0,1512; 0,0000; -0,0693. 2.2; відрахування на соціальні заходи; 192,8100; 0,0485; 192,8100; 0,0333; 0,0000; -0,0152. 2.3; амортизаційні відрахування; 25,6000; 0,0064; 25,6000; 0,0044; 0,0000; -0,0020. 2.4; витрати, повʾані зі сплатою податків, зборів та інших, предбачених законодавством обовʾязкових платежів; 6,5910; 0,0017; 6,5910; 0,0011; 0,0000; -0,0005. 2.5; інші витрати; 113,8170; 0,0286; 113,8170; 0,0196; 0,0000; -0,0090. 3; Витрати на збут, у т. ч.:; 560,2590; 0,1409; 560,2590; 0,0966; 0,0000; -0,0443. 3.1; витрати на оплату праці; 406,0880; 0,1022; 406,0880; 0,0700; 0,0000; -0,0321. 3.2; відрахування на соціальні заходи; 89,3390; 0,0225; 89,3390; 0,0154; 0,0000; -0,0071. 3.3; амортизаційні відрахування; 14,9000; 0,0037; 14,9000; 0,0026; 0,0000; -0,0012. 3.4; інші витрати; 49,9320; 0,0126; 49,9320; 0,0086; 0,0000; -0,0039. 4; Інші операційні витрати; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000. 5; Фінансові витрати; 188,7410; 0,0475; 188,7410; 0,0326; 0,0000; -0,0149. 6; Повна собівартість; 31 196,6710; 7,8483; 30 964,4507; 5,3409; -232,2203; -2,5073. 7; Розрахунковий прибуток, у т. ч.:; 4 023,7410; 1,0123; 4 023,7410; 0,6940; 0,0000; -0,3182. 7.1; податок на прибуток; 613,7910; 0,1544; 613,7910; 0,1059; 0,0000; -0,0485. 7.2; дивіденди; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000. 7.3; резервний фонд (капітал); 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000. 7.4; на розвиток виробництва (виробничі інвестиції); 3 409,9500; 0,8579; 3 409,9500; 0,5882; 0,0000; -0,2697. 7.5; інше використання прибутку; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000. 8; Вартість централізованого водопостачання за відповідним тарифом, тис. грн; 35 220,412; 34 988,192; -232,220. 9; Тариф на централізоване водопостачання, грн/м3; 8,67; 8,61; -0,06. 11; Обсяг реалізації, тис. м3; 4 061,91; 4 061,91; 4 061,91. В.о.генерального директора О.Р.ШУРКО |
| --- |
| Вик.: | Провоторова Р.К. |  |  |  |  |  |  |

7. Пояснювальна записка щодо необхідності впровадженя Інвестиційної програми

Водопостачання  та   водовідведення   населених   пунктів,   підприємств, установ та організацій, які розташовані  на  території міста Слов’янська  та селища Мирне , здійснює комунальне підприємство Слов’янської міської ради «Словміськводоканал» .

Організаційний та юридичний статус: Комунальне підприємство Словянської міської ради “Словміськводоканал” (далі – КП «Словміськводоканал», підприємство) зареєстроване виконавчим комітетом Слов’янської міської ради 10.12.2007 р., реєстраційний № 1 277 102 0000 001603 та діє на підставі Статуту, затвердженого Виконавчим комітетом Слов’янської міської ради 21.05.2008 р. рішенням №367, ідентифікаційний код 35420080.

Капітал  підприємства у дооцінках станом на 01.01.2019 р. складає. 33757тис грн.

Юридична адреса: 84122, Донецька область, м. Слов’янськ, вул.,Вчительська 9.

КП «Словміськводоканал виконує роботи по забезпеченню підприємств та населення міста питною водою , обслуговуванню водопровідно- каналізаційних мереж  ,  водопровідних та каналізаційних насосних станцій,підвищуючих водопровідних насосних станцій,а також по збору , очищенню  стічних вод та  транспортуванню цих вод за межі міста на очисні споруди.

У експлуатації підприємства знаходиться: 327,95км водогінних мереж; 132,18 км. каналізаційних мереж; 3 водопровідні насосні станцій; 17 каналізаційних насосних станцій; 14 підвищуючих водопровідних насосних станцій; Маяцький водозабір проектною продуктивністю 12 тис. м3/добу; очисні споруди проектною продуктивністю - 48 тис. м3/добу.

Для водозабезпечення міста підприємство закуповує воду в обсязі 19,0-24,0 тис. м3/добу у КП «Компанія «Вода Донбасу» з Донецького водоводу.Також  вода на місто  подається від власного водозабору в обсязі-5-7 тис.м3/добу.

Фінансовий результат до оподаткування  КП «Словміськводоканал» за 12 місяців  2018 року збитки в сумі-27937 тис.грн.,фінансовий результат від операційної діяльності збиток-27218 тис.грн.

Основними причинами збитковості підприємства стали:

-збиток до оподаткування пояснюється перерахунком за валютним курсом кредиту МБРР;

-	втрати води, рівень яких за 2018 рік склав 64,1 % від загального обсягу поданої в комунальну мережу питної води, притім, що при формуванні тарифів на послуги водопостачання втрати води були закладені в розмірі 30%.

Причинами високого рівня втрат води стали: пориви й витоки, внаслідок високого ступеня фізичного зношування водопровідних  мереж (більше 83,2%), внутрібудинкові витоки через санвузли в багатоповерхових будинках місцевих рад, несанкціоновані відбори води підприємствами й населенням, погрішності лічильників обліку води, розкрадання й ін.;

Доходи за 2018 рік  від реалізації склали, усього – 54648 тис.грн, у тому числі за рахунок:

-надання послуг водопостачання-37923 тис.грн., водовідведення – 15607 тис.грн (без ПДВ).

Фактична собівартість по послугах централізованого водопостачання за 2018 рік  склала -23,38 грн./куб.м., по централізованому водовідведенню – 11,12 грн/куб.м.

Інвестиційна програма спрямована на дотримання та реалізацію ряду  заходів щодо зниження питомих витрат, експлуатаційних витрат, а також втрат ресурсів, диспетчеризацію та автоматизацію 4-х КНС.Постійний ріст цін на енергоносії стимулює підприємства впроваджувати енерго-зберігаючі технології. Серед заходів, спрямованих на зменшення енергозатрат на підприємстві, є встановлення  приладів плавного пуску та перетворювачів частоти на об’єктах водопостачання та водовідведення.

Вартість виконання  заходів розділу «Водопостачання» Інвестиційної Програми  складає -7698.30 тис.грн.,передбачено отримати загальний  економічний ефект  в сумі –1701,8 тис.грн.на рік.

Вартість виконання  заходів розділу «Водовідведення » Інвестиційної Програми  складає -5833,74 тис.грн. Передбачено отримати загальний  економічний ефект  в сумі–238,99 тис.грн.на рік.

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

- зменшення втрат питної води ;

- економію енергоресурсів;

- підвищення рівня якості послуг водопостачання та  водовідведення , що надаються населенню та підприємствам міста;

-підвищити екологічну безпеку та охорону навколишнього середовища.

|  |  | Додаток 6 8.Узагальнена характеристика об’єктів з централізованого водопостачання та водовідведення КП «Словміськводоканал» станом на 01.01.2019 року |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № з/п; І. Найменування та характеристика об'єктів; Одиниця виміру. Загальний показник. А; Б; Г. І; I. Найменування та характеристика об’єктів водопостачання. 1; Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (1*); од.; 3. 2; Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства; осіб; 124500. 3; Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них:; осіб; 93553. 4.; безпосередньо підключених до мереж; осіб; 93 528. 5.; яке використовує водорозбірні колонки; осіб; 25. 6.; Кількість населення, що користується привізною питною водою (населення); осіб; 0. 7.; Кількість населення, якому вода подається з відхиленням від нормативних вимог; осіб; 0. 8.; Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками; од.; 0. 9; Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (рядок 8/рядок 010)x100; %; 0. 10.; Кількість абонентів водопостачання, усього, з них:; од.; 50545. 11; населення; од.; 49347. 12.; бюджетних установ; од.; 99. 13.; інших; од.; 1099. 14; Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них:; %; 75. 15; з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100); %; 100. 16; з використанням водорозбірних колонок (рядок 5/рядок 3х100); %; 0,03. 17; Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них:; од.; 39443. 18; населення; од.; 38352. 19; бюджетних установ; од.; 99. 20; інших; од.; 992. 21; Частка підключень з обліком, усього (рядок 17/рядок 10х100), з них:; %; 78. 22; населення (рядок 18/рядок 11х100); %; 77,7. 23; бюджетних установ (рядок 19/рядок 12х100); %; 100. 24; інших (рядок 20/рядок 13х100); %; 100. 25; Загальна протяжність мереж водопроводу, з них:; км; 327,95. 26; водоводів; км; 85,2. 27; вуличної мережі; км; 218,6. 28; внутрішньоквартальної та дворової мережі; км; 24,15. 29; Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 10/рядок 25); од./км; 72. 30; Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:; км; 272,0. 31; водоводів; км; 70,6. 32; вуличної мережі; км; 181,3. 33; внутрішньоквартальної та дворової мережі; км; 20,1. 34; Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 30/рядок 25х100), з них:; %; 83. 35; водоводів (рядок 31/рядок 26х100); %; 83. 36; вуличної мережі (рядок 32/рядок 27х100); %; 83. 37; внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 33/рядок 28х100); %; 83. 38; Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом; осіб; 182. 39; Фактична кількість персоналу в підрозділах водопостачання; осіб; 180. 40; Кількість персоналу на 1000 підключень (рядок 39/рядок 10х1000); ос./1000 од.; 7,61. 41; Кількість персоналу на 1 км мережі (рядок 39/рядок 25); осіб/1 км; 0,55. 42; Обсяг піднятої води за рік; тис.м³/рік; 1339. 43; Середньодобовий підйом води насосними станціями І підйому; тис.м³/добу; 3,67. 44; Обсяг закупленої води зі сторони за рік; тис.м³/рік; 7232. 45; Обсяг очищення води на очисних спорудах за рік; тис.м³/рік; 1338,9. 46; Середньодобове очищення води на очисних спорудах; тис.м³/добу; 3,66. 47; Обсяг поданої води у мережу за рік; тис.м³/рік; 8459. 48; Середньодобова подача води у мережу; тис.м³/добу; 23,17. 49; Обсяг реалізованої води усім споживачам за рік, у тому числі:; тис.м³/рік; 3037,92. 50; населенню; тис.м³/рік; 2512,18. 51; Витрати на технологічні потреби (рядок 52+рядок 53), з них:; тис.м³/рік; 537. 52; витрати на технологічні потреби до мережі; тис.м³/рік; 76. 53; витрати на технологічні потреби у мережі; тис.м³/рік; 461. 54; Частка технологічних витрат (рядок 51/(рядок 42+рядок 44)х100); %; 6. 55; Обсяг втрат води всього (рядок 56+рядок 57), з них:; тис.м³/рік; 4961. 56; обсяг втрат води до мережі (рядок 42+рядок 44-рядок 47-рядок 52); тис.м³/рік; 1. 57; обсяг втрат води у мережі (рядок 47-рядок 49–рядок 53); тис.м³/рік; 4960. 58; Частка втрат до поданої води у мережу (рядок 57/рядок 47х100); %; 58. 59; Обсяг втрат води на 1 км мережі за рік (рядок 57/рядок 25); тис.м³/км; 15,12. 60; Виробництво води на 1 особу (рядок 47/рядок 3х1000000/365); л/добу; 247,7. 61; Водоспоживання 1 людиною в день (рядок 50/рядок 3х1000000/365); л/добу; 73,56. 62; Кількість резервуарів чистої води, башт, колон; од.; 6. 63; Розрахунковий об’єм запасів питної води; тис.м³; 6. 64; Наявний об’єм запасів питної води; тис.м³; 6. 65; Забезпеченість спорудами запасів води (рядок 64/рядок 63х100); %; 109. 66; Кількість поверхневих водозаборів; од.; 1. 67; Кількість підземних водозаборів, з них:; од.; 0. 68; кількість свердловин; од.; 0. 69; Кількість окремих свердловин; од.; 0. 70; Кількість насосних станцій І підйому (рядок 66+рядок 67+рядок 69); од.; 1. 71; Кількість насосних станцій ІІ, ІІІ і вище підйомів; од.; 3. 72; Витрати електричної енергії на підйом води; тис.кВт/год; 2888. 73; Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м³ води; кВт*год/м³; 2,156. 74; Кількість комплексів очисних споруд водопостачання; од.; 1. 75; Витрати електричної енергії на очищення води; тис.кВт/год; 398. 76; Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ води; кВт*год/м³; 0,138. 77; Кількість насосних станцій підкачування води; од.; 14. 78; Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання; од.; 42. 79; Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін; од.; 0. 80; Витрати електричної енергії на перекачування води; тис.кВт/год; 222. 81; Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м³ води у мережу; кВт*год./м³; 0,026. 82; Кількість приладів технологічного обліку; од.; 16. 83; Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати; од.; 6. 84; Забезпеченість приладами технологічного обліку (рядок 83/82x100); %; 37,5. 85; Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням:; од.; 2. 86; рідкого хлору; од.; 2. 87; гіпохлориду; од.; 0. 88; ультрафіолету; од.; 0. 89; Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін; од.; 0. 90; Кількість лабораторій; од.; 2. 91; Кількість майстерень; од.; 1. 92; Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів; од.; 19. 93; Установлена виробнича потужність водопроводу; тис.м³/добу; 60. 94; Установлена загальна потужність водозаборів; тис.м³/добу; 12. 95; Установлена виробнича потужність очисних споруд; тис.м³/добу; 12. 96; Використання потужності водопроводу (рядок 47/365/рядок 93х100); %; 38,62. 97; Використання потужності водозаборів (рядок 42/365/рядок 94х100); %; 30,57. 98; Використання потужності очисних споруд (рядок 45/365/рядок 95х100); %; 24,72. 99; Кількість аварій на мережі водопостачання за рік; аварії; 1820. 100; Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 99/рядок 25); аварії/км; 5,54. 101; Витрати електричної енергії на водопостачання за рік; тис.кВт/год; 3962. 102; Витрати на електричну енергію на водопостачання за рік; тис.грн; 9,156. 103; Питомі витрати електричної енергії на 1м³ води (рядок 101/(рядок 42+рядок 44); кВт*год/м³; 0,462. 104; Витрати з операційної діяльності водопостачання за рік; тис.грн; 72,142. 105; Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 104/рядок 49); грн./м³; 0,023. 106; Витрати на оплату праці за рік; тис.грн; 13,788. 107; Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 106/рядок 104х100); %; 19,11. 108; Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 102/рядок 104х100); %; 12,69. 109; Витрати на перекидання води у маловодні регіони за рік; тис.грн; 0. 110; Співвідношення витрат на перекидання води (рядок 109/рядок 104х100); %; 0. 111; Амортизаційні відрахування за рік; тис.грн; 2,495. 112; Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік; тис.грн; 1,017. 113; Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 111/рядок 104х100); %; 3,458. II.Найменування та характеристика об’єктів водовідведення. 1; Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (2*); од.; 2. 2; Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства; осіб; 50915. 3; Чисельність населення, якому надаються послуги, усього, з них:; осіб; 47473. 4; безпосередньо підключених до мереж; осіб; 47473. 5; яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків; осіб; 0. 6; Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них:; од.; 2480. 7; населення; од.; 25387. 8; бюджетних установ; од.; 96. 9; інших; од.; 1049. 10; Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них:; %; 93. 11; з підключенням до мереж (рядок 4/рядок3х100); %; 100. 12; з використанням вигрібних ям, септиків (рядок 5/рядок 3х100); %; 0. 13; Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод; од.; 0. 14; Частка з первинним очищенням стічних вод (рядок 13/рядок 6х100); %; 0. 15; Загальна протяжність мереж водовідведення, з них:; км; 132,18. 16; головних колекторів; км; 15,2. 17; напірних трубопроводів; км; 30,3. 18; вуличної мережі; км; 51,2. 19; внутрішньоквартальної та дворової мережі; км; 35,48. 20; Щільність підключень до мережі водовідведення (рядок 6/рядок 15); од./км; 18,76. 21; Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:; км; 105,55. 22; головних колекторів; км; 14,6. 23; напірних трубопроводів; км; 29,15. 24; вуличної мережі; км; 36,4. 25; внутрішньоквартальної та дворової мережі; км; 25,4. 26; Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 21/рядок 15х100), з них:; %; 80. 27; головних колекторів (рядок 22/рядок 16х100); %; 96. 28; напірних трубопроводів (рядок 23/рядок 17х100); %; 96,2. 29; вуличної мережі (рядок 24/рядок 18х100); %; 71. 30; внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 25/рядок 19х100); %; 71,6. 31; Чисельність персоналу в підрозділах водовідведення за розкладом; осіб; 171. 32; Фактична чисельність персоналу в підрозділах водовідведення; осіб; 168. 33; Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 32/рядок 6х1000); ос./1000 од.; 6,77. 34; Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 32/рядок 15); осіб/1 км; 1,27. 35; Обсяг відведених стічних вод за рік, усього, у тому числі:; тис.м³/рік; 2881. 36; прийнято від інших систем водовідведення; тис.м³/рік; 0. 37; Середньодобове перекачування стічних вод; тис.м³/добу; 7,89. 38; Пропущено через очисні споруди за рік, усього, з них:; тис.м³/рік; 2881. 39; з повним біологічним очищенням; тис.м³/рік; 2881. 40; з доочищенням; тис.м³/рік; 0. 41; Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах; тис.м³/добу; 7,89. 42; Обсяг скинутих стічних вод за рік без очищення (рядок 35–рядок 38–рядок); тис.м³/рік; 0. 43; Частка скинутих стічних вод без очищення (рядок 42/рядок 35х100); %; 0. 44; Обсяг недостатньо очищених скинутих стічних вод (рядок 35–рядок 39); тис.м³/рік; 0. 45; Частка недостатньо очищених стічних вод (рядок 44/рядок 35х100); %; 0. 46; Передано стічних вод іншим системам на очищення за рік; тис.м³/рік; 0. 47; Частка переданих стічних вод на очищення (рядок 46/рядок 35х100); %; 0. 48; Обсяг реалізованих послуг по водовідведенню усім споживачам за рік, у тому числі:; тис.м³/рік; 2151. 49; населенню; тис.м³/рік; 1435,23. 50; Кількість засмічень у мережі водовідведення за рік; од.; 1948. 51; Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 50/рядок 15); од./км; 14,74. 52; Кількість аварій в мережі водовідведення за рік; аварії/рік; 115. 53; Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 52/рядок 15); аварії/км; 0,87. 54; Обсяг відведених стічних вод на 1 особу (рядок 35/рядок 3х1000000/365); л/добу; 166,26. 55; Обсяг очищення стічних вод на 1 особу (рядок 39/рядок 3х1000000/365); л/добу; 166,26. 56; Кількість насосних станцій перекачування стічних вод; од.; 17. 57; Кількість очисних споруд водовідведення; од.; 1. 58; Загальна кількість насосних агрегатів насосних станцій водовідведення; од.; 74. 59; Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін; од.; 0. 60; Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням:; од.; 1. 61; рідкого хлору; од.; 1. 62; гіпохлориду; од.; 0. 63; ультрафіолету; од.; 0. 64; Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін; од.; 0. 65; Кількість лабораторій; од.; 0. 66; Кількість майстерень; од.; 0. 67; Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів; од.; 10. 68; Установлена потужність водовідведення; тис.м³/добу; 42,1. 69; Загальна установлена потужність насосних станцій водовідведення; тис.м³/добу; 144. 70; Установлена потужність очисних споруд водовідведення; тис.м³/добу; 48. 71; Частка використання водовідведення (рядок 35/365/рядок 68х100); %; 18,74857644. 72; Частка використання очисних споруд (рядок 38/365/рядок 70х100); %; 16,44406392. 73; Витрати електричної енергії на водовідведення за рік, з них:; тис.кВт*год; 2917. 74; загальні витрати електричної енергії на очищення стічних вод; тис.кВт*год; 1404. 75; питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ стічних вод (рядок 74/рядок 73х100); кВт*год/м³; 48,1. 76; загальні витрати електричної енергії на перекачування води; тис.кВт*год; 1342. 77; питомі витрати електричної енергії на перекачку 1 м³ стічних вод (рядок 76/рядок 73х100); кВт*год/м³; 46. 78; Витрати на електричну енергію за рік; тис.грн; 7,074. 79; Питомі витрати електроенергії на 1м³ стічних вод (рядок 73/рядок 35); кВт*год/м³; 1,01. 80; Витрати з операційної діяльності водовідведення за рік; тис.грн; 24,305. 81; Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 80/рядок 48); грн./м³; 0,01. 82; Витрати на оплату праці за рік; тис.грн; 9,425. 83; Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 82/рядок 80х100); %; 38,778. 84; Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 78/рядок 80х100); %; 29,105. 85; Амортизаційні відрахування за рік; тис.грн; 2,342. 86; Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік; тис.грн; 0,356. 87; Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 85/рядок 80х100); %; 9,635. Примітки:. Кількість багатоповерхових будинків; од.; 609. Кількість квартир у багатоповерхових будинках (абоненти); од.; 28007. Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти); од.; 21340. Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку (загальнобудинкові); од.; 34. Кількість квартир у багатоповерхових будинках з приладами обліку (абоненти); од.; 26223. Кількість будівель індивідуальної забудови з приладами обліку (абоненти); од.; 19129. *1; Назва населених пунктів, яким надаються послуги:. № з/п; Назва населеного пункту; Кількість населення (чол.). 1; м.Слов'янськ; 92076. 2; с.Мирне; 1368. 3; С.Маяки; 109. *2; Назва населених пунктів, яким надаються послуги. № з/п; Назва населеного пункту; Кількість населення (чол.). 1; м.Слов'янськ; 46936. 2; с.Мирний; 537. ____________________________________________ О.Р.ШУРКО |  |  |  |  | О.Р.ШУРКО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (підпис керівника (власника) |  | М.П. | (ініціали, прізвище) |  |  |  |  |  |
| ____________________________________________ |  |  | А.Ю.СІДНЄВА |  |  |  |
| (підпис головного бухгалтера) |  |  | (ініціали, прізвище) |  |  |  |  |  |
| ____________________________________________ |  |  | Т.О.МОДЕНКО |  |  |  |  |  |
| (підпис виконавця) |  |  | (ініціали, прізвище) |  |  |  |  |  |

Додаток 7

| 9. Реєстр лічильників технологічного обліку в системі централізованого водопостачання та водовідведення КП «Словміськводоканал» станом на 01.01.2019 року |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Об'єкт системи водопостачання | Трубопровід, D | Марка лічильника, кількість каналів | Дата випуску (повірки) | Призначення |
| Водопостачання |  |  |  |  |  |
| 1 | Фільтрувальная станція | 200 | MZ 200 |  | кількість води,яка надходить до фільтрувальної станції від поверхневого водозабору |
| 2 | Фільтрувальная станція | 200 | MZ 200 |  | «-« |
| 3 | ВНС №2-А |  | MWN 80 NKXBДу-80 vv | 20.06.17 | Кількість поданої води на с.Дарвіна |
| 4 | ПВНС вул.Торська,34 | 100 | MWN100NKXBДу-100 | 20.07.17 | Кількість поданої води на житлові будинки № 34 ,36 по вул..Торська,№8-а по вул.Світлодарська |
| 5 | ПВНС вул.Торська,52 | 50 | MWN50 NKXBДу-50-6 | 20.04.17 | Кількість поданої води на ж.б.50,52 по вул.Торська |
| 6 | ПВНС вул.Банківська,71 | 150 | MWN50 NKXBДу-50 | 20.04.17 | Кількість поданої води на ж.б. № 761,73,75,77 по вул.Банківська,№ 54,65 по вул.Поштова |
| 7 | ПВНС вул.Банківська,79 | 50 | MWN 50 NKXBДу50 | 20.04.17 | Кількість поданої води на ж.б. № 79 по вул.Банківська ,№9 по вул.Шевченко |
| 8 | ПВНС вул.Центральна 38 | 100 | MWN 50 NKXBДу50 | 20.04.17 | Кількість поданої води на ж.б. № 38 по вул.Центральна,№2 по вул.Шовковична |
| 9 | ПВНС вул.Центральна,22 | 100 | MWN 50 NKXBДу 50 | 20.04.17 | Кількість поданої води на ж.б. № 22 по вул.Центральна,№36 по вул.Василівська |
| 10 | ВНС №9 |  | MWN 50 NKXBДу 50 | 20.04.17 | Кількість поданої води на район центральної лікарні |
| 11 | ПВНС вул.Свободи,37 | 100 | MWN65NKXBДу-65-3 | 20.06.17 | Кількість поданої води на ж.б. № 37,39,41,43,45,47,31,33 по вул.Свободи |
| 12 | ПВНС вул.Свободи,34 | 100 | MWN 65 NKXBДу-65 | 20.06.17 | Кількість поданої води на ж.б. №34,36,38 по вул.Свободи |
| 13 | ПВНС вул.Поштова,44 | 100 | MWN 65 NKXBДу-65 | 5.11.17 | Кількість поданої води на ж.б. № 44 по вул.Поштова |
| 14 | ПВНС вул.Банківська,89 | 40 | MWN 40 NKXBДу-40 | 5.11.17 | Кількість поданої води на ж.б. №89 по вул.Банківська |
| 15 | ПВНС вул.Добровільського,6 | 40 | ЛЛ-40 Х Ду-40 | 11.10.18 | Кількість поданої води на ж.б. №6 по вул.Добровільського |
| 16 | ПВНС вул.Свободи,5 | 40 | КВБ-10 Ду-40 | 11.10.18 | Кількість поданої води на ж.б. №5 по вул.Свободи |
| Водовідведення |  |  |  |  |  |
| 1 | Очисні споруди |  | 0 |  |  |
| 2 | КНС |  | 0 |  |  |
| Начальник ВТВ |  | _______________ |  |  | Т.О.МОДЕНКО |
| (посада відповідального виконавця) |  |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) |  |  | (ПІП) |
| В.о.генерального директора |  | _______________ |  |  | О.Р.ШУРКО |
|  |  | (підпис) |  |  | (ПІП) |

12. Опис заходів Інвестиційної програми на 2020 рік

- ВОДОПОСТАЧАННЯ

Будівництво, реконструкція та модернізація

об’єктів водопостачання

( звільняється від оподаткування згідно зі статею 154.9 Податкового кодексу) у т.ч.:

1.8., 2.6.Інші заходи

1.8.2.,2.6.1. Захід  «Погашення  кредиту Міжнародного банку розвитку та реконструкції

Даний проект реалізувався  за рахунок  кредиту Міжнародного банку реконструкції та розвитку з метою виконання реабілітації та технічного переоснащення, модернізації насосного та електричного обладнання об'єктів водопостачання та водовідведення шляхом заміни морально застарілого і фізично зношеного енергоємного обладнання на сучасне насосне обладнання.

Умови кредитування:

Період для розрахунків-17 років

Пільговий період-4 роки  (2009-2012)

Відсоткова ставка позики МБРР -4,01%

Маржа Міністерства фінансів-0,01 %

Одноразовий комісійний збір-0,25 %

Згідно розробленого Бізнес-плану основні показники ефективності проекту складають:

Чиста приведена грошова вартість проекту -22299 380,04 грн

Дисконтований період окупності проекту -78 міс.

Простий період  окупності проекту- 58,5 міс.

Внутрішня ставка доходності -23.4%

Коефіцієнт обслуговування боргу- 2,47

Індекс прибутковості -1,89

Чистий прибуток по Проекту -60 988 439,61 грн

Повернення кредиту в 2020 році  (разом  з тілом позики,маржою ) складе - 7916,49  тис.грн., в тому числі  :

- по 1-му компоненту « Технічне переоснащення підвищуючи насосних станцій,водопровідних насосних станцій та водозабору»- 4829,06 тис.грн/рік;

- по 2-му компоненту « Технічне переоснащення  каналізаційних насосних станцій м.Слов’янськ» та « Технічне переоснащення   каналізаційних очисних споруд м.Слов’янськ»- 3087,43 тис.грн/рік.

Терміни  погашення  позики   -2 рази на рік – 15 квітня  та  15 жовтня.

| Розрахунок витрат по обслуговуванню кредиту Міжнародного банку реконструкції та розвитку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Договір про субкредитування № 28010-021/148 від 29.12.2009. МБРР, згідно; ЦВП; ЦВВ. умов дог.; Сплата основного; ставк.; Сплата відсотків; ставк.; Плата за надання; Сплата основного; Сплата відсотків; Плата за надання; Сплата основного; Сплата відсотків; Плата за надання. №28010-02/; боргу; в дог.; за кредит; в дог.; позики; боргу; за кредит; позики; боргу; за кредит; позики. 148; дол.США; тис.грн.; дол.США; тис. грн.; дол.США; тис. грн.; дол.США; тис.грн.; дол.США; тис. грн.; дол.США; тис. грн.; дол.США; тис.грн.; дол.США; тис. грн.; дол.США; тис. грн.. від 29.12.09. 2020 рік план; 297396,62; 7916,50; 2,93; 50103,89; 1333,74; 0,01; 171,00; 4,56; 181411,94; 4829,06; 30563,37; 813,58; 104,31; 2,78; 115984,68; 3087,43; 19540,52; 520,16; 66,69; 1,78. Курс НБУ станом на 26.04.2019 року 1 дол.США - 26,619328 грн.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В.о.генерального директора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О.Р.Шурко |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начальник ПЕВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р.К.Провоторова |  |  |  |  |  |  |  |  |

Погашення кредиту МБРР згідно умов договору  №28010-02/148  від  29.12.2009 р.

Сумма позики	3896103,9 долСША

| Терміни погашения | Тіло кредита |  | Залишок |  | ставка0,81 % |  | маржа МФУ0,01% |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 квітня 201З р |  | 149850,15 |  |  |  | 15779,22 |  | 195 |  | 165824,37 |  |
|  |  |  |  | 3746253,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 жовтня 201З р |  | 149850,15 |  |  |  | 15172,33 |  | 187 |  | 165209,48 |  |
|  |  |  |  | 3596403,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 квітня2014г |  | 149850,15 |  |  |  | 14565,44 |  | 179 |  | 164594,59 |  |
|  |  |  |  | 3446553,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 жовтня2014г |  | 149850,15 |  |  |  | 13955,55 |  | 172 |  | 163977,7 |  |
|  |  |  |  | 3296703,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 квітня2015г |  | 149850,15 |  |  |  | 13348,66 |  | 165 |  | 163363,81 |  |
|  |  |  |  | 3146853,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 жовтня2015г |  | 149850,15 |  |  |  | 12741,77 |  | 157 |  | 162748,92 |  |
|  |  |  |  | 2997003 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 квітня2016г |  | 149850,15 |  |  |  | 12134,88 |  | 150 |  | 162135,03 |  |
|  |  |  |  | 2847152,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 жовтня2016г |  | 149850,15 |  |  |  | 11527,99 |  | 142 |  | 161520,14 |  |
|  |  |  |  | 2697302,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 квітня2017г |  | 149850,15 |  |  |  | 10921,1 |  | 135 |  | 160906,25 |  |
|  |  |  |  | 2547452,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 жовтня2017г |  | 149850,15 |  |  |  | 10314,21 |  | 127 |  | 160291,36 |  |
|  |  |  |  | 2397602,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 квітня2018г |  | 149850,15 |  |  |  | 9707,32 |  | 119 |  | 159676,47 |  |
|  |  |  |  | 2247752,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 жовтня2018г |  | 149850,15 |  |  |  | 9100,43 |  | 112 |  | 159062,58 |  |
|  |  |  |  | 2097902,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 квітня2019г |  | 149850,15 |  |  |  | 8493,54 |  | 105 |  | 158448,69 |  |
|  |  |  |  | 1948051,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 жовтня2019г |  | 149850,15 |  |  |  | 7886,65 |  | 97 |  | 157833,8 |  |
|  |  |  |  | 1798201,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 квітня2020г |  | 149850,15 |  |  |  | 7279,76 |  | 90 |  | 157219,91 |  |
|  |  |  |  | 1648351,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 жовтня2020г |  | 149850,15 |  |  |  | 6672,87 |  | 82 |  | 156605,02 |  |
|  |  |  |  | 1498501,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 квітня2021 г |  | 149850,15 |  |  |  | 6065,98 |  | 75 |  | 155991,13 |  |
|  |  |  |  | 1348651,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 жовтня2021 г |  | 149850,15 |  |  |  | 5459,09 |  | 67 |  | 155376,24 |  |
|  |  |  |  | 1198801,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 квітня2022г |  | 149850,15 |  | * |  | 4852,2 |  | 60 |  | 154762,35 |  |
|  |  |  |  | 1048951,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 жовтня2022г |  | 149850,15 |  |  |  | 4245,31 |  | 52 |  | 154147,46 |  |
|  |  |  |  | 899100,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 квітня2023г |  | 149850,15 |  |  |  | 3638,42 |  | 45 |  | 153533,57 |  |
|  |  |  |  | 749250,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 жовтня2023г |  | 149850,15 |  |  |  | 3031,53 |  | 37 |  | 152918,68 |  |
|  |  |  |  | 599400,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 квітня2024г |  | 149850,15 |  |  |  | 2424,64 |  | 30 |  | 152304,79 |  |
|  |  |  |  | 449550,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 жовтня2024г |  | 149850,15 |  |  |  | 1817,75 |  | 22 |  | 151689,9 |  |
|  |  |  |  | 299700,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 квітня2025г |  | 149850,15 |  |  |  | 1210,96 |  | 14 |  | 151075,11 |  |
|  |  |  |  | 149850,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 жовтня2025г |  | 149850,15 |  |  |  | 604,07 |  | 7 |  | 150461,22 |  |
| Ітого |  | 3896103,9 |  | 0 |  | 212951,67 |  | 2623 |  | 4111678,57 |  |

Загальне подорожчання позики /при умові  ставки 0,81 % річних /215574,67долСША

1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів,з них:

1.1.1. Реконструкція аварійної ділянки водопроводу від ВНС №4 на м-н Артема

Водопостачання м-ну Артема здійснюється від фільтрувальної станції, розташованої по вул.Батюка,64 та від водопровідної насосної станції 2-го підйому №4 (ВНС №4), розташовану по пр. Виноградний. ВНС №4 побудована в 1981 році Проектна потужність  - 5,5 тис.м3/добу. фактична-1,0 тис.м3/добу . Має  2 резервуари обємом  по 1500м3  кожний. Від насосної станції вода подається на м-н Артема по двом ниткам  напірного водогону діаметром 600 мм,матеріал-сталь, введеним в експлуатацію  в 1981 році.

В результаті тривалої експлуатації дані водопровідні лінії загальною довжиною 200 п.м.,, запірна арматура на них виробили свій ресурс, сильно пошкоджені корозією, зашлаковані і підлягають заміні та реконструкції. На даній ділянці водоводу мають місце численні пориви і витоки на трубопроводах і в колодязях, що призводить до перебоїв водозабезпечення не тільки будинків, підключених до даної ділянки трубопроводу, а й усього мікрорайону в цілому. Крім того, діаметри існуючих водопровідних труб завищені (проектувалися з перспективою розвитку м-она), не відповідають фактичним витратам води і підлягають реконструкції та оптимізації.

Заходом планується виконати :

-прокладку трубопроводу ПЕ 100 SDR 17 200х11,9  Ду-200 мм  матеріал ПЕ загальною довжиною 200 п.м. (2 нитки по 100 п.м.) методом труба в трубі (в існуючій трубі Ду-600 мм матеріал-сталь);

- заміну запірної арматури Ду-200 мм-2 од Hawle.

Загальна кошторисна вартість робіт по об’єкту «Реконструкція аварійної ділянки водопроводу від ВНС №4 на м-н Артема» складає 238,08 т.грн (без ПДВ).

Розрахунок втрат води проводився згідно «Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання», затвердженої наказом  Міністерства  регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014  № 180.

Розрахунок втрат на витікання води при аваріях проводиться за формулою:

W=9568∙ti∙ωi∙H , м3

За попередній рік на даних ділянках водопроводу  виникло   11 аварійних ситуацій, на усунення яких витрачено 110 годин.

Розрахунок обсягу втрат  води на даній  ділянці трубопроводу складає:

W= 9568∙110∙0,0009 ∙50 = 6725  м3/рік , де

110 – час витікання води до локалізації аварії, год.;

0,0009 – середня площа перерізу свища, м2;

50– середній тиск на ділянці трубопроводу, м вод. ст.

Після виконання даного заходу очікується зменшення втрат питної  води  на 6725 м³/рік, що в грошовому еквіваленті складе  35,0 т.грн./рік.

Термін окупності складе :  238,08: 35 = 6,8року  або 81,6 місяців. Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2020 році – амортизаційні відрахування.

Додатки до розділу :

1.1.1. Реконструкція аварійної ділянки водопроводу від ВНС №4 на м-н Артема

1.1.2. Реконструкція  аварійної ділянки всмоктуючого трубопроводу на ВНС №4

Водопровідна насосна станція другого підйому  №4 побудована в 1981 році Проектна потужність  - 5,5 тис.м3/добу. Фактична -1,00 тис.м3/добу . Розташована по пр.Виноградний ,1-А. Має  2 резервуари обємом  по 1500м3  кожний. Від водогону №4 , заживленого від Північних резервуарів КП «Компанія «Вода Донбасу» ,вода поступає до резервуарів  чистої води, де вона зберігається до подачи води споживачам . Насосними агрегатами 3 NRB 2 100х250 C -  3 од. та LOWARA SV 9204 2 F 300 T-1 од. по всмоктуючим водопроводам Ду-300 мм(2 нитки), матеріал- сталь  вода  забирається з резервуарів  чистої води та подається споживачам  м-ну Артема . З моменту будівництва  ВНС №4 капітальний ремонт зовнішніх всмоктуючих трубопроводів Ду-300 мм матеріал-сталь загальною довжиною 88,0 п.м.  від  резервуару чистої води до машзали ВНС №4  не проводився. В результаті довгої експлуатації,  без капітальних ремонтів  всмоктуючий трубопровід  сильно пошкоджений корозією та потребує заміни.

Заходом планується виконати :

-прокладку трубопроводу Ду-325х8 матеріал-сталь,  загальною довжиною 88 п.м. (2 нитки по 44 п.м.)

- заміну запірної арматури Ду-200 мм-2 од. Hawle.

Загальна кошторисна вартість робіт по об’єкту «Реконструкція  аварійної ділянки всмоктуючого трубопроводу на ВНС №4»  складає 247,04 т.грн (без ПДВ).

Розрахунок втрат води проводився згідно «Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання», затвердженої наказом  Міністерства  регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014  № 180.

Розрахунок втрат на витікання води при аваріях проводиться за формулою:

W=9568∙ti∙ωi∙H , м3

За попередній рік на даних ділянках всмоктуючого водопроводу  виникло  7 аварійних ситуацій, на усунення яких витрачено 77 годин.

Розрахунок обсягу втрат  води на даній ділянці трубопроводу складає:

W= 9568∙77∙0,0008 ∙20 = 2652  м3/рік , де

77 – час витікання води до локалізації аварії, год.;

0,0008 – середня площа перерізу свища, м2;

20– середній тиск на ділянці трубопроводу, м вод. ст.

Після виконання даного заходу очікується зменшення втрат питної  води  на 2652 м³/рік, що в грошовому еквіваленті складе  13,8 т.грн./рік.(при вартості покупної води у КП «Компанія «Вода Донбасу» 5,21 грн/м3 без ПДВ.

Термін окупності складе :  247,04: 13,8 = 17,9року  або 215 місяців. Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2020 році – амортизаційні відрахування.

Додатки до розділу :

1.1.2. Реконструкція  аварійної ділянки всмоктуючого трубопроводу на ВНС №4

1.1.3. Реконструкція аварійної ділянки водопроводу по пр.Богомольця

Існуючий водопровід по пр.Богомольця Ду-200 мм матеріал-сталь прокладений в 80-і роки минулого століття, і є напірним внутрішньоквартальним водопроводом. Дана ділянка напірного водопроводу в результаті тривалої експлуатації, запірна арматура на ній виробили свій ресурс, сильно пошкоджені корозією, зашлаковані і підлягають заміні. Аварійні ситуації, які виникають на мережі водопостачання через її незадовільний технічний стан, призводять до понаднормативних витоків води питної якості, що збільшує експлуатаційні витрати підприємства. За роки експлуатації, реконструкція даної ділянки водопровідної мережі по пр.Богомольця проводилась спонтанно,тільки на аварійних ділянках . На протязі 2018 року на водопровідній мережі зафіксовано 18  аварійних ситуацій .

Заходом планується виконати :

-прокладку трубопроводу ПЕ 100 SDR 17 160х9.5, загальною довжиною  -350 п.м

- заміну запірної арматури Ду-200 мм-3 од. Hawle.

Загальна кошторисна вартість робіт по об’єкту «Реконструкція аварійної ділянки водопроводу по пр.Богомольця»  складає 243,31т.грн (без ПДВ).

Реалізація даного проекту надасть можливість забезпечити підвищення надійності водопостачання, зниження витоків води з мережі водопроводу. Даний проект, в першу чергу, спрямований на економічну вигоду та є соціально направленим з метою надійного та безперебійного водопостачання

Розрахунок втрат води проводився згідно «Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання», затвердженої наказом  Міністерства  регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014  № 180.

Розрахунок втрат на витікання води при аваріях проводиться за формулою:

W=9568∙ti∙ωi∙H , м3

За попередній рік на даних ділянках всмоктуючого водопроводу  виникло  18 аварійних ситуацій, на усунення яких витрачено 216 годин.

Розрахунок обсягу втрат  води на даній ділянці трубопроводу  складає:

W= 9568∙216∙0,0009 ∙35 = 10974 м3/рік , де

216 – час витікання води до локалізації аварії, год.;

0,0009 – середня площа перерізу свища, м2;

35– середній тиск на ділянці трубопроводу, м вод. ст.

Після виконання даного заходу очікується зменшення втрат питної  води  на 10974 м³/рік, що в грошовому еквіваленті складе  57,2 т.грн./рік.(при вартості покупної води у КП «Компанія «Вода Донбасу» 5,21 грн/м3 без ПДВ).

Термін окупності складе :  243,31: 57,2 = 4,3 роки  або 51місяць. Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2020 році – амортизаційні відрахування.

Додатки до розділу:

1.1.3. Реконструкція аварійної ділянки водопроводу по пр.Богомольця

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Глава 12. Проектно-вишукувальнi роботи та авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п. 52 | Вартiсть проектних робiт |  |  | - | - | 10,800 | 10,800 |
| 4 | 2,025ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 54 | Кошти на здійснення авторського нагляду |  |  | - | - | 2,025 | 2,025 |
|  |  | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- |
|  |  | Разом по главi 12: |  |  | - | - | 12,825 | 12,825 |
|  |  | Разом по главах 1-12: |  |  | 212,887 | - | 18,147 | 231,034 |
|  | ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16 | Кошторисний прибуток (П) |  |  | 3,212 | - | - | 3,212 |
|  | ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16 | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) |  |  | - | - | 0,599 | 0,599 |
|  | Розрахунок N П-131 | Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва |  |  | 5,322 | - | 0,454 | 5,776 |
|  | Розрахунок N П-145 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами (І) |  |  | 2,693 | - | - | 2,693 |
|  |  | Разом |  |  | 224,114 | - | 19,200 | 243,314 |
|  | ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16 | Податок на додану вартість |  |  | - | - | 48,663 | 48,663 |
|  |  | Всього по зведеному кошторисному розрахунку |  |  | 224,114 | - | 67,863 | 291,977 |
| Керівник проектної організації |  |  | __________________________ |  |  |  |  |  |
| Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту) |  |  | __________________________ |  |  |  |  |  |
| Керівник відділу |  |  | __________________________ |  |  |  |  |  |

1.1.4.Улаштування перетворювача частоти  на насосній станції першого підйому, ВНС №9.

Водозабірна насосна станція першого підйому розташована  в с.Сідорово по вул.Синельникова, 24, і забезпечує забір води з р. Сіверський Донець і перекачування її на фільтрувальну станцію, розташовану по вул.Г.Батюка, 68 в м.Слов'янську. Проектна потужність  насосної станції 1-го підйому становить 12 ,0 тис. м3 / добу.фактична- 6,5 т.м3/добу. На насосній станції встановлені насосні агрегати  HP 250-380/3/5/Е+450/4 6000 V-2 – 2 од., фірми RITZ Німеччина,  які введені в експлуатацію в 2012 році. Продуктивність -500 м3/год, напір-220 м, потужність двигуна-450 кВт,1470 об/хв.

Водопровідна насосна стацнія №9 розташована в м.Слов’янськ по вул. Шнурковська,99-а.  Має  1 резервуар об’ємом  100 м3. Подає питну  воду від  6 водогону  на центральну лікарню та прилеглі житлові будинки .На насосній станції встановлений насосний агрегат К 50-32-125 -1 од, продуктивність-12,5 м3/год,напір-20,потужність двигуна 17 кВт, 2900 об/хвил., введений в експлуатацію в 1999 році.

З ціллю економії електроенергії заходом  заплановане встановлення  перетворювачів частоти компанії INVT на:

-  насосній станції першого підйому  GD 5000-A0450-06 -1 од ;

- на ВНС №9 GD20-7R5G-4  7,5 кВт,  380 В-1 од.

Після встановлення перетворювачів частоти  планується зниження  використання електроенергії на 20-30 %, за рахунок регулювання продуктивності шляхом зміни частоти обертання електродвигуна, зниження зносу механічних ланок і збільшенню терміну служби електричного обладнання  унаслідок поліпшення динаміки роботи електроприводу.

Розрахунок економії електроенергії при використанні перетворювача частоти:

| № п/п | обєкт | Споживання електроенергії кВт/міс | Економія після установки ПЧ, кВт/міс | Економія кВт/рік | Економічний ефект тис.грн./рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосна станція 1-го підйому | 240000 | 48000 | 576000 | 1450,4 |
| 2 | ВНС №9 | 1400 | 420 | 5040 | 12,7 |
|  | Всього |  |  | 581040 | 1463,1 |

Величина економії електроенергії при влаштуванні  перетворювачів частоти  на насосній станції першого підйому та на ВНС №9   складе 581,04 тис.кВт / рік, що в грошовому еквіваленті складе –1463,1 тис.грн. /рік.

Термін окупності складе :  1510,01 : 1463,1 =1  р.  або 12 місяців.

Комунальним підприємством «Словміськводоканал» прийнята комерційна пропозиція ТОВ «ЕНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ» м.Київ з найменшою загальною вартістю 1510,01 тис.грн. без ПДВ. Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2020 році – амортизаційні відрахування.

Додатки до розділу:

1.1.4.Улаштування перетворювача частоти  на насосній станції першого підйому, ВНС №9.

Перелік фірм  постачальників обладнання

| Найменування обладнання | кількість | Найменування фірми |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТОВ «ЕНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ» м.Київ |  | ТОВ «КВАНТ» м.Київ |  |
| Перетворювач частоти |  | Ціна , т.грн./од | вартість, т.грн. | Ціна , грн./од | вартість, т.грн. |
| GD 5000-A0450-06 фірми INVT | 1 | 1500.00 | 1500.00 | 1554.00 | 1554.00 |
| GD20-7R5G-4 фірми INVT | 1 | 10.01 | 10.01 | 11.82 | 11.82 |
| Всього |  |  | 1510.01 | 1565.82 | 1565.82 |

1.1.5.Реконструкція водопроводу  в машзалі ВНС №2-А

Водопровідна насосна станція другого підйому  №2-А  побудована в 1986 році. Проектна потужність  - 2,2 тис.м3/добу. Фактична -0,8 тис.м3/добу , розташована по вул. Заводська,16 . Подає воду  від водогону №9 , заживленого від Черевківських резервуарів КП «Компанія «Вода Донбасу» ,на житловий м-н Дарвіна.

Від водогону №9 , заживленого від Черевківських резервуарів КП «Компанія «Вода Донбасу» ,вода поступає до резервуарів  чистої води, де вона зберігається до подачи води споживачам . Насосними агрегатами 2 NRМ 2 65х50х125А -  2 од. вода  забирається з резервуарів  чистої води та подається споживачам  м-ну Дарвіна . В машинному залі ВНС №2-а  напірний водопровід Ду-100 мм матеріал-сталь  довжиною 120 п.м. відпрацював термін експлуатації , знаходиться в незадовільному  технічному  стані, по всій його протяжності трубопровід має граничний абразивний знос, який призвів до зменшення товщини металу, спричиняючи витоки води питної якості та перебої з водопостачанням району.

Заходом планується виконати :

-прокладку в машзалі  напірного трубопроводу Ду-114х5 мм -120 метрів ,матеріал-сталь

-заміна запірної арматури Ду-100 мм -4 од.

Загальна кошторисна вартість робіт по об’єкту «Реконструкція напірного вдопроводу  в машзалі ВНС №2-А» складає 182,56 т.грн (без ПДВ).

Розрахунок втрат води проводився згідно «Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання», затвердженої наказом  Міністерства  регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014  № 180.

Розрахунок втрат на витікання води при аваріях проводиться за формулою:

W=9568∙ti∙ωi∙H , м3

За попередній рік на даних ділянках всмоктуючого водопроводу  виникло  7 аварійних ситуацій, на усунення яких витрачено 42 години.

Розрахунок обсягу втрат  води на даній ділянці трубопроводу  складає:

W= 9568∙42∙0,0009 ∙26 = 1844 м3/рік , де

42 – час витікання води до локалізації аварії, год.;

0,0009 – середня площа перерізу свища, м2;

26– середній тиск на ділянці трубопроводу, м вод. ст.

Після виконання даного заходу очікується стабільне водопостачання м-ну Дарвіна, зменшення втрат питної  води  на 1844 м³/рік, що в грошовому еквіваленті складе  9,6 т.грн./рік.(при вартості покупної води у КП «Компанія «Вода Донбасу» 5,21 грн/м3 без ПДВ).

Термін окупності складе :  182,56: 9,6 = 19 рокі  або 228місяці. Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2020 році – амортизаційні відрахування.

Додатки до розділу

1.1.5. Реконструкція  вдопроводу  в машзалі ВНС №2-А

| ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкція водопровіда в машзалі ВНС №2 –А м.Слов'янська |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво розташоване на території ........................... області. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кошторисна документацiя складена iз застосуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Будівельні матеріали, вироби і конструкції; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальновиробничi витрати розрахованi вiдповiдно до усереднених показникiв Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технiчний нагляд), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44 |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  | % |  |
| 2 | Кошти на покриття витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами, визначенi з розрахунку закiнчення будiвництва у .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Прогнозний рiвень iнфляцiї в будiвництвi першого року будiвництва, коефiцiєнт, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 |  |  |  |  |  |  |  | 1,025 |  |  |  |
| 4. | Усереднений показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 |  |  |  |  |  |  |  | 7,40 |  | грн./люд.-г |  |
| 5. | Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 |  |  |  |  |  |  |  | 1,38 |  | грн./люд.-г |  |
| Загальна кошторисна трудомiсткiсть |  |  |  |  |  |  |  | 0,2475 |  |  | тис.люд.-г |  |
| Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах |  |  |  |  |  |  |  | 0,226 |  |  | тис.люд.-г |  |
| Загальна кошторисна заробiтна плата |  |  |  |  |  |  |  | 17,539 |  |  | тис.грн. |  |
| Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi (при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 166,08 люд.-г та розрядi робiт 3,8) |  |  |  |  |  |  |  | 10388,00 |  |  | грн. |  |
| Всього за зведеним кошторисним розрахунком: у тому числi: |  |  |  |  |  |  |  | 219,071 |  |  | тис.грн. |  |
| будiвельнi роботи - |  |  |  |  |  |  |  | 165,041 |  |  | тис.грн. |  |
| вартiсть устаткування - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | тис.грн. |  |
| iншi витрати - |  |  |  |  |  |  |  | 17,518 |  |  | тис.грн. |  |
| податок на додану вартiсть - |  |  |  |  |  |  |  | 36,512 |  |  | тис.грн. |  |
| Примiтка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Склав: |  |  | Г.Г.Сапунова |  | Перевірив: |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( назва організації, що затверджує ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затверджено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зведений кошторисний розрахунок у сумі 219,071 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В тому числі зворотних сум 0 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( посилання на документ про затвердження ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "___" ______________________ 20__ р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція водопровіда в машзалі ВНС №2 –А м.Слов'янська |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Складений в поточних цінах станом на 24 липня 2019 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат |  | Кошторисна вартість, тис.грн. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  | Глава 2. Об'єкти основного призначення |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2-1 | Реконструкція напірного водопровіда в машзалі ВНС №2 |  | 157,287 | - | - | 157,287 |  |
|  |  | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- |  |
|  |  | Разом по главi 2: |  | 157,287 | - | - | 157,287 |  |
|  |  | Разом по главах 1-7: |  | 157,287 | - | - | 157,287 |  |
|  |  | Разом по главах 1-8: |  | 157,287 | - | - | 157,287 |  |
|  |  | Разом по главах 1-9: |  | 157,287 | - | - | 157,287 |  |
|  |  | Глава 10. Утримання служби замовника |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п. 44 | Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технiчний нагляд) (2,5 %) |  | - | - | 3,932 | 3,932 |  |
|  |  | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- |  |
|  |  | Разом по главi 10: |  | - | - | 3,932 | 3,932 |  |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Глава 12. Проектно-вишукувальнi роботи та авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п. 52 | Вартiсть проектних робiт |  |  | - | - | 10,800 | 10,800 |
| 4 | 2,025ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 54 | Кошти на здійснення авторського нагляду |  |  | - | - | 2,025 | 2,025 |
|  |  | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- |
|  |  | Разом по главi 12: |  |  | - | - | 12,825 | 12,825 |
|  |  | Разом по главах 1-12: |  |  | 157,287 | - | 16,757 | 174,044 |
|  | ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16 | Кошторисний прибуток (П) |  |  | 1,832 | - | - | 1,832 |
|  | ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16 | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) |  |  | - | - | 0,342 | 0,342 |
|  | Розрахунок N П-131 | Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва |  |  | 3,932 | - | 0,419 | 4,351 |
|  | Розрахунок N П-145 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами (І) |  |  | 1,990 | - | - | 1,990 |
|  |  | Разом |  |  | 165,041 | - | 17,518 | 182,559 |
|  | ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16 | Податок на додану вартість |  |  | - | - | 36,512 | 36,512 |
|  |  | Всього по зведеному кошторисному розрахунку |  |  | 165,041 | - | 54,030 | 219,071 |
| Керівник проектної організації |  |  | __________________________ |  |  |  |  |  |
| Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту) |  |  | __________________________ |  |  |  |  |  |
| Керівник відділу |  |  | __________________________ |  |  |  |  |  |

1.4 Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:

1.4.1. Капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водогону на території насосної станції першого підйому, с.Сидорове,Слов'янський район

Водозабірна насосна станція 1-го підйому розташована в с.Сідорово по вул.Синельникова, 24, і забезпечує забір води з р. Сіверський Донець і перекачування її на фільтрувальну станцію, розташовану по вул.Г.Батюка, 68 в м.Слов'янську. Продуктивність насосної станції 1-го підйому становить 12 ,0 тис. М3 / добу.

Фільтрувальна станція забезпечує питною водою м-н Артема, р-он залізничного вокзалу, селище Мирне. Напірний водовід, прокладений в 60-і роки минулого століття, є однією з двох ниток водоводу, що забезпечує подачу технічної води від водозабірної насосної станції до Фільтрувальної станції. Тиск води в водоводі  складає  25атм.

Ділянка існуючої напірної труби на території насосної станції першого підйому довжиною -30 п.м. діаметром 325мм, матеріал сталь, в результаті тривалої експлуатації, схильний до корозії, протягом  останнього  часу   через високий тиск  та  віковий  знос  на  даній  ділянці водогону  проводилися чисельні та регулярні ремонтні роботи шляхом локального усунення джерела витоку. Дана ділянка напірного водоводу довжиною 30 п.м.  підлягає капітальному ремонту.

Заходом планується виконати :

-заміну аварійної ділянки водоводу довжиною 30 п.м. діаметром 300 мм матеріал ПЕ ( з труби ,яка є на складі підприємства) ;

-заміну засувки Ду-300 мм -1 од. 2,5МПа

Загальна кошторисна вартість робіт по об’єкту «Капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водогону на території насосної станції першого підйому,с.Сидорове,Слов'янський район»  складає 105,3 т.грн (без ПДВ).

Розрахунок втрат води проводився згідно «Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання», затвердженої наказом  Міністерства  регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014  № 180.

Розрахунок втрат на витікання води при аваріях проводиться за формулою:

W=9568∙ti∙ωi∙H , м3

За попередній рік на даних ділянках всмоктуючого водопроводу  виникло  9 аварійних ситуацій, на усунення яких витрачено 108 години.

Розрахунок обсягу втрат  води на даній ділянці трубопроводу  складає:

W= 9568∙108∙0,0009 ∙250 = 14694 м3/рік , де

108 – час витікання води до локалізації аварії, год.;

0,0009 – середня площа перерізу свища, м2;

250– середній тиск на ділянці трубопроводу, м вод. ст.

Після виконання даного заходу очікується стабільна подача технічної води на фільтрувальну станцію, зменшення втрат води  на 14694 м³/рік, що в грошовому еквіваленті складе  93,3 т.грн./рік.(при собівартості власної води 6,35 грн/м3 без ПДВ).

Термін окупності складе :  105,3: 93,3 = 1,1 рік  або 13,5місяців. Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2020 році – амортизаційні відрахування.

Додатки до розділу:

1.4.1. Капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водогону на території насосної станції першого підйому, с.Сидорове,Слов'янський район

1.8. Інші заходи

1.8.1.Заміна аварійних пожежних гідрантів

З метою забезпечення зовнішньої протипожежної безпеки Слов'янська, можливості використання діючої водопровідної мережі в разі виникнення пожежі для його гасіння підрозділами ГУ ГСЧС України в Донецькій обл., yа балансі КП «Славгорводоканал» містяться і обслуговуються 259 пожежних гідрантів, розміщених на водопровідних мережах м Слов'янська.

Дані пожежні гідранти були змонтовані одночасно з будівництвом і водопровідних мереж в 60-70-ті роки минулого століття. В результаті тривалого терміну експлуатації і нестачу фінансування по ремонту та заміни гідрантів, в даний час, відповідно до проведеного обстеження і складеним дефектними актами, 55од. пожежних гідрантів прийшли в повну непридатність до подальшої експлуатації і підлягають заміні

Заходом передбачається виконати заміну частини неробочих пожежних гідрантів у кількості 16 од.фірми Havle .

Комунальним підприємством «Словміськводоканал» прийнята комерційна пропозиція ТОВ «»ІТЕС-Україна»» м.Київ  з найменшою загальною вартістю 342,94 тис.грн. без ПДВ. Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2020 році – амортизаційні відрахування.

Додатки до розділу 1.8.1.Заміна аварійних пожежних гідрантів

Перелік фірм  постачальників обладнання

| Найменування обладнання | кількість | Найменування фірми |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТОВ «»ІТЕС-Україна»» м.Київ |  | ТОВ «ЕВІ УКРАЇНА» м.Київ |  |
| Пожежний гідрант Havle | 16 | Ціна , т.грн./од | вартість, т.грн. | Ціна , т.грн./од | вартість, т.грн. |
|  |  | 21,434 | 342,94 | 23,75 | 308,75 |
| Всього |  |  | 342,94 |  | 308,75 |

II. ВОДОВІДВЕДЕННЯ

2.1. Заходи з зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

2.1.1. Диспетчеризація та автоматизація КНС №1, 1-А, 5, 14 м. Слов'янськ

На даний час в існуючих КНС№1, 1-А, 5, 14  відсутні будь-які системи диспетчеризації та автоматизації роботи, управління насосними агрегатами відбувається в ручному режимі , що призводить до неможливості рівномірного розподілу робочого навантаження насосного обладнання,в наслідок чого механічні та електричні складові насосного обладнання постійно перевантажуються та виходять з ладу.Також за повної відсутності будь якої системи диспетчеризації обслуговуючий персонал та обладнання КНС постійно знаходяться поза зоною додаткового контролю, що приводить  як до виходу з ладу обладнання,так і до високого ризику нещасних випадків. Використання такої системи керування КНС морально і технічно застаріло та підлягає повній заміні на сучасне високотехнологічне обладнання, яке включає шафи керування з промисловими програмованими контролерами, пристроями плавного пуску/зупинки,та захисту двигунів насосів,сучасні датчики рівня каналізаційних стоків,відео спостереження за насосними станціями,контроль за проникненням в приміщення КНС,сучасне програмне забезпечення для автоматизації роботи насосного обладнання та диспетчеризації.

Ефективність модернізації  полягає в забезпеченні надійності роботи електричного обладнання КНС та в підвищенні продуктивності їх роботи до нормативних показників.Також встановлення автоматизованої системи диспетчеризації та автоматизації роботи КНС забезпечить комфортні та безпечні умови праці робітників як безпосередньо на самих КНС,так і мобільних виїзних бригад.

Основною  метою створення автоматичної  системи диспетчерського управління (АСДУ) на  каналізаційних насосних станціях є забезпечення стабільними  та  якісними послугами з водовідведення всіх споживачів  міста.   АСДУ  призначена для здійснення :

- дистанційного контролю і управління насосними агрегатами каналізаційних насосних станцій;

- автоматичної  підтримки заданого режиму роботи насосних агрегатів каналізаційних насосних станцій ,

- зміни енергоспоживання насосного обладнання за допомогою дистанційного керування

Крім цього АСДУ призначена для забезпечення функціонування обладнання в передбачених у проекті допустимих режимах, що дозволить:

- підвищити ефективність роботи;

- підвищити якість виконання технологічного процесу;

- поліпшити управління і контроль технологічних параметрів за                      рахунок устаткування виробництва сучасними технічними засобами;

- підвищити безпеку роботи технологічних відділень і ділянок                    завдяки запобіганню помилкових дії персоналу та локалізації аварії                    у разі їх виникнення;

- підвищити технологічну дисципліну обслуговуючого персоналу шляхом контролю і протоколювання їх взаємодії;

- забезпечити керівників верхнього рівня і фахівців достовірною виробничою інформацією шляхом передачі даних в інформаційну систему управління виробництвом.

В наявності є проектно-кошторисна документація, яка пройшла державну експертизу.Експертний звіт №21-0685-16 від 19.10.2016року.

Проектом передбачено :

влаштування шаф автоматики та диспетчеризації 800х600х250 типу ШАД-4 од ,шаф керування  насосами типу ШКН-5 од, типу ШК -4 од,установка поплавкових датчиків верхнього рівня заповнення приймального резервуару ,датчиків відкриття вхідних дверей КНС та відеокамер для дистанційного відео спостереження за приміщеннями КНС, де розташоване обладнання.,забезпечення віддаленого моніторингу та керування роботою КНС №1-А,КНС №1,КНС № 5 та КНС №14 з диспетчерської, яка буде розміщуватися на КНС №1-А по вул.Торська,34-А та на КНС №14,розташованій по вул.М.Богуна,7.

Загальна кошторисна вартість будівництва 2035,67 тис.грн (без ПДВ)

Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2020 році – амортизаційні відрахування.

Додатки до розділу

2.1.1. Диспетчеризація та автоматизація КНС №1, 1-А, 5, 14 м.Слов'янськ

2.1.2.Улаштування плавного пуску на каналізаційній  насосній станції №1-А

Насосний агрегат СМ 200х150х500/4 , змонтований на каналізаційній насосній станції №1-А, рік вводу в експлуатацію 2008, продуктивність  400 м3/год, напір- 80 м, потужність електродвигуна-200 кВт , 1465 об/хв. , має пряме включення, що викликає збільшення пускового струму, передчасний знос підшипників, обрив муфти або пошкодження та  деформацію робочого колеса, гідравлічний удар, який руйнує запірну арматуру, трубопровід і сам насос , в результаті чого знижується термін служби обладнання і утворюються прориви зношених ділянок каналізаційних труб.

Найбільш оптимальним технічним рішенням зазначених проблем під час пуску насоса є використання для запуску електродвигуна пристрою плавного пуску (УПП) на КНС №1-А -АTS 22 С48 Q 480 400 В- 1 од.

УПП забезпечує м'який, з заданим темпом плавний пуск електродвигуна насосного агрегату,економію електроенергії.

Розрахунок економії електроенергії при використанні  пристрою плавного пуску розраховується за формулою:

N: 60 х 7.8 х2 х 365 х5, де

N:200- потужність двигуна,кВт/хвилину;

7.8 - проміжок часу, протягом якого двигун насосу  працює при збільшенні споживання електроенергії, хвилин;

2- кількість включень насосного агрегату на добу;

365 – кількість днів  в році;

5- кількість разів  збільшення споживання електроенергії  при запуску насосного агрегату.

200: 60 х 7.8 х2 х 365 х5=94899кВт/рік=94,9 тис.кВт/рік

| КНС | Тип та марка насосного обладнання | Насосне обладнання |  | Електродвигун |  | витрати електроенергії при запуску насосу тис.кВт/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | продуктивність н/агр м3/год | Напір ,м | Потужність, N ,кВт | кількість обертів/ хвил |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| КНС №1-А | СМ 200х150х500/4 | 400 | 80 | 200 | 1465 | 94,9 |
| всього |  |  |  |  |  | 94,9 |

Величина економії електроенергії при влаштуванні  плавного пуску на насосному агрегаті СМ 200х150х500/4  КНС№1-А   складе 94,9 тис.кВт / рік, що в грошовому еквіваленті складе –238986,67 грн/рік   =238,99 тис.кВт/рік.

Термін окупності складе :  71,93:238,99 =0,3  р.  або 3,6 	 місяців.

Комунальним підприємством «Словміськводоканал» прийнята комерційна пропозиція ТОВ «ЕНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ» м.Київ  з найменшою загальною вартістю 71,93 тис.грн. без ПДВ. Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2019 році – амортизаційні відрахування.

Додатки  до розділу :

2.1.2. Улаштування плавного пуску на каналізаційній  насосній станції №1-А

Перелік фірм  постачальників обладнання

| Найменування обладнання | кількість | Найменування фірми |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТОВ «ЕНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ» м.Київ |  | ТОВ «КВАНТ» м.Київ |  |
| Пристрій плавного пуску |  | Ціна , т.грн./од | вартість, т.грн. | Ціна , грн./од | вартість, т.грн. |
| АTS 22 С48 Q 480 400 В фірми Schneider Electric | 1 | 71,93 | 71,93 | 74,56 | 74,56 |
| Всього |  |  | 71,93 |  | 74,56 |

2.5. Заходи щодо підвищення  екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища,з них:

2.5.1. Реконструкція аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектору  КНС №6

Каналізаційна насосна станція №6  розташована по вул.Сучасна.Побудована в 1975 році. Проектна потужність 19 тис.м3/добу,фактична-1,6 тис.м3/добу

По каналізаційному  колектору ду 400мм, матеріал – сталь КНС №6 приймає стічні води від  житлового мікрорайону «Хімік», «Семенівка»та  КНС №8 та перекачує на очисні споруди м.Словянська.

Ділянка даного каналізаційного  колектора ду-400 мм довжиною -10 п.м. ( в районі КНС №6) і запірна арматура на ньому Ду-400 мм-1 од. виробили свій експлуатаційний ресурс, знаходиться в аварійному стані, в зв'язку з чим на даному колекторі відбуваються аварії, витікання госп / фекальних стоків на поверхню землі, зупинка роботи КНС№6 для можливості проведення ремонтних робіт,припинення подачі води на житлові мікрорайони «Хімік» та Семенівка. Аварійний стан колектору викликаний агресивною дією стічних  вод на поверхню трубопроводу та тривалим терміном експлуатації.

З огляду на вищевикладене, необхідна заміна даної аварійної ділянки каналізаційного колектора.

. Реалізація проекту дозволить не тільки зменшити вже існуюче навантаження на навколишнє природнє середовище, яке пов'язане з локальними  аварійними  ситуаціями, а і забезпечити  надійне  та якісне відведення  стоків  мешканців  м-ну Хімік» та с.Семенівка,  уникнути  екологічної катастрофи,

Заходом  передбачено

- Заміна аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектору Ду-400 мм матеріал-сталь ) довжиною-10 п.м. в районі КНС №6

- Заміну засувки Ду-400 мм -1 од.в існуючому колодязі

Загальна кошторисна вартість робіт по об’єкту Реконструкція аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектору  КНС №6 складає 88,58 т.грн (без ПДВ).

Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2020 році – амортизаційні відрахування.

Додатки до розділу

2.5.1.: Реконструкція аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектору  КНС №6

2.5.2. Реконструкція  ділянки напірного каналізаційного колектора від КНС №5 до КНС №1  по вул.Растроповича

КНС № 5 розташована по вул. Чапаєва. Побудована в 1986 р. Проектна потужність -13 тис.м3 / добу, фактична 5,7 тис.м3 / добу.

Перекачує стоки від району з-ду Будмаш, залізничного вокзалу, м-н Артема, КНС №14 на очисні споруди.

КНС № 1-розташована по вул. Машчерметівська. Побудована в 1962 році. Проектна потужність 18 тис.м3 / сут.Фактична-3,5 тис.м3 / добу. Перекачує стоки від м-на Дарвіна, вокзалу на очісні споруди.

При виникненні аварійніх ситуацій на КНС №5 або на напірному каналізаційному колектору від КНС №5 стічні води від КНС №5 по резервному напірному каналізаційному колектору Ду-150 мм, прокладеному по вул.Растроповіча, перекачуються на КНС №1.

Даний колектор  прокладений із сталевих труб Ду-150 мм в 1986 році, знаходиться в  аварійному  стані, викликаному агресивною дією ґрунтових вод на зовнішню поверхню  труби ,тривалим терміном експлуатації.На протязі останніх років даний колектор на використовується  із-за  незадовільного технічного стану . На даний час при  усуненні аварій  на КНС №5 та напірному колекторі від цієї насосної станції відключається водопостачання великих районів міста: м-ну Артема, району залізничного вокзалу, що породжує численні скарги від населення.

Заходом передбачається:

- виконати заміну  напірного каналізаційного колектору від КНС №5 до КНС №1 діаметром 160 мм матеріал ПЕ довжиною 1700 п.м.

- виконати монтаж засувки Ду-200 мм- 1 од.  в машзалі КНС №5.

Загальна кошторисна вартість робіт по об’єкту «Реконструкція  ділянки напірного каналізаційного колектора від КНС №5 до КНС №1  по вул.Растроповича» складає 550,13 т.грн (без ПДВ).

Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2020 році – амортизаційні відрахування.

Додатки до розділу

2.5.2. :Реконструкція  ділянки напірного каналізаційного колектора від КНС №5 до КНС №1  по вул.Растроповича

13.Забов’язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів реалізації інвестиційної програми

Комунальне підприємство «Словміськводоканал» зобов'язується на протязі 2020 року виконати заходи Інвестиційної програми та забезпечити :

- зменшення втрат питної води на  36899 м3/рік;

- економію енергоресурсів на 687700кВт\рік;

- підвищення рівня якості послуг водопостачання та  водовідведення , що надаються населенню та підприємствам міста ;

-підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища;

14. Обсяги та джерела  фінансування

Фінансування програми проводитиметься за рахунок амортизаційних відрахувань,інвестицій з прибутку , в тому числі :

  - амортизаційні відрахування 5615,55тис.грн

  - інвестиції з прибутку-7916,49 тис.грн.

14.1.Розрахунок  оцінки економічної ефективності інвестиційної програми

- Інвестиційні вирати 13532,04тис.грн.

-Річний економічний ефект від впровадження інвестиційних заходів –2060,3 тис.грн.

Чиста приведена вартість=чистий грошовий дохід – первинні вкладення на реалізацію інвестиційного проекту= 2060,3 – 13532,04= - 11471,74 тис.грн без ПДВ

Внутрішня норма дохідності=√(чистий грошовий дохід/первинні вкладення на реалізацію інвестиційного проекту) – 1=√(2060,3/13532,04)-1=-0,61%.

Індекс прибутковості=чистий грошовий дохід/первинні вкладення на реалізацію інвестиційного проекту= 2060,3 / 13554,71 =0,15 %

В.о.генерального директора                                              О.Р.ШУРКО

15.Додатки до Інвестиційної програми КП «Словміськводоканал» на 2020 рік

Додаток 8

| Інформація щодо планових витрат на придбання водопровідних труб (враховані в інвестиційній програмі на 2020 рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Ліцензіат |  | Матеріал |  | Діаметр, мм |  |  |  | Товщина стінок, мм |  | Виробник |  |  |  |  |  | Постачальник |  |  | Довжина, м |  | Ціна, грн/м (без ПДВ) |  | Вартість, тис. грн (без ПДВ) |  |  |  | У цінах на дату, дд.мм.рррр |  |  |  |
| 1 | КП «Словміськводоканал» |  | ПЕ |  | 200 |  |  |  | 11,9 |  | ТД «Євротрубпласт» |  |  |  |  |  | ТД «Євротрубпласт» |  |  | 200 |  | 543,22 |  | 108,64 |  |  |  | 03.04.19 |  |  |  |
| 2 | КП «Словміськводоканал» |  | сталь |  | 325 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | ТОВ «РІСТЕЙЛ ГРУП» |  |  | 88 |  | 1807,29 |  | 95,68 |  |  |  | 03.04.19 |  |  |  |
| 3 | КП «Словміськводоканал» |  | ПЕ |  | 160 |  |  |  | 9,5 |  | ТД «Євротрубпласт» |  |  |  |  |  | ТД «Євротрубпласт» |  |  | 350 |  | 348,02 |  | 121,81 |  |  |  | 03.04.19 |  |  |  |
| 4 | КП «Словміськводоканал» |  | сталь |  | 114 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | ТОВ «РІСТЕЙЛ ГРУП» |  |  | 120 |  | 293,62 |  | 35,23 |  |  |  | 03.04.19 |  |  |  |
|  | Підсумок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 758 |  |  |  | 361,36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В.о.генерального директора |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ШУРКО О.Р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (посадова особа ліцензіата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Головний бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СІДНЄВА А.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник ВТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МОДЕНКО Т.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (посада відповідального виконавця) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Додаток 9 Інформація щодо планових витрат на придбання каналізаційних труб (враховані в інвестиційній програмі на 2020 рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  | Ліцензіат |  | Матеріал |  |  | Діаметр, мм |  |  | Товщина стінок, мм |  |  |  | Виробник |  |  |  | Постачальник | Довжина, м |  | Ціна, грн/м (без ПДВ) |  | Вартість, тис. грн (без ПДВ) |  |  |  | У цінах на дату, дд.мм.рррр |  |  |  |  |  |
| 1 |  | КП «Словміськводоканал» |  | сталь |  |  | 400 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  | ТОВ «РІСТЕЙЛ ГРУП» | 10 |  | 4054,87 |  | 40,55 |  |  |  | 03.04.19 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | КП «Словміськводоканал» |  | ПЕ |  |  | 160 |  |  | 9,5 |  |  |  | ТД «Євротрубпласт» |  |  |  | ТД «Євротрубпласт» | 1700 |  | 180,9 |  | 307,53 |  |  |  | 29.06.19 |  |  |  |  |  |
|  |  | Підсумок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1710 |  |  |  | 348,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В.о.генерального директора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  |  | ШУРКО О.Р. |  |  |  |  |
|  |  | (посадова особа ліцензіата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |
|  |  | Головний бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  |  | СІДНЄВА А.Ю. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |
|  |  | Начальник ВТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  |  | _ МОДЕНКО Т.О. |  |  |  |  |
|  |  | (посада відповідального виконавця) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |

| Додаток 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація щодо планових витрат на придбання насосного обладнання з водопостачання (враховані в інвестиційній програмі на 2020 рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  | Ліцензіат | Марка |  | Виробник | Постачальник | Продуктивність, куб. м/год | Тиск, м | Потужність двигуна, кВт | Кількість, од. | Ціна за од., грн (без ПДВ) | Вартість, тис. грн (без ПДВ) |  |  | У цінах на дату, дд.мм.рррр |
| 2 |  | КП «Словміськводоканал» | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | Підсумок | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | В.о.генерального директора |  |  |  |  |  |  |  | ШУРКО О.Р. |  |  |  |  |  |
|  |  | (посадова особа ліцензіата) |  |  |  |  | (підпис) |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |
|  |  | Головний бухгалтер |  |  |  |  | __________ |  |  | СІДНЄВА А.Ю. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |
|  |  | _ Начальник ВТВ |  |  |  |  | __________ |  |  | МОДЕНКО Т.О. |  |  |  |  |  |
|  |  | (посада відповідального виконавця) |  |  |  |  | (підпис) |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |

| Додаток 11 Інформація щодо планових витрат на придбання насосного обладнання з водовідведення (враховані в інвестиційній програмі на 2020 рік). Ліцензіат; Марка; Виробник; Постачальник; Продуктивність, куб. м/год; Тиск, м; Потужність двигуна, кВт; Кількість, од.; Ціна за од., грн (без ПДВ); Вартість, тис. грн (без ПДВ); У цінах на дату, дд.мм.рррр. КП «Словміськводоканал»; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Підсумок. |
| --- |
|  | В.о.генерального директора |  |  |  |  |  |  | ШУРКО О.Р. |  |  |  |  |
|  | (посадова особа ліцензіата) |  |  |  | (підпис) |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |
|  | Головний бухгалтер |  |  |  | __________ |  |  | СІДНЄВА А.Ю. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (підпис) |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |
|  | _ Начальник ВТВ |  |  |  | __________ |  |  | МОДЕНКО Т.О. |  |  |  |  |
|  | (посада відповідального виконавця) |  |  |  | (підпис) |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |

| Додаток 12 Інформація щодо планових витрат на придбання вузлів комерційного обліку (враховані в інвестиційній програмі на 2020 рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п |  |  | Ліцензіат |  |  |  |  |  | Марка |  | Виробник |  |  |  | Постачальник |  |  |  |  |  |  | Клас |  |  |  | Вид дистанційної передачі даних (за наявності) |  |  |  | Діаметр, мм |  |  |  | Кількість, од. |  |  |  | Ціна за од., грн (без ПДВ) |  |  |  | Вартість, тис. грн (без ПДВ) |  |  | У цінах на дату, дд.мм.рррр |  |  |  |  |
| 1 |  |  | КП «Словміськводоканал» |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Підсумок |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | В.о.генерального директора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ШУРКО О.Р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (посадова особа ліцензіата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Головний бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СІДНЄВА А.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начальник ВТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МОДЕНКО Т.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (посада відповідального виконавця) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Додаток 13 Інформація щодо планових витрат на придбання лічильників технологічного обліку з водопостачання та водовідведення (враховані в інвестиційній програмі на 2020 рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  | Ліцензіат |  |  | Марка |  |  | Виробник |  |  | Постачальник |  |  |  | Призначення (вказати: технологічний ВП, технологічний ВВ) |  |  |  |  |  | Клас |  | Вид дистанційної передачі даних (за наявності) |  |  |  | Діаметр, мм |  |  |  | Кількість, од. |  |  | Ціна за од., грн (без ПДВ) |  |  |  |  | Вартість, тис. грн (без ПДВ) |  |  | У цінах на дату, дд.мм.рррр |  |  |  |  |
| 1 |  |  | КП «Словміськводоканал» |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Підсумок |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| В.о.генерального директора ___________________ ШУРКО О.Р. Головний бухгалтер ____________________ СІДНЄВА А.Ю. Начальник ВТВ ____________________ МОДЕНКО Т.О. Додаток 14 Інформація щодо планових витрат на придбання перетворювача частоти струму з водопостачання (враховані в інвестиційній програмі на 2020 рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  | Ліцензіат | Марка |  | Виробник |  |  |  | Постачальник |  |  |  |  |  |  |  | Технічні характеристики |  |  |  |  |  |  | Кількість, од. |  |  |  |  | Ціна за од., грн (без ПДВ) |  |  |  |  | Вартість, тис.грн (без ПДВ) |  |  |  |  |  | У цінах на дату, дд.мм.рррр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | КП «Словміськводоканал» | GD 5000-F0450-06 |  | INVT Electric |  |  |  | ТОВ «ЕНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ» |  |  |  |  |  |  |  | 450 кВт 6000 В |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500000 |  |  |  |  | 1500.0 |  |  |  |  |  | 18.03.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | GD 20-7R5G-4 |  | INVT Electric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5 кВт 380 В |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10005,0 |  |  |  |  | 10,01 |  |  |  |  |  | 27.02.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Підсумок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1510,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В.о.генерального директора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ШУРКО О.Р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (посадова особа ліцензіата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Головний бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СІДНЄВА А.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начальник ВТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МОДЕНКО Т.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (посада відповідального виконавця) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Додаток 15 Інформація щодо планових витрат на придбання перетворювача частоти струму з водовідведення (враховані в інвестиційній програмі на 2020 рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Ліцензіат | Марка | Виробник | Постачальник | Технічні характеристики | Кількість, од. | Ціна за од., грн (без ПДВ) | Вартість, тис.грн (без ПДВ) | У цінах на дату, дд.мм.рррр |  |
| 1 | КП «Словміськводоканал» | АТS 22С 480 А | Schneider Electric | ТОВ «ЕНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ» | Плавний пуск 400 В | 1 | 71925,0 | 71,93 | 27.02.19 |  |
|  | Підсумок |  |  |  |  | 1 | 71925,0 | 71,93 |  |  |

|  | В.о.генерального директора |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  | ШУРКО О.Р. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (посадова особа ліцензіата) |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Головний бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  | СІДНЄВА А.Ю. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |
|  | Начальник ВТВ |  |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  | МОДЕНКО Т.О. |  |  |  |  |  |
|  | (посада відповідального виконавця) |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |

| Додаток 16 Інформація щодо планових витрат на придбання запірної арматури (враховані в інвестиційній програмі на 2020 рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Ліцензіат | Марка | Виробник | Постачальник | Технічні характеристики | Кількість, од. | Ціна за од., грн (без ПДВ) | Вартість, тис. грн (без ПДВ) | У цінах на дату, дд.мм.рррр |
| 1 | КП «Словміськводоканал» | Hawle | Австрія | ТОВ «ІТЕС-Україна» | Ду-200 мм | 8 | 11795,21 | 94,4 | 28.03.19 |
| 2 | КП «Словміськводоканал» | Hawle | Австрія | ТОВ «ІТЕС-Україна» | ДУ-100 мм | 4 | 10943,51 | 43,77 | 28.03.19 |
| 3 | КП «Словміськводоканал» | 30 Ч6БР Ру25 | Україна | ТОВ «РЕМІНВЕСТРЕДУКТОР-Україна» | Ду-300 мм | 1 | 32138,34 | 32,14 | 05.04.19 |
| 4 | КП «Словміськводоканал» | 30 Ч6БР Ру10 | Україна | ТОВ «РЕМІНВЕСТРЕДУКТОР-Україна» | Ду-400 мм | 1 | 30119,51 | 30,12 | 05.04.19 |
|  | Підсумок |  |  |  |  | 14 |  | 200,43 |  |

| В.о.генерального директора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ШУРКО О.Р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (посадова особа ліцензіата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Головний бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СІДНЄВА А.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник ВТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МОДЕНКО Т.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (посада відповідального виконавця) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Додаток 17 Інформація щодо планових витрат на придбання силового обладнання (враховані в інвестиційній програмі на 2020 рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  | Ліцензіат |  | Марка |  |  |  | Виробник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постачальник |  |  |  |  |  |  |  | Технічні характеристики |  |  |  |  |  |  |  | Кількість, од. |  |  |  |  | Ціна за од., грн (без ПДВ) |  |  |  | Вартість, тис.грн (без ПДВ) |  |  |  |  |  |  | У цінах на дату, дд.мм.рррр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | КП «Словміськводоканал» |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Підсумок |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В.о.генерального директора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ШУРКО О.Р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (посадова особа ліцензіата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Головний бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СІДНЄВА А.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начальник ВТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МОДЕНКО Т.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (посада відповідального виконавця) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Додаток 18 Інформація щодо планових витрат на придбання лабораторного обладнання (враховані в інвестиційній програмі на 2020 рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  | Ліцензіат |  |  | Марка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виробник |  |  |  |  |  |  |  |  | Постачальник |  |  |  |  |  |  |  | Технічні характеристики |  |  |  |  |  |  |  | Кількість, од. |  |  |  |  |  |  | Ціна за од., грн (без ПДВ) |  |  |  |  |  |  | Вартість, тис.грн (без ПДВ) |  |  |  |  |  | У цінах на дату, дд.мм.рррр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | КП «Словміськводоканал» |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Підсумок |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | В.о.генерального директора |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  | ШУРКО О.Р. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (посадова особа ліцензіата) |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Головний бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  | СІДНЄВА А.Ю. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |
|  | Начальник ВТВ |  |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  | МОДЕНКО Т.О. |  |  |  |  |  |
|  | (посада відповідального виконавця) |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |

| Додаток 19 Інформація щодо планових витрат на придбання спеціального обладнання (враховані в інвестиційній програмі на 2020 рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Ліцензіат |  | Марка |  | Виробник |  |  | Постачальник |  | Технічні характеристики |  |  | Кількість, од. |  | Ціна за од., грн (без ПДВ) |  | Вартість, тис.грн (без ПДВ) |  | У цінах на дату, дд.мм.рррр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КП «Словміськводоканал» |  | Пожежний гідрант |  | Havle (Австрія) |  |  | ТОВ «ІТЕС-Україна» |  | Dn 100 RD-1.50 |  |  | 16 |  | 21434 |  | 342.94 |  | 23.07.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Підсумок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 21434 |  | 342.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.о.генерального директора; __________; ШУРКО О.Р.. (посадова особа ліцензіата); (підпис); (прізвище, ім’я, по батькові). Головний бухгалтер; __________; СІДНЄВА А.Ю.. (підпис); (прізвище, ім’я, по батькові). Начальник ВТВ; __________; МОДЕНКО Т.О.. (посада відповідального виконавця); (підпис); (прізвище, ім’я, по батькові). |  |  |  |
| Додаток 20 Інформація щодо планових витрат на придбання спеціальної техніки (враховані в інвестиційній програмі на 2020 рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  | Ліцензіат |  | Вид |  | Модель | Марка (шасі) |  | Виробник |  | Постачальник | Технічні характеристики |  | Кількість, од. |  | Ціна за од., грн (без ПДВ) |  | Вартість, тис.грн (без ПДВ) |  | У цінах на дату, дд.мм.рррр |  |  |  |  |  |
| 1 |  | КП «Словміськводоканал» |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Підсумок |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |

| В.о.генерального директора |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  | ШУРКО О.Р. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (посадова особа ліцензіата) |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |
| Головний бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  | СІДНЄВА А.Ю. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |
| Начальник ВТВ |  |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  | МОДЕНКО Т.О. |  |
| (посада відповідального виконавця) |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |

| Додаток 21 Перелік об'єктів незавершеного будівництва, модернізації та реконструкції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування об'єктів | Початок робіт (рік, місяць) | Затверджена кошторисна вартість, тис.грн (без ПДВ) | Обсяг здійсненого фінансування з початку виконання робіт на дату початку базового періоду, тис.грн (без ПДВ) |  | Обсяг фінансування, передбачений інвестиційною програмою на базовий період, тис.грн (без ПДВ) |  |  |  |  |  |  | Вартість виконаних робіт (згідно з актами) з початку виконання робіт на дату початку базового періоду, тис.грн (без ПДВ) |  |  | Обсяг незавершеного будівництва станом на дату початку базового періоду, тис.грн (без ПДВ) |  |  | Залишок кошторисної вартості на дату початку базового періоду, тис.грн (без ПДВ) |  |  | Обсяг фінансування, передбачений інвестиційною програмою на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ) |  |  | Характер робіт (нове будівництво, реконструкція, модернізація) |  | Джерело фінансування |  |  | Пропозиції щодо подальшого використання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 = 4 - 5 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |
| 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Підсумок | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| В.о.генерального директора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  |  |  |  | ШУРКО О.Р. |  |  |  |  |  |
| (посадова особа ліцензіата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |
| Головний бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  |  |  |  | СІДНЄВА А.Ю. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |
| Начальник ВТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  |  |  |  | МОДЕНКО Т.О. |  |  |  |
| (посада відповідального виконавця) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |

| Додаток 22 Перелік комп'ютерної техніки на початок планованого періоду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Група за роком випуску |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість, шт. |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| Комп'ютери до (базовий період-2001) 2001 року випуску |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  |  |  |
| Комп'ютери до (базовий період 2001 ) 2002 року випуску |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 9,8 |  |  |  |  |  |  |
| Комп'ютери до (базовий період 2001 ) 2003 року випуску |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Комп'ютери до (базовий період 2001 ) 2005 року випуску |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Комп'ютери (базовий період-2001 ) 2006 року випуску |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Комп'ютери (базовий період 2001 )2007 року випуску |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  |  |  |
| Комп'ютери (базовий період 2001 ) 2008 року випуску |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  |  |  |
| Комп'ютери (базовий період 2001 ) 2010 року випуску |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 9,8 |  |  |  |  |  |  |
| Комп'ютери (базовий період 2001 ) 2011 року випуску |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  |  |  |
| Комп'ютери (базовий період 2001 ) 2014 року випуску |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 47,0 |  |  |  |  |  |  |
| Комп'ютери (базовий період 2001 ) 2016 року випуску |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 11,8 |  |  |  |  |  |  |
| Комп'ютери (базовий період 2001 ) 2017 року випуску |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Комп'ютери (базовий період 2001 ) 2018 року випуску |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Зазначити відповідний рік. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ШУРКО О.Р. |  |  |  |  |
| (посадова особа ліцензіата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |
| Головний бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СІДНЄВА А.Ю. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |
| Начальник ВТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МОДЕНКО Т.О. |  |  |
| (посада відповідального виконавця) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |
| Додаток 23 Узагальнений порівняльний аналіз змін технічного стану колісних транспортних засобів, спеціальних машин та механізмів, виконаних на колісних шасі * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Назва показника |  |  | Одиниця виміру |  |  | Показник на кінець року |
| № з/п | Назва показника |  |  |  |  |  | Одиниця виміру |  |  |  |  | Показник на кінець року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № з/п |  | Назва показника |  | Одиниця виміру |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (базовий період-2)** 2018г. |  |  | (базовий період-1)** 2019г. |  |  |  | (базовий період)** |  |  | (прогнозний період)** з урахуванням обсягів запланованих робіт 01.01.2020г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Загальна кількість колісної техніки |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 33 |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | з них підлягає списанню |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
|  | з них підлягає списанню Автокрани |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | з них підлягають списанню |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
|  | з них підлягають списанню Автобурові машини |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | з них підлягають списанню |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
|  | з них підлягають списанню Бурильно-кранові машини |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | з них підлягають списанню |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
|  | з них підлягають списанню Автовежі телескопічні та підіймачі |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | з них підлягають списанню |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
|  | з них підлягають списанню у т. ч. на базі тракторів |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
|  | з них підлягають списанню |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
|  | з них підлягають списанню Автомобільні електромеханічні майстерні |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | з них підлягають списанню |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
|  | з них підлягають списанню Електролабораторії |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | з них підлягають списанню |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
|  | з них підлягають списанню Автомобілі (вахтові) для перевезення бригад робітників |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | з них підлягають списанню |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
|  | з них підлягають списанню у т. ч. для оперативних виїзних бригад (ОВБ) |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
|  | з них підлягають списанню |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
|  | з них підлягають списанню Вантажні автомобілі |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | з них підлягають списанню |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
|  | з них підлягають списанню Автомобілі для перевезення вантажів та пасажирів |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | з них підлягають списанню |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
|  | з них підлягають списанню Автомобілі з кузовами типів фургон, пікап |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | з них підлягають списанню |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
|  | з них підлягають списанню Автобуси категорій М3 та М2 ("мікроавтобуси") |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | з них підлягають списанню |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
|  | з них підлягають списанню Легкові автомобілі |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | з них підлягають списанню |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
|  | з них підлягають списанню Трактори і механізми, виконані на їх базі |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | з них підлягають списанню |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
|  | з них підлягають списанню Причепи, напівпричепи |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | з них підлягають списанню |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
|  | з них підлягають списанню Автомайстерні |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | з них підлягають списанню |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
|  | з них підлягають списанню Спеціальні легкові автомобілі |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | з них підлягають списанню |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
|  | з них підлягають списанню Спеціальні автомобілі, виконані на шасі вантажівок |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | з них підлягають списанню |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
|  | з них підлягають списанню Автонавантажувачі |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | з них підлягають списанню |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
|  | з них підлягають списанню Інші види колісної техніки (розшифрувати) |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
|  | з них підлягають списанню |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
|  | з них підлягають списанню |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| * У тому числі орендованої на довгостроковий період (більше року). ** Зазначити відповідний рік. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.о.генерального директора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ШУРКО О.Р. |  |  |  |  |
| (посадова особа ліцензіата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |
| Головний бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СІДНЄВА А.Ю. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |
| Начальник ВТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МОДЕНКО Т.О. |  |  |

| (підпис) Додаток 24 Аналіз колісної техніки станом на початок прогнозного періоду на 01.01.2019 р. |
| --- |
| № з/п |  | Марка колісної техніки |  |  |  |  | Призначення (тип) |  |  | Рік випуску |  | Нормативний строк експлуатації, років |  |  | Належність (структурний підрозділ) |  |  |  |  |  | Витрати пального*, л/100 км |  |  |  | Витрати на технічне обслуговування та ремонт, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Залишкова вартість, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підстава для списання/ заміни |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пропонується для заміни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за місяць |  |  |  |  |  |  | щорічні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | марка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | призначення (тип) |  |  |  |  |  |  |  | орієнтовна вартість, тис. грн |  |  |  |  |  | витрати пального*, л/100 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | витрати на технічне обслуговування та ремонт, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ГАЗ 2410 АН64-28ЕК |  |  |  |  | Легковой седан |  |  | 1988 |  | 5 |  |  | Авто. служба |  |  |  |  |  | 19,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ГАЗ 31029 АН51-49ЕВ |  |  |  |  | Легковой седан |  |  | 1992 |  | 5 |  |  | Авто. служба |  |  |  |  |  | 19,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ГАЗ 31029 АН54-01ЕА |  |  |  |  | Легковой седан |  |  | 1992 |  | 5 |  |  | Авто. служба |  |  |  |  |  | 19,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ГАЗ 31105 АН18-63IО |  |  |  |  | Легковой седан |  |  | 2004 |  | 5 |  |  | Авто. служба |  |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53393,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ГАЗ 2705 АН53-85ЕЕ |  |  |  |  | Грузопассажирск. |  |  | 2001 |  | 5 |  |  | Авто. служба |  |  |  |  |  | 26,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ГАЗ 52 АН34-64ЕС |  |  |  |  | Грузовой фургон |  |  | 1991 |  | 5 |  |  | Авто. служба |  |  |  |  |  | 32,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5470,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ГАЗ 53 АН30-12ЕН |  |  |  |  | Грузовой спциализированн. |  |  | 1992 |  | 5 |  |  | Авто. служба |  |  |  |  |  | 37,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ГАЗ 53 АН34-62ЕС |  |  |  |  | Грузовой фургон |  |  | 1989 |  | 5 |  |  | Авто. служба |  |  |  |  |  | 49,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ГАЗ 53 АН67-13ЕС |  |  |  |  | Грузовой фургон |  |  | 1988 |  | 5 |  |  | Авто. служба |  |  |  |  |  | 49,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22137,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | ГАЗ 53 АН34-79ЕС |  |  |  |  | Грузовой фургон |  |  | 1989 |  | 5 |  |  | Авто. служба |  |  |  |  |  | 37,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19083,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | ГАЗ 66 АН53-83ЕЕ |  |  |  |  | Грузовой фургон |  |  | 1990 |  | 5 |  |  | Авто. служба |  |  |  |  |  | 41,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | ГАЗ 3307 АН30-13ЕН |  |  |  |  | Грузовой фургон |  |  | 1994 |  | 5 |  |  | Авто. служба |  |  |  |  |  | 50,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | ГАЗ 3307 АН30-14ЕН |  |  |  |  | Грузовой фургон |  |  | 1993 |  | 5 |  |  | Авто. служба |  |  |  |  |  | 40,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19020,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | ГАЗ 3307 АН33-56ЕС |  |  |  |  | Грузовой фургон |  |  | 1990 |  | 5 |  |  | Авто. служба |  |  |  |  |  | 55,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5470,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | ГАЗ 3306 АН53-22ЕЕ |  |  |  |  | Грузовой бортовой |  |  | 1990 |  | 5 |  |  | Авто. служба |  |  |  |  |  | 32,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | ЗИЛ ММЗ АН81-09ЕА |  |  |  |  | Грузовой самосвал |  |  | 1976 |  | 5 |  |  | Авто. служба |  |  |  |  |  | 55,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | ГАЗ 52 АН67-12ЕС |  |  |  |  | Грузовой ас.бочка |  |  | 1990 |  | 5 |  |  | Авто. служба |  |  |  |  |  | 32,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7652,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | ГАЗ 53 АН67-91ЕС |  |  |  |  | Грузовой ас.бочка |  |  | 1989 |  | 5 |  |  | Авто. служба |  |  |  |  |  | 37,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | ЗИЛ 130 АН40-22ВА |  |  |  |  | Грузовой ас.бочка |  |  | 1985 |  | 5 |  |  | Авто. служба |  |  |  |  |  | 52,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | ЗИЛ 130 АН53-71ЕЕ |  |  |  |  | Грузовой авто кран |  |  | 1983 |  | 5 |  |  | Авто. служба |  |  |  |  |  | 47,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | КАМАЗ АН16-64IО |  |  |  |  | Грузовой ас.бочка |  |  | 2011 |  | 5 |  |  | Авто. служба |  |  |  |  |  | 33,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | КАМАЗ АН16-65IО |  |  |  |  | Грузовой ас.бочка |  |  | 2012 |  | 5 |  |  | Авто. служба |  |  |  |  |  | 33,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | КАМАЗ АН16-67IО |  |  |  |  | Грузовой спциализированн. |  |  | 2011 |  | 5 |  |  | Авто. служба |  |  |  |  |  | 33,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | КАМАЗ АН64-47IО |  |  |  |  | Грузовой ас.бочка |  |  | 1989 |  | 5 |  |  | Авто. служба |  |  |  |  |  | 35,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | МТЗ 80 Т36-26ДЦ |  |  |  |  | Трактор |  |  | 1998 |  | 5 |  |  | Авто. служба |  |  |  |  |  | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | МТЗ 82 Т36-32ДЦ |  |  |  |  | Трактор |  |  | 1992 |  | 5 |  |  | Авто. служба |  |  |  |  |  | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | ХТЗ 2511 Т36-27ДЦ |  |  |  |  | Трактор |  |  | 1999 |  | 5 |  |  | Авто. служба |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | ЭО 2621 Т012-54АН |  |  |  |  | Экскават |  |  | 1993 |  | 5 |  |  | Авто. служба |  |  |  |  |  | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19493,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | ЭО 2629 Т36-24АН |  |  |  |  | Экскават |  |  | 1993 |  | 5 |  |  | Авто. служба |  |  |  |  |  | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | ЭО 2621 Т009-18АН |  |  |  |  | Экскават |  |  | 1992 |  | 5 |  |  | Авто. служба |  |  |  |  |  | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | ЭО 2621 Т36-29АН |  |  |  |  | Экскават |  |  | 1989 |  | 5 |  |  | Авто. служба |  |  |  |  |  | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16937,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | ЮМЗ 6Л Т36-28ДЦ |  |  |  |  | Баровая установк |  |  | 1993 |  | 5 |  |  | Авто. служба |  |  |  |  |  | 7,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84966,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Т18-96ДК |  |  |  |  | Прицеп с бочки |  |  | 1982 |  | 5 |  |  | Авто. служба |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 537387,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Для спеціальних машин та механізмів, виконаних на колісних шасі, додатково враховувати витрати пального для роботи механізму (л/мотогодину). |
| В.о.генерального директора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ШУРКО О.Р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (посадова особа ліцензіата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Головний бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СІДНЄВА А.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник ВТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МОДЕНКО Т.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (посада відповідального виконавця) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Додаток 25 Розрахунок економічної ефективності закупівлі колісної техніки на прогнозний період |
| № з/п |  | Марка колісної техніки, що підлягає заміні |  |  | Марка колісної техніки, що пропонується на заміну |  |  |  |  | Вартість нової одиниці колісної техніки, що пропонується на заміну, тис. грн (без ПДВ) |  |  |  |  | Очікуваний річний економічний ефект (тис. грн без ПДВ) від: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строк окупності, років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | економії витрат на паливно-мастильні матеріали |  |  |  |  |  |  |  |  | зменшення витрат на технічне обслуговування і ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | зменшення інших витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  | зменшення затрат на закупівлю автомобільних шин за рахунок збільшення їх норми пробігу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | загальний очікуваний економічний ефект від заміни колісної техніки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 = 5 + 6 + 7 + 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 = 4/9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.о.генерального директора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ШУРКО О.Р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (посадова особа ліцензіата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Головний бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СІДНЄВА А.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник ВТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МОДЕНКО Т.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (посада відповідального виконавця) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Додаток 26 Впровадження та розвиток інформаційних технологій |
| № з/п |  |  | Складові цільової програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Усього на роки (прогнозний період) – (прогнозний період+4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У т. ч. по роках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (прогнозний період) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (прогнозний період+1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (прогнозний період+2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (прогнозний період+3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (прогнозний період+4) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | усього на рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 1 |  |  | Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформатизації, у т. ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.1 |  |  | закупівля та модернізація робочих станцій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.2 |  |  | закупівля та модернізація серверів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.3 |  |  | закупівля та модернізація активного обладнання комп'ютерних мереж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.4 |  |  | побудова та модернізація структурованих кабельних мереж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.5 |  |  | інші засоби інформатизації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2 |  |  | Закупівля системного програмного забезпечення, у т. ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2.1 |  |  | для робочих станцій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2.2 |  |  | для серверів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2.3 |  |  | інше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 3 |  |  | Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т. ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 3.1 |  |  | офісного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 3.2 |  |  | захисту інформації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 3.3 |  |  | геоінформаційних систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 3.4 |  |  | систем електронного документообігу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 3.5 |  |  | білінгових систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 3.6 |  |  | систем керування взаємовідносинами зі споживачами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 3.7 |  |  | інформаційних систем управління виробництвом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 3.8 |  |  | інше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 4 |  |  | Впровадження та модернізація контакт-центрів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 5 |  |  | Інше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| В.о.генерального директора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ШУРКО О.Р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (посадова особа ліцензіата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Головний бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СІДНЄВА А.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник ВТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МОДЕНКО Т.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (посада відповідального виконавця) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Додаток 27

ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА

ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ЛІЦЕНЗІАТА НА ОБРОБКУ

ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Я, Шурко Олексій Родионович , при наданні

(прізвище, ім’я, по батькові)

даних доНаціональної комісії,що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

(найменування уповноваженого органу)

даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за   допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності ліцензіата.

___________________________                                                 “____”________________ 2019 року

(підпис)                                                                                                   (дата)

В.о.генерального  директора

КП «Словміськводоканал»             ШУРКО О.Р.___________________

(посада посадової особи ліцензіата)    (прізвище, ім’я, по батькові)

| Додаток 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Звіт про виконання інвестиційної програми з централізованого водопостачання та водовідведення за 12 місяців 2017 року |
| № з/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Найменування заходів (пооб'єктно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількісний показник (одиниця виміру) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заплановано на прогнозний період |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів |  |  |  |  |  |  |  |  | Залишилось не профінансовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, % |  |  |  |  |  |  | Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причини невиконання плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | профінансовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоєно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | джерело фінансу вання |  |  |  |  |  |  |  |  | вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кількість |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вартість, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кількість |  |  |  |  |  |  |  |  | вартість, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вартість одиниці продукції |  |  |  |  |  |  |  | кількість |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вартість, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кількість |  |  |  |  |  |  |  |  | вартість, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кількість |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вартість, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВОДОПОСТАЧАННЯ |
| Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням: |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
| 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заміна запірної арматури на водопровідних мережах міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | од |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аморт.відрахування |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,4 |  |  |  |  |  |  |  | акти виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | на тенедері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | недостатність фінансових коштів,погодні умови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
| 1.2.1. | Оснащення приладами технологічного обліку об'єктів водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | од |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аморт.відрахування |  |  |  |  |  |  |  | 8,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 53,5 |  |  |  |  |  |  |  | акти виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на тендері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | недостатсність фінансових коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Встановлення будинкових водолічильників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | од |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аморт.відрахування |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на тендері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | відсутнчсть коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 246,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 53,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: |
| Усього за підпунктом 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: |
| Усього за підпунктом 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |
| Усього за підпунктом 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
| Усього за підпунктом 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  |  |  |  | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |
| Усього за підпунктом 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  |  |  |  |  |  |  | Інші заходи, з них: |
| 1.8.1. |  |  | Погашення кредиту Міжнародного банку розвитку та реконструкції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виробничі інвестиції з прибутку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4932,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 671 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 671 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4261,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відсутність коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4932,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 671 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 671 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4261,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом І |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 454,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5308,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 748,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВОДОВІДВЕДЕННЯ |
| Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням: |
| 2.1 |  |  |  |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
| Усього за підпунктом 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
| 2.2.1. |  |  |  |  | Оснащення приладами технологічного обліку об'єктів водовідведення (в тому числі розробка ПКД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | од |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аморт.відрахування |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 371,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | без тендеру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відсутність коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 371,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |
| Усього за підпунктом 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
| 2.4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Модернізація ХБЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | од |  |  | аморт.відрахування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 76,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | без тендеру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відсутність коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 76,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |
| Усього за підпунктом 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші заходи, з них: |
| 2.6.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Погашення кредиту Міжнародного банку розвитку та реконструкції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виробничі інвестиції з прибутку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | відсутність коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом ІІ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 3602,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3173,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за інвестиційною програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1055,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  | 8911,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,3 |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1229,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1177,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7681,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Звіт про виконання інвестиційної програми з централізованого водопостачання та водовідведення за 12 місяців 2018 року |
| № з/п |  |  |  |  |  |  |  |  | Найменування заходів (пооб'єктно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількісний показник (одиниця виміру) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заплановано на прогнозний період |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів |  |  |  |  |  |  |  |  | Залишилось не профінансовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, % |  |  |  |  |  |  | Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причини невиконання плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | профінансовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоєно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | джерело фінансу вання |  |  |  |  |  |  |  |  | вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кількість |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вартість, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кількість |  |  |  |  |  |  |  |  | вартість, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вартість одиниці продукції |  |  |  |  |  |  |  | кількість |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вартість, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кількість |  |  |  |  |  |  |  |  | вартість, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кількість |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вартість, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І |  |  |  |  |  |  |  |  | ВОДОПОСТАЧАННЯ |
| Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням: |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
| 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | Заміна аварійних ділянок водопровідних мереж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аморт.відрахування |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,9 |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,8 |  |  |  |  |  |  |  | акти виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,1 |  |  |  |  |  |  |  | 8,11 |  |  |  |  |  |  | без тендеру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | відсутність коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Технічне переоснащення насосних агрегатів фільтрувальної станції та водозабору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | од |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аморт.відрахування |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,6 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | без тендеру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | відсутність коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Улаштування плавного пуску на ПВНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | од |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аморт.відрахування |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | без тендеру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | відсутність коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 456,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,9 |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 449,7 |  |  |  |  |  |  |  | 8,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
| 1.2.1. | Оснащення приладами технологічного обліку об'єктів водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | од |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аморт.відрахування |  |  |  |  |  |  |  | 9,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | без тендеру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | відсутність коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: |
| 1.3.1 | Модернізація фільтрувальної станції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | од |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аморт.відр |  |  |  |  |  |  |  | 134,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1076,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1076,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1076,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | без тендеру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | відсутність коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1076,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1076,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1076,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: |
| Усього за підпунктом 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |
| Усього за підпунктом 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
| 1.6.1 |  |  |  |  | Модернізаця ХБЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | од |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аморт.відр |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,3 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | без тендеру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | відсутність коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,3 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  |  |  |  | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |
| Усього за підпунктом 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  |  |  |  |  |  |  | Інші заходи, з них: |
| 1.8.1. |  |  | Реконструкція покрівлі адмінбудівлі КП «Словміськводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аморт.відр |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 303,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204,15 |  |  |  |  |  |  |  | акти виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | без тендеру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | недостатність коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.2. |  |  | Погашення кредиту Міжнародного банку розвитку та реконструкції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виробничі інвестиції з прибутку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4932,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 671 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 671 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4261,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відсутність коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5115,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4858,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом І |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 394,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 925,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6737,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6473,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВОДОВІДВЕДЕННЯ |
| Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням: |
| 2.1 |  |  |  |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
| 2.1.1. |  |  |  |  | Заміна ділянки водопроводу технічної води на очисних спорудах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аморт.відр. |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | без тендеру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | відсутність коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  |  |  | Улаштування плавного пуску на насосних станціях (КНС №1-А –3 од, КНС №5-- 1 од., КНС №3- 1 од., насосна станція сирого осаду-2 од.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | од |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аморт.відр. |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 395,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 395,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 395,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | без тендеру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | відсутність коштів коштів відсутність коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. |  |  |  |  | Технічне переоснащення насосних агрегатів КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | од |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аморт.відр. |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | без тендеру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | відсутність коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 818,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 818,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 818,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
| 2.2.1. |  |  |  |  | Оснащення приладами технологічного обліку об’єктів водовідведення (КНС № 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | од |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аморт.відрахування |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 228,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | без тендеру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | відсутність коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 228,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |
| Усього за підпунктом 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
| Усього за підпунктом 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |
| Усього за підпунктом 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші заходи, з них: |
| 2.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Розробка ПКД об’єкт "Реконструкція ділянки напірного каналізаційного колектора на ділянці віл КНС №6 в районі вул.Чорноморська"" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | од |  |  | аморт. відр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 168,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | без тендеру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | відсутність коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Розробка ТЕО"Реконструкція очисних споруд м.Слов'янська (втілення сучасних методів очищення стоків та обробки осадів)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | од |  |  | аморт. відр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 315,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,4 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,4 |  |  |  |  |  |  |  | ТЕО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | без тендеру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | недостатність коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкція покрівлі будівлі очисних споруд КП "Словміськводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  | аморт. відр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475 |  |  |  |  |  |  |  | 221,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  | 276,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,21 |  |  |  |  |  |  |  | 276,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,69 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | без тендеру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | недостатність коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Погашення кредиту Міжнародного банку розвитку та реконструкції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виробничі інвестиції з прибутку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | відсутність коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 484,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 477 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 705,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 477 |  |  |  |  |  |  |  | 3781,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  | 276,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303,81 |  |  |  |  |  |  |  | 277,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3478,09 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом ІІ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 881,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 493,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1753,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 493,6 |  |  |  |  |  |  |  | 4829,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  | 276,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303,81 |  |  |  |  |  |  |  | 277,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4525,49 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за інвестиційною програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1275,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 854,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3678,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 854,86 |  |  |  |  |  |  |  | 11566,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,29 |  |  |  |  |  |  |  | 607,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 567,06 |  |  |  |  |  |  |  | 608,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 567,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10999,34 |  |  |  |  |  |  |  | 8,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.о.генерального директора ШУРКО О.Р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А.В.КІ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |