Додаток 1
до рішення виконавчого комітету від___________№_________
Програма
капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, гуртожитків, ОСББ, житлових та нежитлових приміщень комунальної власності 
на 2020-2023 роки
Слов'янськ
1. Паспорт Програми капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, гуртожитків, ОСББ, житлових та нежитлових приміщень комунальної власності на 2020-2023 роки
	1.
	Ініціатор розроблення Програми
	Слов'янська міська рада

	2.
	Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми
	Цивільний кодекс України, Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Закон України «Про житлово-комунальні послуги», Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду», Закон України «Про кооперацію», Закон України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

	3. 
	Головний розробник Програми
	Управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради

	4.
	Співрозробники Програми
	Слов’янський відділ поліції ГУНП в Донецькій області

	5. 
	Відповідальний виконавець Програми
	Управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради

	6.
	Співвиконавці (учасники) Програми
	Слов’янська міська рада, управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради, уповноважені особи від співвласників багатоквартирних житлових будинків, голови ОСББ, управителі

	7.
	Термін реалізації Програми
	2020 - 2023 роки (4 роки)

	7.1
	Етапи виконання Програми (для довгострокової програми)
	І   етап - 2020 рік
ІІ  етап - 2021 рік
ІІІ етап - 2022 рік
ІV етап - 2023 рік

	8. 
	Мета Програми
	Забезпечення реалізації державної політики з реформування житлово-комунального господарства, підвищення ефективності та надійності його функціонування. Забезпечення надійної і безпечної експлуатації багатоквартирних будинків, розширення системи відеоспостереження міста та покращення комфорту проживання мешканців у будинках через проведення ремонтів будинків, встановлення сучасних засобів зовнішнього контролю (спостереження) на умовах співфінансування, а також відновлення нежитлових приміщень комунальної власності, житлових приміщень, що знаходяться в комунальній власності, які були визнані відумерлою спадщиною, безхазяйним майном, придбані для сиріт та внутрішньо-переміщених осіб (ВПО) за кошти міського, обласного, державного бюджетів, підвищення ефективності управління багатоквартирними будинками шляхом формування конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг. 

	9.
	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього
	2020-2023 роки – 60000,0 тис.грн.


	9.1 
	в тому числі:
	2020 рік – 15000,0 тис.грн.
2021 рік - 15000,0 тис.грн.
2022 рік - 15000,0 тис.грн.
2023 рік - 15000,0 тис.грн.

	
	- коштів міського бюджету;

	

	
	- коштів обласного бюджету;
	-

	
	- коштів державного бюджету;
	-

	
	- кошти інших джерел
	співфінансування у відсотковому співвідношенні співвласниками будинків та ОСББ, інші залучені кошти з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

	10.
	Очікувані результати виконання
	Забезпечення рівних можливостей мешканців щодо виконання робіт з капітального ремонту. 
Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлового фонду.
Забезпечення покращення стану багатоквартирних будинків шляхом удосконалення системи управління та збільшення кількості проведених ремонтів будинків пропорційно до суми співфінансування.

	11.
	Ключові показники ефективності
	Згідно Програми з 2020 року до 2023 року планується на умовах співфінансування провести роботи з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, гуртожитків, будинків ОСББ, відновлення нежитлових приміщень комунальної власності, житлових приміщень, що знаходяться в комунальній власності, які були визнані відумерлою спадщиною, безхазяйним майном, придбані для сиріт та внутрішньо-переміщених осіб за кошти міського, обласного, державного бюджетів.


2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма
Програма «Капітальний ремонту багатоквартирних житлових будинків, гуртожитків, ОСББ, житлових та нежитлових приміщень комунальної власності на 2020-2023 роки» (далі Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», Закону України «Про кооперацію», Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розробленого Слов’янським відділом поліції ГУНП в Донецькій області проєкту «Безпечний будинок», з метою виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду міста, покращення його санітарно-технічного стану, поліпшення експлуатаційних показників житлових будинків, гуртожитків з залученням коштів співвласників, капітального ремонту квартир комунальної власності, модернізації і ремонту ліфтового парку, підвищення ефективності, надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення мешканців міста, залучення мешканців багатоквартирних будинків до активної участі у забезпеченні безпеки власного майна і публічної безпеки у місцях проживання, відновлення нежитлових приміщень комунальної власності, житлових приміщень, що знаходяться в комунальній власності, які були визнані відумерлою спадщиною, безхазяйним майном, придбані для сиріт та внутрішньо-переміщених осіб за кошти міського, обласного, державного бюджетів. Дія цієї Програми не поширюється на відомчі, кооперативні багатоквартирні житлові будинки.
Житлове господарство переживає значні труднощі. Щороку житловий фонд старішає, спостерігається зниження якості надання житлово-комунальних послуг, що потребує координації спільних дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, мешканців багатоквартирних будинків та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.
Система управління житлово-комунальною галуззю на теперішній час має комплекс системних проблем, які з кожним роком поглиблюються. Застарілими є й організаційні принципи роботи та управління житловим фондом. Відсутні системні перетворення у житлово-комунальній сфері, постійне недофінансування запланованих заходів щодо належного утримання та ремонту житлового фонду, його реконструкції і модернізації. 
Проблеми забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами взагалі, та послугами з утримання (управління) житла, є на сьогоднішній день вкрай актуальними. Одночасно, в теперішніх економічних та соціально-політичних умовах витрати на утримання будинків постійно зростають. Все це призводить до чисельних нарікань та скарг мешканців й змушує багатьох з них власноруч і за власні кошти проводити ремонтно-відновлювальні роботи для забезпечення належного рівня проживання. 
Покращити цю ситуацію можливо лише докорінним реформуванням галузі та впровадженням ринкової конкуренції у системі управління житлом. Тому сучасне українське законодавство в цій сфері перебуває в стані постійного вдосконалення.
Так, надана державою можливість приватизації житлового фонду призвела до появи власників житла з утриманським ставленням до свого житла (частка приватизованого житлового фонду у місті Слов’янськ складає понад, 90%) та основної проблеми у сфері житлового господарства – проведення приватизації державного та комунального житла без створення відповідної правової концепції управління приватизованим житлом, вироблення стратегії фінансування капітального ремонту житла тощо. Як наслідок – власниками житла у більшості випадків стали особи, які не готові нести тягар утримання житла, що згідно з Конституцією України є обов’язковим атрибутом будь-якої власності. Безоплатно отримавши житло, вони знаходяться в очікуванні фінансової допомоги з боку держави або міської влади на його утримання, у тому числі проведення капітального ремонту свого будинку.
З 01 липня 2015 року введено в дію Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку». Цим законом було внесено принципові зміни у звичну схему співпраці ЖЕКів з мешканцями житлових будинків – він покликаний спонукати мешканців багатоквартирних будинків бути більш свідомими та відповідальними, самостійно здійснювати утримання (управління) власним будинком (наприклад, обирати організацію, що має утримувати (управляти) будинком та контролювати її діяльність тощо). Адже багатоквартирний будинок на сьогоднішній день, по своїй суті є великим «приватним будинком», оскільки нежитлові приміщення, місця загального користування, інженерні комунікації тощо є спільною власністю мешканців приватизованих квартир, а тому і ставлення до будинку має бути відповідним.
Тому проблеми у сфері житлового господарства необхідно вирішувати шляхом створення ефективного власника будинку, який зможе забезпечити його надійне і високоякісне обслуговування з врахуванням інтересів мешканців цього будинку. Таким власником на сьогоднішній день можуть стати уповноважені особи від мешканців багатоквартирного будинку та ОСББ, оскільки за сучасних умов саме вони є законодавчо врегульованим альтернативним варіантом утримання й експлуатації житла, а також реалізації права громадян щодо їх участі в місцевому самоврядуванні. Це єдиний механізм, за допомогою якого власники приміщень у багатоквартирному будинку (житлових та нежитлових) можуть самостійно користуватися та здійснювати управління будинком загалом. Велике значення тут має саме відповідальність мешканців, яка значно зростає, адже тепер немає на кого скаржитися, крім себе самих. А зацікавлені співвласники більш ефективно здійснюють управління будинком, бо витрачають на це власні кошти з метою отримання власного комфорту.
Витрати з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків міського бюджету з року в рік зростають, будучи постійним каталізатором неспокою для громадян міста. Реновація будівель не проводилась десятиліттями, як наслідок - стан житлових будинків без капітальних ремонтів погіршується. Величезних фінансових ресурсів, які необхідні для повної реновації житлового фонду у місцевому бюджеті не вистачає.
Фінансування капітального ремонту за кошти міського бюджету на умовах співфінансування є підтримкою для мешканців багатоквартирних житлових будинків, ОСББ, які беруть на себе відповідальність за утримання власних будинків та дієвим чинником прискорення самоорганізації мешканців щодо самостійного утримання своєї спільної власності.
Дольова участь співвласників багатоквартирних житлових будинків у капітальному ремонті житлового фонду м.Слов’янськ на умовах співфінансування може забезпечити збільшення обсягів та поліпшення якості капітальних ремонтів житлового фонду. 
Місто Слов’янськ має статус курорту державного значення. Це одне з найстаріших міст Донецької області з яскравою багатовіковою історією. Територіально місто з населенням понад 120 тисяч осіб, розташоване на сході країни. 
Житловий фонд міста складає 620 багатоквартирних житлових будинків, в тому числі 96 багатоквартирних будинків передано на утримання об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), 33 будинки – житлово-будівельні кооперативи.
Відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» №417-VІІІ від 14.05.2015р. та наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 №150 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку» виконавчим комітетом Слов’янської міської ради в м.Слов’янськ 12.04.2019р. було проведено конкурс з визначення управителів для багатоквартирних будинків, які розташовані на території Слов’янської міської ради для багатоквартирних будинків
Рішенням Слов’янської міської ради від 17.04.2019р. №971 «Про призначення управителів для багатоквартирних будинків, які розташовані на території Слов’янської міської ради» визначено управителів. На підставі даного рішення 22.04.2019 від імені співвласників 163 житлових будинків, гуртожитків Слов’янською міською радою підписаний договір про надання послуг з управління будинками з ТОВ «Синергія-БТ», від імені співвласників 208 житлових будинків, гуртожитків (в тому числі одноповерхового житлового фонду) підписаний договір про надання послуг з управління будинками з КП «Керуюча компанія №4».
Співвласниками 120 багатоквартирних будинків самостійно обрано управителями ТОВ «Керуюча компанія «Ліра ЛТД», ТОВ «Арагорн», ТОВ «Цидило и К».
570 житлових будинків знаходяться в експлуатації більше 30 років, в тому числі 77 житлових будинків введено в експлуатацію до 1918 року, 65 житлових будинків введено в експлуатацію до 1940 року минулого століття.
Однією з актуальних соціально-економічних проблем сьогодення є стан житлового фонду.
Утримання у належному стані об’єктів житлового фонду міста потребує впровадження комплексних заходів:
- з капітального ремонту, реконструкції покрівель, оголовків димвентканалів, блискавкозахисту;
- з капітального ремонту та заміни внутрішньобудинкових інженерних систем, обладнання, вузлів обліку енергоносіїв, термомодернізації;
- з капітального ремонту, відновлення інженерних систем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості;
- з заміни інженерного обладнання та автоматизації обліку і регулювання витрат енергоресурсів, облаштування відеоспостереження;
- з капітального ремонту вікон, дверей, фасадів, козирків вхідної групи під’їздів, панельних швів, балконів, вимощення;
- з капітального ремонту квартир комунальної власності територіальної громади міста;
- модернізації і ремонту ліфтового парку;
- з капітального ремонту несучих та огороджувальних конструкцій будинків, забезпечення доступності людей з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;
- з капітального ремонту, відновлення нежитлових приміщень комунальної власності, житлових приміщень, що знаходяться в комунальній власності, які були визнані відумерлою спадщиною, безхазяйним майном, придбані для сиріт та внутрішньо-переміщених осіб (ВПО) за кошти міського, обласного, державного бюджетів.
На обслуговуванні багатоповерхового житлового фонду м.Слов’янськ, усіх форм власності, знаходиться 242 ліфта, у тому числі в житловому фонді – 156 одиниць, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків – 59 одиниць та 6 ліфтів відомчого житлового фонду.
Всього обладнано ліфтами 75 будинків, загальною площею 495,4 тис.кв.м.
Усі ліфти диспетчеризовані, наявні системи обслуговують ліфти мікрорайонів «Артема», «Хімік», «Залізничний», центр міста.
Враховуючи те, що більшість ліфтів багатоповерхових будинків введено до експлуатації у 80-ті роки, на теперішній час відпрацювали нормативний термін експлуатації (25 і більш років) 217 ліфтів, в тому числі 49 одиниць у будинках ОСББ. З кожним роком кількість таких ліфтів зростає.
Згідно вимогам Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів, затверджених наказом Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці і гірничого нагляду України від 01.09.2008 №190, Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (НПАОП.00-8.18-04), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 №687, ліфти через вичерпний термін їх безпечної експлуатації, який становить 25 років потребують експертного обстеження, потім капітального ремонту, модернізації або заміни через зношеність обладнання. Експлуатація старого ліфтового обладнання призводить до значного збільшення вартості його технічного обслуговування, робить ліфти небезпечними при експлуатації. Темпи старіння ліфтового обладнання відбуваються швидше за темпи його відновлення.
Необхідна модернізація і капітальний ремонт існуючих диспетчерських систем (СД) з метою укрупнення зони обслуговування та зниження витрат на утримання диспетчеризації ліфтів.
З метою залучення мешканців багатоквартирних будинків до активної участі у забезпеченні безпеки власного майна і публічної безпеки у місцях проживання, підвищення ефективності взаємодії поліції з громадкістю на засадах партнерства, налагодження дієвого взаємообміну інформацією про кримінальні правопорушення, осіб, які причетні до них чи виношують наміри їх вчинити, за ініціативою Головного управління національної поліції в Донецькій області необхідно впровадження проекту Слов’янського відділу поліції сервісного характеру «Безпечний будинок».
Одним з механізмів вирішення даної проблеми є налаштування чітко скоординованої взаємодії владних та правоохоронних органів, об’єднань громадян та населення.
Створення проекту «Безпечний будинок» обумовлено потребою посилення безпекової взаємодії, підвищення рівня правової культури населення, впровадження комплексу програмно-апаратних та організаційних заходів для посилення безпеки населення, захисту стратегічних об’єктів та об’єктів забезпечення життєдіяльності міста.
Крім того, для покращення криміногенної ситуації міста необхідно розширення системи відеоспостереження. Можливість фіксації та збору доказів з місць скоєння правопорушень сприятиме розкриттю та профілактиці злочинів. 
Встановлення сучасних систем безпеки та застосування засобів зовнішнього контролю (спостереження) з метою запобігання та швидкого реагування на правопорушення повинно стати основою спільної цілеспрямованої роботи правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування.
Для забезпечення надійної роботи житлового господарства дуже важливим є своєчасне усунення аварій та пошкоджень внутрішньо будинкових мереж централізованого опалення, каналізації, енергозбереження, освітлення у житлових будинках. У зв’язку з перевищенням міжремонтних строків експлуатації, майже 70% інженерних мереж багатоквартирних будинків потребують капітального ремонту або заміни. Щороку обслуговуючими підприємствами ліквідуються аварії та пошкодження. 
Окрім зниження термінів експлуатації житлового фонду, гострою залишається проблема неефективного споживання енергії саме у житловому фонді міста, у якому використовується більше 40% всіх енергоресурсів. 
При цьому у житловому фонді теплова енергія використовується вкрай неефективно внаслідок того, що основна його частина має низькі енергозберігаючі характеристики. Основними проблемами у енергозбереженні житлових будинків є: значні втрати енергоресурсів у зв’язку із незадовільним технічним станом дахового перекриття; втрати тепла, що йдуть через підвальні приміщення, двері, вікна та інше; зношеність внутрішньо-будинкових інженерних мереж, що впливає на кількість втрат ресурсів та їх якість; неефективне споживання енергоресурсів ліфтів, що потребують заміни та модернізації. 
Головною причиною погіршення безпеки та комфортності умов проживання мешканців нашого міста є фізичне та моральне старіння при багаторічній експлуатації конструкцій та внутрішньо-будинкових мереж багатоквартирних будинків, відсутність належного фінансування для проведення  своєчасного капітального ремонту.
Реалізація цієї програми дала можливість міській раді отримати зворотній зв'язок від відповідальних співвласників, а також розуміння того, що більшу підтримку потрібно надавати саме тим мешканцям, які дбайливо та відповідально ставляться до свого спільного майна – багатоквартирного будинку.
З метою покращення умов проживання мешканців міста, та прискорення процесу і збільшення обсягів капітального ремонту у житловому фонді необхідно проводити капітальні ремонти у багатоквартирних будинках на умовах співфінансування з співвласниками багатоквартирних будинків.
Відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України 14.05.2015 № 417-VIII «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» співвласники багатоквартирного будинку зобов'язані забезпечувати додержання вимог житлового і містобудівного законодавства щодо проведення реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення приміщень або їх частин.
Залучення коштів власників житла не тільки підвищать фінансові можливості щодо проведення капітальних ремонтних робіт, але й стимулюватимуть небайдуже ставлення мешканців до спільного майна, його утримання і збереження. 
Необхідність прийняття Програми обгрунтовується негайною потребою в удосконаленні механізму управління та збереження житлового фонду - одна з найважливіших проблем, що постає перед Слов’янською міською владою. Всі, хто працює над реформуванням житлово-комунального господарства, розуміють, що така довгоочікувана реформа можлива лише за умови самої активної участі у цій справі співвласників багатоквартирних будинків.
3. Визначення мети Програми
Метою Програми є забезпечення надійної і безпечної експлуатації багатоквартирних будинків, покращення комфорту проживання мешканців у цих будинках, створення умов власної безпеки громадян, шляхом проведення капітальних ремонтів будинків, встановлення сучасних систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю (спостереження) та організації швидкого реагування на правопорушення на умовах співфінансування, відновлення нежитлових приміщень комунальної власності, житлових приміщень, що знаходяться в комунальній власності, які були визнані відумерлою спадщиною, безхазяйним майном, придбані для сиріт та внутрішньо-переміщених осіб (ВПО) за кошти міського, обласного, державного бюджетів, а також підвищення ефективності управління багатоквартирними будинками шляхом формування конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг. Адже залучення коштів мешканців та, відповідно, їх уваги до використання цих коштів не тільки підвищить фінансові можливості з ремонту житла, але й сприятиме більш господарському ставленню мешканців до спільного майна, його збереженню та покращенню, сприятиме припиненню правопорушень, підтримає нормальну життєдіяльність міста, підвищить рівень розкриття правопорушень та рівень правосвідомості та обізнаності населення щодо можливості отримання якісних поліцейських послуг, об’єднає зусилля правоохоронних органів, підрозділів СБУ, ЗСУ, НГУ, ДПСУ, інших військових формувань, органів державної влади, міської ради, громадкості у запобіганні загрозам публічний безпеці і порядку.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, показники результативності
Відповідно до ч. 2 ст. 10 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" власники квартир у багатоквартирному будинку є співвласниками всіх допоміжних приміщень будинку, технічного обладнання, елементів зовнішнього благоустрою і зобов'язані брати участь у загальних витратах, пов'язаних з утриманням будинку і прибудинкової території відповідно до своєї частки майна у будинку.
Згідно ст. 8, 14 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» № 2189-VIII від 09.11.2017 р. управитель багатоквартирного будинку зобов’язаний: інформувати співвласників багатоквартирного будинку про необхідність капітального ремонту (заміни) спільного майна багатоквартирного будинку; за рішенням співвласників багатоквартирного будинку та в межах виділених ними коштів організовувати виконання та виступати замовником робіт з капітального ремонту (заміни) спільного майна багатоквартирного будинку. 
Програмою передбачається забезпечення виконання комплексу робіт, спрямованих на відновлення та покращення експлуатаційних показників багатоквартирних житлових будинків, гуртожитків у місті, реалізація запропонованих Слов’янським відділом поліції превентивних заходів спрямованих на протидію правопорушень.
Фінансування робіт буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету міста та коштів співвласників багатоквартирних будинків, ОСББ.
Програма розрахована на 4 роки, ІV етапи – на 2020-2023 роки.
Головним розпорядником бюджетних коштів по Програмі виступатиме управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради.
Реалізація Програми матиме наступні позитивні результати:
– покращення фізичного стану житлових будинків у місті та забезпечення умов безпечного та комфортного проживання мешканців; 
– залучення міською радою власників квартир та нежитлових приміщень до фінансування робіт з капітального ремонту будинків; 
– забезпечення реалізації міською радою державної політики щодо регіонального розвитку у сфері житлово-комунального господарства; 
– забезпечення участі міської ради, як колишнього власника, в організації та фінансуванні ремонту житлових будинків; 
– створення прозорого механізму взаємодії міської влади з об’єднаннями співвласників, громадян, спрямованого на вирішення проблем утримання житлового фонду;
– реалізація принципів та глобальних цілей сталого розвитку ПРООН до 2030 року; 
– впровадження заходів з енергозбереження та підвищення комфортності проживання мешканців міста з метою раціонального використання існуючого ресурсного потенціалу.
– підвищення рівня безпеки та надійності технічного стану ліфтового парку, систем диспетчеризації;
– підвищення експлуатаційних якостей ліфтового обладнання;
– модернізації і ремонт ліфтів житлового фонду.
Програма дозволить соціально мобілізувати мешканців, виховувати в них відповідальність співвласників житлових будинків за утримання власних будинків та необхідність приймати участь у проведенні ремонтних робіт, здійснювати контроль за якістю проведення ремонтних робіт при їх співфінансуванні.

ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 
	№ з/п
	Завдання
	Зміст заходів
	Строк виконання
заходу
	Виконавці
	Джерела фінансування
	Обсяги фінансування по роках, тис. грн.
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	
	 2020
	2021
	2022
	2023
	Всього
	

	
	
	
	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Забезпечення належного санітарного, протипожежного і технічного стану житлового фонду
	Капітальний ремонт, реконструкція покрівель 

	2020-2023
	УЖКГ Слов’янської міської ради
	Місцевий бюджет
	2000,0
	
	2000,0
	
	2000,0
	
	2000,0
	
	8000,0
	
	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлового фонду за фактичним виконанням робіт, 20865кв.м.

	2
	
	Капітальний ремонт та заміна внутрішньобудинкових інженерних систем обладнання, вузлів обліку енергоносіїв, термомодернізація
	2020-2023
	УЖКГ Слов’янської міської ради
	Місцевий бюджет
	1500,0
	
	1500,0
	
	1500,0
	
	1500,0
	
	6000,0
	
	35 од. будинків

	3
	
	Капітальний ремонт несучих та огороджувальних конструкцій будинків, вікон, дверей, фасадів, козирків вхідної групи під’їздів, оголовків димвентканалів, блискавкозахисту, панельних швів, балконів, вимощення
	2020-2023
	УЖКГ Слов’янської міської ради
	Місцевий бюджет
	600,0
	
	800,0
	
	800,0
	
	800,0
	
	3000,0
	
	49 од. будинків

	4
	
	Капітальний ремонт (відновлення) нежитлових приміщень комунальної власності, житлових приміщень, комунальної власності, які були визнані відумерлою спадщиною, безхазяйним майном, придбані для сиріт та ВПО 

	2020-2023
	УЖКГ Слов’янської міської ради
	Місцевий бюджет
	500,0
	
	500,0
	
	500,0
	
	500,0
	
	2000,0
	
	5 од.

	5
	
	Капітальний ремонт, модернізація ліфтів
	2020-2023
	УЖКГ Слов’янської міської ради
	Місцевий бюджет
	7000,0
	
	7000,0
	
	7000,0
	
	7000,0
	
	28000,0
	
	148 од. ліфтів

	6
	
	Забезпечення доступності людей з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.
	2020-2023
	УЖКГ Слов’янської міської ради
	Місцевий бюджет
	200,0
	
	200,0
	
	200,0
	
	200,0
	
	800,0
	
	6 од. будинків

	7
	
	Встановлення відеокамер з виводом сигналу до єдиного сервісно-аналітичного центру (UASC) на будинки та прибудинкові території щодо проекту «Безпечний будинок»

	2020-2023
	УЖКГ Слов’янської міської ради
	Місцевий бюджет
	500,0
	
	500,0
	
	500,0
	
	500,0
	
	2000,0
	
	74 од. будинків

	8
	
	Капітальний ремонт, заміна інженерного обладнання та автоматизація обліку і регулювання витрат енергоресурсів 

	2020-2023
	УЖКГ Слов’янської міської ради
	Місцевий бюджет
	1500,0
	
	1500,0
	
	1500,0
	
	1500,0
	
	6000,0
	
	20 од. будинків

	9
	
	Капітальний ремонт, відновлення інженерних систем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості 
	2020-2023
	УЖКГ Слов’янської міської ради
	Місцевий бюджет
	1000,0
	
	1000,0
	
	1000,0
	
	1000,0
	
	4000,0
	
	6 од. будинків

	
	
	Всього:
	
	
	
	15000,0
	
	15000,0
	
	15000,0
	
	15000,0
	
	60000,0
	
	


ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ
	№ з/п
	Назва показника
	Одиниця виміру
	Вихідні дані на початок програми
	І рік
(2020 р.)
	ІІ рік
(2021 р.)
	ІІІ рік
(2022 р.)
	ІV рік
(2023 р.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	І.Показники витрат

	1.1
	Обсяг видатків
	тис.грн.
	60000,00
	15000,00
	15000,00
	15000,00
	15000,00

	ІІ. Показники продукту

	2.1
	площа покрівлі, що потребує капітального ремонту, реконструкції
	кв.м
	20865
	4300
	5240
	5460
	5865

	2.2
	кількість внутрішньобудинкових інженерних систем обладнання, вузлів обліку енергоносіїв,  що потребують капітального ремонту та заміни, термомодернізації
	од., будинків
	35
	9
	9
	9
	8

	2.3
	кількість несучих та огороджувальних конструкцій будинків, що потребують капітального ремонту, вікон, дверей, фасадів, козирків вхідної групи під’їздів, оголовків димвентканалів, блискавкозахисту, панельних швів, балконів, вимощення, що потребують капітального ремонту
	од., будинків
	59
	13
	13
	12
	12

	2.4
	кількість нежитлових приміщень комунальної власності, житлових приміщень комунальної власності, які були визнані рішенням суду відумерлою спадщиною, безхазяйним майном, придбані для сиріт та ВПО, що потребують капітального ремонту (відновлення)
	од., будинків
	5
	2
	1
	1
	1

	2.5
	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту, модернізації
	од., ліфтів
	148
	40
	38
	36
	34

	2.6
	кількість засобів забезпечення доступності людей з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, що планується облаштувати

	од., будинків
	6
	1
	1
	2
	2

	2.7
	кількість будинків та прибудинкових території, що планується облаштувати відеокамерами з виводом сигналу до єдиного сервісно-аналітичного центру (UASC) щодо проекту «Безпечний будинок», 
	од., будинків.
	74
	19
	19
	18
	18

	2.8
	кількість інженерного обладнання та автоматизація обліку і регулювання витрат енергоресурсів, що потребують капітального ремонту, заміни 
	од., будинків
	20
	5
	5
	5
	5

	2.9
	кількість інженерних систем протипожежного захисту житлових будинків, що потребують капітального ремонту підвищеної поверховості відновлення 
	од., будинків
	6
	1
	1
	2
	2

	ІІІ. Показники ефективності

	3.1
	середня вартість капітального ремонту, реконструкції покрівлі 
	грн.
	228,57
	222,22
	222,22
	222,22
	250,00

	3.2
	середня вартість капітального ремонту та заміни внутрішньобудинкових інженерних систем обладнання, вузлів обліку енергоносіїв, термомодернізації
	грн.
	101,69
	115,38
	115,38
	115,38
	125,00

	3.3
	середня вартість капітального ремонту несучих та огороджувальних конструкцій будинків, вікон, дверей, фасадів, козирків вхідної групи під’їздів, оголовків димвентканалів, блискавкозахисту, панельних швів, балконів, вимощення
	грн.
	62,71
	100
	66,67
	66,67
	57,14

	3.4
	середня вартість капітального ремонту (відновлення) нежитлових приміщень комунальної нежитлових приміщень комунальної власності, житлових приміщень комунальної власності, які були визнані рішенням суду відумерлою спадщиною, безхазяйним майном, придбані для сиріт та ВПО
	грн.
	250,00
	500,00
	500,00
	500,00
	400,00

	3.5
	середня вартість капітального ремонту ліфту 
	грн.
	189,19
	175,00
	184,21
	194,44
	205,88

	3.6
	середня вартість облаштування засобів забезпечення доступності людей з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення
	грн.
	133,33
	200,00
	200,00
	100,00
	100,00

	3.7
	середня вартість облаштування відеоспостереження, щодо проекту «Безпечний будинок»,  
	грн.
	27,03
	26,32
	26,32
	27,78
	27,78

	3.8
	середня вартість капітального ремонту, заміни обладнання та автоматизації обліку і регулювання витрат енергоресурсів 
	грн.
	300,00
	300,00
	300,00
	300,00
	300,00

	3.9
	середня вартість капітального ремонту інженерних систем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості відновлення 
	грн.
	667,00
	1000
	1000
	500
	500

	IV Показники якості


	4.1
	питома вага капітального ремонту, реконструкції покрівлі 

	%
	100
	100
	100
	100
	100

	4.2
	питома вага капітального ремонту та заміни внутрішньобудинкових інженерних систем обладнання, вузлів обліку енергоносіїв, термомодернізації
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	4.3
	питома вага капітального ремонту несучих та огороджувальних конструкцій будинків, вікон, дверей, фасадів, козирків вхідної групи під’їздів, оголовків димвентканалів, блискавкозахисту, панельних швів, балконів, вимощення
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	4.4
	питома вага капітального ремонту (відновлення) нежитлових приміщень комунальної власності, житлових приміщень комунальної власності, які були визнані рішенням суду відумерлою спадщиною, безхазяйним майном, придбані для сиріт та ВПО
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	4.5
	питома вага капітального ремонту, модернізації ліфтів
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	4.6
	питома вага облаштування засобів забезпечення доступності людей з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	4.7
	питома вага облаштування відеоспостереження щодо проекту «Безпечний будинок»,  
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	4.8
	питома вага капітального ремонту, заміни обладнання та автоматизації обліку і регулювання витрат енергоресурсів 
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	4.9
	питома вага капітального ремонту інженерних систем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості відновлення 
	%
	100
	100
	100
	100
	100


5. Очікувані результати виконання Програми
В результаті реалізації Програми очікується активність представників громади (ініціативних фізичних/юридичних осіб, ОСББ), зацікавлених у реалізації запропонованих Програмою заходів, покращення стану багатоквартирних будинків шляхом удосконалення системи управління та збільшення кількості проведених капітальних ремонтів будинків пропорційно до суми співфінансування, формування свідомого обрання форми управління багатоквартирним будинком, що дозволить прозоро залучати бюджетні кошти для реалізації конкретних заходів, найбільш необхідних для кожного окремо взятого будинку, відновлення нежитлових приміщень комунальної власності, житлових приміщень, що знаходяться в комунальній власності, які були визнані відумерлою спадщиною, безхазяйним майном, придбані для сиріт та внутрішньо-переміщених осіб за кошти міського, обласного, державного бюджетів, загальне зменшення рівня злочинності у м.Слов’янськ.
Результатами Програми є: 
- реалізація державної політики у сфері житлово-комунального господарства;
 - підвищення рівня поінформованості, свідомості та активності громадян (співвласників багатоквартирних будинків) при вирішенні питань житлово-комунального господарства у місті;
- поширення механізму співфінансування;
- можливість скористатися Програмою максимальній кількості будинків;
- створення та організація на належному рівні роботи більшої кількості ОСББ;
- розвиток державно-приватного партнерства (співпраця влади та співвласників багатоквартирних будинків);
- дотримання прозорості та звітності використання бюджетних коштів;
- підвищення якості життя громади;
- формування у свідомості мешканців позиції власника (співвласника) будинку та пов’язаних із власністю аксіом мислення;
- активізація громад, реалізація принципів та поширення сталого розвитку громад у вирішенні власних проблем.
- збільшення обсягів коштів на виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду, відновлення нежитлових приміщень комунальної власності, житлових приміщень, що знаходяться в комунальній власності, які були визнані відумерлою спадщиною, безхазяйним майном, придбані для сиріт та внутрішньо-переміщених осіб за кошти міського, обласного, державного бюджетів;
- підвищення рівня безпеки та надійності технічного стану ліфтового парку, систем диспетчеризації, впровадження заходів, спрямованих на поліпшення експлуатаційно-технічних якостей ліфтового парку;
- зменшення кількості злочинів проти життя та здоров’я громадян, забезпечення збереження майна, протидія можливим провокаціям, проявам тероризму, загрозам інтересам держави;
- виховання у мешканців відповідального ставлення до спільного майна, його збереження і покращення, посилення почуття власної безпеки в місті. 
6. Обсяги та джерела фінансування Програми
Управитель (балансоутримувач), голова ОСББ проводить щорічні загальні огляди багатоквартирного житлового будинку, які передбачають комплексне обстеження комісією елементів приміщень будинку, а також їх зовнішнього благоустрою з метою визначення технічного і санітарного стану, виявлення несправностей і прийняття рішень щодо необхідності проведення капітального ремонту житлового будинку, що відображається в акті загального огляду будинку в порядку, передбаченому «Правилами утримання жилих будинків та прибудинкових територій», затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 р. № 76.
Обсяг робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку та його конструктивних елементів, технічних пристроїв, внутрішньобудинкових систем, прибудинкової території та елементів зовнішнього благоустрою визначається управителем (балансоутримувачем) з врахуванням відповідних заяв та звернень співвласників.
Управитель (балансоутримувач), ОСББ зобов’язані доводити до відома співвласників (наймачів) інформацію про технічний стан житлового будинку та про необхідність виконання робіт з капітального ремонту. Інформація доводиться зокрема шляхом розміщення оголошень на інформаційних стендах у під’їздах та/або біля будинків та на сайті управителя (балансоутримувача).
Після визначення управителем (балансоутримувачем), ОСББ необхідності проведення робіт з капітального ремонту житлового будинку уповноважений представник від співвласників, ОСББ звертається з листом до Слов’янської міської ради щодо необхідності проведення робіт.
Відділ капітального будівництва управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради за участю управителя (балансоутримувача, уповноважених представників від ініціативної групи співвласників), ОСББ, що може виконувати необхідні роботи, проводить обстеження технічного стану конструктивних елементів, технічних пристроїв, внутрішньобудинкових систем, прибудинкової території та елементів зовнішнього благоустрою багатоквартирного житлового будинку, що потребують капітального ремонту з метою підтвердження необхідності проведення робіт, передбачених Програмою.
Акт загального огляду багатоквартирного житлового будинку, завірений управителем (балансоутримувачем), уповноваженим представником співвласників, ОСББ (якщо це інша особа (наймач, власник квартири) та представником відділу капітального будівництва управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради із зазначенням виду робіт з капітального ремонту, що необхідно провести в будинку складається у двох примірниках, один з яких передається до управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради. Управитель (балансоутримувач), ОСББ складає дефектний акт, який є обґрунтуванням для замовлення проектно-кошторисної документації на виконання робіт.
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, співвласників багатоквартирних будинків (власників житлових та нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку) та винаймачів житлових приміщень комунальної форми власності), коштів ОСББ, інвестицій, грантів та інших джерел не заборонених законодавством.
Фінансування з бюджету на роботи з капітального ремонту житлового будинку без залучення коштів співвласників передбачається у випадках, коли невиконання робіт може призвести до аварійного стану будинку.
При плануванні та розподілі бюджетних призначень на капітальні ремонти житла м.Слов’янськ на рік, плануються роботи в багатоквартирних житлових будинках співвласники, ОСББ яких погодились на проведення робіт на умовах співфінансування та мають на рахунку необхідну суму коштів для фінансування частки робіт за рахунок співвласників.
В разі надходження до міської ради заяв про співфінансування від співвласників, ОСББ в сумі коштів, що перевищує можливості міського бюджету щодо співфінансування, відсоток участі співвласників, ОСББ у виконанні робіт з капітального ремонту може переглядатись в бік збільшення.
Суми, передбачені на виконання Програми, для головного розпорядника коштів - управління житлового-комунального господарства Слов’янської міської ради затверджуються у видатковій частині міського бюджету м.Слов’янська.
Співфінансування робіт з капітального ремонту житлового будинку не проводиться, коли житловий будинок у відповідності до технічних висновків визначений непридатним для проживання.
Розміри співфінансування, у відсотковому значенні за видами робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків та дольова участь співвласників, винаймачів житла комунальної форми власності, ОСББ в капітальному ремонті багатоквартирних житлових будинків наведено у таблиці (додається).
Згідно з цією Програмою до 2023 року заплановано капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків, гуртожитків, ОСББ житлових та нежитлових приміщень комунальної власності міста Слов'янськ на загальну суму 60000,0 тис.грн. 
Протягом періоду реалізації обсяг фінансування Програми за рахунок коштів міського бюджету може змінюватись відповідно до рішення міської ради про внесення змін до бюджету міста на відповідний рік, виходячи з наявного фінансового ресурсу міського бюджету міста Слов’янськ.
Фінансування Програми за рахунок коштів міського бюджету здійснюється в межах бюджетних призначень, затверджених на її виконання на відповідний бюджетний період з урахуванням виконання доходної частини міського бюджету.
Питання проведення капітального ремонту спільного майна багатоквартирного житлового будинку на умовах дольової участі вирішується зборами співвласників, ОСББ.
Всі доведенні до співвласників питання в обов'язковому порядку фіксуються в протоколі. На кожній сторінці з підписами співвласників, що проголосували за проведення робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку обов'язково проставляється дата проведення зборів, зміст питання і резолюції зборів.
Рішення про проведення робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку на умовах співфінансування вважається прийнятим зборами співвласників.
Рішення зборів співвласників оформляється відповідним протоколом.
В разі прийняття зборами співвласників, ОСББ позитивного рішення щодо проведення робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку, уповноважений представник співвласників відкриває спеціальний рахунок в банківській установі, на який вносяться кошти співвласників, ОСББ визначені, як частка співфінансування.
Головний розпорядник, при наданні до фінансового управління заявки на фінансування заходів Програми, надає інформацію про загальну вартість робіт за кожним об’єктом та частку фінансування в грошовому виразі з місцевого бюджету у відповідності до таблиці «Розміри співфінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків за рахунок міського бюджету та співвласників будинків у відсотковому значенні».
7. Строки та етапи виконання Програми
Виконання міської Програми розраховано на п’ять років:
І етап - 2020 рік,
ІІ етап - 2021 рік,
ІІІ етап - 2022 рік,
ІV етап - 2023 рік.
8. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює головний розпорядник бюджетних коштів – Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради. 
Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради щороку здійснює обґрунтовану оцінку результатів Програми та у разі потреби розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших завдань, включення додаткових завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування.
Таблиця
Розміри співфінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків за рахунок міського бюджету та співвласників будинків у відсотковому значенні
	№ з/п
	Перелік робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків
	Відсоток співфінансування

	
	
	Кошти міського бюджету
	Кошти співвласників будинків

	1.
	Капітальний ремонт, реконструкція покрівель

	70%
	30%

	2.
	Капітальний ремонт та заміна внутрішньобудинкових інженерних систем обладнання, вузлів обліку енергоносіїв, термомодернізація

	70%
	30%

	3.
	Капітальний ремонт несучих та огороджувальних конструкцій будинків, вікон, дверей, фасадів, козирків вхідної групи під’їздів, оголовків димвентканалів, блискавкозахисту, панельних швів, балконів, вимощення

	70%
	30%

	4.
	Капітальний ремонт (відновлення) нежитлових приміщень комунальної власності, житлових приміщень комунальної власності, які були визнані рішенням суду відумерлою спадщиною, безхазяйним майном, придбані для сиріт та ВПО за кошти міського, обласного, державного бюджетів
	100%
	0%

	5.
	Капітальний ремонт, модернізація ліфтів
	100%
	0%

	6.
	Забезпечення доступності людей з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.
	100%
	0%

	7.
	Встановлення відеокамер з виводом сигналу до єдиного сервісно-аналітичного центру (UASC) на будинки та прибудинкові території щодо проєкту «Безпечний будинок»

	100%
	0%

	8.
	Капітальний ремонт, заміна інженерного обладнання та автоматизація обліку і регулювання витрат енергоресурсів

	70%
	30%

	9.
	Капітальний ремонт, відновлення інженерних систем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості
	100%
	0%


