Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Слов’янської міської ради

від__________№__________

1.  Внести зміни до розділу 3.5 Плану дій сталого енергетичного розвитку  м.Слов’янська до 2020 року, виклавши його в новій редакції:

## 3.5. ФОРМУВАННЯ БАЗОВОГО КАДАСТРУ ВИКИДІВ

Основні параметри базового кадастру викидів:

| Базовий рік | 2011 |
| --- | --- |
| Тип | БКВ |
| Шаблон | SEAP |
| Рік подачі | 2020 |
| Жителів у базовому році | 135900 |
| Викиди тСО2 у Базовому році | 351 226,50 |

Базовий кадастр викидів у відповідності до правил передбачених методикою Єврокомісії наведено у таблицях 3.8.-3.10.

Таблиця 3.8

Загальне споживання енергії, МВт*год

| Сектор | ЗАГАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ [МВт*год.] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Електроенергія | Теплоенергія/ холод | Викопне паливо |  |  |  | ЗАГАЛОМ |
|  |  |  | Природний газ | Зріджений газ | Дизель | Бензин |  |
| БУДІВЛІ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Муніципальні будівлі, обладнання/об’єкти | 15510,68 | 51138,26 | 5219,47 |  |  |  | 71868,41 |
| Вуличне освітлення | 750,00 |  |  |  |  |  | 750,00 |
| Третинний сектор | 9723,55 | 11743,89 | 31383,19 |  |  |  | 52850,63 |
| Житлові будівлі | 140028,83 | 214460,94 | 625568,09 |  |  |  | 980057,86 |
| Всього | 166013,06 | 277343,09 | 662170,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1105526,90 |
| ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Комунальний транспорт |  |  |  | 1171,16 | 831,10 | 457,59 | 2459,85 |
| Пасажирський транспорт | 1661,00 |  |  | 8060,10 | 2269,41 |  | 11990,51 |
| Приватний транспорт |  |  |  | 31074,71 | 20650,15 | 76557,45 | 128282,31 |
| Всього | 1661,00 | 0,00 | 0,00 | 40305,97 | 23750,66 | 77015,04 | 142732,67 |
| Разом | 167674,06 | 277343,09 | 662170,75 | 40305,97 | 23750,66 | 77015,04 | 1248259,57 |

Таблиця 3.9

Витрати енергоносіїв на виробництво теплової енергії

| Теплоенергія/холод місцевого виробництва | Кількість виробленого тепла/холоду [МВт*год.] |  | Витрати енергоносіїв [МВт*год.] |  | Викиди СО2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теплоенергія/ холод з відновлюваних джерел | Теплоенергія/ холод з не відновлюваних джерел | Викопне паливо | Інше | Викопне паливо |
|  |  |  | Природний газ |  |  |
| Районні котельні | 0,00 | 322962,08 | 406364,23 | 10208,28 | 88588,25 |
| Всього | 0,00 | 322962,08 | 406364,23 | 10208,28 | 88588,25 |

Таблиця 3.10

Базовий кадастр викидів

| Сектор | Базовий кадастр викидів [тони СО2.] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Електроенергія | Теплоенергія/ холод | Викопне паливо |  |  |  | ЗАГАЛОМ |
|  |  |  | Природний газ | Зріджений газ | Дизель | Бензин |  |
| БУДІВЛІ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Муніципальні будівлі, обладнання/об’єкти | 9880,30 | 14011,88 | 1054,33 |  |  |  | 24946,52 |
| Вуличне освітлення | 477,75 |  |  |  |  |  | 477,75 |
| Третинний сектор | 6193,90 | 3217,83 | 6339,40 |  |  |  | 15751,13 |
| Житлові будівлі | 89198,36 | 58762,30 | 126364,75 |  |  |  | 274325,42 |
| Всього | 105750,32 | 75992,01 | 133758,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315500,82 |
| ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Комунальний транспорт |  |  |  | 265,85 | 221,90 | 113,94 | 601,70 |
| Пасажирський транспорт | 1058,06 |  |  | 1829,64 | 866,91 |  | 3493,63 |
| Приватний транспорт |  |  |  | 7053,96 | 5513,59 | 19062,81 | 31630,35 |
| Всього | 1058,06 | 0,00 | 0,00 | 9149,46 | 6602,41 | 19176,74 | 35725,68 |
| Разом | 106808,38 | 75992,01 | 133758,49 | 9149,46 | 6602,41 | 19176,74 | 351226,50 |

2.  Внести зміни до розділу 4.2 Плану дій сталого енергетичного розвитку  м. Слов’янська до 2020 року, виклавши його в новій редакції:

Таблиця 4.2

Основні заходи ПДСЕР

| № з/п | Назва проекту/заходу | Зміст заходу | Джерела фінансування | Часові рамки |  | Загальна вартість реалізації, (тис. грн) | Очікувана економія енергії, МВт-год/рік | Виробництво відновлювальної енергії, МВт-год/рік | Скорочення викидів СО2 (т/рік) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата початку | Дата завершення |  |  |  |  |
|  | 1. Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти |  |  |  |  | 178 834,03 | 16 368,51 | 1 715,74 | 6 993,43 |
|  | 1.1 Муніципальні будівлі |  |  |  |  | 110 275,58 | 13 099,12 | 834,50 | 4 349,48 |
| 1.1.1 | Запровадження системи енергоменеджменту в бюджетних будівлях | Удосконалення системи енергоменеджменту, встановлення лімітів споживання ПЕР, закупівля програмного забезпечення, навчання персоналу | Кошти місцевого бюджету | 2016 | 2020 | 535,5 | 3 291,17 | 0,00 | 987,35 |
| 1.1.2 | Впровадження енергозберігаючого освітлення в бюджетних закладах (етап 1) | Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі | Кошти комунальних підприємств; кошти місцевих бюджетів; | 2012 | 2015 | 111,57 | 231 | 0,00 | 147,147 |
| 1.1.3 | Впровадження енергозберігаючого освітлення в бюджетних закладах (етап 2) | Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі | Кошти комунальних підприємств; кошти місцевих бюджетів; кредитні кошти (НЕФКО) | 2016 | 2020 | 295,6 | 285,6 | 0,00 | 181,9272 |
| 1.1.4 | Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери, (етап 1) | Заміна вікон на енергозберігаючі, заміна зношених дверей на сучасні енергозберігаючі, поліпшення теплозахисних властивостей будівлі (утеплення горищ, стелі, тамбурів) | Кошти місцевих бюджетів; інші джерела (інвестиції, кредити тощо); | 2012 | 2015 | 10 750,00 | 710,48 | 0,00 | 213,144 |
| 1.1.5 | Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери | Встановлення індивідуальної системи опалення | Кошти місцевого бюджету | 2014 | 2019 | 215 | 89,55 | 0,00 | 26,865 |
| 1.1.6 | Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери, (етап 2) | Заміна вікон та дверей, утеплення зовнішніх стін, ізоляція горища, Встановлення індивідуальних теплових підстанцій, відновлення термоізоляції труб опалення, | Кошти місцевих бюджетів; кредитні кошти (НЕФКО) | 2016 | 2018 | 11 581,02 | 1 059,33 | 0,00 | 315,97 |
| 1.1.7 | Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери, (етап 3) | Заміна вікон та дверей, утеплення зовнішніх стін, ізоляція горища, Встановлення індивідуальних теплових підстанцій, відновлення термоізоляції труб опалення, | Кошти місцевих бюджетів; кредитні кошти МФО | 2017 | 2020 | 27 532,00 | 1 665,00 | 0,00 | 496,63 |
| 1.1.8 | Комплексна термомодернізація обраних закладів | Встановлення балансувальної апаратури та відновлення теплоізоляції трубопроводів, промивка системи опалення, встановлення ІТП, встановлення тепловідбивних екранів між зовнішніми стінами приміщень та радіаторами, заміна вікон та зовнішніх дверей на металопластикові, утеплення фасаду, даху, цоколю, встановлення локальних систем вентиляції з рекуперацією | Кошти місцевих бюджетів; кредитні кошти | 2018 | 2020 | 55 064,00 | 5 766,99 | 0,00 | 1 730,10 |
| 1.1.9 | Використання відновлювальних джерел енергії в бюджетних будівлях | Використання теплового насосу для опалення приміщення будівлі бюджетної сфери | Кошти місцевих бюджетів; грантові кошти | 2019 | 2020 | 2 766,67 |  | 623,4 | 187,02 |
| 1.1.10 | Використання відновлювальних джерел енергії в бюджетних будівлях | Встановлення геліосистеми (пілотний проект) для підігріву гарячої води у ДНЗ | Кошти місцевих бюджетів; грантові кошти | 2018 | 2020 | 1 424,22 |  | 211,1 | 63,33 |
|  | 1.2 Муніципальні обладнання/об'єкти |  |  |  |  | 64 775,30 | 2 835,39 | 881,24 | 2 367,49 |
| 1.2.1 | Вдосконалення системи енергоменеджменту ВО "Слов'янськтепло-мережа" ОКП "Донецьктеплокомуненерго" | Встановлення приладів обліку з автоматичним зняттям показів, зменшення непродуктивних втрат, закупівля програмного забезпечення | Кошти підприємств | 2017 | 2020 | 508,4 | 152,70 | 0,00 | 97,2699 |
| 1.2.2 | Вдосконалення системи енергоменеджменту ВО "Слов'янськтепло-мережа" ОКП "Донецьктеплокомуненерго" | Встановлення приладів обліку з автоматичним зняттям показів, зменшення непродуктивних втрат, закупівля програмного забезпечення | Кошти підприємств | 2017 | 2020 | 254,2 | 163,18 | 0,00 | 103,94566 |
| 1.2.3 | Реконструкція системи теплопостачання | Реконструкція теплових мереж із застосуванням труб з пінополіуретановим покриттям | Кошти підприємств, кошти державного бюджтету; кошти місцевих бюджетів; | 2012 | 2015 | 13 568,00 | 856,75 | 0,00 | 545,74975 |
| 1.2.4 | Модернізація системи теплопостачання | Реконструкція котелень з встановленням перетворювачів частоти на двигунах насосів, димососів | Кошти підприємств; кошти місцевих бюджетів; | 2012 | 2015 | 481,2 | 252 | 0,00 | 160,524 |
| 1.2.5 | Використання енергоефективного обладнання | Заміна існуючого енергообладнання на енергосберігаюче 2-х водопровідних насосних станцій, 9-ти підвищувальних насосних станцій, водозабору | Кошти підприємств; кошти місцевих бюджетів, кредитні ресурси | 2012 | 2012 | 7 024,40 | 174 | 0,00 | 110,838 |
| 1.2.6 | Використання енергоефективного обладнання | Заміна існуючого енергообладнання на енергосберігаюче 15-ти каналізаційних насосних станцій, каналізаційних очисних споруд | Кошти підприємств; кошти місцевих бюджетів, кредитні ресурси | 2012 | 2013 | 10 904,30 | 189 | 0,00 | 120,393 |
| 1.2.7 | Зменшення непродуктивних втрат | Реконструкція водопровідних мереж з метою зменшення витоків | Кошти підприємств; кошти місцевих бюджетів, кредитні ресурси | 2017 | 2020 | 23 568,00 | 956,76 | 0,00 | 609,45612 |
| 1.2.8 | Використання енергоефективного освітлення виробничих приміщень | Переведення освітлення на енергозберігаючі лампи | Кошти підприємств; кошти місцевих бюджетів; | 2015 | 2016 | 4,8 | 10 | 0,00 | 6,37 |
| 1.2.9 | Використання альтернативних видів палива | Заміна газового автономного опалення на очисних спорудахта опалення в адмінбудівлі з використанням котлів на твердому паливі | Кошти підприємств; кошти місцевих бюджетів; | 2016 | 2017 | 6 922,00 |  | 498,84 | 317,76108 |
| 1.2.10 | Використання альтернативних видів енергії | Реконструкція котельні № 39 з установкою котла та 3 теплових насосів для подачі гарячої води | Кошти підприємств; кошти місцевих бюджетів, кредитні ресурси | 2015 | 2016 | 340 |  | 382,4 | 243,5888 |
| 1.2.11 | Покращення роботи обладнання | Проектування резервного вводу електропостачання котельні | Кошти підприємств; кошти місцевих бюджетів; | 2016 | 2017 | 1 200,00 | 81 | 0,00 | 51,597 |
|  | 1.3. Муніципальне громадське освітлення |  |  |  | 4 035,00 | 3 783,15 | 434,00 | 0,00 | 276,46 |
| 1.3.1 | Реконструкція зовнішнього освітлення | Заміна ліхтарів з лампами розжарювання на світлодіодні ліхтарі, встановлення апаратури регулювання включення виключення | Кошти державного бюджтету; кошти місцевих бюджетів; | 2012 | 2015 | 1 150,00 | 122 | 0,00 | 77,714 |
| 1.3.2 | Реконструкція зовнішнього освітлення | Заміна ліхтарів з лампами розжарювання на світлодіодні ліхтарі, встановлення апаратури регулювання включення виключення | Кошти державного бюджтету; кошти місцевих бюджетів; кредитні кошти (Нефко) | 2016 | 2020 | 2 633,15 | 312 | 0,00 | 198,744 |
|  | 2.Третинний сектор (малий та середній бізнес, сфера обслуговування). |  |  |  |  | 77 839,02 | 9 943,54 | 0,00 | 5 210,63 |
| 2.1 | Покращення роботи обладнання | Запровадження заходів з енергоефективної експлуатації будівель та обладнання; | Кошти приватних підприємств | 2016 | 2020 | 7 260,00 | 520,00 | 0,00 | 331,24 |
| 2.2 | Запровадження енергоефективного освітлення | Заміна електричних ламп на енергозберігаючі та встановлення автоматичних систем керування освітленням у будівлях третинного сектору; | Кошти приватних підприємств | 2016 | 2020 | 854,5 | 709,00 | 0,00 | 451,63 |
| 2.3 | Використання енергоефективного технологічного обладнання. | Заміна наявного технологічного обладнання на більш енергоефективне | Кошти приватних підприємств | 2016 | 2020 | 61 524,00 | 5 381,00 | 0,00 | 3 427,70 |
| 2.4 | Впровадження енергозберігаючих заходів в будівлях третинного сектору | Заходи, спрямовані на економію теплової енергії шляхом погодного регулювання, з налагодженням гідравлічного та теплового режиму внутрішньо-будинкових систем опалення та усуненням теплових втрат у неопалювальних приміщеннях; | Кошти приватних підприємств | 2016 | 2020 | 1 200,08 | 1 000,06 | 0,00 | 300,02 |
| 2.5 | Впровадження енергозберігаючих заходів в будівлях третинного сектору | Утеплення зовнішніх стін, заміна віконних конструкцій у будинках третинного сектору; | Кошти приватних підприємств | 2016 | 2020 | 7 000,44 | 2 333,48 | 0,00 | 700,04 |
|  | 3. Житлові будівлі |  |  |  |  | 245 784,84 | 196 328,23 | 0,00 | 59 837,24 |
| 3.1 | Просвітницькі кампанії з інформування мешканців щодо енергозберігаючих заходів та маловартісні заходи | Встановлення лічильників обліку, інформаційні кампанії, впровадження маловитратних заходів | Кошти мешканців, кошти місцевих бюджетів; кредитні кошти | 2017 | 2020 | 3 600,42 | 18 259,50 | 0,00 | 6 390,83 |
| 3.2 | Стимулювання мешканців до використання у домогосподарствах енергоощадних пристроїв освітлення та побутової техніки | Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі на сходових клітках та у власних оселях мешканців будинків | Кошти мешканців | 2016 | 2020 | 9 213,43 | 11 056,12 | 0,00 | 7 042,75 |
| 3.3 | Впровадження енергозберігаючих заходів в житлових будівлях (етап 1) | Утеплення фасадів житлових будинків, заміна вікон на енергоефективні впровадження приладів обліку теплової енергії та електроенергії, заміна внутрішньобудинкових мереж опалення (у т.ч. теплоізоляція труб) | кошти державного бюджтету; кошти місцевих бюджетів; кошти мешканців | 2012 | 2015 | 8 744,50 | 18 266,13 | 0,00 | 5 297,18 |
| 3.4 | Впровадження енергозберігаючих заходів в житлових будівлях (етап 2) | Утеплення фасадів житлових будинків, заміна вікон на енергоефективні впровадження приладів обліку теплової енергії та електроенергії, Заміна внутрішньобудинкових мереж опалення (у т.ч. теплоізоляція труб) | кошти державного бюджтету; кошти місцевих бюджетів; кошти мешканців | 2016 | 2020 | 66 955,65 | 47 197,59 | 0,00 | 13 687,30 |
| 3.5 | Стимулювання мешканців до реалізації енергоефективних заходів | Утеплення фасадів житлових будинків, заміна вікон та вхідних дверей на енергоефективні, реконструкція внутрішньобудинкових мереж опалення, заміна котлів | кошти мешканців, кошти державного бюджтету; кошти місцевих бюджетів; кошти кредитних установ | 2017 | 2020 | 76 572,81 | 49 540,45 | 0,00 | 12 336,73 |
| 3.6 | Комплексна реконструкція теплового району | Реконструкція системи теплопостачання споживачів з встановленням індивідуальних теплових пунктів Котельня м-ну Лісной | кошти державного бюджтету; кошти місцевих бюджетів; | 2012 | 2015 | 16 200,00 | 6 176,20 | 0,00 | 1 791,10 |
| 3.7 | Комплексна термомодернізація пілотних житлових будівель (ОСББ) | Утеплення фасаду, даху, цоколю, заміна вікон та дверей, встановлення ІТП, промивка, гідравлічне балансування системи, заміна вікон на сходових клітках, відновлення теплової ізоляції трубопроводів, ремонт покрівель, заходи з санації інженерних мереж | кошти державного бюджтету; кошти місцевих бюджетів; кошти мешканців, кредитні кошти | 2018 | 2020 | 64 498,03 | 45 832,24 | 0,00 | 13 291,35 |
|  | 4. Транспорт |  |  |  |  | 1 247 547,84 | 29 544,64 | 0,00 | 7 405,45 |
| 4.1 | Впровадження енергоефективних заходів на підприємстві | Реконструкція системи опалення, заміна і утеплення вікон та дверей, заміна ламп розжарювання на енергоощадні лампи | Кошти підприємств; кошти місцевих бюджетів; | 2012 | 2015 | 3 300,00 | 43,16 | 0,00 | 13,81 |
| 4.2 | Оптимізація схем руху міського транспорту | Розроблення нової схеми руху громадського транспорту, переведення транспорту на зріджений газ | Кошти підприємств | 2015 | 2020 | 2 347,84 | 264,58 | 0,00 | 63,4992 |
| 4.3 | Технічне переоснащення парку комунального транспорту | Закупівля нових більш ефективних транспортних засобів, переведення транспорту на зріджений газ | Кошти підприємств | 2019 | 2026 | 98 000,00 | 491,97 | 0,00 | 120,34 |
| 4.4 | Підвищення ефективності роботи тролейбусів | Розроблення нової схеми руху, покращення технічного стану тролейбусів та тягових підстанцій, закупівля електробусів | Кошти підприємств | 2017 | 2025 | 110 000,00 | 332,20 | 0,00 | 211,61 |
| 4.5 | Підвищення ефективності роботи пасажирського транспорту | Розроблення нової схеми руху, оновлення парку автобусів, перехід транспорту на більш ефективні види палива | Кошти підприємств | 2017 | 2026 | 125 600,00 | 1 032,95 | 0,00 | 243,56 |
| 4.6 | Використання велотранспорту | Формування веломережі, розвиток велопарковок, заохочення до здорового способу життя | Кошти підприємств; кошти місцевих бюджетів; | 2021 | 2025 | 6 800,00 | 428,20 | 0,00 | 107,18 |
| 4.7 | Використання гібридних та електромобілів | Перехід транспорту комунальних підприємств, громадського транспорту та автопарку міської ради на гібридні та електромобілі | Кошти мешканців | 2023 | 2030 | 1 500,00 | 12,30 | 0,00 | 3,08 |
| 4.8 | Технічне переоснащення парку приватного транспорту | Закупівля нових більш ефективних транспортних засобів, переведення транспорту на зріджений газ | Кошти мешканців | 2020 | 2030 | 900 000,00 | 26 939,29 | 0,00 | 6 642,37 |

Начальник управління економічного та

інвестиційного розвитку														В.В. Сміренський

Заступник міського голови -

керуючий справами виконкому													В.М. Воропаєв